重庆市2024年度电信普遍服务项目  
初验结果公示

根据《工业和信息化部办公厅关于2021年度电信普遍服务申报方案的复函》（工厅通信〔2021〕343号）以及《财政部关于下达2021年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕74号），我县纳入2024年度电信普遍服务项目（以下简称：项目）实施范围，支持行政村开展4G基站建设。经市通信管理局公开招标投标等程序，中国电信垫江分公司会同涪陵铁塔分公司垫江办事处在杠家镇、高安镇、裴兴镇、普顺镇、桂阳街道、三溪镇、沙河乡、沙坪镇、曹回镇、桂溪街道、新民镇、永安镇、永平镇、长龙镇等22个行政村规划建设25个4G基站。

该项目于2024年11月29日完成项目建设，经项目实施企业申请，目前已对项目进行了初验，现将初验结果予以公示（详见附件），如有疑问可通过电话、来信、面谈等形式反映，公示期为自公示之日起10个工作日。联系方式：13330350812，地址：重庆市垫江县桂西大道北段55号。

附件：重庆市垫江县2024年度电信普遍服务项目实施清单

垫江县经济和信息化委员会

2025年5月22日

重庆市垫江县2024年度电信普遍服务项目实施清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 行政村编码 | 站名 | 站址 | 开工 | 完工 | 类型 | 实施企业 | 初验 | 备注 |
| 时间 | 时间 | 结果 |
| 1 | 垫江县 | 曹回镇 | 银珠村 | 500231114209 | 垫江曹回银珠村普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县曹回镇银珠村白杨桥南面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 2 | 垫江县 | 杠家镇 | 双溪村 | 500231115202 | 垫江杠家双溪村5组普服FRRU(800)\_杠家支局 | 重庆市垫江县杠家镇双溪村5组民房背面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 3 | 垫江县 | 高安镇 | 凤凰村 | 500231106215 | 垫江高安凤凰村3组普服FRRU(800)\_高安支局 | 重庆市垫江县高安镇凤凰村3组东北山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 4 | 垫江县 | 高安镇 | 凤凰村 | 500231106215 | 垫江高安凤凰村8组普服FRRU(800)\_高安支局 | 重庆市垫江县高安镇凤凰村8组玉河冲东北山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 5 | 垫江县 | 高安镇 | 协合村 | 500231106214 | 垫江高安协合村4组普服FRRU(800)\_高安支局 | 重庆市垫江县高安镇协合村4组方家坪南面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 6 | 垫江县 | 高安镇 | 新曲村 | 500231106213 | 垫江高安新曲村普服FRRU(800)\_高安支局 | 重庆市垫江县高安镇新曲村凉风垭东面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 7 | 垫江县 | 桂溪街道 | 西山村 | 500231001202 | 垫江西山村中子寨普服FRRU(800)\_桂西支局 | 重庆市垫江县桂溪街道西山村中子寨西面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 8 | 垫江县 | 桂阳街道 | 群山村 | 500231002205 | 垫江群山村兴侬寨普服FRRU(800)\_桂西支局 | 重庆市垫江县桂阳街道群山村兴侬寨北面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 9 | 垫江县 | 裴兴镇 | 桂花村 | 500231120208 | 垫江裴兴桂花村3组普服FRRU(800)\_杠家支局 | 重庆市垫江县裴兴镇桂花村3组民房背面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 10 | 垫江县 | 裴兴镇 | 双柏村 | 500231120204 | 垫江裴兴双柏村2组普服FRRU(800)\_杠家支局 | 重庆市垫江县裴兴镇双柏村2组学堂湾西面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 11 | 垫江县 | 普顺镇 | 东风村 | 500231104210 | 垫江普顺东风村普服FRRU(800)\_周嘉支局 | 重庆市垫江县普顺镇东风村朱家店南面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 12 | 垫江县 | 三溪镇 | 龙花村 | 500231119215 | 垫江三溪龙花村普服FRRU(800)\_坪山支局 | 重庆市垫江县三溪镇龙花村民房背面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 13 | 垫江县 | 三溪镇 | 玉溪村 | 500231119214 | 垫江三溪玉溪村7组普服FRRU(800)\_坪山支局 | 重庆市垫江县三溪镇玉溪村7组交通劝导站对面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 14 | 垫江县 | 沙河乡 | 宝顶村 | 500231202202 | 垫江沙河宝顶村普服FRRU(800)\_杠家支局 | 重庆市垫江县沙河乡宝顶村石马冲西面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 15 | 垫江县 | 沙河乡 | 麻柳村 | 500231202201 | 垫江沙河麻柳村7组普服FRRU(800)\_杠家支局 | 重庆市垫江县沙河乡麻柳村7组民房背面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 16 | 垫江县 | 沙坪镇 | 白杨村 | 500231102208 | 垫江沙坪白杨村普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县沙坪镇白杨村北面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 17 | 垫江县 | 沙坪镇 | 东印村 | 500231102206 | 垫江沙坪东印村普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县沙坪镇东印村茶山东北山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 18 | 垫江县 | 沙坪镇 | 环大村 | 500231102216 | 垫江沙坪环大村普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县沙坪镇环大村杨家垭口南面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 19 | 垫江县 | 新民镇 | 大通村 | 500231101205 | 垫江新民大通村1组普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县新民镇大通村1组张家沟东面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 20 | 垫江县 | 新民镇 | 大通村 | 500231101205 | 垫江新民大通村3组普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县新民镇大通村3组龙居湾东南山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 21 | 垫江县 | 新民镇 | 大通村 | 500231101205 | 垫江新民大通村8组普服FRRU(800)\_新民支局 | 重庆市垫江县新民镇大通村8组田家大湾西南废弃采石场山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 22 | 垫江县 | 永安镇 | 鱼龙村 | 500231105204 | 垫江永安鱼龙村普服FRRU(800)\_周嘉支局 | 重庆市垫江县永安镇鱼龙村船丘湾西面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 23 | 垫江县 | 永平镇 | 罐石村 | 500231118202 | 垫江永平罐石村普服FRRU(800)\_坪山支局 | 重庆市垫江县永平镇罐石村民房背面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 24 | 垫江县 | 永平镇 | 鲜花村 | 500231118205 | 垫江永平鲜花村普服FRRU(800)\_坪山支局 | 重庆市垫江县永平镇鲜花村南面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |
| 25 | 垫江县 | 长龙镇 | 长久村 | 500231122201 | 垫江长龙长久村5组普服FRRU(800)\_高安支局 | 重庆市垫江县长龙镇长久村5组高滩河北面山坡上 | 2024/9/4 | 2024/11/29 | 4G基站 | 中国电信垫江分公司 | 达标 |  |