垫江县乡村振兴局

垫江县乡村振兴局

关于调整部分2023年垫江县财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知

澄溪镇人民政府：

根据你镇《关于报送2023年垫江县澄溪镇人居环境整治项目实施方案的函》（垫澄溪府函〔2023〕97号）文件，申请变更项目项目内容，该申请已获批复同意。

现将资金计划调整如下：

一、优化调整该项目及资金

1.项目名称：由“2023年垫江县澄溪镇农村居民房屋质量提升项目”变更为“2023年垫江县澄溪镇人居环境整治项目”。

2.建设内容：由“整治农村居民房屋80户：主要包括墙面防水及加固9000平方米，屋盖维修及加固1500平方米，破旧门窗维修900平方米等；新建胜利居委公厕一座，建筑面积30平方米”变更为“农房整治：全镇共提升整治89户，涉及墙面、墙体、厨房、厕所等；人居环境整治：入户路硬化；新建胜利居委公厕一座，建筑面积30平方米”。

3.资金预算：由“120万元”调减为“110万元”。

二、新增项目计划

结余的10万元资金下达你镇，用于“2023年垫江县澄溪镇双桂社区水果玉米示范基地生产排水沟建设项目”，建设内容为“新建生产排水沟长2.2公里，宽0.4米，高0.5米”，绩效目标为“项目建设期间带动20人务工，发放务工工资2万余元，建成后将提高土地利用率，增加农产品的质量、产量，带动生产。覆盖土地200亩，亩增加收益10元，共计增加收入2000元”

三、工作要求

（一）高度重视。要将财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理纳入重要议事日程，专题研究，精心制定实施方案，落实具体负责人加紧组织实施，严禁简单发钱发物，一分了之。不得用于美化、亮化、绿化等各类“造景”工程、形象工程的项目；严禁出现围墙、围挡、彩钢、粉刷、美化、亮化等字段的相关项目。

（二）加快建设。加快项目建设进度和资金支出，确保2023年底衔接补助资金达100%末端支付。

（三）加强管理。牢固树立衔接资金是“高压线”意识，加强衔接资金项目资金实施全过程监管管理，做好公示公告，主动接受群众和社会监督。强化资金绩效意识，强化运行监控，按程序加快资金拨付进度，推进项目实施，切实提高项目质量和资金绩效。衔接资金项目实施主体责任为你镇，项目实施完成后由你镇进行验收，县乡村振兴局对项目进行抽查复核。

附件：垫江县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金

（第一批）项目计划调整表

垫江县乡村振兴局

2023年9月27日

附件

垫江县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划调整表

| 序号 | 项目主管 部门 | 项目实施单位 | 项目类型 | 业主单位 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 | 合计 （万元） | 财政资金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央 | 市级 | 县级 |  |
| 1 | 县乡村 振兴局 | 澄溪镇 | 乡村建设行动 | 澄溪镇人民政府 | 2023年垫江县澄溪镇人居环境整治项目 | 建设任务：1.农房整治：全镇共提升整治89户，涉及墙面、墙体、厨房、厕所等；2.人居环境整治：入户路硬化；新建胜利居委公厕一座，建筑面积30平方米。 | 绩效目标：1.农房整治：全镇共提升整治89户，涉及墙面、墙体、厨房、厕所等；2.人居环境整治：入户路硬化；新建胜利居委公厕一座，建筑面积30平方米。通过农户旧房整治，为排除困难群众房屋安全隐患和基本生活保障，切实提升农户居住质量，解决困难群众在住房方面和村容村貌方面的支出难题。该项目预计发放11万元以上务工工资，为巩固三保障成果，促进乡村面貌改善，持续优化乡村人居环境，推进乡村振兴建设，不断提高群众幸福感、获得感。 | 110 |  | 110 |  | 调整项目 |
| 2 | 县乡村 振兴局 | 澄溪镇 | 产业发展 | 澄溪镇双桂社区股份经济合作联合社 | 2023年垫江县澄溪镇双桂社区水果玉米示范基地生产排水沟建设项目 | 新建生产排水沟长2.2公里，宽0.4米，高0.5米。 | 新建生产排水沟长2.2公里，宽0.4米，高0.5米。项目建设期间带动20人务工，发放务工工资2万余元，建成后将提高土地利用率，增加农产品的质量、产量，带动生产。覆盖土地200亩，亩增加收益10元，共计增加收入2000元。 | 10 |  | 10 |  | 新增项目 |