垫江县农业农村委员会文件

垫农发〔2025〕59号

垫江县农业农村委员会

垫江县财政局

关于申报2025年池塘标准化改造和养殖

尾水治理示范基地项目的通知

各乡镇人民政府、街道办事处：

根据《重庆市财政局关于下达2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（渝财农〔2025〕14号）、《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于做好2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金管理工作的通知》（渝农发〔2025〕32号）、《重庆市财政局关于提前下达2023年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2022〕142号）等文件精神，我县拟组织申报2025年池塘标准化改造和养殖尾水治理项目，现将有关事项通知如下：

一、做好编报实施方案

各乡镇人民政府（街道办事处）要根据附件中项目申报指南要求，按照“公开、公平、公正”原则，组织好辖区内符合申报要求的单位做好项目申报工作，指导项目申报单位编制好项目实施方案。

（一）申报主体。垫江县内的水产养殖大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等经营主体。申报池塘标准化改造示范点的养殖场（户）、专用池塘（不含水库、山坪塘）集中连片养殖总规模不低于100亩；申报养殖尾水治理示范点的养殖场（户）、专用池塘（不含水库、山坪塘）集中连片养殖总规模不低于60亩。

（二）申报基本条件

1.家庭农场、农民专业合作社、农业企业等须取得相关主管部门认可的经营资格或营业执照（提供有效证明材料）。

2.申报单位为企业的，财务制度要健全；申报单位为农民专业合作社的，会计核算要规范；申报单位为家庭农场和水产养殖大户的，收支要明晰。

3.无违反国家土地、环保等相关法律法规，近三年来未受到行政执法机构或司法机关处理的情况；无被有关部门通报批评、媒体曝光以及对存在的问题整改不落实的情况；无损害群众合法利益，拖欠土地租金和农民工工资的情况。

4.没有未通过验收的县农业农村委下达的在建项目。

5.原则上同一年度同一项目（主要建设内容相同）不能重复享受市级以上财政补助资金（不含贴息）。

6.已享受相同项目建设补助不重复申报。

7.符合项目申报指南的其他要求。

（三）项目实施方案编制要求

1.实施方案的内容应包括实施地点、具体建设内容、建设期限、资金投入概算及来源情况、财政资金支持环节、组织实施和保障措施等内容，实施方案建设期限为2025年11月30日前。

2.实施主体享受财政资金补助项目任务量、补助环节、补助标准和补助金额必须明确并细化量化，具体建设内容要符合建设规范标准要求。

3.各项目申报单位对上报方案的真实性、准确性负责。新型经营主体须由乡镇（街道）或村（居委）出具土地流转证明、无拖欠土地流转费及农民工工资证明。

4.各级环保督察反馈问题整改主体优先考虑。

二、加强项目监督管理

要严格按照《重庆市农业委员会农业项目资金监督管理暂行办法》（渝农办发〔2015〕69号）、《重庆市农业委员会关于加强农业系统农业专项资金管理监督的意见》（渝农发〔2016〕289号）和《垫江县农业项目管理办法（试行）》（垫农发〔2021〕143号）的有关规定，明确工作责任，落实管理措施，强化过程督导。要严格执行专项资金管理实施细则，保持政策的连续性。

各项目申报单位要严格按照《重庆市财政局重庆市农业委员会关于印发〈重庆市农业产业发展资金管理实施细则〉的通知》（渝财农〔2018〕145号）的有关要求使用资金，不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与本次申报项目建设内容无关的支出。对虚报、冒领，截留、滞留、挤占挪用等违规使用项目资金的，一经查实，将追回项目资金，并依法追究相关单位和个人责任。

各项目申报主体应按照项目名称设置项目资金明细账，实行专款明细账核算，确保专款专用。项目实行“先建后补”，项目实施单位完成建设任务并经乡镇（街道）验收合格，县级部门抽查后一次性拨付补助资金。

三、项目材料报送

各乡镇人民政府（街道办事处）将本辖区内项目申报单位申报的项目审核汇总后签字盖章，并以正式文件将材料纸质件一式三份及电子档于2025年6月13日下午5时前报县水产站，逾期上报或申报材料不全的，不予受理。材料为复印件的需相关部门盖章确认“复印属实”，申报材料包括：

1.项目实施方案。

2.工商营业执照、开户许可证、法人代表身份证、业主承诺书等相关资料。

3.土地流转合同、设施农业用地备案手续。

4.乡镇（街道）或村（居）委出具的无拖欠土地流转费及农民工工资证明、吸纳建卡脱贫户就业证明。

5.乡镇人民政府（街道办事处）申报函。

县水产站审查实施方案中享受财政资金补助项目任务量、补助标准、补助金额和具体环节是否明确并细化量化，具体建设内容是否有建设规范标准要求，审查合格后报农业农村委，组织专家评审，并将结果在相关网站公示5个工作日无异议后报市农业农村委和市财政局备案。已报市级备案的实施方案不得擅自调整。

如项目获批后，在规定的期限内未完成建设或通过验收的，项目由县财政收回，且该新型经营主体在3年内不得再申请项目补助。

县农业农村委电话：74692048。

附件：1.2025年项目备案汇总表

2.项目实施方案格式

3.垫江县2025年池塘标准化改造项目和养殖尾水 治理项目申报指南

4.项目申请承诺书

垫江县农业农村委员会          垫江县财政局

2025年6月9日

附件1

2025年养殖尾水治理项目备案汇总表

汇总单位（盖章）：												单位：万元

| 序号 | 乡镇 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额 | 补助金额 | 建设地点 | 建设内容 | 财政支持环节和 补助标准 | 绩效目标 | 行（产）业分类 | 对应市级项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔业 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔业 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔业 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔业 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 渔业 |  |  |

说明：1、本表所有内容按照实施方案过录，填报内容需与实施方案主要内容一致。2、行（产）业分类在生态、畜牧、粮油、蔬菜、特经、防检、医政、科教、执法、农产品质量安全、经管、市场信息、农机等中选择填报。3、对应市级项目名称请在“农业生产发展、农业资源与生态保护、动物疫病防控、农业服务体系、农田建设补助”中选择，如被整合请在备注中注明被整合金额和用途。

附件2

行（产）业分类：渔业

2025年养殖尾水治理示范基地项目实施方案

项目名称：

项目实施单位：

通讯地址：

邮政编码：

联 系 人：              职务/职称：

办公电话：              手机：

项目主管部门：垫江县农业农村委员会

联 系 人：唐曼妮               职务/职称：

办公电话：023-74692048         手机：18717001186

填制日期：

重庆市农业农村委员会 制

一、项目所涉产业发展现状（基本情况、养殖品种、必须写明实施单位养殖水面积）

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

（二）建设地点及规模

（三）项目内容（分项具体说明，既要有定性表述，又要有定量数据）

（四）建设进度

（五）项目推进及管理措施

（六）项目绩效目标（含项目带动能力，直接经济、社会、生态效益等）

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资XX.XX万元，资金来源为：2025年养殖尾水治理项目补助资金XX.XX万元，（实施单位）自筹XX.XX万元。

（二）资金具体用途和投资标准

养殖尾水治理示范基地建设清单

| 建设内容 | 规格 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进排水系统 | 长度 |  |  |  |
| 沉淀池 | 长*宽*深 |  |  |  |
| 过滤池 | 长*宽*深 |  |  |  |
| 管式渔菜共生浮床 | 长*宽 |  |  |  |
| 生态沟渠 | 长度 |  |  |  |
| 生产便道 | 长度 |  |  |  |
| 示范牌 | 1m*1.5m |  |  |  |
| 尾水排放口标识牌 | 0.5*.05m |  |  |  |

（三）项目资金及资金使用环节（要具体说明财政资金使用支持，财政资金仅限用于进排水系统、沉淀池、过滤池、管式渔菜共生浮床，生态沟渠、示范牌等配套设备建设）

（四）其他

四、组织保障措施

五、项目实施单位情况

（一）单位性质、隶属关系、职能（业务）范围

（二）财务收支和资产状况

- （三）有无不良记录（财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等）

（四）其他（包括自筹资金的筹措方案）

六、相关单位情况及参与

表一：

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：

项目申报意见表

| 项目单位 意 见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 乡镇（街道）意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县农业行政主管部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 区县财政部门意见 | 负责人签名： （单位公章） 年 月 日 |
| 市级复核评审意见 | 评审负责人签名： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件3

垫江县2025年池塘标准化改造和养殖尾水

治理示范基地项目申报指南

一、池塘标准化改造项目

（一）项目目标

建设集中连片池塘标准化改造示范点1-3个，同步配套建设养殖尾水治理设施，实现水产养殖“水质环境洁净化、养殖品种良种化、饲料投喂精细化、病害防治无害化、生产管理现代化”，养殖尾水排放达到重庆市《水产养殖尾水排放标准》（DB50/1544-2023）的要求。

（二）申报主体及条件

注册为水产养殖企业、专业合作社、家庭农场的市场主体方可申报池塘标准化改造和养殖尾水治理项目，实施单位的池塘（不含水库、山坪塘）养殖规模原则上不低于100亩（最多支持集中连片三家养殖场水面面积达此规模），已享受相同项目建设补助不重复申报。

（三）建设内容

1.养殖场基础设施建设

1.1池塘整形清淤、护坡道路、泵房泵站、生产道路、电力、看护房等设施改造；

1.2建设独立的进排水系统；

1.3建设增氧控制系统；

1.4配套建设养殖尾水治理设施（沉淀池、过滤池、生态沟渠等）。

2.养殖场智能化配套设备

2.1建设水质自动监测系统、养殖水域环境监测系统；

2.2建设视频监控系统；

2.3建设精准投饲系统；

2.4建设远程智能控制系统；

2.5建设水产品质量追溯系统。

#### 3.排放标准基准值监测

#### 3.1监测频次：两月一次；

#### 3.2监测点位：包括池塘中上层，池塘排水区域中下层，尾水单元前、后共计4个。

#### 3.3检测指标：悬浮物、pH、高锰酸盐指数、总磷、总氮等5个指标，出具尾水治理效果评估报告，定量评价尾水设施对养殖尾水氮磷消纳的效果。

（四）资金来源

项目资金由财政补助资金和业主自筹资金组成，财政补助资金来源于2023年农业资源与生态保护资金50万元。申报主体为水产养殖企业的，业主自筹资金按财政补助资金1:1配套；申报主体为专业合作社和家庭农场的，业主自筹资金按财政补助资金1:0.5配套。

（五）补助标准及环节

1.补助标准：集中连片内陆养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理项目20万—50万元/个；

2.补助环节：支持养殖场基础设施建设和智能化配套设备建设。

二、尾水治理示范基地项目

（一）项目目标

开展养殖尾水治理示范基地项目，建设养殖尾水治理示范点2—6个，为实现水产养殖“水质环境洁净化、养殖品种良种化、饲料投喂精细化、病害防治无害化、生产管理现代化”，促进全县渔业绿色发展，使养殖尾水排放达到重庆市《水产养殖尾水排放标准》（DB50/1544-2023）的要求。

（二）申报主体及条件

申报示范点的养殖场（户）、专用池塘（不含水库、山坪塘）集中连片养殖规模不低于60亩（最多支持集中连片三家养殖场水面面积达此规模）。

（三）支持建设内容及规模

1.进排水系统建设；

2.沉淀池单个规格长×宽×深2×1×0.8~10×1×0.8m；

3.过滤池单个规格长×宽×深1×1×0.8~2×1×0.8m；

4.生态沟渠宽度1.5~2m，深度0.5~1.0m，长度300~500m（50亩以下不少于250m，50~100亩的不少于350m，100亩以上不少于400m）；

5.管式渔菜共生浮床单个规格0.5~1m×1~2m；

6.安装双脚不锈钢1m×1.5m公示牌1个；

7.安装尾水排出口0.5m×0.5m标识牌1个；

8.尾水处理附属设施，如生态沟渠管护生产便道；

9.建设期间尾水水质检测，频次每2月1次。

（四）资金来源及金额

1.资金来源：2025年中央成品油价格调整对渔业补助资金30万元。

2.资金配套：申报主体自筹资金按财政补助资金1:1配套。

（五）补助标准及环节

1.补助标准：养殖尾水示范点5万~30万元/个，亩均补助资金不超过5000元/亩；

2.补助环节：进排水系统、沉淀池、过滤池、生态沟渠等配套设备及材料。

三、其他要求

（一）建设时限

项目申报时间：2025年6月13日前。

项目建设时间：2025年11月20日前。

项目验收时间：2025年12月10日前。

（二）其他

各乡镇人民政府（街道办事处）推荐申报个数不限，同等条件下按照“问题优先，临河优先，规模优先，集中连片优先”的原则优先安排；县级及以上经营主体可自行申报。

指导单位：垫江县水产站

联系人：唐老师，联系电话：023-74692048

E-mail:tonityh@qq.com。

# 附件4

# 项目申请承诺书

本单位承诺在专项资金管理、使用过程中无违法违纪行为。承诺对申报项目及申报资料的真实性、合法性和可行性负责，对申报资格和申报条件的符合性负责。本项目不存在重复申报或多头申报。承诺在项目获批后，服从上级部门指导与管理，如需要求自筹配套，必须无条件执行；完全按照批复文件和项目实施方案进行建设，如期完成任务并通过验收。如有违反上述承诺的不诚信行为，愿意承担相关由此引发的全部责任。

申报单位（盖章）：          法人代表（签字）：

日期：    年   月   日

垫江县农业农村委员会办公室 2025年6月9日 印发