明月山研学训练营地建设项目装修工程

木工、涂料工、水电工劳务作业承包合同

甲方：重庆垫江人力资源管理有限公司

乙方（班组负责人）：

身份证号码：

甲方因生产需要，经与乙方友好协商，甲方将明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包给乙方，同时乙方也同意接受这项任务。根据施工现场的现有条件，结合本工程的具体情况，并充分考虑了各种因素，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行。

- 工程概况

- 工程名称：明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包。

- 工程地点：垫江县黄沙镇。

- 工程规模：8506㎡（设计图总装修面积）。

- 承包范围：按设计施工图、设计变更、图纸会审及相关资料要求的涉及木工、涂料工、水电工的全部施工工作。

- 包括但不限于：墙面及地面开槽，给排水管道安装（卫生间除外），强电线管敷设、桥架敷设、支吊架制作安装、配电箱安装、计量装置安装、照明及插座等强电系统电缆电线敷设（含吊牌制作安装），开关及插座安装、灯具安装，空调及水电消防弱电智能化等墙体开洞恢复，门窗装修收边收口；踢脚线（木制基层及不锈钢）安装，墙柱面、天棚造型及装饰；墙面、天棚涂料及乳胶漆、投影漆等，吧台制作（图纸要求定制的除外）；门窗安装；铝方通和铝板配合施工；交接部位配合施工、安装及其它专业的配合施工等涉及本项目的全部木工、涂料工、水电工劳务作业。

- 2、材料、设备的多次转运，水平及垂直运输、完成施工所需的工具及机械设备；施工临时水电由乙方在甲方指定位置搭接。

- 3、安全文明施工（包括垃圾清理至甲方指定地点等）；雨季施工；保持场地整洁，工完场清；半成品、成品保护及保护所需材料、设备。

- 4、施工内材料预算及配合甲方采购人选材；配合其他工种及分包单位施工。

- 承包方式、合同价款的确定、支付与结算

- （一）承包方式

- 包人工、包辅材、包质量、包工期、包收尾工程、包安全生产、包文明施工、包验收合格、包工程资料的方式。

- （二）合同价款的确定

- 1、本工程采取单价包干的方式，包干单价：    元/㎡，大写人民币：    ，暂定合同总价：     元，大写人民币：   。（结算时以实际完成工程量结算）在合同承包范围内，乙方应完成本合同规定范围的全部工作内容，并认真履行本合同。

- 2、上述包干单价中已包括各工种农民工工资、超高增加费、各类补贴（节假日施工、赶工等）、自备工具用具费、本工种所需材料多次转运费、安全文明施工措施费、规费、风险费（人工涨价及政策性文件调整等风险，结算时单价均不调整）、两年质保费用、半成品及成品保护费、本工种完工后现场清扫费、劳保费、医疗费、保险费、差旅费、管理费等完成本项目的一切费用；同时包括辅材费（如：钉子、铁丝、铆钉、石膏板螺丝、燕尾钉、直钉、水泥钢排钉、电工胶带、扎带、分色带、纸胶带、缝带、砂纸、滚筒、毛刷、阴阳角线条等）

- 3、合同外发生的临时性用工工资按甲方文件《建筑工程技工、普工执行日工资表》（人力司发〔2021〕46号）标准执行。

- （三）款项支付节点

- 1、进度款及农民工工资支付：每月支付完成工程量产值（中标单价×实际完成合格工程量）的70%，由乙方当月25日按实报送工资表给甲方，由甲方审核后次月直接发放至农民工。支付时应配齐相应的农民工工资发放表、身份证复印件、农民工银行卡、上月工资发放公示照片、上月民工签字确认已经领用的工资表、收条等有关支付资料递交至甲方。资料不齐，甲方有权拒绝支付进度款。过程中的工程量仅作为进度款的支付依据，最终完成工程量以实际办理结算审核为准；

2、完工验收后，乙方提供一套结算资料（包括签证单、收方单、影像资料、竣工图、结算清单等结算所需资料）交甲方进行结算审核，完工验收合格并提交结算资料后支付至合同金额的85%。

- 3、甲方根据乙方提供的结算资料并结合现场实际施工情况进行结算，结算完成后支付至结算金额的97%；剩余3%的价款作为质保金，质保期（两年期）满无质量问题后一次性无息支付。

- 4、农民工工资支付的前提条件：

- （1）甲方根据对乙方工程实体质量、施工质量行为进行考核评定，如有发现不按图纸或规范施工的，乙方必须在规定时间内纠正，如果不及时纠正或拒绝纠正的，进度款暂停支付，农民工工资由乙方自行垫付。

- （2）对安全文明施工不符合重庆市地方规定且不满足甲方要求的，甲方有权暂停支付当期农民工工资，整改合格前的农民工工资由乙方自行垫付，直到满足甲方要求方可付款。

- （3）乙方未按甲方制定的节点工期完成指定工作内容，进度款暂停支付，农民工工资由乙方自行垫付，并按本合同相关违约条款进行处罚。

- （四）结算

- 工程竣工验收合格后，双方按合同约定以实际施工完成工程量办理结算。

- 保证金

（一）履约保证金

1、本工程履约保证金为       元（大写人民币      ），收到成交通知书3个工作日内向甲方缴纳，工程完工并验收合格后一次性无息退还。

2、中标人存在下列情形之一时，发包人则有权按下列处罚履约保证金。

（1）若中标人因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被发包人清除退场（清除退场的情况：将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人；自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换等）不能继续完成本工程或对发包人工程施工及企业信誉造成了损害，发包人有权扣留其全部或部分履约保证金不再予以退还，并有追加中标人赔偿发包人损失的权利，无需取得中标人同意，则中标人在参与劳务竞争报价时，已仔细阅读并理解本条款。

（2）中标人在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇佣工人或债主到发包人或发包人的上级单位索要欠款，发包人将从履约保证金中代付相关款项，并加收5%的手续费，手续费可从工程款中直接扣划，直至履约保证金全部扣除完为止。

（二）低价风险保证金

1、担保形式：银行转账。

2、担保金额：中标价低于工程最高限价85%（即：本项目的最高限价986696.00元×85%=838691.6元）的，中标人除须向招标人缴纳履约保证金外，还须缴纳低价风险担保。低价风险保证金额为:最高限价的85%与中标价之差的3倍，且最高不得超过最高限价的85%。具体金额为           元（大写：        ）

3、递交时间：收到成交通知书3个工作日内。

4、退还要求：乙方按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成工程建设并验收合格后，甲方向乙方一次性无息退还低价风险担保。

（三）递交银行及账户信息

收款单位：重庆垫江人力资源管理有限公司

开户银行：中国工商银行涪陵垫江支行

账    号：3100014119200094376

社会统一信用代码：91500231305180102R

- 合同工期

- 本工程合同工期共 90 天，以甲方通知进场时间为起算点，验收合格之日为止。

- （二）双方约定，乙方工期随甲方工期计划要求进行施工，如未按甲方计划工期要求完成，处以1000元/天违约金。

- 工程质量及工程验收

- 工程质量：达到设计要求及建筑装饰装修工程质量验收标准（GB50210-2018）并验收合格。达不到要求时，拆除重新施工，直到符合约定标准。拆除和重新施工的费用不增加，工期不予顺延。拆除和重新施工增加的材料费由乙方自行承担。

- 工程验收：由甲方组织验收，若不合格乙方应在5个工作日内完成整改，甲方重新验收。

- 工程质量要求

1、吊顶及造型面层材料应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝、及缺损。面板与龙骨的搭接应平整、吻合，压条应平直、宽窄一致。

2、面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置合理、美观，与面板的交接应吻合、严密。

- 3、油漆工程使用的腻子，应根据油漆品种、性能要求配制，应与基体结合坚实牢固，不得起皮、粉化及裂纹。

- 4、喷、涂油漆每遍应施涂均匀，各层结合牢固。施工表面平整，没有空鼓、起泡、裂缝，厚度均衡、色泽一致。

- 5、油漆应在其喷、涂刷时不流坠、不显刷纹，手感细腻光滑，无起皱、毛刺、漏刷现象，施涂过程中不得任意稀释。

- 6、墙面、天棚没有污染、脏迹存在。

- 7、具体施工工艺及其他质量要求详见施工设计说明和相关规范。

- 双方约定，乙方工期、质量不能满足甲方要求时，且又没有积极响应甲方的具体措施，乙方应承担违约责任如下：

- 1、乙方无条件自费返修达到合同约定质量要求，并承担相应质量责任和由此造成的甲方损失。或由甲方另行找人整改，由乙方承担整改费用。

- 2、甲方有权更换施工队伍，乙方应无条件办理工程移交，立即退出施工现场。除甲方已付劳务费外，余下的不再支付给乙方，作为后续施工人员的抢工费。

- 本工程自验收合格之日起质量保修期2年。

- 双方责任

（一）乙方必须保证所承担的劳务作业质量符合国家施工验收规范、质量检验标准。

（二）为明确责任甲、乙双方均应遵守以下规定：

- 甲方责任

- 1、向乙方提供图纸、定位、试验、质量标准、操作规程等技术交底。

- 2、随时对施工质量和进度进行检查、监督、评定。

- 3、督促因乙方违反设计要求、操作规程、偷工减料、粗制滥造、不听指挥等自身原因所造成的质量事故和返工整改。

- 4、负责按时发放农民工工资。

- 5、负责提供施工用水、用电。

- 6、负责提供现场所需材料。

- 乙方责任

1、乙方施工中所用材料用量需提前7日报甲方审核采购，若因报送延误造成的相关损失由乙方承担。

- 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和国家有关环境管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方自身安全措施不力以及其他自身原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 3、因乙方责任而受到政府部门的相关处罚，或因侵害周围居民、单位的合法利益而造成赔偿，所发生的费用由乙方承担。

- 4、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，不能违反安全管理的规定进行施工。

- 5、乙方应保持场地整洁，做到工完场清，直到甲方满意，所有垃圾由乙方外运至甲方指定地点。

- 6、电工、焊工等特殊工种需持证上岗，不能使用老弱病残孕人员，所有进场人员都要求报备。

- 7、乙方自行协调和排除施工的一切障碍，并承担费用。

- 8、乙方负责现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查。指定专人负责质量监督并做好质量自检工作，严格按操作规程和工艺流程进行施工，达到设计要求、规范规定以及验收标准。

- 9、接受甲方质量检查评定，因质量达不到要求，乙方无条件按甲方要求限期整改直至合格，所造成返工，其经济损失由乙方负责（包括照价赔偿浪费的材料）。

- 10、负责处理因乙方违反设计要求、操作规程、偷工减材、粗制滥造、不听指挥等自身原因所造成的质量事故，并承担经济责任（其质量事故处理方案需经总承包单位和甲方审查同意）。

- 11、若乙方不能按时完成相应施工内容，甲方有权组织其他人员施工，费用从本合同劳务费中扣除。

- 12、乙方应向甲方缴纳的各种违约金等，甲方有权在结算价款中直接扣除。

- 治安、防火

（一）乙方凡在施工现场作业人员，必须对所属人员进行遵纪守法、治安、防火制度的宣传教育。

（二）凡发生治安纠纷，属乙方内部人员事故、案件，由乙方负责人查办，涉及甲方人员，乙方则应派人员配合甲方查处。对私拿、盗窃施工现场财物的人员，由甲方移交公安机关处理。

（三）甲方有权对乙方人员进行防火、治安检查督促，查处有任何因乙方违章而造成的损失由乙方负责。甲方可对责任人和直接责任人处以100~500元违约金，构成犯罪的，交由司法机关依法处理。

- 安全

（一）认真贯彻执行劳动保护法规，保障施工中的安全生产，加强承包劳务作业的安全工作，甲乙双方必须严格执行有关规定，坚持承包生产必须承包安全的原则。

（二）甲方负责对乙方责任人进行安全教育，就有关安全技术措施向乙方交底。乙方对承包的工作应严格执行甲方制定的安全技术措施方案，乙方负责施工中的安全工作，同时接受甲方的监督检查。

（三）乙方自行提供施工中所需的符合国家相关标准的安全帽、安全带、安全网和防止职业病要求的个人防护用品等安全防护用具，并监督、教育操作人员按照使用规定正确佩戴、使用。未按规定使用安全防护用品的处以50元/次违约金。

（四）包干单价中已包含保险费，乙方应为现场实际施工人员办理相关保险。乙方现场实际施工人员在施工中发生的任何伤亡事故，赔偿及相关损失由乙方自行承担。

（五）乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识，甲方有权不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查，对认为不合格的人员有权要求其退场。

（六）乙方必须严格执行国家、地方和甲方制定的安全操作规程、安全管理办法、安全管理制度及治安管理条例。

（七）没有经过甲方同意，擅自将安全防护拆除，视情节严重处乙方50-200元／次违约金。

（八）施工现场的操作人员必须按照建筑工人安全操作规程及现场有关安全技术要求和现场管理制度进行施工，如未按上述要求进行施工而违章，乙方发生的大小安全事故，所发生的一切费用乙方自行负责。

（九）乙方员工（或雇员）造成本人或任何第三人的人身、财产损失的，其经济法律责任概由乙方承担。乙方员工、雇员的薪酬由乙方及时支付。

（十）乙方人员在施工现场外发生的伤亡事故，与甲方无关。

（十一）乙方未尽上述义务，影响甲方的施工进度或企业形象时，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接支付款项用于处理因乙方原因引发的影响甲方的施工进度或企业形象的事宜，乙方应无条件地认可甲方的处理行为。

- 关于文明施工的约定

现场安全文明施工必须按照《JGJ59-2019》执行。

（一）乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及工区范围内的清洁卫生。

（二）乙方作业层的材料堆放必须整齐、井然有序。

（三）乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地方，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所用人工按200元／工日的单价从乙方结算款中扣除。

（四）乙方所有人员在施工现场注意行为文明，严禁打赤膊、穿拖鞋四处游逛、骂人、争吵、扯皮打架、随地吐痰等影响项目部及公司形象的不文明行为，一经发现，甲方处乙方100元／人次违约金。

（五）施工现场严禁赌博，非在册施工人员严禁进入施工现场或在工地擅自留宿，严禁打架斗殴、嫖娼卖淫、偷盗、聚众闹事，否则甲方处乙方100-1000元／人次违约金，有死、伤时，另按相关规章制度处理，并追究当事人法律责任移交公安机关处理。

（六）严禁偷窃现场施工材料或他人物品，否则一经发现，除赔偿失主相应损失外，甲方处乙方500元／人次违约金。

（七）自觉维护现有专用用电设施，因乙方原因而损坏甲方现场用电设施的，除负责维修费用外，甲方处乙方200元／次违约金。

（八）迎接上级检查应保持各自施工场地整洁、井然有序，安全设施标识等维护，如果没达到要求，甲方有权责令整改，所发生的费用由乙方负责。

（九）阶段验收保持各自施工场地整洁、井然有序，安全设施标识等维护，工程初验、竣工验收时，必须场地整洁、窗明几净，做好成品保护工作。

（十）乙方施工人员必须服从甲方的监督及管理。如有不服从监督和管理，甲方有权要求乙方将此人清退，并处乙方200元／次的违约金。

- 节约措施

乙方必须按照甲方核定的料单进行领料使用，并在施工中注意材料节约，双方约定按设计图中粘贴面积算损耗并进行奖罚。

- 材料控制

所有材料在使用过程中严格落实材料使用耗量标准，材料损耗率控制在3%，超过3%的部分，甲方从乙方应付款中，按实际采购价扣除。

（二）禁止砂浆过夜，每发现一次甲方向乙方索赔200元／堆，禁止乱切、乱割钢筋、乱砍砌体材料，每发现一处甲方向乙方索赔100元；禁止不按配合比和技术交底进行砂浆搅拌，每发现一次甲方向乙方索赔100元；禁止到处遗洒砂浆，每发现一处甲方向乙方索赔100元；禁止乱割面砖材料，否则甲方向乙方索赔100元／次。

- 其他规定

- 本合同签订后，乙方若因故中途退场，其损失由乙方自行负责，如严重影响甲方生产进度或现场管理，乙方应承担其全部责任。

- 每天完工后，必须清理施工现场，现场材料必须堆码整齐。

- 合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，乙方不得使用童工，不得使用体弱多病、服刑人员，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员，严禁使用患有传染病、精神病的人员岗，严禁使用未满18周岁人员，违者造成的一切后果自负。

- 乙方应做好作业人员的安全生产及疫情防控的宣传工作，违反安全生产规定、疫情防控要求和违反施工现场管理有关规定所造成的全部后果及责任由乙方负责。

- 如乙方不服从施工总承包单位和甲方安排，甲方有权另行调配其他作业人员施工，所发生的费用从乙方承包费用中扣除。

- 乙方在施工过程中违背本合同条款，中途停工，严重影响施工质量、进度、安全时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。乙方应承担由此造成的一切损失。

- 乙方未尽本合同义务，影响甲方施工进度或企业形象时，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接支付款项用于处理因乙方原因引发的影响施工进度或企业形象的事宜，费用从乙方结算款中扣除。

- 本合同如有未尽事宜，由双方协商修改补充条款。

- 争议的解决方式

- 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的争议，双方先行协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 合同生效与终止

- 合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，肆份均具有同等法律效力。本合同经双方签字、盖章之日起生效；待工程质量保修期满、工程款付清后自行终止。

- 本合同以书面打印的内容为有效版本。本合同中除签约双方法定代表人或委托代理人的签名及签约时间以外，手写的内容均为无效条款，对签约双方不具有法律效力。

甲方（盖章）：重庆垫江人力资源管理有限公司

甲方法定代表人或委托代理人（签字）：

甲方经办人（签字）：

乙方（签字盖章）：

合同签订时间：      年   月   日

附件1

廉洁合作承诺书

甲方：重庆垫江人力资源管理有限公司

乙方：

项目名称：明月山研学训练营地建设项目装修工程木工、涂料工、水电工劳务作业承包

为促进甲乙双方在涉及资金、资产、货物、股权、知识产权等商务、工程及经济往来事项的合作中保障相关人员依法履职、秉公办事、廉洁用权，构建清清爽爽、干干净净的合作关系，旗帜鲜明反腐败，推动廉洁建设，根据有关法律法规规定，经甲乙双方商定，特作如下廉洁承诺，共同严格遵守。

- 承诺主要内容

- 甲乙双方人员（包含但不限于经办、协助和各级管理人员及其配偶、子女、亲属和其他特定关系人，下同）不得借商务、工程合作及经济往来事项之机谋取个人私利，承诺严禁下列行为：

1.甲方人员不得借工作之机违规对乙方吃拿卡要报，严禁违规索取、收受或暗示乙方人员给予任何名目的钱物或好处。

2.乙方人员严禁以任何名义违规向甲方人员赠（输）送影响职务或职权廉洁的钱物或好处，严禁违规向甲方人员提供吃喝玩乐等消费，或支付应由甲方人员私人承担的费用。

3.双方人员严禁私人资金借贷或违规借用对方物品。

- 二、违反承诺责任

甲乙双方若违反上述承诺，自愿接受如下责任和处理：

1.甲方人员违反上述承诺，由公司按照党纪党规、国家法律法规和单位规章制度予以经济处罚、组织处理、纪律处分或移送有关单位追究法律责任。

2.乙方违反上述承诺致甲方人员违纪违规或违法的，自愿同意按照双方合作事项总金额1%-5%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黄色失信企业和人员，取消三年内与甲方业务合作资格；致甲方人员犯罪的，自愿同意按照双方合作事项总金额5%-10%的数目支付赔偿金给甲方，列入甲方黑色失信企业和人员，取消十年内与甲方业务合作资格。

3.双方有权向对方监督人员或上级主管部门举报其相关人员违反承诺的不廉洁行为，对方须严格保密，不得打击报复。

三、本承诺书一式4份，由甲乙双方及监督部门各留存1份。

甲方公章：                               乙方公章：

甲方代表签字：                           乙方代表签字：

甲方监督单位及电话：                     乙方监督单位及电话：

年   月  日