《垫江县“两轴一环线”重要节点景观》方案设计

公开征集公告

- 项目说明

项目名称：《垫江县“两轴一环线”重要节点景观》方案设计

征集方式：公开征集

主办单位：垫江县规划和自然资源局

组织单位：重庆景强项目管理有限责任公司

- 项目概况

- 项目背景

“两轴一环线”是垫江城市功能的核心承载和对外展示的形象窗口。要按照产城融合、城景互动、人口集聚、职住平衡要求，以“两轴一环线”为重点，全面抓好沿线道路风貌改造、重要节点景观打造等工作，同步做好文化植入，增强城市人文烟火气息，着力塑造具有垫江辨识度的城市形象，不断提升垫江美誉度和吸引力。

- 相关要求

本项目针对垫江城区9个重要节点(城市主要交叉路口)进行景观设计，主要要求如下：

1、应结合垫江历史文化、发展历程等内容开展9个节点的景观设计，体现出地方特征的原则，城市景观设计要与体现出城市的特色，与本地城市的文化相结合。

2、景观设计方案要与城市的环境，城市的整体布局相结合，做到和谐统一，要体现出轴线、路径、节点等几个要素，景观的设计要坚持和谐、开阔、舒适的原则。

3、把握好设计风格与周边环境相协调的原则，在城市的景观设计中要将软质与硬质相结合，既要重视景观设计理念，又不能忽视公共空间的功能属性，要符合当地的地方特色，同时承接规划的格局和设计理念。

- 征集规则

本次征集工作分为三个阶段进行：第一阶段——应征人确定阶段；第二阶段——确定征集方案阶段；第三阶段——合同履行。

- 第一阶段：应征人确定阶段

1.应征申请人资格要求

(1)应征人须满足以下资质条件之一：

1）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级；

2）具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业乙级及以上资质；

3）具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质;

4）具有建设行政主管部门颁发的工程设计风景园林工程专项乙级及以上资质。

(2)本项目不允许联合体参与应征。

2.报名时间及报名资料要求

（1）报名时间

开始报名时间为2024年4月22日（北京时间）

报名截止时间为2024年4月26日17:00（北京时间）

注：报名资料须在截止时间前发送至邮箱：253454699@qq.com。在截止时间以后发送至邮箱的报名资料不予受理。

- 报名资料要求

包括但不限于以下资料：

1）报名表（须为加盖公章的PDF扫描件）；

2）工商注册文件（有效的营业执照或商业登记证明或事业单位法人证书，须为加盖公章的PDF扫描件）；

3）资质证明文件（须为加盖公章的PDF扫描件）；

4）服务方案（须为加盖公章的PDF扫描件）。

注：所有资料按以上顺序统一扫描为一个PDF发送至规定邮箱。

3.评审委员会评审

主办单位将组建评审委员会，由评审委员会对应征申请人进行资格审查并对资格审查合格的应征申请人服务方案进行独立评审打分，并取所有评审委员会成员对同一服务方案独立评分的算术平均值作为服务方案最终得分；并按照各方案最终得分由高到低的顺序推荐得分最高的3名应征申请人为应征人。若有得分相同的，则由评审委员会在得分相同的应征申请人中以投票方式确定排名先后，直至确定出无相同排名为止。若在报名截止时间，递交报名资料的应征申请人少于3家的，重新开展征集活动。

特别说明：服务方案评审由评审专家对应征申请人提交的服务方案从以下方面进行横向对比评分（满分25分）： （1）服务方案整体编制水平（6分）； （2）项目策划思路先进性及可行性，商业和文化植入的优异性（10分）； （3）进度计划安排的可行性（3分）； （4）资源配置的合理性（3分）； （5）保障措施（3分）；

4.确定应征人

评审委员会评审结束后，主办单位将根据评审结果向应征人发出方案设计征集邀请函，应征人须在邀请函规定的时间内足额交纳应征保证金，否则将视为自愿放弃应征人资格，从备选应征人（若有）中依序替补。

- 确定征集方案阶段

1.现场踏勘

应征人应在方案征集邀请函规定的现场踏勘时间内自行联系（现场踏勘联系人：刘洪江，联系电话：15696416778）踏勘现场，并在踏勘现场时一次性提交需要主办单位补充提供的材料清单及对本项目资料的疑问；未在规定时间内踏勘现场并提交所需材料清单及疑问的，一律视为已完全获取所需资料并理解项目全部内容，主办单位、组织单位概不负责。

2.项目答疑

主办单位、组织单位整理完善需要补充提供的相关材料及疑问答复后统一发送至各应征人报名资料中明确的邮箱。

3.应征方案递交

（1）应征方案要求

应征方案格式采用PPT电子版或视频，主要包括以下内容：

方案设计部分

a.现状分析：节点风貌、交通现状、公共空间、环境现状等。

b.方案设计：结合片区城市功能，对节点现状进行深入摸排，梳理现状；提出总体设计思路；对节点提出针对性设计策略；对重要节点提供设计效果图。

（2）成果递交

在评审当天由应征人带应征方案电子版成果到指定地点进行展示。

4. 县规划和自然资源局初步审查

主办单位将对方案进行初步审查，对应征人提交的应征方案进行点评并提出初步意见，由应征人修改完善后进入行政评审。

5.行政评审确定征集方案

以行政评审确定中标人。

- 第三阶段：合同履行

签订合同后15天内按照相关政府部门要求对应征方案进行深化设计，并提交最终成果。

- 日程安排

| 阶段 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段应征人确定阶段 | 2024年4月22日 | 发布公告 |
|  | 2024年4月26日17:00 | 报名截止 |
|  | 2024年4月28日（暂定） | 评审委员会评审服务方案 |
|  | 2024年4月28日（暂定） | 确定应征人、发出方案征集邀请函 |
| 第二阶段确定征集方案阶段 | 2024年4月29日（暂定） | 自行联系踏勘现场 |
|  | 2024年4月29日（暂定） | 答疑 |
|  | 2022年5月9日18:00（暂定） | 应征方案递交 |
|  | 2022年5月10日（暂定） | 县规划和自然资源局初步审查 |
|  | 时间另行通知 | 行政评审确定征集方案 |
| 第三阶段合同履行 | 签订合同后15天内 | 按照相关政府部门要求对应征方案进行深化设计，并提交最终成果。 |

注：以上时间均以北京时间为准，主办单位保留调整日程安排的权利。

- 相关费用

- 本次征集活动含中选设计单位的设计费用（含地形图测绘费、勘察费、差旅费、银行手续费、印刷费、税金以及提交正式成果所产生的一切费用）及进入行政评审的方案补偿费用（含勘察费、差旅费、银行手续费、印刷费、税金等一切费用）。本次方案征集总价为人民币49万元，其中，行政评审确定的中标人获得设计合同，设计合同金额为人民币39万元；其他两家参与行政评审的应征方案分别获得人民币5万元的补偿费，未中选单位有义务无偿将方案成果交由中选单位进一步吸纳深化；未进入行政评审的方案无补偿费。

- 本次征集活动应征申请人参与应征所产生的所有一切费用自理，主办单位、组织单位概不负责。

- 被确定为应征人的单位，须在规定时间内递交应征保证金，应征保证金为人民币7000.00元；应征人未在规定时间内递交应征方案的，其应征保证金不予退还。

- 代理服务费，主办单位在签订设计合同前须向组织单位一次性支付人民币8000.00元的代理服务费。

- 最终成果要求

达到方案设计的深度，并可直接用于指导施工图设计。

- 其他条款

- 知识产权

- 应征人拥有应征方案(指被征集方案及已获得补偿费的应征方案）的著作权（版权）。经主办单位书面许可后，应征人可通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式评价、展示其应征作品。应征人不得将应征方案用于本征集项目以外的其他任何项目。

- 应征人应保证其提交的应征方案全部内容在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权（包括但不限于著作权、专利权）或专有技术或商业秘密。如果应征人的应征方案使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应征人应已经获得权利人的合法、有效、充分的授权。应征人因侵犯他人知识产权或专有技术或商业秘密所引起的全部赔偿责任应由应征人承担。

- 主办单位拥有应征方案(指被征集方案及已获得补偿费的应征方案）的使用权，可对应征方案汇编、印刷、出版和展览，可通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式评价、展示、宣传应征作品。主办单位有权在项目的规划和设计中或在设计方案调整综合时，全部或部分使用应征方案的内容，也可以对应征方案进行修改。

- 由主办单位提供的资料、软件、成果文件及过程性文件和相关其他物品，其所有权（包括知识产权）等合法权益归主办单位。未经主办单位书面同意，设计单位不得擅自使用或交由任何第三方使用前述资料、软件和其他物品，否则，设计单位应承担由此产生的所有责任并赔偿主办单位因此遭受的所有损失。

- 本次征集活动中的所有文件及往来信函均应使用中文书写。

- 除国家相关标准及征集文件中的技术要求另有规定外，设计成果文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 参加本次活动的应征申请人均被视为承认本公告的所有条款。

- 主办单位、组织单位拥有本次公告的解释权。

- 本次征集活动本身及与本次活动相关的文件所适用的法律和法规仅为中华人民共和国的法律和法规。

- 征集公告发布公开

本公告在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/ssqk/xeyx/zbgg_new/）公开发布。

- 联系方式

联系人：梁老师

电话：023-81863708

电子邮箱：253454699@qq.com

主办单位：垫江县规划和自然资源局

组织单位：重庆景强项目管理有限责任公司

2024年4月 22 日

附件：

《垫江县“两轴一环线”重要节点景观》方案设计公开征集

报名表

| 应 征 申 请 人 信 息 | 应征申请人单位名称：___________________ |
| --- | --- |
|  | 应征申请人单位的设计资质：___________________ |
|  | 公司地址： | 电话： |
|  | 联系人及其移动电话： | 传真： |
|  | 邮箱号： | 邮编： |
| 本单位类似项目经验： |
| 拟派项目负责人情况： 姓名：_________；年龄：______；在本项目中担任的职务：_________； 类似项目经验： |

说明：1.报名条件详见征集公告“应征申请人资格要求”。

应征申请人：（填写名称，加盖公章）

年   月   日