垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目

竞争性比选文件

比 　选 　人：垫江县新民镇明月村村民委员会

比选代理机构：重庆市工程管理有限公司

二〇二四年五月

目   录

第一篇 竞争性比选公告	4

一、竞争性比选内容	4

二、资金来源	4

三、竞选人资格条件	4

四、比选有关说明	4

五、保证金	6

六、其它有关规定	9

七、联系方式	10

第二篇 比选项目技术需求	12

一、项目一览表	12

二、采购数量及参数概况	13

三、技术资料要求	16

四、其他说明	16

第三篇 比选项目服务需求	17

※一、交货时间、地点及验收方式	17

※二、质量保证及售后服务	18

※三、报价要求	20

四、履约保证金及付款方式	21

五、知识产权	22

六、培训	22

七、违约责任	23

八、其他	24

第四篇 评审办法（经评审的比选最低价法）	25

一、比选程序	25

二、评定成交的标准	28

三、否决竞选处理情况	28

四、比选终止	29

第五篇 竞选人须知	30

一、比选费用	30

二、竞争性比选文件	30

三、比选要求	30

四、中选人的确定和变更	33

五、成交通知	33

六、关于质疑和投诉	34

七、签订合同	35

八、项目验收	36

九、代理服务费	36

第六篇 合同草案条款	37

第七篇 竞选文件格式要求	41

一、经济部分	42

二、技术部分	45

三、服务部分	48

四、资格条件及其他	51

五、其他资料	56

# 第一篇 竞争性比选公告

重庆市工程管理有限公司（以下简称：比选代理机构）接受重庆市垫江县新民镇明月村村民委员会（以下简称：比选人）的委托，对垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目进行竞争性比选。欢迎有资格的竞选人前来参加竞选。

## 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 中选人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 垫江县2024年新民镇明月村种子（粮食）烘干点建设能力提升项目 | 136 | 2 | 1 |

## 二、资金来源

乡村振兴衔接资金，采购预算136万元（大写：壹佰叁拾陆万元整）。

## 三、竞选人资格条件

（一）基本资格条件（竞选人自行提供诚信声明）

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（二）本项目的特定资格要求

1.竞选人须具有独立法人资格。

【竞选人须在竞选文件中提供营业执照复印件（事业单位提供事业单位法人证书复印件）并加盖竞选人单位公章。】

2.本项目不接受联合体。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的竞选人，请在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）网上下载或到比选人处领取本项目竞争性比选文件、答疑补遗（若有）等比选前公布的所有项目资料，无论竞选人下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）获取竞争性比选文件期限：

1.竞争性比选文件提供期限：2024年5月31日至2024年6月7日。

2.竞争性比选文件售价：人民币1000元/包。（大写人民币壹仟元整），上交方式为现金，竞选人在递交竞选文件时一并缴纳（缴纳地点：项目开标地点）。

（三）比选地点：重庆国际投资咨询集团有限公司开标厅（重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋负一层），具体详见开标当天重咨大厦负一楼指示牌。

（四）提交竞选文件起止时间：2024年6月7日北京时间上午10：00至10：30。

（五）比选开始时间：2024年6月7日北京时间上午10：30。

## 五、保证金

（一）竞选保证金的递交

方式一：采用转账支票、电汇或网银方式缴纳竞选保证金

1.竞选保证金通过转账支票、电汇或网银方式缴纳，从竞选人基本账户转出，转出账号必须与竞选人的基本账户账号一致，不得使用其他方式及其他账户转账，否则竞选无效，当场退还其竞选文件。转账时在备注或用途栏注明项目名称（备注内容：项目名称+竞选保证金，项目名称可简写）。请竞选人注意竞选保证金电子票据的在途时间，未充分计算在途时间造成保证金延迟到账的，竞选人自行负责，由评审委员会作否决竞选处理。

2.竞选保证金账户

银行账户名称：重庆市工程管理有限公司

银行名称：兴业银行重庆分行营业部

银行账号：346010100105415993

账号开户行联行号：309653011070

（打款时必须填写账号并认真核对，出现保证金未到指定账户的情形由竞选人自行负责）

以转账支票、电汇或网银方式缴纳的竞选保证金的金额：人民币20000元（大写：人民币贰万元整）。

竞选保证金缴纳截止时间为项目开标时间（以到账时间为准）。

3.竞选人递交竞选文件时携带竞选保证金银行票据原件至开评标现场备查核对。

4.竞选保证金退还方式

比选人应当在法定时间内确定中选人。比选代理机构应当在成交通知书发出后7个工作日内退还除非中选候选人的竞选保证金到其基本账户。

比选人应当在法定时间内和中选人签订合同并在3个工作日内通知比选代理机构。比选代理机构应当在收到比选人退还竞选保证金的通知后7个工作日内退还中选候选人的竞选保证金到其基本账户。

方式二：以纸质保函形式缴纳竞选保证金

1.纸质保函交纳形式及要求：

（1）缴纳形式：竞选人提供不可撤销且见索即付的银行保函；

（2）具体要求：竞选人须在竞选文件中提供银行开具的纸质保函正本扫描件，纸质保函正本原件应当在开标现场递交比选人保管。纸质保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目比选人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在竞选文件递交截止时间前有效期限必须至少包含整个竞选有效期；⑤保函须不可撤销见索即付。

不满足上述要求的纸质保函无效。

以纸质保函形式担保的竞选保证金的金额：人民币20000元（大写：人民币贰万元整）。

竞选人须确保其递交的纸质保函能在重庆市相关银行核验真伪，并在竞选文件资料中提供纸质保函的核验地点、方式和联系人，否则该纸质保函视为无效。

2.竞选人在开标现场递交的纸质保函原件应与竞选文件中提供的纸质保函扫描件一致，否则由评审委员会作否决竞选处理。

3.在发出成交通知书前，比选人应当对竞选人的纸质保函开展核验。比选人按照竞选人提供的核验地点、方式和联系人等信息无法对该纸质保函进行核验的，或发现竞选人递交的纸质保函弄虚作假的，对已取得中选资格的中选人，取消中选资格，给比选人造成损失的，中选人依法承担赔偿责任。比选人对纸质保函无法核验的，或发现竞选人对纸质保函弄虚作假的，比选人有进一步追究其责任的权利。

4.纸质保函的退还、注销

比选人应当在法定时间内确定中选人。比选人应当在成交通知书发出后7个工作日内向除中选候选人以外的其他竞选人退还纸质保函正本并书面通知相关银行本项目准予提前注销纸质保函。具体注销事宜由竞选人与银行协商。

比选人应当在法定时间内和中选人签订合同，并在3个工作日内书面通知相关银行向中选人和其他中选候选人注销纸质保函。具体注销事宜由竞选人与银行协商。

（二）竞选人有下列情形之一的，比选人或者比选代理机构可以不退还竞选保证金

1.竞选人在竞选有效期撤销竞选文件的；

2.中选人未按规定提交履约保证金的；

3.竞选人在竞选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

5.其他严重扰乱比选程序的。

6.比选人有权进一步核查竞选人所提供的竞选资料，若发现中选人、中选候选人、竞选人存在提供虚假资料、无效资料、承诺与实际不符的行为，视为弄虚作假，比选人有权取消其中选资格或中选候选人资格，其竞选保证金不予退还，同时，比选人有权进一步追究其责任。

## 六、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效竞选。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家竞选人参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商（或经销商）参与竞选。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，请各竞选人注意下载或到比选人处领取；无论竞选人下载或领取与否，均视为竞选人已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过竞选文件截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与竞选，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

## 七、联系方式

（一）比选人：重庆市垫江县新民镇明月村村民委员会

联系人：张老师

电  话：15025656997

地  址：重庆市垫江县新民镇明月村

（二）比选代理机构：重庆市工程管理有限公司

联系人：胡老师

电  话：18623218958

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦B栋301

# 比选项目技术需求

## 项目一览表

| 序号 | 型号 | 单位 | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式种子烘干机 | 套 | 5 | 136 | 容量不低于10吨/台，含配套燃气设备 |
| 2 | 喂料提升机 | 台 | 1 |  | 不低于50吨/小时 |
| 3 | 双层组合筛选机 | 台 | 1 |  | / |
| 4 | 种子精选机 | 台 | 1 |  | 不低于10吨/小时 |
| 5 | 输送带 | 条 | 2 |  | 长度需满足场地配置及业主生产需求，要求粮食出仓时需要输送到运粮汽车及仓库内 |
| 6 | 下粮坑 | 个 | 1 |  | / |
| 7 | 电子定量秤 | 个 | 1 |  | / |
| 8 | 打包仓 | 个 | 1 |  | / |
| 9 | 叉车 | 台 | 2 |  | / |
| 10 | 地磅 | 座 | 1 |  | / |
| 11 | 其他辅助设施 | / | / |  | 包括上料设备和电控系统等，满足烘干机正常使用，能实现全自动化。 |

## 采购数量及参数概况

| 序号 | 设备名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式种子烘干机 | 1.烘干机类型：低温循环立式种子烘干机； 2.批处理量（t/d）：≥5，满足种子半仓干燥要求； 3.烘干温度（℃）：40~50，满足种子干燥要求； 4.稻谷破碎率增值（%）：≤0.2； 5.热风温度（℃）：38~40； 6.干燥段高度（mm）：≥5300； 7.降水速率（%/h）：≤1.5； 8.干燥不均匀度（%）：≤1； 9.电源：三相380V，50HZ； 10.功率（KW）：≥5； 11.容量（吨）：≥10； 12.关键部位需要用不锈钢制作，保证产品质量； 13.发芽率不低于干燥前； 14.安全防护装置：外露回转件、高温点、操作平台及梯子等需要配备安全防护装置，并且结构和安全距离符合GB10395.1规定； 15.烘干机设置粮位观察孔、满粮报警装置、热风温度超温报警装置和开机前警示装置； 16.具有手自动转换、故障报警等功能； 17.干燥机上、下粮进出口采用无搅拢结构； 18.能全自动烘干制种油菜和水稻。 |
| 2 | 喂料提升机 | 1结构形式：畚斗式结构； 2.高度（m）：≥12； 3.处理量（t/h）：≥30（以水稻为准）； 4.功率（kw）：≥3，防护等级IP54防尘； 5.提升机接筒工件厚度（mm）：≥1.5； 6.要求畚斗和提升带需要采用国内知名品牌的产品； 7.提升机底部采用鼠笼结构。 |
| 3 | 双层组合筛选机 | - 1.处理量（t/h）：≥20； - 2.功率（KW）：≥2； - 3.吸风量（m3/h）：7500~8500； - 4.筛片工件厚度（mm）：≥2； - 5.具有风选除杂，有效清理粮食中的灰尘、小杂、大杂。 |
| 4 | 种子精选机 | 1.总功率（KW）：≥16； 2.批处理量（T/H）：≥10； 3.获选率（%）：≥97； 4.净度（%）：≥99； 5.能够根据谷物颗粒大小、比重要求更换筛网，风机可根据筛分物的比重调风量，根据业主的要求达到筛分清选的标准。 |
| 5 | 输送带 | 两条（包含入仓输送带和出仓输送带），长度需满足场地配置及业主生产需求，要求粮食出仓时需要输送到运粮汽车及仓库内。 |
| 6 | 下粮坑 | 容量（m3）：≥6。（以业主实际需求建设为准） |
| 7 | 电子定量秤 | - 1.称重范围（kg）：0.5~50； - 2.精度（%）：0.2。 |
| 8 | 打包仓 | 容量（m3）：≥2。（以业主实际需求建设为准） |
| 9 | 叉车 | 1.额定起重量（kg）：≥2000； 2.动力形式：电动； 3.载荷中心（mm）：≤500； 4.最大起升高度（mm）：≥3000； 5.最大起升速度（m/min）：≥15； 6.最高行驶速度（m/min）：≥17； 7.最小离地间隙（mm）：应符合GB/T26789—2011《叉车安全》相关规定（即当叉车装载时，货叉顶端距离地面高度不得超过1800mm；当叉车卸载时，货叉顶端距离地面高度不得超过300mm）； 8.最小转弯半径（mm）：≥1500； 9.门架倾角（度）：前倾角3~6，后倾角为10～12。 |
| 10 | 地磅 | 1.称重范围（吨）：≥50； 2.精度（%）：0.1-0.5，符合国家相关标准； 3.分度值（kg）：20； 4.准确度等级：Ⅲ； 5.传感器类型：电阻应变式传感器； 6.控制器功能：能够实现零点校准、单位切换和数据存储等； 7.显示器类型：LED显示屏或液晶显示屏； 8.工作温度（℃）：-10~+40； 9.结构材质：钢材； 10.地磅尺寸：满足业主的实际场地需求。 |
| 11 | 其他辅助设施 | 包括上料设备和电控系统等，满足烘干机正常使用，能实现全自动化。 |

## 三、技术资料要求

为确保竞选人编制的竞选文件中对本项目“技术参数要求”应答的真实性，防止竞选人提供虚假技术参数响应或证明资料，比选人、比选代理机构认为有必要对竞选人所投产品明细清单中全部或部分产品的技术参数进行核实时，竞选人有义务积极配合比选人的核实要求。经核实，证明竞选人对采购项目技术参数响应确实存在虚假响应事实的，比选人或比选代理机构将竞选人虚假详细情况向垫江县农业农村委员会书面报告，由垫江县农业农村委员会进行审查，对发现的问题依法予以纠正，并对竞选人虚假响应行为进行严肃处理。

## 四、其他说明

竞选人在参与此项目的所有活动中，涉及的所有安全责任事故，由竞选人自行承担。

# 比选项目服务需求

“※”标注的为实质性要求，若不满足按无效竞选处理。

## ※一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订后50个日历天一次性全部交货后完成与设备相关的基础设施建设并安装调试，交货后按照业主的实际需求完成比选人操作人员培训工作。

（二）交货地点

交货地点：竞选人免费送货到比选人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，竞选人应经比选人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出验收记录，双方签字确认。

2.竞选人应保证货物到达用户所在地是全新未使用且完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。如有不符合要求或者虚假响应的，除不支付货款外，还将追究竞选人的违约责任。

3.竞选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到比选文件规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经比选人确认。

（4）产品在完成设备的相关基础设施建设并成功安装调试、试运行符合业主实际要求后，才算最终验收合格。

4.如因产品质量问题发生争议时，由比选人委托相应的权威机构进行质量鉴定，以其鉴定结果为准，鉴定合格时，质量鉴定费用由比选人承担，鉴定不合格时，质量鉴定费用由竞选人承担。最终验收合格后，出具验收单，双方签字确认。

5.竞选人提供的货物未达到竞争性比选规定要求，且对比选人造成损失的，由竞选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.比选人若需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归比选人所有。

## ※二、质量保证及售后服务

（一）质量保证

1.产品质量保证期：自验收合格之日起，提供2年的免费质量保证期。

2.竞选人应按照竞争性比选文件中的技术参数要求提供产品，所有产品须符合国家相应产品的有关质量认证标准。

（二）售后服务内容

竞选人在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

中选人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在8小时内派出专业人员到达现场进行技术支持，一般故障在2小时内修复，重大问题短期（1天）无法修复的须提供备用产品，竞选人保证在24小时内免费提供同规格同数量备用产品供比选人能够正常使用，直至故障排除。

（3）技术升级

在质保期内，如果中选人的产品技术升级，中选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人应对比选人进行升级服务。

2.质保期外服务要求（提供承诺，格式自拟）

（1）质量保证期过后，中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，比选人需要继续由原中选人提供售后服务的，中选人应以优惠价格提供售后服务，并保证和质保期内有相同的服务质量。

（三）备品备件及易损件

中选人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经比选人同意不得使用非原厂配件。

## ※三、报价要求

本项目采取综合总价包干方式，本次报价包含本次采购项目的所有采购、运输、设备安装的基础设施建设、调试、维护、辅材、人工、搬运费、交工检测验收费用、各种税费等内容。

报价计价原则：

（1）本项目由竞选人根据比选公告及相关资料包括的全部内容以及现场踏勘（比选人不组织，竞选人自行现场踏勘并与业主沟通具体的项目建设内容）情况，参照相关配套文件，结合市场行情进行报价。报价中应包括竞选人中选后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（含烘干及配套设备安装的基础设施建设施工、劳务、管理、材料、安装、维护、搬运费、保险、税金及有关文件规定的其他税费）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

（2）设备采购和安装过程中发生的不可预见费用均由竞选人纳入竞选报价。烘干及配套设备安装的基础设施建设施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由竞选人全面负责，其数量及费用由竞选人根据经验自行考虑列入竞选报价，比选人不再支付其他任何费用。

（3）本项目最高限价：人民币136万元（大写：人民币壹佰叁拾陆万元整）。竞选人的总报价不得高于最高限价，否则将被否决竞选。

5.竞选人应认真预算，合理确定综合总价报价，且报价涵盖安装烘干及配套设备所有工程内容（包含但不限于所有采购、运输、安装等基础设施建设、劳务、管理、材料、安装、维护、搬运费、保险、税金及有关文件规定的其他税费等）。

6.中选后应严格按照比选内容及规模进行项目工作。

## 四、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金

1.合同签订时中选人向比选人缴纳中选金额的10%作为履约保证金（以现金支付或银行转账方式形式提交）。

履约保证金退还：合同约定期限内完成服务且最终验收合格后按程序一次性无息退还履约保证金，若中选人向比选人提供的货物经验收不合格，比选人不予退还履约保证金。

（二）付款方式

1.本次采购有预付款，中选人与业主签订购销合同后可申请拨付购买设备资金的10%；

2.全部产品供货至指定地点后，中选人可按照工程进度向业主申请进度款；待中选人完成所有货物的基础设施建设、安装调试、试运行并验收合格（项目完工后向垫江县新民镇人民政府申请验收，由垫江县农业农村委员会进行复核），待垫江县农业农村委员会的专项资金拨付到位后，中选人需向比选人提供与支付金额等额的合法有效的增值税发票，比选人支付至合同金额的97%，若项目验收不合格则不予支付货款，后果由中选人自行负责。

3.剩余合同金额的3%作为质保金，待履行完毕并正常运行两年后一次性无息付清余款。

## 五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

中选人对其提供的产品应尽操作培训义务，免费对比选人的操作人员进行培训，培训人数为两名以上，培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，使培训人员能够熟练操作设备并掌握一定的维护保养知识，培训地点按双方协商安排。

## 七、违约责任

（一）中选人未按合同约定时间交付货物的视为违约，比选人有权单方解除合同，比选人解除合同的，中选人以全部履约保证金向比选人承担违约责任；比选人未解除合同的，中选人应当继续履行合同义务，同时中选人须向比选人支付违约金，违约金为每延误一天，按合同金额的1‰计算，按天累计，比选人无需经过中选人的同意，可于双方结算后直接从应付货款中扣除。

（二）中选人交付的货物质量不符合合同约定的视为违约，比选人可以要求更换或退货，更换视作中选人逾期交货、退货视为中选人不能交货。

比选人要求中选人更换货物的，中选人应当于接到比选人更换通知后72小时内交付货物，同时扣除50%履约保证金作为违约金向比选人承担违约责任；累计更换两次的，扣除80%履约保证金作为违约金向比选人承担违约责任；累计更换三次的，比选人有权单方解除合同，并要求中选人以全部履约保证金向比选人承担违约责任。

比选人要求中选人退货的，比选人有权单方解除合同，比选人解除合同的，中选人以全部履约保证金向比选人承担违约责任；比选人未解除合同的，中选人应当继续履行合同义务，并视为逾期交付货物，中选人须向比选人支付违约金，违约金自退货之日起每延误一天，按合同金额的1‰计算，按天累计，比选人无需经过中选人的同意，可于双方结算后直接从应付货款中扣除。

（三）在售后服务期内，若中选人无法按时响应本篇第二节中“（二）售后服务内容”的，则比选人按5000元/次扣除剩余货款。若剩余货款不足以扣除的，比选人有权要求中选人支付超出部分的费用。

（四）中选人偿付的违约金不足以弥补比选人损失的，还应按损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给比选人。

## 八、其他

（一）竞选人必须在竞选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评审办法（经评审的比选最低价法）

## 一、比选程序

（一）评审方法定义

本项目采用经评审的比选最低价法进行评审。经评审的比选最低价法是指在满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评审因素进行评审后，以价格最低的竞选人作为中选候选人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由比选人负责组织，具体评审事务由依法组建的评审委员会负责。

依据法律法规和比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明、有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。

1.资格性审查

资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格性检查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件并加盖公章。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、竞选人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额缴纳所参与包的保证金。 |

2.实质性响应审查

评审小组应当对竞选文件进行评审，并根据比选文件规定的比选程序、评定成交的标准等事项与实质性竞选文件进行审查。未实质性响应比选文件的竞选文件按否决竞选处理。

实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞选文件签署或盖章 | 按“第七篇竞选文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 竞选方案 | 只能有一个竞选方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 竞选文件份数 | 竞选文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞选文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容进行实质性响应。 |
|  | 竞选有效期 | 竞选文件及有关承诺文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。 |

3.评审小组在对竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

评审小组要求竞选人澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

4.在比选过程中任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

5.竞选人作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

6.评审小组判断竞选文件对比选文件的响应程度，仅基于竞选文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）评审小组将依照本比选文件相关规定进行评审，所有通过资格性审查和符合性审查的竞选人所提交的竞选报价按照由低到高的顺序确定3名中标候选人，并编写评审报告。

（二）若竞选人的竞选报价相同，按产品技术指标的优劣顺序排列。

（三）成交价格=中选人的竞选报价。

## 三、否决竞选处理情况

评审委员会评审时，竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为否决竞选处理：

（一）竞选人不具备比选文件规定的资格性检查和符合性检查要求的；

（二）竞选文件上法定代表人或其授权代表人的签字不齐全；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书无效，或不符合比选文件规定的格式或签章不齐全；

（四）竞选人的报价超过最高限价的或者竞选文件出现多个竞选方案或竞选报价的（比选文件另有要求的除外）；

（五）竞选有效期未满足比选文件规定；

（六）竞选文件资格审查内容证明资料不齐全、有遗漏；

（七）竞选文件的份数不满足比选文件的要求；

（八）竞选产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）竞选文件含有违反国家法律法规的内容；

（十）竞选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受条件的；

（十一）竞选人未在保证金到账截止时间前足额缴纳所参与项目保证金的。

（十二）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项（包）比选的；

（十四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（十五）法律法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

## 四、比选终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动。

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）在比选过程中符合要求的竞选人或者报价未超过最高限价的竞选人不足3家的。

# 第五篇  竞选人须知

## 一、比选费用

参与项目的竞选人应承担其编制竞选文件与递交竞选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选公告、比选项目技术需求、比选项目服务需求、评审办法、竞选人须知、合同草案条款、竞选文件格式要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

## 三、比选要求

（一）竞选文件

竞选人应当按照比选文件的要求编制竞选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本。

1.竞选文件组成

竞选文件由“第七篇竞选文件格式要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照“第七篇竞选文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

2.联合体：本项目不接受联合体。

3.比选有效期：竞选文件及有关承诺文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

（二）保证金

1.竞选人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还

（1）竞选人在提交竞选文件截止时间后撤销竞选文件的；

（2）竞选人在竞选文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，中选人不与比选人签订合同的；

（4）竞选人与比选人、其他竞选人或者比选代理机构恶意串通的；

（5）中选人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同。

3.竞选保证金的有效期限在比选有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若竞选人所递交的竞选文件的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正竞选人的报价，竞选人同意并签署确认后，修正后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的价格，将视为无效竞选。

（四）提交竞选文件的份数和签署

1.竞选文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在竞选文件正本中，竞争性比选文件第七篇竞选文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）竞选文件的递交

竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、竞选人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

（六）竞选文件语言：简体中文

（七）竞选人参与人员

各竞选人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、中选人的确定和变更

（一）比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据技术和服务均能满足比选文件实质性响应要求且竞选报价最低的原则确定中选人，也可以书面授权评审小组直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的竞选报价最低的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

1.中选人拒绝签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中选人不得参加对该项目重新开展的比选活动。

2.中选人无充分理由放弃成交的，比选人将向垫江县农业农村委员会报告，垫江县农业农村委员会将根据规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）中选人确定后，将在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发同时，比选代理机构将以书面形式发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力。

（三）成交通知书将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

竞选人认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的竞选人。

1.质疑时限、内容

（1）竞选人认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出质疑。

（2）竞选人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

①竞选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的项目名称；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期；

⑦营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

⑧法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到竞选人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞选人和其他有关竞选人。

（二）投诉

竞选人对比选人、比选代理机构的答复不满意，或者比选人、比选代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）比选人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和中选人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的竞选文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中选人在采购合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、竞选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）比选人要求中选人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，比选人根据文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，比选人及时组织履约情况验收。

## 九、代理服务费

（一）代理服务费共计人民币8000元（大写：人民币捌仟元整），由中选人领取成交通知书前一次性支付。

收款账户信息如下：

单位名称：重庆市工程管理有限公司

银行账户名称：重庆市工程管理有限公司

银行名称：兴业银行重庆分行营业部

银行账号：346010100105415993

# 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

购销合同

甲方（需方）：______________      计价单位：____________

乙方（供方）：____________     计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、比选人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性比选文件及其澄清文件、竞选文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  竞选文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

（比选人名称）：

我方收到_____________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的竞选文件为：竞选文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照相关规定给予惩罚。

6.我方若成为中选人，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，缴纳保证金。如果我方成为中选人，保证在接到成交通知书后，向比选代理机构缴纳代理服务费。

8.我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

比选项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.竞选人应完整填写本表。

2.该表可扩展。

竞选人名称（公章）：

年   月    日

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

比选项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：           法定代表人（或其授权代表）：

（竞选人公章）          （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表按照比选文件要求逐条如实填写有差异的条款，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。若没有填写，则视为无差异，竞选人将无条件满足比选文件要求，否则视为违约；

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

比选项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

竞选人：              法定代表人（或其授权代表）：

（竞选人公章）              （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表按照比选文件要求逐条如实填写有差异的条款，根据竞选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。若没有填写，则视为无差异，竞选人将无条件满足比选文件要求，否则视为违约；

3.本表可扩展。

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在     （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）             的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署竞选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：             竞选人法定代表人：

（签署或盖章）           （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署竞选文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （比选人名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

竞选人总体情况介绍、缴纳竞选保证金相关证明资料、其他与本项目有关的资料等。

（结束）