垫江县永平镇卫生院

住院楼一二层维修整改项目工程发包公告

一、项目概况

（一）项目名称：垫江县永平镇卫生院住院楼一、二层维修整改项目工程。

（二）工程地点：垫江县永平镇十字街30号。

（三）发包内容：按本项目工程量清单及本次发包范围内的改造全部内容。

（四）发包人：垫江县永平镇卫生院。

二、发包要求

（一）本项目按照《垫江县人民政府办公室关于进一步规范国有资金投资项目招标投标活动的通知》（垫江府办发〔2018〕47号）、《垫江县财政局关于调整政府采购限额标准的通知》（垫江财政发〔2018〕141号）、《垫江县财政局关于加强政府投资建设限下工程项目预算管理的通知》（垫江财政发〔2018〕302号）等相关文件规定实行自主发包确定施工承包人。

（二）本项目范围为按垫江县永平镇卫生院住院楼一、二层维修整改项目工程明确的工程量清单及本项目发出的相关资料范围内的全部内容。

（三）发包人与中标人必须严格按照发包文件要求签订施工合同。

（四）本项目发包范围内实行总价包干±设计变更（含税费）承包方式。安全文明施工费、劳动保险费、二次转运费等一切税费均计算在本次报价内。报价计价原则：

1.本项目由竞标人根据发包人提供的施工方案（设计图、工程量）、发包公告及本项目发出的相关资料包括的全部内容，参照重庆市现行相关工程计价定额及相关配套文件，结合市场行情，编制施工预算。报价中应包括竞标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用（含安全文明施工、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、税金及有关文件规定的其他税费）和拟获得的利润及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

2.各种技术措施费、组织措施费、材料（采、运、管）费，环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、各种检测费均由竞标人纳入竞标报价；施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理，由竞标人全面负责，其数量及费用由竞标人根据经验自行考虑列入竞标报价，发包人不再支付其他任何费用。

3.本招标项目设竞标最高限价为￥195100.00元（大写人民币壹拾玖万伍仟壹佰元整），其中不可预见费用暂定30000.00（大写人民币叁万元整）。

（五）竞标人应认真预算，合理报价，且报价涵盖本次发包的所有工程内容。如存在明显低于成本价的报价，按市、县相关规定执行。

三、工期要求

本项目签订合同后工期为30日历天。

除因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，其他情况工期每延误一天扣承包方工程款500.00元（大写人民币伍佰元整），累计递减工程款。

四、安全要求

在施工过程中，中标人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由中标人自行负责。

五、质量要求

达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并验收合格。

六、竞标费用

竞标人应承担其编制竞标文件及参与竞标活动所涉及的一切费用。不管结果如何，竞标人独立承担本次竞争性发包活动的所有费用。

七、竞标须知

竞标人须具有独立法人资格和建筑装饰装修专业承包三级及以上资质，有效的营业执照，必须由法定代表人或其委托代理人参加竞标会。

（一）本项目要求实行资格后审，不接受联合体投标。

（二）参与竞争人应提交单位合法有效的以下材料：

1.法定代表人参与竞争的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证；〔是委托代理人参与竞争的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人签字盖章的授权委托书（格式附后）、投标人身份证〕。

2.从事建筑装饰装修专业承包三级及以上资质，有效的营业执照。

（三）要求提交的上述资料除法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均收复印件（复印件需加盖单位鲜章），原件备查。

（四）上述应提交的材料须装入“资格审查文件袋”内。

（五）应提交的“竞标报价文件袋”内须装入：按附件规定格式的《竞标报价函》。

（六）“资质审查文件袋”和“竞标报价文件袋”须在密封处用纸条密封后加盖企业公章，在封面注明竞标项目名称、文件袋名称及竞标单位名称。在报名时一并提交上述两袋竞标文件。

（七）投标单位在规定时间内提交竞争文件。

（八）投标过程中，任何人都必须遵守投标纪律，公正廉洁，不得作弊，不得“围标”“串标”，违者按有关规定处理；

（九）发包人不组织现场踏勘，由竞争人自行踏勘。

（十）若潜在竞标人对本工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容有疑问，请电话咨询我院；若有质疑，请在开标前3个工作日向我院书面提出，逾期提出质疑将不予受理。

（十一）发包人及承包人须严格按照农民工“一金三制”解释及工作要求（见本竞标发包公告附件）完善相关手续。

（十二）发包人及承包人应完整收集本项目采购相关资料。

八、竞标保证金

（一）竞标人在递交竞标文件前应按本发包公告规定足额递交报名费和竞标保证金，竞标人未按本发包公告规定足额递交上述费用者，其递交的竞标文件无效。

（二）本工程项目需收取：

1.报名费200.00元（大写人民币贰佰元整），不论中标与否一概不退。

2.竞标保证金3000元（大写人民币叁仟元整），退还方式参照下文阐述执行。

（三）递交方式：

竞标人在递交竞标文件前投标人在投标截止日前（2024年10月16日）的下午5点前将投标保证金和报名费由投标方对公账户转入招标方对公账户（收款单位：垫江县永平镇卫生院，开户行：重庆农村商业银行垫江支行永平分理处，账号：2510020120010000154，在备注栏写明“垫江县永平镇卫生院住院楼一二层维修整改项目工程投标报名费和保证金”）。

（四）竞标保证金退还方式：

1.在开标现场，若收到竞标单位现场代表书面的质疑、投诉、举报等情况，须待受理的行政部门出具调查处理意见书后，我院财务科人员根据处理意见退还。

2.在开标现场，未收到竞标单位现场代表书面的质疑、投诉、举报等情况：

（1）未进入前三名的竞标人递交的竞标保证金，在对招标结果、开标记录表签字确认完成后，由竞标单位现场代表按发包人点名顺序（须核对退款人为竞标单位现场代表）当场签字后，5-7个工作日内无息退还至原账户。

对未现场签字退款的单位，由该单位邀约竞标单位现场代表到我院财务科人员处现场签字后，5-7个工作日内无息退还至原账户。

（2）进入前三名的竞标人递交的竞标保证金退还时限

①无质疑、投诉、举报等情况，发包人出具无投诉证明：招标结果公示中的第二、第三中标候选人递交的竞标保证金，在招标结果公示结束无质疑、投诉后我院财务人员办理退款手续；第一中标候选人交的竞标保证金转为履约保证金，待本工程竣工验收合格、工程决算经审计或财政评审结束，双方配合完善本工程全部资料后，承包人到我院财务科人员处办理退款手续，财务科人员将收取的这部分履约保证金一次性全额无息退还给承包人。

②出现质疑、投诉、举报等情况，须待受理的行政部门出具调查处理意见书后，中心根据处理意见退还。

（五）发生下列情况之一，竞标保证金不予退还：

1.在竞标文件递交截止时间后，或竞标文件有效期内竞标人撤回其竞标文件；

2.竞标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3.第一中标候选人经公示结束，被确定为承包人而放弃中标权益的；

4.其他违法违规行为的。

九、有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞争资格；若已中标，取消中标资格。

（一）竞标人未准时参加招标会议，或开标中途离场不能立即澄清相关问题的，或竞标相关资料及需核验原件逾期（通知提交后5分钟内未能提交的）送达的。

（二）竞标文件未按本发包公告规定装袋密封，密封后未加盖公章或公章不清晰的。

（三）竞标人未按本发包公告规定按时足额递交竞标保证金的。

（四）竞标文件袋内装入资料与封面上注明竞标项目名称、竞标公司名称、文件袋名称不一致的。

（五）规定提交的资料错误或不全的，应录入的信息错误或不全的，或未按规定格式的，或规定提交的资料属两次及以上打印完成的，或提交的原件、复印件模糊不清的，或填写不完整或未签字或未加盖公章或公章不清晰的。

（六）经查，提交的复印件与原件不一致的。

（七）竞标报价函字迹模糊、涂改数字、大写错误或不规范的，或出现多个报价的，或竞标总报价超出竞标最高限价的（注：本次招标只接受电脑打印的竞标报价，不接受手工填写的竞标报价。对手工填写的竞标报价，其竞标文件将被视为无效竞标文件）。

（八）竞标文件未实质响应本发包公告的。

（九）法律法规规定符合废标条件的。

十、低价中标风险保障金、履约保证金、农民工工资支付保证金。

（一）低价中标风险保障金：中标候选人的中标价格低于竞标项目最高限价85%，发包人在发出中标通知书前，中标候选人须向发包人提供中标价与最高限价差额部分的等额现金担保。

（二）履约保证金：承包人在其中标资格得到确认、签订本工程施工合同前，竞标保证金转为履约保证金。

发包人收取的低价中标风险保障金及履约保证金，均由发包人出纳开具收据暂行保管。待本项目综合竣工验收合格后10个工作日内由发包人办理一次性全额无息退还至承包人。

（三）农民工工资支付保证金：发包人及承包人在签订施工合同前必须到垫江县人社局503室劳动监察大队按要求各自缴纳农民工工资保证金。

该工程竣工综合验收合格后，发包人支付工程款前一周应进行工程款支付的公示。在农民工工资支付无异议的情况下，发包人及承包人各自向垫江县人社局劳动监察大队申请退还。

（四）因承包人原因，承包人未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其低价中标风险保障金及履约保证金不予退还，由发包人上缴县财政。

十一、定标办法

（一）依据竞标人竞标报价将其按竞标报价由低到高排列中标候选人顺序，排名第一的中标候选人，其竞标报价为中标价。

如果最低竞标报价出现并列，按随机抽取原则由并列的最低竞标报价者在到场的监督管理部门同志的监督下现场抽取确定中标候选顺序。

（二）递选中标人的中标价确定原则：递选中标人的中标价以第一中标候选人的中标价作为其中标价。

递选的中标人仍需交低价中标风险保障金、履约保证金及农民工工资支付保证金。

（三）当第一中标候选人放弃中标权益或因不可抗力书面提出不能履行竞标承诺，则后续两个中标候选人依序成为中标人。若后续两个中标候选人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与招标人签订合同时，则重新组织招标。

（四）对竞标人恶意低价中标，招标人将书面报请相关职能部门调查处理。

十二、领取中标通知书及签订合同

（一）开标结束经公示5个工作日无异议后，发包人在公示期结束后的第1个工作日内向县卫生健康委出具无投诉证明；3个工作日内第一中标候选人到垫江县永平镇卫生院办公室领取中标通知书。承包人自中标通知书发出之日起5日内到我院签订合同。

承包人逾期未领取中标通知书、逾期未与我院签订合同，视为承包人放弃中标权益，我院在征得相关部门批示同意后将依序与后续中标候选人签订合同。

（二）发包人、中标方均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标方签订合同时必须加盖清晰的合同专用章。

（三）项目开工后，施工单位一周内在垫江县境内银行（由施工单位自行选择）开设本项目农民工工资专用账户，将专用账户凭证原件和复印件一份交我院办公室核实备案。

（四）第一中标候选人未书面向发包人提出因不可抗力不能履行竞标承诺，未按上述规定时间领取中标通知书及签订合同，将被视为放弃中标权益。

（五）第一中标候选人放弃中标权益：其提交的竞标保证金将不予退还，视情况将承包人列入不诚信企业予以通报；若给发包人造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。

十三、结算原则、付款周期及支付方式

（一）本项目发包范围内实行总价包干±设计变更（含税费）承包方式。

（二）因非承包人原因引起的设计变更、增加或减少的工程量，在完善相关审批手续后方能实施。在工程结算时结算价根据发包人和施工方共同签字确认的工程变量，按《重庆市建筑工程计价定额》2018定额编制，按中标价与最高限价的下浮比例同比例下浮后确定。

（三）施工过程中，双方应严格按发包公告及相关规范、规定进行工程增减变更签单。

结算严禁高估冒算，若审减金额超过结算审定金额10%的，所有审计费用均由承包人承担，在支付本工程款时予以扣减。

（四）付款方式：

综合竣工验收合格，工程结算经审计结束，双方配合完善本工程全部资料后，我院根据施工方提交的正式有效发票，上交至垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心，支付所有款项的98%，余2%作为质保金，一年后无质量问题后无息支付。

（五）支付方式：所有款项均以转账方式向承包人基本账户支付。

十四、监督管理

本次自主发包的全过程接受相关监督部门的监督。

十五、资料的获取

凡有意参加竞标者，请于即日起在“垫江县人民政府”官网直接下载并随时关注本项目的发包公告、施工方案、答疑、补遗、更正通知等相关资料，不管竞标人下载与否，发包人和竞标代理机构都视为竞标人收到以上资料并全部知晓有关本次竞争性发包过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。

十六、自主发包时间及地点

（一）竞标人于2024年10月18日14∶30前在垫江县永平镇卫生院办公室提交竞标报名费和保证金银行转账回执原件和复印件（审核后无误后原件退回），并现场收取竞标文件及对应的资质原件。递交竞标文件截止时间为2024年10月18日14∶30，当日15∶00为开标开始的时间，竞标人超过截止时间递交的竞标文件将不予接收。

（二）开标地点：垫江县永平镇卫生院门诊住院综合楼三楼会议室。

十七、本公告如与上级相关文件及要求相抵触，以上级相关文件及要求为准。

十八、咨询电话

谢老师：13896655801。

附件：1.工程量清单

2.确认文书

3.竞标报价函

4.公司法定代表人身份证明书及授权委托书

5.农民工“一金三制”解释及工作要求

发包人：垫江县永平镇卫生院

2024年10月8日

附件1

垫江县永平镇卫生院

住院楼一二层维修整改项目工程量清单

详见：

1.垫江县永平镇卫生院住院楼一二层维修整改项目工程改造

方案；

2、垫江县永平镇卫生院住院楼一二层维修整改项目工程清单。

垫江县永平镇卫生院

2024年10月8日

附件2

确 认 文 书

：

我单位自愿参加贵单位“XXX工程”施工竞争性发包，对贵单位在“垫江县人民政府网”专栏发出的该工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证提交的竞标资料完整、录入的信息准确无误，保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金。

竞 争 单 位：                    （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字）

202  年     月     日

附件3

投 标 报 价 函

：

1．我方已仔细研究了贵单位“XXX工程”施工竞争性发包公告的全部内容，愿意以￥    元（大写人民币                 ）〔其中含：安全文明施工费暂定价￥        元，大写人民币                  〕进行竞标总报价，工期为      日历天，于202   年    月   日前向发包人书面申报全面竣工（全面完成承包工程，修补工程中的任何缺陷）并清场完毕，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并验收合格。

2．我方承诺在竞争有效期内（从提交竞标文件截止日起计算90日历天内）不修改、撤销竞标文件。

3．如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照竞争性发包公告规定向你方递交履约担保。

（3）在竞争性发包公告规定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方声明，递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实、准确。

竞 争 单 位：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

单位地址：

单位电话：

单位传真：

邮政编码：

202   年  月  日

附件4：

法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	        年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：  	职务：

系 	 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。

竞标人： 	（盖单位公章）

202     年   月   日

授权委托书

本人     （姓名）系        	（竞标人名称）的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“南阳公共卫生管理中心改造装修工程” 施工竞标文件和处理本竞标项目竞标现场有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权委托书有效期限：    	。代理人在授权委托书有效期内签署的所有竞标文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。 |  | 此处附授权代理人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章。 |
| --- | --- | --- |

竞标人：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

座机：        手机：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

座机：        手机：

202    年   月   日

附件5：

农民工“一金三制”解释及工作要求

一、“一金”即农民工工资保证金

所有工程项目建设方和施工企业均要按照中标金额的2%缴纳，地址：垫江县人社局503，联系人：罗老师 ，联系电话 74511190。 提供中标通知书（以上资料提供原件及复印件，复印件加盖中心公章）。

二、“三制”即农民工实名制、农民工专用账户管理制度、银行代发农民工工资制

1.农民工实名制就是要建立农民工的花名册、农民工考勤记录（有指纹考勤机的，可不提供考勤资料）与农民工签订劳动合同等。要求施工企业提供农民工花名册、劳动合同等资料。

2.农民工专用账户管理制度就是施工单位自开工之日起一周内在垫江境内（自选银行）开设农民工专用账户，用于代发农民工工资，要求提供银行开农民工工资专用账户凭证资料。

3.银行代发制就是施工企业开设农民工专用账户后，将农民工工资交给银行代发，并提供农民工工资表（施工企业和建设方均要签字盖章）交给银行代发至农民工账户中。要求提供农民工工资表，银行代发回执等资料。

三、工作要求：

1.施工企业及中心在签订施工合同前必须到垫江县人社局503室劳动监察大队按中标价的2%各自缴纳农民工工资保证金。所有工程项目均要缴纳，双方在签订合同时均须出示缴存农民工工资保证金相关依据，否则不能签订合同，更不能进场施工。

2.工程款拨付时，施工企业必须提交“一金三制”相关纸质资料到我院办公室（联系人：周凤，电话:13896531305）经审查合格后，才能办理资金拨付手续。