垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）

竞争性比选文件

项目编号：202410

比 选 人：重庆澜泉供水有限公司

日期： 2024年10月

目　　录

第一章 比选公告	2

第二章 竞选人须知	14

第三章 评标办法（低价评标法）	18

第四章 合同条款及格式	32

第五章 竞选文件格式	52

垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）（第二次）

## 1.比选条件

本比选项目垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）已批准建设，项目业主为重庆澜泉供水有限公司，建设资金来自  自有资金 ，项目出资比例为100%，比选人为重庆澜泉供水有限公司。项目已具备招标条件，现对总承包进行公开比选。

## 项目概况与比选范围

2.1建设地点：垫江县永平镇。

2.2工程规模：新建DN160PE管350米、DN110PE管2450米、DN63PE管860米、DN32PE管440米。DN125钢套管100米、混凝土20.78m³及附属设施。

2.3比选范围：以比选人发出的工程量清单为准，以及竞争性比选文件（含答疑、补遗）、图纸等所有内容。

2.4计划工期：30日历天（具体以发包方或合同约定中写明的开工日期起算，至承包人按约定在投标函中承诺的完成合同工程所需期限为止。实际完工日期以验收合格的完工验收表中写明的日期为准。）

2.5缺陷责任期：24个月。

3.竞选人资格要求

3.1 本次招标要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求竞选人须具备的资质条件：水利水电工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质。

3.1.2竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力

详见竞争性比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2本次比选不接受联合体竞选。

3.3本次比选实行资格后审。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参加竞选者，从本项目比选公告发布之日起（2024年10月23日），在重庆市垫江县人民政府（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，所有提交竞选文件的竞选人均被视为是已完整知晓并认可本项目比选人发出的比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。

4.2比选报名费。（不收报名费）

5.竞选截止和开标时间及地点

5.1竞选文件递交的时间为2024年10月28日9时00分至9时30分，竞选截止及开标时间为2024年10月28日9时30分，地点为：重庆澜泉供水有限公司4楼会议室。

5.2逾期送达以及不按照比选文件要求密封的竞选文件拒收。

6.发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）发布。

7.联系方式

比选人：重庆澜泉供水有限公司

地址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号

联系人：邬俊    电话： 13629751013                                            2024年10月23日

- 竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 比选人 | 比选人：重庆澜泉供水有限公司 地址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号 联系人：邬俊 电话：13629751013 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）. |
| 1.1.3 | 建设地点 | 垫江县永平镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 比选范围 | 比选人提供的所示范围的全部内容，具体以比选人发出的工程量清单为准，以及竞争性比选文件（含答疑、补遗）、图纸等所有内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 工期：30日历天，缺陷责任期：24个月.（具体以发包方或合同约定中写明的开工日期起算，至承包人按约定在投标函中承诺的完成合同工程所需期限为止。实际完工日期以验收合格的完工验收表中写明的日期为准。） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的水利水电工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （3）具备相关行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证和安全生产考核合格证书复印件。 - 财务要求：无 - 业绩要求：无 4.竞选截止日投标资格情况 竞选人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市水行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 特别说明： （1）上述1～5条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。上述1～5条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 5.项目经理资格要求 （1）竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有水利水电工程或市政工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。 （2）项目经理须做出到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理开工手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任）和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被我市行政主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，比选人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任）。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。 6.其他要求 （1）项目技术负责人： 应具有水利工程或市政工程类中级及以上职称； 竞选人须在竞选文件资格审查部分附拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。 （2）主要管理人员： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。竞选人须在竞选文件资格审查部分附承诺函（格式自拟）。 （2）委托代理人： 本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～6条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。上述1～6条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、技术负责人和委托代理人的养老保险证明期限为2024年1月至2024年6月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评标委员会作否决投标处理。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织（自行踏勘） |
| 2.1 | 竞选报价 | 本项目采用工程量清单综合单价限价模式。 1.竞选人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。竞选人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城市管线迁改工程计价定额》、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）（CQGXDE-2018）《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）要求填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的竞选报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 2.竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。 3.竞标函中的总报价必须与竞选人所递交的已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。 4.增值税计税方法由比选人依据国家税法规定选择： ☑一般计税法 □简易计税法 5.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 6.比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改。 7.本工程比选将设置竞选总报价最高限价，竞选总报价最高限价为174580.16元（大写：壹拾柒万肆仟伍佰捌拾元壹角陆分），（安全文明施工费：9883.91元）竞选人的竞选总报价不得超过竞选总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价详见附件，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。 8.安全文明施工费： 8.1根据重庆城乡建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成，据实结算。 8.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、渝建发[2018]29号文、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《竞标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞标文件由评标委员会作否决投标处理。 9.本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为比选公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 注：工程量清单随比选文件一同发布于重庆市垫江县人民政府网，竞选人在竞选文件中自行承诺已标价工程量清单不超过比选人给出的工程量清单综合单间最高限价 9.竞选人须在竞选文件资格审查部分进行承诺（格式详见第五章竞选文件格式），但必须包括以下内容： （1）按照比选文件“投标报价”和“工程量清单”的规定进行报价。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）投标总报价不高于比选人公布的投标总报价最高限价。 （4）各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价。 竞选人未按上述要求提供承诺函的，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.1 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金缴纳 竞选人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由竞选人从其账户将保证金汇至以下指定账户。保证金的到账截止时间为2024年10月28日北 京时间9:30。 户 名： 重庆澜泉供水有限公司 开户行： 重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行澄溪分理处 账 号： 2507010120010003966 1.各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求； 请竞选人使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、 支付宝等方式），如果由于竞选人未按以上约定方式缴纳保证金导致响应无效和无法退还保证金等后果由竞选人自行承担。 2.为了方便保证金的核查，请各竞选人把开户许可证复印件及转账凭证原件带至开标现场备查。 3.保证金必须按竞选文件规定的时间和金额缴纳。 二、竞选保证金的金额 竞选保证金人民币：3000元（大写：叁仟元整)，竞选人必须在付款凭证备注栏中注明：垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）保证金； 三、保证金退还方式 比选人应在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书后在2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的其他竞选人，退还竞选保证金（不计息）。 2、比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同，签订合同后2个工作日内，退还中标人及其他中标候选人的竞选保证金（不计息） |
| 3.2 | 签字盖章要求 | 竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 4.1 | 竞选文件的密封 | 1. 竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 2. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 3. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位法人章。注：“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各竞选人主动配合，按要求分装。 4.以上资料正本一套、副本两套。 |
| 4.2 | 装订要求 | 1.本工程应将投标函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。 |
| 4.3 | 递交竞选文件地点 | 地址：重庆澜泉供水有限公司4楼会议室。 |
| 4.4 | 是否退还竞选文件 | ■否 口是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月28日9时30分（北京时间） 开标地点：重庆澜泉供水有限公司4楼会议室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的竞选人法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明书（原件），如为委托代理人参加开标会议的还需核验授权委托书（原件），检验法定代表人或委托代理人2024年1月至2024年6月的连续养老保险缴纳证明材料； （竞选人未提供上述资料供监督部门进行身份核验，或者核验结果不合格的，该授权代表将被要求离开现场，且无条件接受开评标结果；） 5.核验竞选保证金缴款情况，未在规定时间内将竞选保证金打入指定账户的，当场退还其竞选文件； 6.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认； 7. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 8. 开启竞选文件顺序：随机开启； 9. 逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋、商务部分袋；公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 |
| 6.1 | 评标人员的组建 | 依法组建. |
| 6.2 | 中标公示 | 3日内将评标结果在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上进行公示，公示期为3日。 |
| 7.1 | 付款方式 | 1、工程完工验收后，发包人向承包人支付至合同工程完工结算总价的80%；办理完工程结算审计，且完成相应的资金审签程序后原则上在30日内付至审定总价款的97%；留3%作质保金待质量缺陷期满后结清无息退还。 注：缺陷责任期（工程质量保修期）以验收合格的完工验收单确定的完工日期起开始计算24个月。 |
| 7.2 | 真实要求 | 竞选人须按比选文件要求提交与资格审查有关的资料，且提交的资格审查资料应真实、可靠。比选人可通过多种方式予以核查，在比选过程中，发现提供虚假资料的，竞选无效；已经确定比选候选人的，中选无效，比选人应重新评标；给比选人造成经济损失的，依法承担赔偿责任，并对该竞选单位依法作出相应惩处。 |
| 7.3 | 监督部门 | 澜泉公司安装维修部、稽查部 |
| 7.4 | 重新比选及不再比选 | 重新比选的竞选人仍然少于三个的， 按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有效竞选人的，应当依法确定中标候选人； 无有效竞选人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行比选的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 7.5 | 低价担保风险 | - 低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，比选人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金缴纳至指定账户。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×□1□2☑3，且最高不超过最高限价的85%。 |
| 7.6 | 履约保证金 | 1.担保形式：现金缴纳至指定账户； 2.担保金额：合同价10%； 3.提交时间：签订合同前提交，否则，比选人将取消其中标资格； 4.退还时间：工程完工后一次性退还（不计息）。 |
| 7.7 | 工程量清单说明 | 1. 清单编制依据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 《 房 屋 建 筑 与 装 饰 工 程 工 程 量 计 算 规 范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、重庆市建设工程工程量清单计价规则（CQJJGZ-2013）、重庆市建设工程工程量计价规则（CQJLGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发[2016]35 号文、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》 （渝建发[2018]195 号）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）相关配套文件。 2. 清单有关问题说明 （1）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额均已包括了为实施和完成工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、承包人承担的保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 （2）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目的单价或总价中。 （3）对作业和材料一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在写给工程量清单各细目标价前，应参阅相关技术规范的有关部分。 （4）各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在报价总额之中。发包人提供材料设备数量价格按比选文件要求计入，其保管搬运费用竞选人应考虑在竞选总价中。 （5）土石方外运自行踏勘现场，竞选人结合项目情况及总体平衡等因素，自行考虑运距、弃渣费及相关职能部门规定的其他一切费用，按中标单价结算不作调整。清单项目土石方不论深度、土石、淤泥成分、开挖方式和类型，进行综合报价，按中标单价结算不作调整。 （6）清单提供的工程量竞选单位应自行复核，如有疑问，应根据竞选文件规定时间内提出质疑。 （7）措施费项目清单、其他项目清单中，未列出的措施项目、其他项目由竞选方根据需要自行考虑报价。 （8）竞选方应将施工图所示比选范围内全部内容综合报价在相应清单项目内。凡项目特征描述的内容、图集编号、详施工图及图说均属该项目综合单价组成范围。请施工单位根据《工程量计算规范》，把完成清单项目相应的所有项目特征及工程内容综合报价在清单项目内。 （9）其余约定按比选文件要求执行。 （10）甲供材料设备以专业暂估价计入其他项目清单中。 （11）本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布 《重庆市建设领域禁止、 限制使用落后技术通告 （2019 年版）（渝建发 〔2019〕25 号）的规定。 |

第三章  评选办法（经评审的最低投标价法）

评选办法前附表

评选办法前附表中的评审内容必须和竞选人须知前附表中的对应内容一致，若竞选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评选办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评选办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会推荐中标候选人名次。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第4.1款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第4.1项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 竞选总报价 | 1.竞选总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.竞选总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.1项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合技术标准和要求规定。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 竞选人承诺满足以下内容： 1.符合第五章“已标价工程量清单”给出的范围及数量。 2.竞选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第7.2项规定。 本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招投标相关法律法规行为。 按评选委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 3 | 评选程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会推荐中标候选人名次。 |  |
| 4 | 评选结果 | 评标委员会按经评审的最低投标价法由低到高依次排名推荐中标候选人。 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

第四章合同条款

垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）

施工合同

项目名称：垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）

施工单位：

签订时间：年 月 日

施工合同

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）

2.工程地点：垫江县永平镇。

3.工程资金安排批准文号：     /   。

4.资金来源：       自有资金

5.工程内容：新建DN160PE管350米、DN110PE管2450米、DN63PE管860米、DN32PE管440米。DN125钢套管100米、混凝土20.78m³及附属设施。

6.工程承包范围：本项目招标工程量清单及说明全部工程内容。

二、质量标准及要求

（一）质量标准

1.管沟开挖回填标准：DN75mm及以下管网开挖宽度50厘米，深度80厘米；DN90mm及DN160管网开挖宽度60厘米，深度90厘米；如遇石方开挖，深度不能满足要求，需用混凝土护管且厚度不低于15厘米且费用自理。管沟纵断面底坡必须要求平整而连续，不得出现上、下坎。管沟在平面转弯处，除发包方要求外，要有一定的幅度，不得出现急转弯。坡面顺滑、稳定、表面平整，沟槽开挖时应平顺，底部采用人工清底。基槽开挖时必须将危石、危土清理干净，并及时处理突发事件。回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到规范要求。（涉及堡坎拆除要原貌恢复，涉及混凝土原貌恢复的，不扣减管沟回填量）

沿途公路（支公路）、镇支墩及住户坝子、水沟、边沟混凝土原貌恢复。

2.闸阀井标准：闸阀井、排气阀井、泄水阀井的墙体是一八墙砖混结构，含10cm垫层、内外搓沙、井盖（5吨铸铁井盖）、超开挖量）。

3.混凝土恢复标准：按原混凝土标号原貌恢复。

4.钢管焊接单价包括但不仅限于设备、辅材、二次转运费、辅助人工、焊接头防腐、管件焊接等费用。

5.管材安装费，不区分材质（PVC、PE、PPR）为统一安装单价。（含管件、阀门等）

（二）质量要求

1、工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2 、因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包方有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

4、工程隐蔽部位覆盖前的检查。经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知发包人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。发包人按时到场检查，经检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签名后，承包人才能进行覆盖。发包人检查确认质量不合格的，承包人应在发包人指示的时间内修整返工后，由发包人重新检查。承包人未通知发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，发包人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5、清除不合格工程。承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

三、承包人施工安全责任承担

1、承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。

2、承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。

3、接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。

4、为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人，并做好排水防水和其他措施。否则，由此造成的损失乙方自行承担包括但不限于经济的、法律的全部责任。

四、合同价款及工程支付

1.承包人中标总价为：人民币（大写XXXXXX整）（¥XXXXX），最终结算以审计单位审定金额为准。本工程应缴纳的税费，以及施工用水、用电、安全设施、临时用地、承包人驻地建设等一切费用均由承包人自行承担；

五、履约保证金

1、承包人在签订施工合同前，必须按招标文件规定的额度向发包人提交履约保证金（中标金额的10%），保证完全履行合同。

2、承包人缴纳的本项目履约保证金，在全部工程完成并验收合格后一次性退还（不计息）。

- 工程款支付

1、合同价格形式：采用单价合同计价方式。

2、工程形象进度达到100%时，完工验收合格后，发包人向承包人支付至合同工程完工结算总价的80%；办理完工程结算审计，且完成相应的资金审签程序后原则上在30日内付至审定总价款的97%；留3%作质保金待质量缺陷期满后结清无息退还。中标人提交付款申请时须提交相应等额合规的项目所在地的税务发票。

注；缺陷责任期（工程质量保修期）按照完工验收单确定的完工日期起开始计算24个月。

3、计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

七、合同工期

1、承包人竞选函中承诺的工期总日历天数：30日历天，缺陷责任期为24个月。工期总日历天数与根据下述计划开工完工（竣工）日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2、计划开工日期：XXX年X月XX日，实际开工日期以发包方或合同明确的开工日期为准。

计划完工（竣工）日期：XXX年XXX月XXXX日，实际完工日期以合同完工验收单写明的日期为准。

3、由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金按500-1000元/天计算。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

全部逾期完工违约金的总限额为累计计算，但不超过合同价的10%。提前完工无奖励。

七、完工验收

1、合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

2、发包人主持合同工程完工验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

3、合同工程完工验收通过后，承包人应及时整改由承包人处理的遗留问题。

4、合同工程完工验收通过后，承包人应及时移交工程及其档案资料。

5、承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

八、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；

九、附则

1、合同未尽事宜，双方协商解决。

2、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，工程全部验收合格交接、付清工程款时终止。

3、合同一式陆份，其中甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下为签名盖章页）。

发包人：（公章）重庆澜泉供水有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签名）

统一社会信用代码：91500231MAABQ4WYX8

地    址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号

电    话：023-74622466

开户银行：重庆农商行垫江支行澄溪分理处

账    号：2507010120010003966

承包人：

法定代表人或其委托代理人：      （签名）

统一社会信用代码：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约地点：重庆澜泉供水有限公司

签约时间：XXXX年XX月XX日

重庆市水利工程建设安全生产合同

施工工程合同编号：

安全生产合同编号：

甲方（建设工程的项目法人）：

乙方（中选单位即施工单位）：

为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》以及《水利工程建设安全生产管理办法》等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。

一、项目工程名称：垫江县永平至裴兴“单改双”工程给水线路迁改（永平段）项目（土建部分）

二、项目所在地：垫江县永平镇。

二、工程内容：新建新建DN160PE管350米、DN110PE管2450米、DN63PE管860米、DN32PE管440米。DN125钢套管100米、混凝土20.78m³及附属设施。

三、合同履行期限：30日历天

四、本工程主要危险源： 道路交通安全、深基坑开挖、用电等

五、双方的权利义务

（一） 甲方的权利义务

1．甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。

2．甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。

3．甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知》（财企〔2006〕478号）和重庆市水利局、市财政局、市发改委和市安监局《关于落实水利工程建设安全生产费用及使用管理问题的通知》（渝水基〔2009〕28号）的规定。

4．甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

5．甲方应编制保证安全生产的措施方案，并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。

6．在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。

7．甲方应当在拆除或者爆破工程施工15日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

8．甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

9．甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时设计，同时施工，同时投入使用。

10．甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

11．甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。

（二）乙方的权利义务

1．乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。

2．乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的《安全生产许可证》；本单位的主要负责人、拟投入项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。

3．为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每2000万元施工合同额配备1名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足2000万元的至少配备1名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。

4．乙方根据重庆城乡建设委员会关于印发《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成，据实结算。

5．乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。

6．乙方参与项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。

7．乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。

8．乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。

9．乙方应按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。

10．乙方应当按照重庆市水利局、市安监局《重庆市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法》（渝水基〔2010〕15号）的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。

11．乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。

12．乙方应按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。

13．乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。

六、乙方发生“七、违约责任”中所述乙方违约情形时的有关违约金以及施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作所产生的有关费用，甲方将在工程进度款中扣除，后续进度款不足的在履约保证金中扣除。乙方应在发生生产安全事故后及时开展救援处置工作。

七、违约责任

（一）甲方违反本合同约定的义务，导致乙方发生生产安全事故和经济损失的，应承担由此而产生的直接经济损失。

（二）乙方如发生特别重大、重大、较大和一般生产安全事故，应当以安全生产行政主管部门出具的事故调查处理报告为依据，分别承担100万元、50万元、30万元、10万元的违约金。

（三）乙方发生人身伤亡工伤事故或机械设备事故后，故意破坏或伪造事故现场，隐瞒不报、谎报、虚报，应承担违约金50万元。

（四）乙方每发生一次本合同附件所列举的“习惯性违章行为”一条，乙方应承担违约金1万元；发生一次两条，乙方应承担违约金2万元，以此类推。

八、甲、乙双方应自觉接受项目监理单位对本工程实施的安全监督和检查，并按要求承担违约责任。

九、本合同有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程完工验收之日止。

十、本合同一式叁份，甲方执份贰份，乙方执份壹份，由双方加盖公章、法定代表人或其授权代理人签名后生效。

十一、合同未尽事宜，各方协商解决。如协商不成，可提请有管辖权的仲裁机构或法院进行裁决。

甲方：（盖章）重庆澜泉供水有限公司

法定代表人（或授权的代理人）

乙方：（盖章）

法定代表人（或授权的代理人）

时间：

地点：

第五章竞选文件格式

目    录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）低价风险担保提交承诺书（若有）

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）履约承诺书

（四）其他资料

目  录

（一）投标函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

- （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了             （项目名称） 招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥         ）的投标总报价，其中安全生产费金额为人民币（大写）        （¥    ），该工程项目经理为        ，身份证号码为            ；委托代理人为：        ，身份证号码为              。工期达到竞争性比选文件的要求， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	      ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律法规及本比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投 标 人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

- （二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 施工合同第七条 | 工期： |  |
| 2 | 工程质量 | 施工合同第二条 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 施工合同第六条 |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

竞  选  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

年    月    日

- （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

- （四）低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（比选人名称）：

我公司（竞选人名称）参加了你单位（比选项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合比选文件的要求。否则，我公司愿承担比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

- 二、经济部分

（项目名称）

投 标 文 件

经济部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由竞选人自行编制]

（一）已标价工程量清单

三、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

- （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

竞  选  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- （四）承诺

承诺书

（竞选人名称）：

我公司（竞选人名称）参加了贵单位（XX项目名称）的竞争性比选，自愿作出以下承诺：

1、竞争性比选截止比选日资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

2、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

特此承诺。

竞选人：（盖单位法人章）

法定代表人：（签名或盖章）

年  月   日