垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设

资料编制整理服务竞争性比选公告

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

2024年 12 月

第一章  供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 垫江县小厦建筑有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务 |
| 3 | 采购依据 | 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司《限额以下施工类项目发包管理办法》、垫江县小厦建筑有限公司《施工分包管理办法》 |
| 4 | 建设地点 | 垫江县 |
| 5 | 资金来源 | 采购人自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 项目概况 | 该项目建设用地面积约为 20250㎡，总建筑面积约为51500㎡，地上建筑面积约为38000 ㎡，地下建筑面积约为13500㎡，停车位约为400个，建设内容包括土石方工程、建筑基础和主体、幕墙、给排水、电力、消防、室外附属等工程。 |
| 9 | 主要工作内容 | - 所有工程技术资料的编制、收集、整理、移交等工作（不含档案组卷打印装订扫描），须提供不少于3套资料，具体如下： 1、在项目经理和技术人员的指导下，负责本项目土石方、基础、主体、安装、装修、室外附属等合同范围内的资料编制、收集、整理、移交（不含竣工图绘制与竣工结算编制、安全资料）； 2、负责协助办理施工许可证及质量、安全报建。 3、在项目经理及技术负责人指导下，编制完善施工方案（含专项方案）。 4、按工程进度及时与检测站衔接，做好材料送检工作。及时索取试验报告并将试验结果通报项目部。 5、参加验收会议、整理会议记录，并负责各类文件的收发、登记管理。 6、督促并及时向现场施工人员收集施工档案资料。并负责项目技术文件的管理、存档。 7、协助施工管理人员办理经济技术资料的签字、盖章等手续，负责月进度报表的报送工作，负责向分包单位收集有关施工档案资料。 8、负责竣工验收备案资料的收集、整理、报送、归档； 9、在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。 10、负责向县城建档案馆的档案移交工作；协助竣工结算编制资料提供。 11、负责施工现场的声像资料的收集与整理。 12、在服务期间，实行坐班制，服从项目部管理。派驻不少于1名专业资料人员在项目部坐班（至少从开工至工程完工）。自行提供电脑。 |
| 10 | 计划工期 | 建设计划总工期约30个月，本项目资料编制整理服务时间为自进场之日起至项目竣工验收资料移交完成为止。若总工期满后未能将资料归档，后续归档延期费用由成交人自行承担。 |
| 11 | 服务质量要求 | 提供的服务成果必须满足相关规范要求，保障资料顺利移交和办结。 |
| 12 | 供应商 资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，供应商应具备以下资格条件： 1.营业执照、资质条件 （1）具备以下资格条件（二选一）。 ①具备有效的营业执照，供应商须在采购文件资格审查部分提供有效的营业执照。经营范围须具备档案整理或承接档案服务外包。 ②具备建设行政主管部门颁发的施工劳务资质不分类别及等级。 （2）专业资料人员资质条件。 专业资料人员必须从业3年以上具备履行合同所必需的专业技术能力（岗位证书） 2.采购截止日供应商资格情况 供应商自行承诺（格式见附件）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 供应商须在投标文件资格审查部分提供承诺。 特别说明： - 上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），并加盖公司鲜章，扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则招标申请文件由评审小组作否决处理。 - （2）供应商人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见响应文件格式）。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受。 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织，不统一组织，供应商自行踏勘也可联系采购人带领进行踏勘。 |
| 15 | 分包 | 不允许。 |
| 16 | 公告文件的获取 | 凡有意参加本次采购活动者，请于2024年 12 月 24 日起，在垫江县人民政府网下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论供应商下载与否，采购人都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自负。 |
| 17 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商的书面澄清、说明和补正（但不得改变响应文件的实质性内容）组成。 |
| 18 | 最高限价 | 1.单价包干：最高限价6元/平方米（大写：人民币陆元/平方米），总价最高限价¥309000.00元（大写：人民币叁拾万零玖仟元整），限价包括项目资料编制、收集、整理、移交，交通出行、人工、保险、3%增值税税金等涉及的一切费用，费用包干，延期不增加费用。 2.供应商的报价不得高于采购人公布的单价和总价最高限价，否则由评审小组作否决处理。 |
| 19 | 比选 保证金 | 无 |
| 20 | 比选 有效期 | 90日历天（从提交比选响应文件截止日起计算） |
| 21 | 响应文件份数及要求 | - 1.一式一份，为PDF格式的响应文件原件彩色扫描件。 - 2.在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。 - 3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。 4.除邮件发送形式外的参选方式概不接受。 |
| 22 | 递交说明 | - 1.邮件发送主题请注明：垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务竞争性比选响应文件---（ 公司全称）； - 2.响应文件扫描件名称为：垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务竞争性比选响应文件---（ 公司全称）。 |
| 23 | 响应文件递交时间地点及截止时间 | 递交邮箱：将扫描件发送至垫江县小厦建筑有限公司邮箱2521186913@qq.com。 递交时间：2024年 12 月 30 日 8时 00 分至10时00分； 截止时间：2024年 12 月 30日 10时 00 分 递交说明：除本时间段外的时间发送至邮箱的响应文件为无效响应文件，我司将拒绝认可该响应文件的有效性。 |
| 24 | 递交方式 | 将响应文件原件（格式附后）的扫描件（PDF格式）发送至邮箱2521186913@qq.com。响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章、未按时发送到指定邮箱，均视为无效文件。 |
| 25 | 重复递交 | 重复发送邮件的以第一次发送的邮件为准。 |
| 26 | 评审程序 | - 在递交截止时间到后，供应商可到比选现场参与监督开启过程，若参与监督的供应商请在截止时间前10分钟到达垫江县财富大厦1504办公室。 - 在递交截止时间到后由采购人统一开启邮件。 - 评审小组评审。 - 确定成交人和成交价。 - 评审结束。 - 结果在垫江县人民政府网站公示。 |
| 27 | 评审小组的组建 | 采购人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。 |
| 28 | 履约担保 | 无 |
| 29 | 结算原则 | - 单价包干，按房屋建筑面积计算（以设计建筑面积为准）。 |
| 30 | 支付方式 | - 按月支付，合同签订且正式进场后的次月起算，每月支付（中标价÷30个月×70%）； - 在资料完成归档前，总支付费用不超过合同金额的70%； 3、资料完成归档后，一次性支付结算剩余尾款。 |
| 31 | 付款票据 | 支付款项时需提供3%专票。若提供普票扣减3%税金。 |
| 32 | 成交办法 | 1.本次采购拟定三个成交候选人，采购人按照评审小组推荐的成交候选人确定成交人。 2.本次采购采用最低报价成交的方式确定供应商，即所有合格供应商的报价中单价最低价者即为成交价，该供应商为第一成交候选人；报价第二低的供应商作为第二成交候选人，报价第三低的供应商作为第三成交候选人。 3.若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。 4.若第一成交候选人以书面方式提出放弃成交权益，参选保证金不予退还。按成交候选人排序依次作为成交人，以第一成交候选人所报的成交价签订合同；如均不愿按第一成交候选人的成交价签订合同，则重新进行采购。 |
| 33 | 废弃条款 | 1.供应商名称与资格审查竞价申请人名称不一致的； 2.响应文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； 3.供应商同时提交两份或者多份内容不同的响应文件的； 4.响应文件附有采购人不能接受的条件的； 5.响应文件的几个组成部分的任一部分被认定为无效的； 6.供应商未按评审小组要求在规定时间内提供原件核验的； 7.报价函为手工填写的或报价超过最高限价的； 8.清单单价×工程量的合计与报价函的总价不一致的； 9.在规定时间段外的时间发送响应文件的； 10.非PDF格式的响应文件原件彩色扫描件的； |
| 34 | 合同签订 | 收到成交通知书后10个工作日完成合同签订，否则采购人有权取消成交资格。 |
| 35 | 重新采购及流选处理办法 | 1.重新比选 (l）比选时间止，比选申请人少于3 个的； (2）经评审小组评审后否决所有比选响应文件的; (3）经评审后，如合格的比选申请人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部采购响应文件，采购人将重新组织比选（定为第二次采购）。 2.流选处理办法 当第二次采购流选时，采购人可不再组织比选，将采取合适的方式自行确认成交人。 |

联系方式：

采购人：垫江县小厦建筑有限公司

地 址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦1504室

联系人：董老师

电 话：02374644966      13896607377

邮  箱：2521186913@qq.com

第二章  合同范本

垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设

- 资料编制整理服务合同

甲方：垫江县小厦建筑有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，现将垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务服务发包给                       ，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。

一、工程概况：

1.工程名称：垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务服务

2.工程地点：垫江县长安大道与新华南街交叉路口处（集美牡丹湖二期西侧）

3.项目概况：该项目建设用地面积约为 20250㎡，总建筑面积约为51500㎡，地上建筑面积约为38000 ㎡，地下建筑面积约为13500㎡，停车位约为400个，建设内容包括土石方工程、建筑基础和主体、给排水、电力、消防、绿化等附属设施工程。

二、服务承包内容及范围：

- 所有工程技术资料的编制、收集、整理、移交等工作（不含档案组卷打印装订扫描），须提供不少于3套资料，具体如下：

1、在项目经理和技术人员的指导下，负责本项目土石方、基础、主体、安装、装修、室外附属等合同范围内的资料编制、收集、整理、移交（不含竣工图绘制与竣工结算编制、安全资料）；

2、负责协助办理施工许可证及质量、安全报建。

3、在项目经理及技术负责人指导下，编制完善施工方案（含专项方案）。

4、按工程进度及时与检测站衔接，做好材料送检工作。及时索取试验报告并将试验结果通报项目部。

5、参加验收会议、整理会议记录，并负责各类文件的收发、登记管理。

6、督促并及时向现场施工人员收集施工档案资料。并负责项目技术文件的管理、存档。

7、协助施工管理人员办理经济技术资料的签字、盖章等手续，负责月进度报表的报送工作，负责向分包单位收集有关施工档案资料。

8、负责竣工验收备案资料的收集、整理、报送、归档；

9、在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。

10、负责向县城建档案馆的档案移交工作；协助竣工结算编制资料提供。

11、负责施工现场的声像资料的收集与整理。

12、在服务期间，实行坐班制，服从项目部管理。派驻不少于1名专业资料人员在项目部坐班（至少从开工至工程完工）。自行提供电脑。

三、计价方式及合同价款：

本工程实行单价包干方式计价，按房屋建筑面积计算（以设计建筑面积为准），单价为       元/㎡（大写人民币：            /㎡），总价暂定：        元（大写人民币：                ）。

四、服务合同工期：

1、本工程服务合同工期暂定为约30个月，服务时间为自进场之日起至项目竣工验收并资料移交归档（城建档案馆）完成为止。如特殊原因导致工程延期，服务工期可顺延，但不另行增加任何费用。

五、资料要求：

工程完工乙方自行负责资料自检达到合格并最终完成档案资料归档。如资料编制不同步或检查不合格，按500元/次扣除违约金。

六、付款方式：

1、按月支付，合同签订且正式进场后的次月起算，每月支付（中标价÷30个月×70%）；

2、在资料完成归档前，总支付费用不超过合同金额的70%；

3、资料完成归档后，一次性支付结算剩余尾款。

4、支付款项时需提供3%专票。若提供普票扣减3%税金。

- 七、双方责任

1、乙方责任：乙方对所做的工程资料达到合格并完成归档。

2、甲方责任：配合乙方完成工程资料编制、收集、整理、归档，提供纸张等(自行提供电)脑。

3、若因工程资料不合格导致资料无法归档，乙方需无条件完善资料直至合格并完成归档，但返工所发生的费用由乙方全权负责。

八、争议的解决方式

甲乙双方在履行合同中发生争议的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效：

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：                   乙方(公章)：

法定代表人                      法定代表人

（或委托代理人）：               （或委托代理人）：

经办人：                        经办人：

地  址：                        地  址：

开户行：

账  号：

电  话：023-74644966            电  话：

签约时间       年   月    日

第三章  响应文件

响应文件

（封面）

项目名称：

采购人：

参选单位（盖章）：

时间：

目  录

- 报价函

- 资格审查文件

- （一）法定代表人身份证明及授权委托书

- （二）营业执照

- （三）服务人员资质

- （四）承诺

- 三、其他资料（如有）

### 一、报价函

### 报 价 函

垫江县小厦建筑有限公司（采购人）：

我方已仔细研究了垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务竞争性比选公告的全部内容，按单价        元/平方米（大写人民币：         元/每平方米），总价        元，暂按51500平方米计算，（大写人民币：         ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目（报价含3%专票）。

1.我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2.如我方成交：

（1）我方承诺在成交后10个工作日内缴清相关费用并与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3.我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 	（其他补充说明）。

参  选  人：                　　　　　              （盖单位公章）

法定代表人：                                        （签字）

地  址：

联系人及电话： 　　　　　　　　　  　　　　　　　（必填）

电子邮箱：

年  月  日

### 二、资格审查文件

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

### 1.法定代表人身份证明

供应商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证正反面复印件）

供应商单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

### 2.授权委托书

本人   （姓名）系 	（供应商单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证正反面复印件）（该处粘贴代理人身份证正反面复印件）

供应商单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1.法定代表人参加采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加采购活动并签署文件的须提供授权委托书。

- 在采购活动现场于响应文件开封前，若前往现场参与的法定代表人须携带本人身份证原件（非法定代表人参加开标活动的，须携带本人身份证原件和授权委托书原件）供监督人员核实身份。

### （二）营业执照

### （三）专业资料人员资质及业绩证明

### 1、资格证书、身份证（正反面）

### （四）承诺

- 承  诺

- 垫江县小厦建筑有限公司（采购人名称）：

- 我公司                 （供应商名称）参加了贵单位垫江县牡丹湖智能化农贸市场建设项目EPC工程建设资料编制整理服务（项目名称）的竞争性比选采购活动，自愿作出以下承诺：

- 1.我公司在采购活动截止日资格情况不存在下列情形之一：

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且

- 在处罚期限内；

- （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

- 2.我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

- 3.我公司的响应文件符合供应商须知第 12 条的规定。

- 4.我公司的响应文件符合合同条款及格式规定，响应文件中没有贵单位不能接受的条件。

- 供应商：                           （盖单位公章）

- 法定代表人：                           （签名或盖章）

- 年    月    日

三、其他资料（如有）