垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设

防洪灌溉工程

竞争性比选文件

比   选   人：重庆渝东首场农业有限责任公司（盖单位公章）

招标代理机构：重庆兴峰项目管理有限公司（盖单位法人章）

二○二四年十二月

目 录

第 一 卷	3

第一章  招标公告	4

竞争性比选公告	4

1.  招标条件	4

2.  项目概况与招标范围	4

3.  投标人资格要求	4

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.  总则	18

1.1  项目概况	18

1.2  资金来源和落实情况	18

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	18

1.4  投标人资格要求	18

1.5  费用承担	19

1.6  保密	19

1.7  语言文字	19

1.8  计量单位	19

1.9  踏勘现场	19

1.10  投标预备会	19

1.11  分包	20

1.12  偏离	20

2.  重新招标和不再招标	20

2.1  重新招标的情形	20

2.2  重新招标和不再招标	20

3.  纪律和监督	20

3.1  对招标人的纪律要求	20

3.2  对投标人的纪律要求	20

3.3  对评标委员会成员的纪律要求	21

3.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	21

3.5  投诉	21

评标办法前附表	22

1.  评标方法	25

2.  评审标准	25

2.1报价排序标准	25

2.2符合性审查标准	25

3.  评标程序	25

3.1报价排序	25

3.2符合性审查	25

3.3 投标文件的澄清和补正	26

3.4 评标结果	26

（一）甲方	34

（二）乙方	35

合同订立时间：     年     月     日	41

第五章  投标文件格式	42

一、投标函部分	44

（一）投标函	47

（二）投标函附录	48

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	49

（四）低价风险担保提交承诺书	51

二、经济部分	52

已标价清单	54

三、资格审查部分	55

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	58

（二）投标人基本情况表	60

（三）项目管理机构	61

（四）承诺	63

（五）其他资料	65

# 第 一 卷

# 第一章  招标公告

垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设防洪灌溉工程

## 竞争性比选公告

## 1.  招标条件

本招标项目垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设防洪灌溉工程竞争性比选，建设资金来自业主自筹及上级资金，项目出资比例为100% ，招标人为重庆渝东首场农业有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点：垫江县新民镇

2.2 项目概况与建设规模：新建河堤挡墙、跌级拦砂堰、河堤疏浚。

2.3 本次招标项目合同估算金额：83万元左右。

2.4 招标范围：本项目工程施工图和工程量清单所示的全部工程内容，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料及补遗资料等相关内容。

2.5 工期要求： 90日历天

缺陷责任期要求：24个月（从完工验收合格之日起计算）。

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.1.2 本次招标要求投标人具备的业绩条件：无；

3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见竞争性比选文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2本次比选不接受联合体参选。

4.报名及比选文件的获取

4.1报名方式：

凡有意参加投标且符合资格要求的潜在投标单位授权委托人将授权委托书、营业执照及资质证书、比选文件资料费缴纳凭证于2024年12月31日起至2025年1月6日17:00发送至157*****827@qq.com进行登记并获取招标文件。

4.2本项目比选文件资料费为1000元/份，2025年1月5日17:00前（以进账时间为准）；户名：重庆渝东首场农业有限责任公司；账号：3163*********4822 备注：高标准农田建设资料费，转账账户必须为投标企业账户。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交开始时间：2025年1月 7日9时30分。

5.2投标文件递交截止时间：2025年1月 7日10时00分。

5.3开标时间：同投标文件递交截止时间。

5.4投标文件递交地点：垫江县新民镇人民政府大会场（具体会议室以比选人现场安排为准）。

6.发布公告的媒介

本次比选公告在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn）、“垫江发布”上发布。

7.联系方式

比选人：重庆渝东首场农业有限责任公司

地  址：新民政府会议室

联系人：成老师

联系电话：186****4446

比选代理机构：重庆兴峰项目管理有限公司

地    址：重庆市垫江县凤山东路77号2幢

联 系 人：雷老师

联系电话：185****2395

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 比选人：重庆渝东首场农业有限责任公司 地 址：新民政府会议室 联系人：成老师 联系电话：186****4446 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 比选代理机构：重庆兴峰项目管理有限公司 地 址：重庆市垫江县凤山东路77号2幢 联 系 人：雷老师 联系电话：185****2395 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设防洪灌溉工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 垫江县新民镇 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 新建河堤挡墙、跌级拦砂堰、河堤疏浚，具体以施工图及清单为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级资金及业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目工程施工图和工程量清单所示的全部工程内容，具体内容详见招标人提供的施工图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料及补遗资料等相关内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 90日历天。 缺陷责任期要求：24个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质： 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书。 （2）具备有效的营业执照。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照。注： 不 得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。 （3）具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证, 企业主要负责人具备相应的由行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。 2.财务要求：无。 3.业绩要求：无。 4.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第五章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （6）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （7）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺。 上述第（2）、（3）款信用情况在开标现场进行查询，查询结果交由评标委员会评审，若投标人针对上述第（2）、（3）款的承诺内容与查询结果不符，由评标委员会作否决投标处理。 5.项目经理资格要求 5.1 .1投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）。 5.1.2项目经理承诺要求：投标人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 5.1.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中标后不得随意更换。 5.1.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。 5.1.2.3项目经理的其他承诺要求：为保证投标人拟派的项目经理到本项目到岗履职，投标人还需承诺： 若投标人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），招标人在合同签订前有权对投标人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与投标人承诺内容不符或投标人未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为投标人放弃中标资格，招标人不退还其投标保证金。在合同签订时，投标人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为投标人放弃中标资格，招标人不退还其投标保证金。 放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。 放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。 5.1.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。 投标人必须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理身份证、建造师注册证、安全生产考核合格证书（B类）、投标人为其交纳的养老保险证明材料，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第五章投标文件格式）。 注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。 （2）重庆市以外的省级行业主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。 （3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。 6.其他要求 6.1项目技术负责人：1人。 6.1.1投标人拟派的项目技术负责人应具有市政公用工程专业中级及以上职称。 6.1.2项目技术负责人承诺要求：投标人须承诺拟派项目技术负责人按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。 6.1.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目技术负责人中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目技术负责人必须与投标文件中的项目技术负责人一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派项目技术负责人中标后不得随意更换。 6.1.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目技术负责人未被重庆市行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。 6.1.2.3未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。 投标人必须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目技术负责人身份证、职称证、投标人为其交纳的养老保险证明材料，拟派项目总工到岗履职和未被禁止参与投标的承诺（承诺格式见第五章投标文件格式）。 6.2其他管理和技术人员要求 投标时投标人只需在投标文件资格审查部分提供拟投入其他管理和技术人员承诺，无需提供人员的具体证明材料，具体人员由招标人和中标人在合同谈判阶段确定。 6.3委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位人员。 投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件 由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效， 不存在弄虚作假情形（格式见第五章投标文件格式）。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损 失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明 期限须包含 2024 年 6月至 2024 年 11月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性比选文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 提出疑问的截止时间 | 竞选人对本项目竞争性比选文件有疑问请于2025年1月 3 日17:00时前提出。 |
| 2.2.2 | 澄清的截止时间 | 比选人于2025年1月4 日17:00时前答复或补遗。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.本项目采用工程量清单计价。工程量清单采用综合单价计价。 2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段比选范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按比选工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 4. 投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 5. 增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择： ☑一般计税法 □简易计税法 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.比选人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 8.本工程比选将设置投标总报价最高限价，最高限价 831605.25元 （大写：捌拾叁万壹仟陆佰零伍元贰角伍分），其中安全文明施工费为：19876.93元（大写：壹万玖仟捌佰柒拾陆元玖角叁分），安全文明施工费，填报时不得浮动，投标人的投标总报价不得高于等于最高限价，否则，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。 本工程比选将设置全部清单综合单价最高限价（随公告发出的工程量清单中综合单价即为综合单价最高限价），投标人的每项清单综 - 合单价报价不得高于等于每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 9.安全文明施工费： 9.1 根据《重庆城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2019〕38 号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发〈重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发〔2014〕 25 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97 号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。 10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》施工当月发布的垫江县信息价，并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 人工费：按施工当月重庆市建设工程人工信息价公布的渝东北片区信息价并结合企业自身实力及管理水平、市场行情等因素自主报价。 11.工程保险： 按政策交纳的各种保险费（含工程一切险、第三方责任险）由中标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，投标人根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。 12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、以转账支票或电汇形式交纳竞选保证金 1. 竞选保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）在响应文件递交截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的竞选保证金账户。若响应文件递交截止时间延期，则竞选保证金提交的截止时间和响应文件递交截止时间应当保持一致。不满足上述要求的竞选保证金无效。 竞选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 以转账支票或电汇形式提交竞选保证金的金额：1.5万元整（人民币）。 3. 账户信息： 户名：重庆渝东首场农业有限责任公司 账号：31630301040004822 开户行：中国农业银行股份有限公司重庆垫江新民支行 4. 竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设防洪灌溉工程竞选保证金”。项目名称可简写成：新民镇防洪灌溉工程竞选保证金。 5. 竞选保证金有效期与比选有效期一致。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式要求 | 编制投标文件时不得对第五章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.3 | 签名盖章要求 | 响应文件应用不褪色的材料书写（或打印），并由竞选人的法定代表人（或其委托代理人）按竞争性比选文件格式的要求签字并逐页盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 正本一份，副本一份；正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 编制要求 | 具体要求： （1）投标函部分 应按照规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 - （2）经济部分 应按照规定格式装订成册，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 （3）资格审查部分 应按照规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录编制作为评审因素。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 响应文件装入自选适宜大小的信封或者牛皮纸袋内，密封完好并在密封处加盖单位公章；并贴上“响应文件袋封套”，具体格式见“第五章 投标文件格式”。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在 “投标文件”袋封套上写明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同响应文件递交的截止时间 开标地点：重庆渝东首场农业有限责任公司会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）宣布竞选保证金缴纳情况； （5）由竞选人或竞选人代表检查响应文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现响应文件没按本表4.1.1的规定密封，其响应文件当场退还； （6）公布最高限价，采用经评审最低投标价法的还需计算最高限价的85%数值，以便评标委员会评审； （7）逐单位随机开启响应文件。公布竞选人名称、竞选总报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； （8）竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表； （9）竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （10）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。按经评审合格的竞选总报价由低到高顺序推荐中选候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 中选结果以书面文件告知各竞选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | - 中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）履约担保的金额：中标价的10% ①红名单优惠：红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的 50%。 |
| 7.4.1 | 签订合同 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起14天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附件条件或者不按招标文件要求提供相关纸质证明材料的或者更改合同实质性内容，或不按照招标文件要求提交低价风险担保（适用于经评审最低投标价法）或履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还：给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标候选人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，视为特别严重信用不良行为且情节特别严重，按信用记分上限一次性记12分，纳入黑名单管理；中标人有《招标投标法实施条例》第七十四条规定行为的，按中标项目金额10‰罚款上限予以行政处罚，按信用记分上限一次性并处记12分，纳入黑名单管理。 |
| 8.1 | 重新招标的情形 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.按投标人须知第8.1（3）执行； 4.按投标人须知第8.1（4）执行。 5.第一中标候选人放弃签订合同，按投标人须知第8.1（5）执行。 注：本款只适用于首次招标。 |
| 8.2 | 重新招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 关于对竞争性比选文件及投标争议的解释 | 对资格预审文件或者竞争性比选文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。 |
| 9.2 | 低价风险担保 （采用经评审的最低投标价法适用） | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函。 （2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。 ①红名单优惠：红名单中的中标人低价风险担保金额为应提交金额的50%。 ②红名单认定标准：非联合体中标的，须中标人所属红名单类别包含在招标范围内；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中，并且按照联合体协议牵头人所属红名单类别包含在其工作范围内。中标人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准。 （3）低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 14 工作日内； （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还，合同履行期间允许承包人用符合要求的银行保函进行置换；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。 4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照竞争性比选文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 备注：当中标人或拟中标人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经招标人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。 5、投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见投标文件格式。 |
| 9.3 | 其他 | （2）招标代理服务费：8000.00元（1%）（不含税价），由中标人承担，各投标人在报价时应将此费用考虑进项目成本，但不单列；中标后不得以任何理由要求招标人分担或承担此部分费用。招标代理服务费缴纳方式与支付：中标人在领取中标通知书前以一次性将招标代理服务费交纳至招标代理机构。 （3）验收方式： 1、投标人按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工，经招标人检验，达到交工验收条件为准； 2、投标人必须严格按照施工图纸、交底记录和招标人要求组织施工。未经招标人有关人员的书面通知，不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（3）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对竞争性比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

### 1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2  投标人应在投标人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为竞争性比选文件的组成部分。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离竞争性比选文件某些要求的，偏离应当符合竞争性比选文件规定 的偏离范围和幅度。

## 2.  重新招标和不再招标

### 2.1  重新招标的情形

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）第一中标候选人放弃签订合同；

（5）法律法规规定的其他情形。

### 2.2  重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

## 3.  纪律和监督

### 3.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 3.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

3.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的电子投标文件MAC地址相同。

3.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

3.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 3.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对竞争性比选文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

### 3.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 3.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会投票少数服从多数原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。在投标函评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序3名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求（不含投标函部分）。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第五章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第五章投标文件格式。） |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.5 | 投标函部分及经济部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标总报价 | 1.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 2.投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第五章投标文件格式。 |
|  |  | 暂定金额 | 暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 1.投标人应当按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与招标工程量清单一致。 2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综合单价最高限价。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章“评标办法”第3.2.3项规定。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。在投标函部分及经济部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标委员会按照 投票少数服从多数原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 |  |

## 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2.  评审标准

### 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及经济部分评审。

2.2.1  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  投标函部分及经济部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。需技术方案评审的，由电子评标系统对技术方案进行自动随机编号。在投标函部分及经济部分评审前，推送给评标委员会的投标文件不得显示排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及经济部分评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-2投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4投标人的其他要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-5投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标文件格式（不含投标函部分）符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第五章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7第五章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-9投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标人应按投标人须知前附表第3.4款规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第五章投标文件格式。） |
|  |  | A-12投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分及经济部分评审 | A-13投标函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章，要求加盖单位法人章的，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18 投标函中的总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见第五章投标文件格式，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20暂列金额、暂估价等暂定金额未按照招标人给出的暂定金额填报的，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 |  | 无 |

第四章 合同条款及格式

垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设

防洪灌溉工程

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程建设工程劳务及相关事项协商一致，共同订立本合同。

一、工程概况

（一）项目名称：                               ；

（二）资金来源：自筹及上级资金 ；

（三）工程地点：垫江县新民镇；

（四）项目建设内容：垫江县新民镇（双河段）高标准农田建设防洪灌溉工程设计图件及工程变更等相关建设内容；

- 建设地点：垫江县新民镇。

二、费用范围及服务范围：

（一）费用范围：本项目采用清单综合单价报价，包含人工费、材料费及水电、施工器具使用费（施工现场一切需使用的机械设施设备）、企业管理费、利润、风险费、措施费（施工技术措施项目费、施工组织措施项目费）、规费、税金、临时用地、施工测量放线等一切费用，其中：安全文明施工费纳入清单报价，安全文明施工费采用实报实销进行支付，超过部分由承包方自行负责。

（二）服务范围：按照发包人提供的施工图，包括河堤、土石方开挖运输等（含弃渣土、建筑垃圾及建筑等相关所有内容）。同时配合发包人完成现施工图以外与本项目相关的施工内容（包括设计图纸变更、增加或减少相关的设计内容、施工现场的其他因素需建设的内容等）〕。具体内容详见施工图、变更图（洽商单）或项目建设需要的其他工作等。

- 1.土石方工程（场地平整、土石方开挖、运输、土方回填、借土回填夯实等及其对应工作）。

- 2.钢筋工程（钢筋的保护、储存、除锈，钢筋加工、搭接、安装等及其对应工作）。

- 3.模板工程（模板制作、安装、拆除等及其对应工作）。

- 4.混凝土工程（混凝土搅拌、运输、浇筑、振捣、养护、场地清理等及其对应工作）。

- 5.砌筑工程（基础砌筑、墙体砌筑、排水沟砌筑等及其对应工作）。

- 6.辅材（包括但不限于：模板、钢管、木方、夹具、支撑、扎丝、垫块、钢钉、焊条、钢筋套筒及施工所需工具）。

- 7.施工现场所需机械（包括但不限于：圆盘锯、手提锯、钢筋弯曲机、钢筋截断机、钢筋机械连接车丝机、钢筋调直机、电焊机、搅拌机、振动棒、电锤、挖机、吊车、叉车、装载机等）。

- 8.施工现场技术管理、施工现场测量放线、自检、现场试验、取样、报验、内外协调、工程保险、施工资料等工作。

- 9.影响建设工程进度的不利因素由承包人自行协调。

三、计价和计量原则

（一）计价原则：以承包人清单报价为各清单子项结算价，不作调整。

（二）计量原则：以现场实际完成工程量双方签证审核后为准。

四、合同价款

本合同暂定金额（中标总报价）为￥                元，大写：（               ），以现场实际完成工作量据实结算。

五、工程款支付方式

进度款支付：每月按进度支付已完合格工程量的70%工程款，竣工验收合格后支付至已完合格工程量的80%工程款，剩余工程款的17%竣工验收合格审计完成后支付，剩余3%作为质保金两年后无息支付。

六、结算原则

结算总价=∑各子项实际完成合格工程量×中标清单综合单价＋安全文明施工费实际发生费用。

（一）工程施工内容不在工程量清单报价中但类似工程量清单中的子项，则参照中标清单综合单价进行结算。

（二）若工程施工内容在工程量清单中既不包含又不类似，则按照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道工程量计算规范》（GB50861-2013）、《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）的计量规则，结合施工图、图说、其他补充说明、设计变更、各种签证等计算出的实际合格工程量；结合《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市装配式建筑工程计价定额》（CQZPDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建筑工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）《重庆建筑工程施工机械台班定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）及相关配套文件编制预算的基础上经甲方审定后清单价下浮10%执行，其中：人工费、材料费（发包方供应的材料在结算时扣除）、机械费的价格参照中标当月发布的《重庆市建设工程造价信息网—官网》中造价信息执行（不含税价）。

（三）若结算原则中“（一）”“（二）”条款均不包含，则由甲方、监理人、跟审单位和乙方询价签证确定。

七、保证金

（一）履约保证金

1.履约保证金额：签约合同价格的10%。金额为人民币￥             元 （大写：                ）

2.履约保证形式：现金；付费方式：银行转账。

3.提交时间：中标后3个工作日内。

4.退还时间：待乙方按照本项目施工图纸（含过程中的变更、新增工程等）完成全部工作内容交工验收合格、双方办理“最终工程结算”且清场撤离后一次性全额不计息返还本履约保证金。

若乙方因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被甲方清除退场不能继续完成本工程，或对甲方工程施工及企业信誉造成了损害，甲方有权扣留其全部履约保证金不再予以退还，并有追加乙方赔偿甲方损失的权利，无需取得乙方同意。

乙方在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇用工人或债主到甲方或甲方的上级单位、业主、监理索要欠款，甲方将从履约保证金中代付相关款项，并加收 5%的手续费，直至履约保证金全部扣除完为止。

（二）低价风险担保金

1.担保形式：现金；付费方式：银行转账。

2.担保金额：中标价低于工程最高限价85%（即：本项目的最高限价                ）的，中标人除须向招标人缴纳履约保证金外，还须缴纳低价风险担保。低价风险担保金额为：最高限价的85%与中标价之差的3倍，且最高不得超过最高限价的85%。具体金额为               元（大写：                    ）

3.提交时间：中标后3个工作日内。

4.退还要求：中标人按合同约定的标的、价款、工期和质量等完成工程建设后（建设完工后），招标人向中标人基本账户一次性无息退还低价风险担保。

八、工期

（一）本项目建设工程工期为3个月。开工日期：以监理下达开工令之日起计算工期。

（二）发生下列原因并经甲方书面同意，工期可适当顺延。

（1）因本合同约定的不可抗力或降雨造成的工期延误；

（2）经甲乙双方协商一致并书面确立的工期顺延。

（三）非本合同第七条第（二）条款约定情况造成的工期延误，视为乙方违约。乙方同意按照 1000元/天的标准，向甲方缴纳违约金，甲方有权直接从乙方应付款项中扣除，乙方对此无条件接受。

（四）本合同甲乙双方约定：无论任何原因造成本合同工程工期拖延，工程超合同约定工期的价款不予调整。

（五）若乙方无故拖延工期，则甲方有权直接清退出场。

九、双方的权利与义务

- （一）甲方

（1）负责与设计单位、跟审单位、监理的联系和协调工作。

（2）负责该工程项目控制性测量、复测等工作；及时提供施工图纸、工程地质及地下管线等设计有关资料（变更原因影响的除外）；向乙方进行技术及安全交底，协助乙方解决施工中出现的技术难题。

（3）负责按合同约定供应本工程所需的甲供材料。

（4）负责依据跟审单位、监理及上级管理单位等的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

（5）按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方、业主、监理有关技术文件要求等对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

（6）负责按本合同约定办理结算、支付。

（7）甲方有权根据业主对工期的要求及标段整体安排，结合乙方合同实际履行情况，对本合同第三条“三、四”项下的内容进行必要调整，乙方对此无条件服从，乙方不因该项调整要求甲方给予任何形式的调价或者补偿。

（8）甲方有权根据施工进度情况要求乙方随时增加人员和机械设备进场数量，以满足施工进度的要求，合同价格不因此进行调整。

- （二）乙方

（1）复核甲方提供的设计图纸、技术及安全交底等有关技术文件和资料，严格按照图纸、交底、规范要求组织施工。严格遵守和执行甲方各项管理办法、施工计划和施工现场管理。无偿配合甲方组织的施工测量、现场试验等工作。

（2）自行自费解决施工人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场地的修建服从甲方的统一安排。

（3）按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，建立劳动合同用工动态登记台账，并在每月20日之前将台账上报甲方备案。进场后3天内安排农民工进行到场安全教育培训并及时向甲方提供农民工身份证及银行卡复印件，无条件配合甲方提供每月农民工工资发放所需的工资表、考勤表，制定劳务人员的工资待遇标准，并按照国家现行法律法规、当地政府和业主公司的规定，按时确保劳务人员工资支付到位，否则，视为乙方恶意违约，需承担一切责任，并免除甲方的一切责任。

（4）按规定为施工人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定依法为现场全部劳务人员办理购买团体意外伤害险，并支付保险费用。

（5）将投入本工程的所有管理人员应保证及时到位，并常驻现场进行施工管理，离开工地必须向甲方履行请假手续。

（6）按照甲方要求统一规划堆放材料，妥善保管、合理使用甲供材料及其他设施；按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

（7）按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。

（8）做好施工现场周围建筑物、构造物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作；因乙方原因发生的损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

（9）未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动；不得将本工程承包范围内的部分或全部工作内容分包给其他单位或个人（否则，视为无效，并承担由此带来的一切后果）。

（10）乙方应遵守当地风俗习惯，积极处理好地方关系，当乙方与当地政府和村民发生纠纷和矛盾时，可委托甲方负责出面协调，费用由乙方承担。

（11）按施工计划需要，组织自备施工机具设备和周转材料准时进场；机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意，不得擅自调离现场。

（12）乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到工后场清，达到甲方认可的使用状态。若甲方或委托他人清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的工程款项中予以扣除。

（13）若乙方被甲方清除出场，乙方应在甲方规定时间内及时清退所有人员、机械设备、材料、临时生活设施等，否则影响甲方施工或延误工期，乙方承担全部责任。

十、施工安全、环境保护与职业健康

（一）乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和甲方编制的本工程安全施工组织设计要求，做好本工程的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

（二）乙方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，制作安全警告标识牌。

（三）乙方要设专职安全管理人员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全教育培训，不得上岗作业。

（四）乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并投保人身保险，保险费由乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方等要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方结算款中扣除。

（五）在施工期间乙方必须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等均由乙方承担全部赔偿责任。

特别提醒：乙方有义务对身患疾病较为严重的工作人员劝离工地，由此造成的后果由乙方自行负责，甲方概不承担任何责任。

（六）乙方要按照甲方“三体四标”管理体系组织实施本工程，自觉接受管理人员的检查和审核。

（七）乙方应搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好现场。

（八）按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

（九）在施工区域外发生的治安案件的责任及费用，由乙方及责任人承担，甲方不承担任何责任。

（十）乙方人员在施工期间，造成伤亡、火灾、机械事故（包括乙方责任造成甲方人员、第三方人员伤亡）等，乙方负责经济赔偿及善后处理。

事故发生后，乙方如不及时处理，甲方有权代为处理，处理费用甲方将从应付乙方工程款项中扣除，不足部分甲方保留要求乙方继续承担责任的权利。

（十一）甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

十一、质量与验收要求

（一）工程质量达到国家现行质量评定标准。工程质量达不到质量标准，由乙方承担违约责任。

工程质量按国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并一次性验收合格。

（二）工程检查和返工

乙方必须严格按照本工程施工方案及发包公告、施工图及说明、规程规范等的要求进行施工，做到施工过程规范，施工流程合理。

乙方在施工过程中应随时接受甲方、监理单位的检查，并无条件为检验提供便利条件。

若未按要求施工，工程质量达不到约定标准，乙方必须无条件按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准，返工工期不顺延，由此造成的一切损失由乙方自行负责。

（三）施工过程中每一道工序完工后，必须经甲方、监理、乙方和质量监督等相关人员现场验收合格，签字同意进入下一道工序后方能进行下一道工序施工，并同时留存相关文字及图片资料，否则，由此造成的损失由乙方全部承担。

隐蔽工程和中间过程的验收：工程具备隐蔽条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间部位验收前24小时内书面通知甲方验收；验收合格，在验收记录上签字后，乙方进行隐蔽处继续施工，验收不合格，乙方在限定的时间内修改后重新验收。

十二、合同价调整

中标清单价不作调整。

十三、本合同与下列附件一起构成合同文件：

（一）本工程竞争性比选公告；

（二）中标通知书；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，须经合同当事人签字并盖章，均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；补充和修改均不得背离竞争性比选公告的实质性条款。

十四、本合同在履行过程中，双方应共同遵守。若发生争议双方当事人协商解决，协商不成，由项目所在地人民法院起诉。

十五、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，自双方签字盖章之日起生效，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：           乙方（盖公章）：

地址：                    地址：

法定代表人：              法定代表人：

或委托代理人：            或委托代理人：

经办人：                  经办人：

电话：                     电话：

### 合同订立时间：     年     月     日

# 第五章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）低价风险担保提交承诺书（如有）

### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥    ）的投标总报价进行报价，该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期达到竞争性比选文件的要求，缺陷责任期        ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到竞争性比选文件的要求。

2. 我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥	   ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律法规及本竞争性比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于施工图所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受竞争性比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | / | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | / |  |  |
| 3 | 分包 | / |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （四）低价风险担保提交承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你单位        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照竞争性比选文件的规定递交低价风险担保。同时，我公司已落实低价风险担保的提交方案，承诺如采用保函形式提交低价风险担保，保函的格式和内容符合竞争性比选文件的要求。否则，我公司愿承担竞争性比选文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

- 经济部分

（项目名称）

投 标 文 件

经济部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

- 已标价工程量清单

| - 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投  标  人：                            （盖单位法人章）

- 法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

- 年    月    日

## 三、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）承诺

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅填项目经理、项目技术负责人相关信息

项目经理及项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（7）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。

2.1我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。

2.1.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

2.1.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。

2.2我公司拟派的项目总工按相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.2.1拟派的项目总工中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目总工必须与投标文件中的项目总工一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目总工中标后不得随意更换。

2.2.2拟派的项目总工未被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司不存在第二章 投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司完全响应第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签名或盖章）

年    月    日

### （五）其他资料

1. 投标保证金

[提示：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]

（1）企业基本账户开户证明文件。

2.

……