垫江县脱硫厂有限责任公司实验楼加装电梯工程项目

招标编号：DJXTLC-SC-2025-05-0011

竞 争 性 比 选 文 件

招   标   人：垫江县脱硫厂有限责任公司（盖单位法人章）

招标代理机构：重庆市工程管理有限公司（盖单位法人章）

2025年5月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、投标有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 8 -

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式	- 8 -

二、报价要求	- 8 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 9 -

五、知识产权	- 10 -

六、培训	- 10 -

七、附件、图纸及包装要求	- 10 -

八、其他商务要求内容	- 10 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 11 -

一、资格审查及符合性审查	- 11 -

二、评标方法	- 12 -

三、评标标准	- 13 -

四、无效投标条款	- 15 -

五、废标条款	- 15 -

第五篇  投标人须知	- 16 -

一、投标人	- 16 -

二、招标文件	- 16 -

三、投标文件	- 16 -

四、开标	- 18 -

五、评标	- 19 -

六、定标	- 19 -

七、中标	- 19 -

八、询问、质疑和投诉	- 19 -

九、采购代理服务费	- 21 -

十、交易服务费	- 21 -

十一、签订合同	- 21 -

十二、项目验收	- 21 -

十三、政府采购信用融资	- 22 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 23 -

一、合同主要条款	- 23 -

二、政府采购合同（格式）	- 24 -

第七篇  投标文件格式	- 26 -

一、经济文件	- 27 -

二、技术（质量）文件	- 29 -

三、商务文件	- 32 -

四、其他	- 35 -

五、资格文件	- 41 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受垫江县脱硫厂有限责任公司（采购人名称）（以下简称：采购人）的委托，对垫江县脱硫厂有限责任公司实验楼加装电梯工程项目进行竞争性比选公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 实验楼加装电梯工程 | - 32.7 | - 0.5 | - 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为 33.5 万元。

## 三、投标人资格要求

3.1基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、法规规定的其它条件。

3.2特定资格要求：

3.2.1具备钢结构工程专业承包三级及以上资质。

注：提供有效的资质证书复印件并加盖投标人单位公章。

3.2.2电梯制造商资格要求：

①具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

②制造商应具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质。

注：提交有效的许可证书及营业执照复印件并加盖投标人单位公章。

电梯代理商资格要求：

①投标产品的制造商必须满足上述对电梯制造商的要求。

②具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质或新版本《中华人民共和国特种设备生产许可证》乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质。

③代理商须是所响应品牌电梯制造商认可的合法代理商。

注：提交有效的许可证书、营业执照复印件并加盖投标人单位公章以及制造商为本项目出具的唯一授权书。

本比选项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能授权一个代理商参加比选申请，否则各相关比选申请均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本比选项目同时投标，否则各相关投标均无效。

## 四、投标、开标有关说明

4.1获取时间：从2025年5月27日至2025年5月30日10时00分

4.2获取方式：本项目竞争性比选文件同时发布在“垫江县人民政府”官网、“垫江发布”官网上发布。

4.3竞选人可向代理机构提交书面质疑，发送邮箱754706362@qq.com，提问时间从本公告发布至2025年5月28日17时00分（北京时间）前。

4.4比选人应于2025年5月29日12时00分（北京时间）前通过公告的形式将澄清或者补遗通知发布在“垫江县人民政府”官网、“垫江发布”官网。

4.5投标地点： 重庆市垫江县澄溪镇胜利五社垫江县脱硫厂有限责任公司三楼会议室

4.6投标截止时间：2025年5月30日10时00分

4.7开标时间：2025年5月30日10时00分

4.8开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

1、投标保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00）

2、投标保证金于投标截止时间1日前汇入如下帐户：

银行账户名：垫江县脱硫厂有限责任公司

开户行：建设银行垫江支行

银行账号：50001273600050005465

3、投标保证金须在投标截止时间1日前递交；

4、合同签订后5日内无息退还。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在垫江人民政府网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标

（七）本项目不接受合同分包、转包

（八）潜在投标人可以自行踏勘现场，了解现有电梯运行情况（包括井道、底坑、楼层装修等），了解水电接口、了解材料设备堆场，踏勘联系人：秦老师。电话：19823229850。

## 八、联系方式

- （一）采购人： 垫江县脱硫厂有限责任公司

联系人： 秦老师

电  话：19823229850

地  址：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社

- （二）采购代理机构：重庆市工程管理有限公司

联系人：刘老师

电  话：15320288638

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦

# 第二篇 项目技术（质量）需求

总体要求

（一）项目总体要求：垫江县脱硫厂有限责任公司实验楼加装电梯为七层七站七门户外独立钢架井道无机房电梯；井道基础为钢筋混凝土；电梯最大载荷为1000KG；

（二）井道等土建参数：竖向受力杆件为200×200×8,横向受力杆件为：150×150×6；材质为;Q235钢件；井道基础为钢筋砼，砼强度为：C30,其余参数要求均以本工程设计施工图为准；

技术需求：

（一）电梯基本条件：见总体要求（一）、（二）

（二）电梯设备配置要求

| 规格参数表 |  |
| --- | --- |
| 基本信息 |  |
| 楼号/设备号（工号） | DT1 |
| 台数 | 1 |
| 产品名称 | EVIN-E |
| 产品型号 | MLVEL-RML |
| 载 重（kg） | 1000 |
| 速度（m/s） | 1.75 |
| 层站门 | 10 层 10 站 10 门；停层显示（层名）：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, |
| 基站（层名） | 1 |
| 轿厢是否贯通 | 否；前门停层显示：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,；后门停层显示：无 |
| 电梯标准 | 新检规：TSGT7001-2023 |
| 电梯控制 |  |
| 控制系统 | 一体式控制系统 |
| 驱动系统 | 交流变压变频调速(VVVF) |
| 曳引系统（曳引机） | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 轿厢系统 |  |
| 轿厢尺寸 | 宽 1600 mm × 深 1400 mm × 高 2400 mm |
| 轿厢装潢 | AQY-02方形轿厢 |
| 轿顶 | C100一体式轿顶 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 无 |
| 门保护类型 | 光幕保护 |
| 地板装饰类型 | F024-蒙古灰色PVC |
| 扶手 | 无 |
| 轿厢额外预留装修重量（kg) | 0 |
| 层门系统 |  |
| 开门尺寸 | 宽 900 mm × 高 2100 mm |
| 开门方式 | 中分门 |
| 厅门门板装饰 | 首层厅门：发纹不锈钢 |
|  | 其余层厅门：喷涂钢板 RAL7044细纹灰，9套 ； |
| 厅门门套装饰 | 首层门套：小门套 |
|  | 其余层门套：（前开门）小门套，9套 ； |
| 电气系统 |  |
| 主操纵箱 | COP031一体式操纵箱 7UPS 深色液晶显示器 发纹不锈钢 17型机械圆形白光按钮/盲文平字 左前置 |
| 副操纵箱 | 无 |
| 无障碍操纵箱 | 无 |
| 外召 | 首层外召：LOP031壁挂式无底盒外呼 4.3SEGB段码显示 苹果砂不锈钢 17型机械圆形白光按钮/盲文平字 |
|  | 其余层外召：LOP031壁挂式无底盒外呼 4.3SEGB段码显示 苹果砂不锈钢 17型机械圆形白光按钮/盲文平字，9套 ； |
| 厅外到站灯 | 无 |
| IC卡系统 | 主操纵箱：无；副操纵箱：无；无障碍操纵箱：无 |
|  | IC卡写卡器：无；IC卡类型：无 ；IC卡数量：0 |
| 土建信息 |  |
| 电梯布局形式 | 单梯 |
| 机房尺寸 | / |
| 井道尺寸 | 宽 2350 mm × 深 2000 mm |
| 井道高度 | 底坑深度 1750 mm ，提升高度 27000 mm，顶层高度 4600 mm |
| 井道牛腿(是/否存在) | 否 |
| 对重位置 | 左侧置 |
| 底坑悬空 | 否 |
| 安全门数量 | 0 |
| 五方对讲及电源要求 |  |
| 群控方式 | 单台 |
| 五方对讲装置类型 | 单机 |
| 五方对讲总机局数 | 1 |
| 动力电源 | 380V 50Hz |
| 照明电源 | 220V 50Hz |
| 特殊配置（选配功能） |  |
| 1、液压缓冲器； |  |
| ★内部通话装置接口（机房到值班室的对讲布线甲方自理）：值班室有 个，机房到值班室的最远距离＜1000米； |  |
| 注：1、报价单号：BJ250513137 |  |
| 2、本规格表经双方确认后，将作为安排生产的依据。 |  |
| 3、合同中的井道尺寸、开门尺寸、轿厢尺寸、开门方式等相关参数以双方最终确认图纸为准。 |  |
| 4、电梯井道下方不准行人通过。 |  |
| 5、如用户需要对轿厢、轿底二次装饰，请明确需预留的装饰重量及相关数值，如约定不预留装饰重量，但是使用过程中甲方/业主方自行增加装饰物导致电梯设备故障或事故，乙方均不承担相关责任； |  |

- 电梯功能配置

| EVIN-E-EVIN-E 标准功能表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全功能 |  |  |
| 安全运行 | 封星接触器触点检测 | 低速保护 |
| 主接触器触点检测 | 超载保护 | 电机反转保护 |
| 抱闸接触器触点检测 | 抱闸触点检测 | 超速保护 |
| 系统通讯故障保护 | 运行中门锁回路断开保护 | 平层开关故障保护 |
| 变频器通讯故障保护 | 打滑保护 | 门区开关故障检测 |
| 运行中安全回路断开保护 | 电机过热保护 | 轿厢意外移动保护 |
| 封星保护功能 | 错层保护 | 门锁短接检测 |
| 端站越程保护 | 开门故障保护 | 开关门到位检测 |
| 抱闸制动力检测保护 | 关门故障保护 | 门光幕保护 |
| 减速开关异常保护 | AFE故障检测 | 主控CPU WDT保护 |
| 电梯物联网功能 | 消防开关 |  |
| 乘运服务功能 |  |  |
| 全集选控制 | 独立运行 | 锁梯服务 |
| 满载直驶 | 消防迫降功能 | 换站停靠 |
| 司机操作 | 自动返基站 | 轿厢照明风扇自动控制 |
| 时钟控制 |  |  |
| 电梯运行功能 |  |  |
| 直接停靠 | 低速自救 | 应急电动松闸 |
| 带爬行停靠 | 转矩自动补偿 | 分时间段服务楼层 |
| 井道自学习 | 自动修正楼层位置 | 分时间段锁梯 |
| 分时间段到站钟 | 前后门设置服务 | 分散待梯 |
| 检修调试功能 |  |  |
| 检修运行 | 平层统调 | 主控板端口自定义 |
| 测试运行 | 平层微调 | 输入端口类型设定 |
| 故障记录 | 电梯运行数据记录 | 编码器干扰评估 |
| 通讯干扰评估 | 外召板查询功能 | 平衡系数的评估监视 |
| 门控制功能 |  |  |
| 自动开门 | 开门时间设定 | 强迫关门 |
| 开门允许设定 | 本层厅外开门 | 重复关门功能 |
| 开门按钮开门 | 关门按钮关门 | 开门保持按钮保持开门 |
| 残疾人开门操作 | 门锁防颤功能 | 门锁旁路功能 |
| 开门待梯 | 门力矩保持 |  |
| 显示及提示功能 |  |  |
| 错误指令消除 | 服务层设定 | 按钮粘连脱离 |
| 反向消号 | 外召板地址设定 | 层显字符设置 |
| 语音安抚功能 |  |  |
| 语音安抚功能 |  |  |

（四）电梯轿厢配置及装饰要求：按电梯选型后厂家的装饰图里有采购方进行选择

# 第三篇  项目商务需求

## 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

- （一）交货期（或为：实施时间）

- 中标人应在采购合同签订后90个日历日内交货并完成安装调试，同时通过特种设备监督管理部门验收合格并取得合格的检验监督报告。

- （二）交货地点（或为：实施地点）

交货地点：垫江县脱硫厂有限责任公司实验楼电梯施工现场。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

4.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

5.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

5.4在规定时间内完成交货并验收，并经招标人验收。

5.5产品在安装调试并试运行符合要求后，并经特种设备监督管理部门验收合格后，才作为最终验收。

5.6供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对招标人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.7大型或者复杂的项目，招标人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

5.8招标人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：井道及廊道建设（含土建基础、除锈防腐、围护装饰、线路埋设）的材料工资和储存保管运输；电梯购买、运输、储存保管、安装调试和规定的保修维护；办理各种备案管理登记；本工程的施工图设计；各单项工程辅助设施措施等；货到采购人指定地点的所有含税费用。

（一）、计价方式

本项目为交钥匙工程，本项目采用总价包干，须为人民币报价，包含：设备购买费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、建设选址处原有设施拆除工时费（如有）、机械费、人工费、税费、培训费、安全文明施工费、本工程施工图设计费、验收全过程直至取得重庆市质量技术监督局验收合格发出运行许可证交付给比选人使用、质保期内的质保及维保售后服务工作等完成项目的所有费用，比选人除此以外不支付其它费用。现有电梯拆除后，每台电梯残值回收处理费存入业主专项维修资金账户（如有按此执行）。

注：所有报价均为含税价格，中选单位应开具对应税率的增值税专用发票。

投标人填报的比选申请总报价包括但不限于完成本项目所需一切费用，税金。若投标人有漏项报价，视为已包含在投标总报价中。

比选申请报价应按分项报价表并根据第五章 技术标准和要求的要求对各分项分别报价，并对报价范围有详细的文字说明，比选人有权选择所比选产品的部分或者全部，比选申请方应承诺所比选产品的价格和服务不变。

（二）、报价说明

1.投标人应自主考察现场及运输条件，自主确定运输路线、运输方式，根据比选文件中规定的货物品种、供货方式及自身实力和市场情况自主报价。投标人应按第五章“技术标准和要求”进行报价，如果有任何遗漏，均被视为投标人已经在其比选申请总价中考虑。

2.如供货中含进口货物、软件及其他，则报价中应含与进口货物相关的税费、手续费等一切从属费用。合同履行中，比选申请货物价格固定不变，不予调整。

3.本项目技术规格和要求指完成本项目的部分相关要求，不应理解为完整的详细要求，投标人应对本项目进行详细了解，对今后可能产生的困难充分估计，并反映到总报价中。

4.合同总金额包括但不限于以下内容：

（1）电梯的深化设计、制造、内饰、设备费（含易损件、维修备件）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费、垂直运输）、装卸费、脚手架费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，因工程进度影响不能及时安装，由比选人指定场地，由中选人自行保管产生的费用）、保险费、安装调试费、专用工具费、备品备件、安全措施费、利润、税金、政策性调整、现场配合费、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费、年检费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险等费用。安装费用含井道测量、预埋件、井道照明、开关、电源插座、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、安全设施、配套土建、设备基础，包括楼层和墙体钻孔或修孔、轿门周边封堵和剔打、机房吊钩或吊梁（如有）、电梯井道修整、设备基础、井道配套钢梁（如有）、电梯专用配电箱到主体配电柜之间的用电缆线、五方通话及弱电控制线路敷设至消防控制室，配合消防验收（联动）、远程监控系统（市场监管局要求）以及向主管部门报验、备案，直至取得电梯使用标志并交付给项目业主及比选人使用的相关费用等。以及合同明示或暗示的所有责任、义务，和中选人报价风险、管理风险、市场风险及其他可预见和不可预见的风险等。且中选人对比选人提供的电梯井道、机房的相关土建图纸应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件和材料等，由中选人统筹考虑完善，所需费用计入比选申请报价，中选后不予增补，包干使用，合同另有约定除外。

（2）施工期间的施工用水、用电、成品保护等费用，机房配电柜到电梯设备之间线材含在本工程报价范围内。

（3）本次比选时比选人提供的井道尺寸若有超高、超宽需增加的支架和轨道等材料费用由投标人自行考虑计入本次比选申请报价内。

（4）安装调试完毕后，因实际装修标高发生变化，需重新调整厅门地嵌高度，由此产生的调试费用由投标人自行考虑计入本次比选申请报价内。

（5）电梯施工是在安装、装修、井道钢梁等工程（包括但不限于此三项工程）同时并行施工，投标人须仔细踏勘现场，结合实际，要确保施工质量、施工进度和施工安全，充分考虑并行工程施工的配合的工序工作等，其配合费在甲方的配合下积极自行与并行施工单位协商解决，该部分费用由投标人自行考虑计入本次比选申请报价内。

5.以下费用由中选人自行承担，并包含在报价中：

（1）保证工程（含本工程、原有建筑和市政设施）项目质量、安全、工期应采取的全部措施费用。

（2）投标人施工的临时设施（含用地）等费用。

（3）材料（含甲供材料、设备）及半成品的下车、堆放、仓储保管及二次转运至安装地点等全部费用。

（4）工程施工过程中，材料及半成品运输施工便道的措施费。

（5）在施工中保护施工区域及已完工的建（构）筑物的安全措施费用。办理市政、环卫、噪音、防尘等相关手续的费用（若需要）。

（6）与所有相关的其他施工项目的配合费（包括架料、垂直运输、水电接点、孔洞填补、除渣清场、垃圾外运等）。

（7）投标人设备（装备）保险和投标人职工的（人身）事故保险的保险费。

（8）各种税费。

（9）所有的随机专用工具及维修仪器。

（10）“电梯技术规格书”中的要求及费用。

（11）本次项目的比选代理费由中选人在领取中选通知书时一次性支付给比选代理机构。投标人在比选报价中，应充分考虑以上此部分费用，比选人视各投标人的比选报价中已包含此部分费用，比选申请文件中不单列。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到二年。（提示：若为分段验收的，应明确验收合格之日所属阶段）

（二）售后服务内容

- 1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场（远郊区36小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在48小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额10%（不得超过合同金额的10%）的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）；

（二）合同签订后，第一次付款：电梯钢质井架和井架砼基础施工完毕并经验收合格后，采购人向中标人支付合同金额30%的进度款；第二次付款：电梯采购进场，经双方开箱验收准确无误后，采购人向中标人支付合同金额35%的进度款；第三次付款：电梯安装调试、井架和廊道等围护结构及廊道地板施工完毕并经验收合格后，采购人向中标人支付合同金额20%的进度款；第四次付款，本工程全部施工完毕，并经竣工验收合格后，向相关主管部门办理各种登记手续后，乙方移交竣工资料和本工程结算资料，中标人开具施工合同约定的发票后，采购人向中标人支付到审结金额97%（含第一、二、三进度款在内，余下3%为工程质保金）的工程结算款；第五次付款，工程质保期（24个月）满（竣工验收次日起计）无质量问题，中标人维保完毕，采购人无息支付本工程质保金筑（审结金额3%）给中标人。

（五）履约保证金无息退还时间：采购人在中标人全部履约完毕。采购人在中标人电梯采购进入施工现场开箱验收无问题十日个工作日内一次无息退还中标人履约保证金（如果有）。

3.验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式在3个工作日内按程序办理退还手续。

## 五、其他商务要求内容

电梯采购品牌为：1、日立； 2、东芝；3、美菱; 4、通力；投标人在此四个品牌中任选择一个作为本次投标所提供的电梯。（品牌排名不分先后）

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 最低评标价法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，并依据价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在垫江人民政府网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在垫江人民政府网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。

提出异议或投诉时应当包括下列内容：

（1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（3）异议或投诉事项的基本事实；

（4）请求及主张；

（5）涉及事项的证据、证明材料。

异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。

2. 行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。

3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，投标人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

招标代理服务费：2000元

## 十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 十一、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六  合同主要条款和格式合同

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- （结束）