垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

招标文件

招   标   人： 垫江县沙坪镇人民政府

招标代理机构：重庆中鼎工程项目管理有限公司

2025年6月

一、项目概况：

1.工程名称：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程。

2.工程地点：垫江县沙坪镇人和村 3、6、7、8组。

3.项目批准：本项目已经沙坪镇第十六届党委第58次会议同意建设。

4.资金情况：县交通局专项资金

5.招标内容及规模：计划线路里程1.217公里，包括路基、路面及附属设施。具体建设工程内容见《垫江县垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》中涉及的全部工程内容。投标人自行实地踏勘，据实结算，包工包料。《垫江县垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》自行在招标网站上下载。

6.比选人：垫江县沙坪镇人民政府

项目业主：垫江县沙坪镇人和村村民委员会

招标代理机构：重庆中鼎工程项目管理有限公司

二、竞争要求：

1、本项目按照《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）文件规定实行竞争性比选确定施工承包人。

2.本项目招标范围为垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程范围内的全部内容，四至界限由比选人指定。

3.比选人与中标人必须严格按照招标公告要求签订施工合同。

4.本工程采用总价方式进行报价。报价计价原则：

4.1本工程采用清单计价，报价范围（比选范围、竞选报价、中选范围必须一致）：竞选人对本工程比选范围内的规定内容进行报价。并结合工程环境因素和工程特点及风险、企业自身经济实力自主报价。各竞选人根据施工图纸、比选文件及现场实际情况，并结合企业自身情况自主报价。竞选人的竞选报价应包含了完成本工程所需的包括直接费、间接费、利润、规费、各类常规检测费、安全文明施工费、措施费（含易撒漏物资、密闭运输的费用、行车行人干扰费等）、大型机械进出场费、运输费、配合费、管理费、税金、交通措施费、占道费、环卫处置费、土石方渣场弃渣费、施工用水用电接入费、材料设备二次转运费、风险费（材料价格上涨、政策变化等）、缺陷修复、管理费、保险（含工程一切险及第三方责任险等）、税费、政策性文件规定费用等所有费用及各类施工许可所产生的费用等。比选人除此以外不支付其他费用，除非合同中另有规定。

4.2各种技术措施费、组织措施费、材料（采、运、管）费，环境保护费、保险费（含工程一切险、第三者责任险保险费）、所需涉及的竣工、验收等所有资料费均由投标人纳入投标报价。施工中场地内的清洁及产生的废渣、垃圾等的处理等，均由中标人全面负责，其数量及费用由投标人根据经验自行考虑列入投标报价，比选人不再支付其他任何费用。

4.3 竞选人竞选报价中的各清单子项目单价不应高于各清单子项目单价最高限价。

4.4本招标项目设投标最高限价为人民币67.038万元（大写：陆拾柒万零叁佰捌拾元整）。

5.投标人应认真预算，合理报价，且报价涵盖本次发包的所有工程内容。

6.中标后应严格按照招标内容及规模进行施工。

三、工期要求：

本项目工期为120日历天。

第一中标人在接到中标通知书后完善相关手续10日内签订施工合同并入场施工，同时并开始计算工期。如未能签订合同视为主动放弃，以中标候选人依序递补，但合同金额按第一中标人中标金额签订。

因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，若工期每延误一天扣承包方工程款伍佰元整，累计递减工程款。

四、安全要求：

在施工过程中，承包人须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由承包人自行负责。施工过程中发生的任何安全事故及因此产生的一切费用和责任概由承包人自行负责。

五、质量要求：

工程质量达到国家同等级公路工程质量检验评定标准，具体以检测验收评定结果为准。

六、投标费用：

投标人应承担其编制招标文件及参与投标活动所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人将独立承担本次投标性比选活动的所有费用。

七、投标须知：

1.竞标人须具有独立法人资格及建设行政主管部门颁发的公路工程总承包三级及以上资质，必须由法定代表人或其委托代理人参加竞标会。

本竞标项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2.参与竞标时应提交公司合法有效的如下资质材料（所有资料均须打印装订成册，手写的资料一律视为无效，除确需本人签字以外）：

2.1  对本发包公告的《确认文书》（按附件的规定格式）；

2.2  法定代表人参与竞标的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人身份证；由委托代理人参与竞标的，提交法定代表人身份证明书、法定代表人签字并加盖公司印章的授权委托书（均按本公告附件的规定格式）、委托代理人身份证；

2.3  有效的营业执照；

2.4  建设行政主管部门颁发的公路工程总承包三级及以上资质；

2.5  建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（如安全生产许可证在换证期间不能提供有效原件的，则由该单位注册地建设行政主管部门出具相关证明）；

2.6重庆市外企业还需提交《重庆市市外建筑施工企业入渝登记备案证》（若有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须提交“市外建筑施工企业入渝信息库”的施工企业的网页截图，加盖竞标单位公章）；

2.7  技术负责人应具有建筑工程类专业中级及以上技术职称；

2.8  主要管理人员要求：持有效证件的施工员不少于一人，安全员不少于一人（安全员同时具有省级及以上行政主管部门颁发的有效的C类安全生产考核合格证）、质检（量）员不少于一人。

发包人要求：竞标人提交的上述资料除《确认文书》、法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的授权委托书外均收清晰的复印件（复印件须加盖公司鲜章），竞标公司在提交发包公告规定的竞标文件时，同时另行装袋提交对应的资质原件，否则比选人将拒绝接收其竞标文件；竞标人拟派项目班子成员不得重复任职。

3.上述应提交并留存发包人的资质审查资料须按上述顺序装订并装入“资质审查文件袋”内。

4.应提交的“竞标报价文件袋”内须装入：按附件规定格式的《竞标报价函》。

5.“资质审查文件袋”和“竞标报价文件袋”须在密封处用纸条密封后加盖企业公章，在封面注明竞标项目名称、文件袋名称及竞标公司名称。在报名时一并提交上述两袋竞标文件。

6.竞标人在规定时间内提交竞标文件时，应先在规定时间内足额提交竞标保证金、资信保证金及缴纳资料费。

7.竞标过程中，任何人都必须遵守竞标纪律，不得作弊，不得“围标”“串标”，违者按有关规定处理。

8.发包人不组织现场踏勘，由竞标人自行踏勘。

9.若潜在竞标人对本工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容有疑问，请电话咨询；若有质疑，请在开标前2个工作日向发包人书面提出，逾期提出质疑不予答复。

八、竞标保证金、资信保证金

竞标人在递交竞标文件前应按本发包公告规定足额递交竞标保证金；竞标人未按本发包公告规定足额存缴竞标保证金和资料费的，其递交的竞标文件无效。

1.竞标保证金￥5000元，大写人民币伍仟元整；资料费1000元，大写人民币壹仟元整。

2.递交方式：

竞标保证金伍仟元，资料费壹仟元由竞标人基本账户分别转入招标单位指定银行账号（缴纳发包保证金及资料费的账号：2503030120010000579，开户行：重庆农商行垫江支行沙坪分理处，开户名：垫江县沙坪镇村社财务双代管办公室，备注：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程竞标保证金、垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程资料费）。竞标保证金及资料费必须在开标前一天下午16:00前转入指定账户方能有效，竞标人报名时需提交保证金及资料费存入票据。开标后，未中标者，竞标保证金由发包人在开标后五个工作日内退还；中标者，伍仟元转为合同履约保证金，保证金在工程完工并通过验收后退回；资料费不予退还。

3.发生下列情况之一，竞标保证金不予退还：

（1）在竞标文件递交截止时间后，或竞标文件有效期内竞标人撤回其竞标文件；

（2）竞标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标候选人经公示结束，被确定为承包人而放弃中标权益的；

（4）其他违法违规行为的。

九、有下列情况之一者，竞标文件作废，取消竞争资格；若已中标，取消中标资格

1.竞标人未准时参加招标会议，或开标中途离场不能立即澄清相关问题的，或竞标相关资料及需核验原件逾期（通知提交后5分钟内未能提交的）送达的；

2.竞标文件未按本发包公告规定装袋密封，密封后未加盖公章或公章不清晰的；

3.竞标人未按本发包公告规定按时足额递交竞标保证金及资料费的；

4.竞标文件袋内装入资料与封面上注明竞标项目名称、竞标公司名称、文件袋名称不一致的：

5.规定提交的资料错误或不全的，应录入的信息错误或不全的，或未按规定格式的，或规定提交的资料属两次及以上打印完成的，或提交的原件、复印件模糊不清的，或填写不完整或未签字或未加盖公章或公章不清晰的；

6.经查，提交的复印件与原件不一致的；

7.竞标报价函字迹模糊、涂改数字、大写错误或不规范的，或出现多个报价的，或安全生产费暂定价改动、竞标总报价超出竞标最高限价的（注：本次招标只接受电脑打印的竞标报价，不接受手工填写的竞标报价。对手工填写的竞标报价，其竞标文件将被视为无效竞标文件）；

8.竞标文件未实质响应本发包公告的；

9.法律法规规定符合废标条件的。

十、履约保证金、履约风险金、农民工工资支付保障金

1.履约保证金：承包人在其中标资格得到确认、签订本工程施工合同前，由承包人将履约保证金的另一部分（按中标价的10%计算，然后扣减发包人已收取的竞标保证金转为的履约保证金）提交发包人。

2.履约风险金：以本公告公布的竞标最高限价的85%为基准值，凡低于基准值中标的，承包人在签订本项目施工合同时须另行向发包人提交中标价与基准值之差额的履约风险金。

发包人收取的履约保证金及履约风险金，待本项目综合竣工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由发包人一次性全额无息退还。

3.农民工工资支付保障金：在签订本项目施工合同时，发包人按相关规定代收承包人提交的农民工工资支付保障金（按工程总承包合同价的2%缴纳）。

上述“三金”均要求由承包人基本账户转账至发包人财政专户（缴纳发包保证金的账号：2503030120010000579，开户行：重庆农商行垫江支行沙坪分理处，开户名：垫江县沙坪镇村社财务双代管办公室，备注：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程保证金），退还时发包人通过财政专户转账退还至承包人基本账户。

4.因承包人原因，承包人未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金、履约风险金不予退还。

十一、评标办法：

1.有三家及以上投标单位按时按规定报名参与投标的方可进行资格审查；

2.资格审查后有三家及以上合格投标单位的方可进行开标，否则按流标处理；

3.项目有效报价的确定：小于或等于最高限价的报价为项目有效报价；

4.本项目按照“低价中标”办法来确定中标价和中标单位。

5.对竞标人恶意低价中标，发包人将书面报请相关职能部门调查处理。

十二、领取中标通知书及签订合同

1.竞争性比选结果经公示3个工作日无异议、无投诉后；承包人2个工作日内到沙坪镇人民政府领取中标通知书。承包人自中标通知书发出之日起5日内与发包人签订合同并进场施工。

承包人逾期未领取中标通知书、逾期未签订合同，视为承包人放弃中标权益，发包人将按照程序依序与后续中标候选人签订合同。

2.承包人领取中标通知书时中标公司法定代表人应提供法定代表人身份证明书、身份证复印件（或贵公司法定代表人委托代理人，提交贵公司法定代表人身份证明书、法定代表人签字盖章的领取中标通知书授权委托书、委托代理人身份证复印件）；

3.发包人、中标建司均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标建司签订合同时必须加盖清晰的合同专用章。

4.中标候选人放弃中标权益，其提交的竞标保证金将不予退还，视情况将承包人列入不诚信企业予以通报；若给发包人造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。

十三、结算方式及付款方式：

1、当施工过程中，因非承包人原因引起的增加或减少的工程量，在完善相关审批手续后方能实施。工程变量不得超过总工程的价格5%，若超过则按相关规定报批后决定。在工程结算时结算价根据比选人、工程监督方和施工方共同签字确认的工程变量进行调整。

2、付款方式：

2.1该工程为全垫支工程，不支付进度款；项目工程完工后相关部门验收合格并取得合格报告（验收费用由中标方负责）后支付。

2.2须持施工所在地税务机关开具的税务发票和完税证明进行结算。

2.3在总额中扣3%为质保金，责任期满后无质量问题再无息支付。

十四、监督管理

本次竞标邀请镇人大、纪委进行全过程监督，邀请镇项目办代村委会主持发包。竞标过程中的违法、违纪行为，由有关部门按照各自的职责，依法处理。

十五、资料的获取

1.本工程竞标无须报名，发包时直接投标，凡有意参加竞标者，请于2025年6月20日起，在重庆市垫江县人民政府网上直接下载并随时关注本项目竞标的相关资料，（www.cqsdj.gov.cn）。不管竞标人下载与否，发包人都视为竞标人收到以上资料并全部知晓发包过程和事宜，由此产生的一切后果由竞标人自负。

2.本竞标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在垫江县人民政府网上关注本招标项目相关修改或补充内容。

十六、竞争性发包时间及地点

1.报名时间：2025年6月27日9:30起至2025年6月27日10:30止，地点：沙坪镇人民政府大会场。

2、开标时间：2025年6月27日10:30-11:30，地点：沙坪镇政府大会场。

3、竞标人现场出示已足额提交竞标保证金及缴纳资料费小票后，发包人于2025年6月27日9∶30至10:30在发包现场（镇政府大会场）收取竞标文件及对应的资质原件，递交竞标文件截止时间即为开标开始的时间，竞标人超过截止时间递交的竞标文件将不予接收。

十七、投标咨询电话

业主单位：垫江县沙坪镇人和村村民委员会

联 系 人：覃老师，联系电话：023-74575118

项目招投标代理及监管单位：垫江县沙坪镇人民政府

联 系 人：王老师，联系电话：023-74575118。

附件：

- 投标文件格式

- 《垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》

3、垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工合同

比选人：垫江县沙坪镇人民政府。

招标代理机构：重庆中鼎工程项目管理有限公司（代章）

2025年 6月 20 日

附件1

投标文件格式

1、投标函部分

（1）投标报价函、垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程量清单报价

（2）确认文书

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件

2、资格审查材料

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）投标人基本情况

（3）派驻本工程人员配备情况表

（4）退款账户证明

（5）其他资料

## 1、投标函部分

垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

投 标 文 件

投标函部分

投  标  人：                             （盖章）

法定代表人或其委托人：                   （签字）

年        月        日

目   录

（1）投标报价函、垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程量清单报价

（2）确认文书

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件

（1）投 标 报 价 函

垫江县沙坪镇人民政府：

1．我方已仔细研究了 垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程投标公告和招标文件的全部内容，愿意以人民币   元（保留两位小数点）（大写人民币                   ）进行投标总价报价，工期为60日历天，竣工前7天向比选人书面申报全面竣工（全面完成承包工程，修补工程中的任何缺陷）并清场完毕，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并一次性验收合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销招标文件。

3．如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照投标公告和招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）在招标公告及文件规定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方声明，递交的招标文件及有关资料内容完整、真实、准确。

5． 	（其他补充说明，有的填具体内容，没有填无）。

投 标 单 位：                　　　　　     （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人：   	（签字）

单位地址：

单位电话：

单位传真：

邮政编码：

2025年   月  日

垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程量清单报价

备注：比选人发布的工程量清单中招标限价未下浮，投标人根据工程量清单中招标限价下浮10%的基础上再进行报价。所有报价总价合计不得高于最高限价67.038万元。最终结算以实际验收为准。具体施工详细见垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工设计图纸。

（2）确认文书

垫江县沙坪镇人民政府：

我单位自愿参加垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程的公开比选，对贵单位在“垫江县人民政府网” 专栏发出的该工程竞争性发包公告及相关的补遗资料、通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证提交的竞标资料完整、录入的信息准确无误，保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任或违约金

投 标 单 位：                    （盖单位公章）

法人代表或其委托代理人：                  （签字）

2025年   月    日

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复

印件

附：法定代表人身份证复

印件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人     （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                       （项目名称）的招标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件

投  标  人：                	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及代理人的身份证原件。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入招标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（4）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复

## 2、资格审查材料

垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

投 标 文 件

资格审查材料

投  标  人：                             （盖章）

法定代表人或其委托人：                   （签字）

年   月   日

目   录

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）投标人基本情况

（3）派驻本工程人员配备情况表

（4）退款账户证明

（5）其他资料

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复

印件

附：法定代表人身份证复

印件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人     （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改                       （项目名称）的招标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：    	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

附：法定代表人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件

附：代理人身份证复

印件

竞  标  人：                	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年 	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明（带身份证原件）；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书及代理人的身份证原件。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入招标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（2）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附有效的营业执照副本、资质证书副本、安全许可证复印件（外地企业须同时提供有效的入渝登记备案证复印件，原件备查）。

（3）派驻工程人员配备情况表

派驻本项目的总人数为       人。具体如下：

| 序号 | 姓名 | 拟派岗位（职务） | 学历 | 执业资格 | 职称 | 所学专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件“七、投标须知”附相应人员证书复印件

（4）退款账户证明

若本人未能中标，自愿将所缴投标保证金打入我提供以下账户内：

开 户 行：

开户账号：

开 户 名：

注：只填写投标单位账户。

投标人：                	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

（5）其他资料

附件3

垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

施工合同

发包方：垫江县沙坪镇人和村村民委员会           （以下简称甲方）

承包方：                                      （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

工程地点：垫江县沙坪镇人和村 3、6、7、8组。

工程内容：

计划线路里程1.217公里，包括路基、路面及附属设施，具体建设工程内容见《垫江县垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》中涉及的全部工程内容。投标人自行实地踏勘，据实结算，包工包料。

二、合同工期：

合同工期为甲方通知乙方进场时间为开工时间，总工期120日历天（遇不可抗力事件或施工条件不成熟则顺延）。

三、质量标准：

工程验收：由镇政府组织经相关质检部门依照国家有关规定和重庆市有关规定进行竣工验收。

四、合同价格：该工程系由乙方全垫支、不支付进度款工程。中标合同总价按照招标文件中“合同价以乙方竞标时报价为准”的原则确定本合同承包价，总价为人民币             元（大写人民币         ）。包含了完成本工程所需的包括直接费、间接费、利润、规费、各类常规检测费、安全文明施工费、措施费（含易撒漏物资、密闭运输的费用、行车行人干扰费等）、大型机械进出场费、运输费、配合费、管理费、税金、交通措施费、占道费、环卫处置费、土石方渣场弃渣费、施工用水用电接入费、材料设备二次转运费、风险费（材料价格上涨、政策变化等）、缺陷修复、管理费、保险（含工程一切险及第三方责任险等）、税费、政策性文件规定费用等所有费用及各类施工许可所产生的费用等。比选人除此以外不支付其他费用，除非合同中另有规定。

五、组成合同的文件

1、下列文件应作为本协议不可分割的组成部分：

a.施工合同协议条款；

b.中标通知书；

c.投标书；

d.招标文件及招标文件补充部分；

e.双方有关工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。

2、上述文件应互为补充解释，如有不清或前后相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

3、甲方按合同条款规定方式付款给乙方，乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工和保修，并承担工程保修责任。其他事项详见《垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工合同协议条款》。

六、合同生效

本合同双方签字盖章后生效。

附件：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工合同协议条款

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

法定代表人：　　　　                法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                           联系电话：

在场人：　　　　　　　　　　　         　　　年　　月　　日

垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工合同协议条款

第一条：工程概况

工程名称：垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程

工程地点：垫江县沙坪镇人和村 3、6、7、8组。

工程内容：计划线路里程1.217公里，包括路基、路面及附属设施，具体建设工程内容见《垫江县垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》中涉及的全部工程内容。投标人自行实地踏勘，据实结算，包工包料。

第二条：合同签订、履约保证金

乙方在收到中标通知书后10日内必须与甲方签订合同，并同时提交中标金额的12%履约保证金人民币       元（大写人民币     ）（其中10%为履约质量保证金，代收2%为民工工资保证金）。

第三条：合同价

1.本工程为固定单价合同，本合同承包总价为人民币      元（大写人民币          ）。包含了完成本工程所需的包括直接费、间接费、利润、规费、各类常规检测费、安全文明施工费、措施费（含易撒漏物资、密闭运输的费用、行车行人干扰费等）、大型机械进出场费、运输费、配合费、管理费、税金、交通措施费、占道费、环卫处置费、土石方渣场弃渣费、施工用水用电接入费、材料设备二次转运费、风险费（材料价格上涨、政策变化等）、缺陷修复、管理费、保险（含工程一切险及第三方责任险等）、税费、政策性文件规定费用等所有费用及各类施工许可所产生的费用等。比选人除此以外不支付其他费用，除非合同中另有规定。

2.因设计变更和现场签证引起的工程量增减，总价按合同中相应内容的价格进行调整；投标报价书中没有相应价格的按当时市场价计算。对增减部分的工程量签订《补充合同》，《补充合同》与《施工合同》具有同等法律效力。

第四条：施工工期约定

1. 施工工期为甲乙双方签订合同之日起十五日内必须进场施工，总工期60日历天（按现场累计工期计算，包含法定假期和节假日，遇不可抗力或施工条件不成熟则顺延），

2.除因甲方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，若因乙方的原因导致工期每延误一天扣承包方工程款叁佰元整，在工程款中扣减。

第五条：施工要求

按照《垫江县垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程施工图设计》进行施工建设，必须达到国家规定的验收标准。

第六条：工程验收与质量目标

由镇政府组织相关质检部门依照国家有关规定和重庆市有关规定进行竣工验收。工程质量必须达到国家规定的质量标准。

第七条：结算方式及付款方式

1. 1.当施工过程中，因非承包人原因引起的增加或减少的工程量，在完善相关审批手续后方能实施。工程变量不得超过总工程的价格5%，若超过则按相关规定报批后决定。在工程结算时结算价根据比选人、工程监督方和施工方共同签字确认的工程变量进行调整。对增减部分的工程量签订《补充合同》，《补充合同》与《施工合同》具有同等法律效力。

2.付款方式：

2.1该工程为固定单价承包方式，全垫支工程，不支付进度款；项目工程完工后相关部门验收合格并取得合格报告（验收费用由中标方负责）并由乙方完善本条2.2、2.3项后甲方结清给乙方。

2.2须持施工所在地税务机关开具的税务发票和完税证明进行结算。

2.3在总额中扣3%为质保金，责任期满后无质量问题再无息支付。

第八条：甲方的权利与义务

1.甲方委派代表监督乙方以确保工程按期、按质完成。

2.本工程甲方的代表为        同志代表甲方在施工现场对本工程进行管理。

3.根据工程进度要求甲方负责向乙方发出进入现场通知，监督乙方的施工质量及进度，负责现场施工和验收方面的组织及配合协调工作。

4.如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责，工期不顺延。

5.负责支付合同价款。

第九条：乙方的权利与义务

1.乙方项目负责人为     ，在施工期间乙方项目负责人必须长驻工地现场。如甲方发现乙方项目负责人不在现场，第一次警告，第二次及以后每次以300元/天处罚。

2.配合甲方的验收工作，竣工验收后向甲方提供全套竣工资料；已完工工程未交付甲方之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方负责修复。

3.乙方自行解决施工人员食宿问题。生产和生活用水电费由乙方承担,该费用已包含在合同价中。

4.按合同约定内容，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。

5.乙方必须严格执行安全规程，承担在施工过程中及完工没有交付给甲方前的一切安全责任，并负承担全部经济和法律责任，处理好一切善后事务。

6.乙方在施工过程中，必须严格按照国家有关规范、规定及经过甲方审定的施工设计要求进行施工，并提供相应的原始资料。

7.乙方现场项目负责人必须参加甲方通知其应参加的会议，因故不能参加的应提前24小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席并派人参加，否则乙方向甲方支付罚金500元每人次。

8.乙方未按本合同约定的工期内完成施工工作（不可抗力因素除外），应向甲方支付违约金，每日违约金按人民币300元计取，如延期时间超过10天，甲方有权终止合同。

9.若工程质量达不到标准，乙方应在甲方规定要求的时间内完成返工修复工作。如乙方不能在规定的时间内完成修复工作或返工修复后的工程仍不能达到国家规定的质量验收标准，甲方有权将该工程交由其他单位完成，乙方的所有投入，甲方不负任何责任。

第十条：安全文明施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

3.乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和总包方的现场管理规定。

4.施工期间，乙方材料堆放应在甲方认定之区域，及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

第十一条：保险

乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的损失、赔偿费、补偿费用等由乙方承担。

第十二条：违约和争议

1.当发生下列情况时，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失，赔偿方式按合同约定，未有约定的，双方协商。

1.1因乙方原因不能按照协议书约定的工期完工或竣工；

1.2因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

1.3乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

3.如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。

4.因乙方原因解除合同时，甲方将对乙方处以合同价款10%的违约金，乙方的所有投入，甲方不负任何责任。

5.乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

5.1在乙方工程款中扣除相应的款项，由甲方直接支付给乙方所属工人；

5.2情节严重者，甲方有权解除合同；乙方的所有投入，甲方不负任何责任；

6.甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在一周内解决。

7.如协商不能解决时，甲乙双方的任何一方可将争议向工程所在地仲裁委员会提请仲裁，或向工程项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.争议进行仲裁及诉讼期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

第十三条：合同解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.当乙方将承包的全部或部分单体工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

3.因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以协商解除合同。

4.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。

5.甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

第十四条：合同生效与终止

1.本合同自双方签订之日起生效。

2.除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。

第十五条：合同份数

1.本合同经双方法人代表签字加盖印章及公章后生效。至办理工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

2.本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同正本一式六份，甲方执一份，乙方执三份，主管部门和垫江县杠家镇小型公共资源交易中心各执一份，均具有相同法律效力。

第十六条：补充条款：

乙方项目负责人及技术负责人合同期内必须24小时保持通讯畅通。乙方项目负责人及技术负责人由甲方代表进行考勤，如项目负责人无故不在施工现场且未请假，乙方向甲方支付金额为300.00元每日的违约金。

甲方现场负责人：          联系电话：

乙方项目负责人：          联系电话：

廉政合同

为深入贯彻党的二十大精神和国家在新时期逐步加大反腐治本力度的方针，从源头上预防和治理腐败，做好工程建设期间的廉政工作，预防职务犯罪发生，优质高效完成建设任务，保证建设资金安全有效使用，按照党风廉政建设和工程建设的相关规定和重庆市人民检察院关于在西部大开发重点建设项目中开展预防职务犯罪工作的统一部署，经工程建设单位（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）协商，特订立本合同。

第一条甲乙双方的责任

（一）严格遵守与廉政建设、工程建设有关的法律、法规、规章及规定。

（二）自觉履行垫江县沙坪镇人和村农村公路建设工程文件，严格按合同办事。

（三）开展有关工程建设业务活动，必须遵循公开、公平、公正及诚信原则，不得违反国家关于财务管理、工程建设管理的有关规章制度，不得搞“暗箱操作”。

（四）建立健全廉政制度，认真开展廉政教育，在施工现场设立廉政公告牌，公布举报电话。在业务活动中发现有违反廉政规定的行为，应予以抵制或举报，任何一方均不得以任何理由对举报方进行报复。

第二条甲乙双方的义务

（一）甲方的义务

1.甲方及甲方工作人员（含建设单位项目法人、甲方现场代表、甲方委派的监理人员等，以下类同）不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人负担的费用；不得利用职务之便索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品。

2.甲方工作人员不得接受乙方任何有可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动。

3.甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其房屋进行免费装修、为婚丧嫁娶、配偶子女就业及旅游提供方便。

4.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐工程施工分包单位；不得强行要求乙方到甲方指定商家购买建筑材料和设备（合同约定的甲供材料除外）；不得向乙方推销或直接销售建筑材料和设备。

（二）乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

2.乙方不得以任何理由和名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

第三条监督管理

本合同，甲乙双方要认真执行，互相监督。建设工程所在地的检察机关和纪检监察部门按各自的职能负责对合同的履行情况进行监督检查，并接受举报。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同，由主管部门或上级机关分别按管理权限依照有关规定给予党纪、政纪处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给国家、集体或对方单位造成经济损失的，应给予赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同，由主管部门或上级机关分别按照管理权限，依照有关规定给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给国家、集体或对方单位造成经济损失的，应给予赔偿。

第五条本合同作为本工程施工承包合同文件的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。由甲乙双方签字盖章后生效，有效期为合同签订之日起至该工程办理完竣工结算、付清工程款项之日止。

第六条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，送建筑工程所在地纪检监察部门备案一份。

甲方：（盖章）垫江县沙坪镇人民政府     乙方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

电话：                                  电话：

年  月  日                               年   月   日