垫江县高峰至三溪新改建工程一标段（坪山过境路污水管网迁改）项目

招标公告

一、项目概况

1.项目名称：垫江县高峰至三溪新改建工程一标段（坪山过境路污水管网迁改）项目。

2.项目地址：垫江县坪山镇。

3.项目内容：管道铺设、加固、管道包封，沟槽开挖及回填，路面恢复，场地平整，管道拆除，沟槽土石方开挖及回填等。。

4.发包单位：重庆澜泉水务有限公司

二、项目最高限价

本项目最高限价为：￥325000元（大写:叁拾贰万伍仟元整）。三、工期要求

本项目建设工期为500日历天。

本项目时间为管道安装之日至新管道（亚行项目管道安装运行）安装运行完成。在本工期时间范围内，承包人全面完成本承包工程，且完成工程中的任何缺陷修补并完成清场。

四、发包方式

采用施工总承包方式，清单采用综合单价包含但不限于该费用包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费等其他一切费用。

四、安全要求

在施工过程中，承包人须做到安全环保、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全问题概由承包人自行负责。

五、质量标准及要求

1.按照发包人现场交底要求后进行施工。

2.符合国家有关验收规范要求，并验收合格。

六、投标人资格要求

(一)基本条件

1.具有独立法人资格，并取得工商行政管理部门颁发的营业执照。

2.具有良好的商业信誉。2021年至今未受到行政限制投标处罚或受到行政限制投标处罚但不在行政处罚期内；无拖欠农民工工资败诉记录或受到过行政管理部门关于拖欠民工工资的通报(提供承诺，格式自拟)。

(二)资质条件

1.具备有效的建筑工程或市政工程施工总承包三级及以上资质。

2.人员要求：按照行业行政主管部门规定的要求组建。

七、招标程序

1.投标保证金

1.1投标保证金交纳金额：¥6500元（大写：陆仟伍佰元整）

1.2缴纳方式：对公账户转账。

1.3交纳时间：交纳截止时间和投标截止时间保持一致。

1.4递交银行及账户信息

单位名称：重庆澜泉水务有限公司

开户银行及账号：重庆农村商业银行垫江支行澄溪分理处

2507 0101 2001 0003 966

摘要注明**：垫江县高峰至三溪新改建工程一标段（坪山过境路污水管网迁改）项目投标保证金**。

1.5投标保证金交纳情况：保函以现场递交情况为准；现金以时间截止后发包人查询到账情况为准。

投标保证金退还：在投标人与拟承包人签订合同后由所有投标人分别开具财务收据原件（现场递交或邮寄）、银行回执单后10个工作日内将投标保证金一次性无息退还至投标人基本存款账户。

2.现场报名，按发包人所提供的格式递交资料，并装袋密封完整，并在密封处加盖申请人公章。

3.文件递交地点：重庆澜泉水务有限公司5楼会议室。

4.文件递交截止时间：2025年7月 7 日10:00，文件接受时间：2025年 7 月 7 日9：30-10:00。

5.结果确认。工作人员现场唱标并审查文件，经审查合格的文件，按照报价由低到高推选前3名作为中标候选人。按照报价费率由低到高推选前3名作为中标候选人。中标候选人公示无异议后，并由报价费率最低者成为中标人。

注：以费率竞争，投标人不得改动清单的单价。

6.公示时间：

重庆市垫江县人民政府网，公示时间三个日历天。

7.公示期满，未收到质疑、投诉的，发包单位发放成交通知书。招标结果一经公示，即视为中选承包商知晓中选结果。中选承包商须在公示期满三个工作日内持法定代表人身份证明和法人代表授权委托书等相关手续领取成交通知书。

8.合同签订：发包单位与中选承包商应当在发放成交通知书后5个工作日内按招标公告中约定的主要条款签订合同。

八、废标条款

1.报价函和工程量清单模糊不清的，报价函未加盖公章的，投标总报价与投标工程量清单不一致的，均视为无效报价。

2.超时报价或不报价，则视为自动放弃本次竞选活动。

3.工作人员在发包人监督人员的监督下启阅系统，若出现同一投标人多个报价的情况，视为废标。

4.若出现正确求和值（总价）的最低总报价相同时，则进行第二轮报价，并不高于第一次报价，若高于第一次报价时，则作为废标处理。

5.投标资料未按报价内容要求提供，视为废标。

6.投标人的投标总报价超过投标总报价最高限价的，视为废标。

7.投标人的每项清单综合单价报价超过每项清单综合单价最高限价，视为废标。

8.未按招标文件规定交纳投标保证的，视为废标。

9.法律法规规定符合废标条件的。

九、付款方式

1.本项目无预付款。

2.本项目完成管道铺设安装后，承包人开具凭增税发票及相关资料，待甲方组织验收合格后，发包人支付至完成工程量金额的80%。

3.亚行项目完成后承包人拆除改迁管网等全部工作完成，发包人验收合格，承包人递交竣工结算资料后，支付至完成工程量金额的90%。

4.项目审计完毕后支付至审计金额的100%，

十、履约保证金

（一）领取中标通知书后5日历天内，承包人将履约保证金（按中标价的5%计算）缴纳至指定账户。摘要注明**垫江县**高峰**至三溪新改建工程一标段（坪山过境路污水管网迁改）项目履约保证金**，待本项目竣工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由发包人一次性全额无息退还。

**承包人存在下列情形之一时，发包人则有权按下列处罚履约保证金。**

1.若承包人因自身原因不能按期进场、中途自动退场或被发包人清除退场不能继续完成本工程或对发包人工程施工及企业信誉造成了损害，发包人有权扣留其全部或部分履约保证金不再予以退还，并有追加承包人赔偿发包人损失的权利，无需取得承包人同意，**则承包人在参与竞争报价时，已仔细阅读并理解本条款。**

2.承包人在施工完成、撤离施工现场后，出现所雇佣工人或债主到发包人或发包人的上级单位、业主、监理等单位索要欠款，发包人将从履约保证金中代付相关款项，并加收5%的手续费，手续费可从工程款中直接扣划，直至履约保证金全部扣除完为止。

递交银行及账户信息

单位名称：重庆澜泉水务有限公司

开户银行及账号：重庆农村商业银行垫江支行澄溪分理处

2507 0101 2001 0003 966

3.保证金退还：项目验收合格后一次性无息退还履约保证金。

十一、联系人员及电话

联系人员: 谢老师

联系电话：18375951277

投标文件格式

附件一

投 标 报 价 函

重庆澜泉水务有限公司：

发包人名称）：

1．我方已仔细研究了 项目招标文件的全部内容，愿意以固定报价费率 %总价人民币 元（大写： ）进行投标报价，该费用包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费。工期500日历天，按合同约定实施和完成承包内容，质量达到国家有关现行规范规定的标准进行验收，并一次性验收合格。

2．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标公告规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程内容。

（4）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单；

（5）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.credi tchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）在近三年（2021年6月30日至2024年6月30日）内投标人、法定代表人、拟委任的项目经理未在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上有行贿犯罪行为。

投标人： 　　　　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

附件二

工程量清单（逐页加盖公章）

附件三

### 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

投标人： （盖单位法人章）

 年 月 日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件（双面）

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

 年 月 日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

1. 授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

附件四

营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业主要负责人和项目经理的安全生产考核合格证书、项目经理注册证书与公司资质匹配（二级建造师及以上）、技术负责人职称证书（中级职称）、承诺书

注：以上证书均在有效期以内，否则视为无效。