- 垫江县十路口、邱家沟水库环境综合整治工程概念性方案设计征集公告

- 征集人：重庆明月山建设开发有限公司

- 代理机构：重庆立生实业有限公司

- 二〇二五年七月

## 征集公告

重庆立生实业有限公司（以下简称：代理机构）接受重庆明月山建设开发有限公司（以下简称：征集人）的委托，对垫江县十路口、邱家沟水库环境综合整治工程概念性方案设计项目进行征集。欢迎有资格的应征人前来参与报名。

## 征集内容

( 一 )项目名称

垫江县十路口、邱家沟水库环境综合整治工程概念设计方案征集

(二)设计方案征集人

重庆明月山建设开发有限公司

(三)项目投资及资金来源

1.项目投资：预估投资4350万元。

2.资金来源：争取上级资金及业主自筹。

(四)项目地址

垫江县桂阳街道。

（五）建设内容及规模

将邱家沟水库与十路口水库整体打造，拓展市民休闲空间。修建水库环道约3.2公里，改造周边道路、配套建设休闲步道、停车场、游泳跳水、厕所等设施。

(六)概念设计方案设计要求

1.整体设计要求(包括但不限于以下要求)

在不涉及搬迁或占用基本农田的情况下进行概念设计，根据现场踏勘情况自行设计，整体设计要求美观、具备观赏性，对周边环境能够充分利用。

2.项目定位(包括但不限于以下要求)

建设垫江首个“休闲水库+体育”特色休闲自的地，打造垫江人民的又一个后花园，同步培育夜间消费场景，为激活区域夜市经济提供核心基础。

## 二、资格条件

（一）应征人具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一(满足以下两点其中一点即可)：

①工程设计综合甲级资质。（提供相关证书复印件）

②同时具备工程市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）乙级或以上资质。（提供相关证书复印件）

（二）具备有效的营业执照。（提供相关证书复印件）

## 三、有关说明

（一）凡有意参与报名的应征人，请在垫江县人民政府官网网上下载所有项目资料，无论应征人下载或领取与否，均视为已知晓实质性要求内容。

（二）公告期限：自征集公告发布之日至2025年 8 月 3 日止。

（三）报名方式：

报名方式：凡有意参加的应征人，请在征集公告公告期内，将《报名表》（加盖应征人公章）扫描后发送至 421409923 @qq.com或者将纸质版《报名表》（加盖应征人公章）递交至重庆市垫江县桂阳街道南阳西1号县级机关3号综合楼。

（四）报名期限：2025年7月28日至2025年8月3日18:00止。

(五)征集流程

1.本次征集活动以评审确定第一名至第五名。

2.日程安排：

| 阶段 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 现场踏勘 | 2025年8月5日 | 组织各参与应征设计单位沟通基本设计要求，统一现场踏勘。（可提前与联系人沟通） |
| 策划和概念设计方案征集阶段 | 2025年8月20日18 时00分前 | 递交概念设计方案电子档文本发送至联系人员电子邮箱。 联系人：廖皓宇 联系电话：13896600775 电子邮箱：421409923@qq.com |
|  | 2025年8月21日-8月23日 (暂定) | 两阶段评审。由评审专家对所有响应征集公告的投标人中评选优秀方案5名。再由各县级相关部门统一对入围的5个方案进行评审排名。排名靠前的两名单位，将在垫江县重大战略工程领导小组会议上择出中选单位。 |
| 概念设计方案深化设计及初步设计阶段 | 2025年8月29日前 | 各个参与的单位（入围单位）获得补偿费，中选单位进行概念设计方案深化设计，并提交正式方案设计成果(具体份数以业主要求为准),同时完成项目初步设计(含概算)并通过相关部门审批。 |
| 施工图设计及审查 | 2025年9月15日前 | 专家评审第一名的单位在初步设计基础上完成施工图设计(含预算)并通过相关部门审查。 |

注：以上时间均以北京时间为准，业主单位保留调整日程安排的权利。

(六)相关说明及要求

1.本次征集活动费用含被征集方案设计费用、未被征集方案补偿费用、深化设计费用、初步设计费用、施工图设计费用共计不超过人民币70万元。由评审专家对所有响应征集公告的投标人中评选优秀方案5名，再由各县级相关部门统一评审排名。第一名的为被征集方案，设计费12万元；评审第二名的设计方案补偿费为人民币5万元；评审第三名至第五名的设计方案补偿费为人民币2 万元(评审实行打分制，低于85分值将不予补偿)，专家评审五名以外（不含第五名）的无设计方案补偿费。评审第一名的获得项目设计权，对项目进行深化设计和初步设计，深化设计获认可后，进行初步设计(含概算)。方案深化、初步设计(含概算)和施工图设计(含预算)合同金额由明月山公司与中选设计单位商定且不得超过47万元。方案深化设计及初步设计阶段，评审第一名的单位可借鉴评审第二至第五名递交的概念设计方案。

2.应征单位参与本次征集活动所产生的所有一切费用自理，项目业主概不负责。

3.应征人拥有设计方案的著作权(版权)。经项目业主书面许可后，应征人可通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式评价、展示其应征作品。应征人不得将应征设计方案用于本征集项目以外的其他任何项目。

4.应征人应保证其提交的全部设计文件在中国境内或境外没有且不会侵犯任何其他人的知识产权(包括但不限于著作权、专利权)或专有技术或商业秘密。如果应征人的设计文件使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应征人应已经获得权利人的合法、有效、充分的授权。应征人因侵犯他人知识产权或专有技术或商业秘密所引起的全部赔偿责任应由应征人承担。

5.项目业主拥有应征设计方案的使用权，可对应征设计方案汇编、印刷、出版和展览，可通过传播媒介、专业杂志、书刊或其他形式评价、展示、宣传应征作品。项目业主有权在项目的规划和设计中或在设计方案调整综合时，全部或部分使用应征设计方案的内容，也可以对应征设计方案进行修改。

## 四、联系方式

- （一）征集人：重庆明月山建设开发有限公司

- 联系人： 廖老师

- 电  话：13896600775

- 地  址：重庆市垫江县桂阳街道南阳西1号县级机关3号综合楼

- （二）代理机构：重庆立生实业有限公司

联系人： 朱老师

电  话：15215147947

地  址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦十四楼

## 报名表

报名表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应征人名称 | （应征人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

相关附件附后

## 二、资格条件

（一）资质证书复印件

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（三）法定代表人授权委托书（格式）

征集项目名称：

致：                     （代理机构名称）：

（应征人法定代表人名称）是                    （应征人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报名、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 应征人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（应征人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

三、其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）

- （结束）