垫江县新就业群体党群服务中心

（原运管中心办公楼）屋顶防水工程

竞争性比选公告

一、比选项目概况

垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶防水工程经垫江县交通运输委员会同意批准建设，发包单位为: 垫江县道路运输事务管理中心，建设资金为:上级财政资金。

（一）项目概况

项目名称：垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶防水工程 。

建设地址： 原垫江县道路运输事务管理中心办公楼 。

建设内容： 垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶改造等（具体详见施工图等全部内容以及本项目的答疑、补遗、澄清中补充的全部内容）。

（二）建设工期： 20 日历天。因不可抗力等原因或经审批同意致工期顺延外（延长工期须提供真实、有效的相关证明材料，否则不予认可），工期每延误一天扣承包商工程款200元整，累计不超过合同价的5%。

（三）缺陷责任期：本工程缺陷责任期12个月，从工程竣工验收合格后开始计算。

二、投标报价

（一）本项目为施工图总价包干，最高限价：¥150000元，大写人民币壹拾伍万圆整（其中含：安全文明施工费¥4845元，大写人民币肆仟捌佰肆拾伍圆整）。

（二）投标报价包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费等。

（三）发包人不组织现场踏勘，由竞标人自行踏勘，所产生的一切费用由竞标人自行承担，成交后承包商不得以任何理由要求增加工程费用。

（四）本项目为人民币报价，且不能高于最高限价，否则视为无效报价，作无效响应处理。

三、结算原则

（一）本工程采用施工图总价包干，包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费等。

（二）本工程工程量清单由投标人自行组列，清单的准确性和完整性由投标人负责，投标人投价可参考《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）。

四、付款方式

（一）安全文明施工费：开工前，将安全文明施工费50%支付给承包商，并在支付工程进度款时予以扣减。

（二）工程进度款：完成合同约定全部内容并验收合格后支付至合同金额的70%（包括已支付安全文明施工费）；经工程结算审核完成后支付至审定金额的97%；余下的3%作为工程质量保证金，壹年缺陷责任期满后无质量问题无息支付。

五、资质及人员要求

- （一）资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

（二）项目组建班子成员按照行业行政主管部门规定的要求组建。

六、竞争性比选程序

（一）组织竞争比选

1.下载报名名单。接受纳入资质管理的企业线上报名，以项目名称+投标资料命名压缩后，通过邮件形式上传至指定邮箱（8280841508@qq.com）。若遇多个项目同时段开标，须分别以项目名称+投标资料命名后分别上传(即分别发送邮件）。注：未按规定格式命名、上传及压缩导致下载遗漏或失败的，由投标公司自行负责。

（二）承包人确定办法

1.本项目按照《垫江县交通运输委员会关于印发<限额以下小微工程及政府采购项目管理办法>的通知》（垫交发〔2025〕88号）文件实行公开竞争性发包。

2.坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当竞争。

3.依据竞争报价将竞争单位投标总报价最低者确认为第一中标候选人。

4.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而递选中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织竞争性比选。

5.若第一中标候选人无故放弃该项目或公示三个工作日后拒签合同的，视为放弃中标资格。

6.评标委员会成员由发包人确定，成员不少于5人，评标过程接受县交通运输委员会小微办、财务科、许可科全程监督。

（三）公示比选结果

重庆市垫江县人民政府挂网公示比选结果，公示时间5个日历天。

（四）发放成交通知书

公示期满，未收到质疑、投诉的，发包单位发放成交通知书。比选结果一经公示，即视为成交承包商知晓成交结果。成交承包商须在公示期满3个工作日内持法定代表人身份证明和法人代表授权委托书等相关手续领取成交通知书。

（五）合同签订

发包单位与成交承包商应当在发放成交通知书后7个工作日内按竞争性比选公告中约定的主要条款签订合同。

（六）成交承包商未按规定时间领取成交通知书或签订合同，将被视为放弃成交资格，发包人有权组织重新发包。发包人对成交承包商履约情况(包含是否借用或挂靠资质、是否转包)进行诚信评价，并报行业行政主管部门纳入诚信管理或依法处理。

七、无效投标情形

（一）未纳入资质管理的或未在规定时间内提交资料的；

（二）所提交资料不完整或未按规定格式或重复或多次提交的（两次及以上，期间有补遗、更正等影响投标文件编制除外），若遇多个项目同时段开标，未分别以项目名称命名并分别上传的；

（三）所提交资料未按发包文件要求签署或盖章的；

（四）签署时间不在有效期范围内的（公告发布之日至报名截止之日内有效）或邮件发送时间超过报名截止时间的；

（五）报价超过发包文件中规定的最高限价的；

（六）安全文明施工费暂定价或暂列金或工期改动的；

（七）竞标报价手工填写或信息填写错误或不完善的；

（八）所提交资料中含有发包人不能接受的附加条件的;

（九）法律、法规和发包文件规定的其他无效情形。

八、履约保证金、低价风险担保金

（一）在签订合同前由成交承包商将履约保证金（按中标价的10%计算）转账至指定账户：开户行：重庆农村商业银行，户名：垫江县财政局-道路运输事务管理中心 ，账号： 2501010120010007754-204003，摘要注明垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶防水工程履约保证金。

（二）签订合同时发包人须核实履约保证金进账情况。工程验收合格并完善全部资料后10个工作日内发包人一次性全额无息退还。

（三）承包商未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金不予退还。

（四）依据竞争报价将竞争单位投标总报价最低者确认为第一中标候选人。异常低价警戒线要求：最高限价的85%。投标人投标总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。投标人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。投标人投标总报价低于招标文件规定的异常低价警戒线的，投标人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。

九、安全要求

在施工过程中，承包商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由承包商自行负责。

十、质量要求

工程质量符合《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程，达到国家有关施工质量验收规范要求，并符合设计要求。

十一、比选时间和地点

(一) 报名时间：2025年10 月14日至10月20日10:00。

(二) 比选时间：2025年10月20日10:00。

(三) 比选地点：垫江县道路运输事务管理中心（财富大厦）2408会议室。

十二、发布公告媒介

本公告在重庆市垫江县人民政府网上发布。

十三、发包单位地址、联系人员及电话

地址： 垫江县道路运输事务管理中心

联系人：高老师

联系电话：023-74636151

十四、附件（附后）

附件一

（一）竞   争   函

垫江县道路运输事务管理中心：

1．我方已经仔细研究了垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶防水工程的全部内容，我方愿以人民币       元大写           元,作为垫江县新就业群体党群服务中心（原运管中心办公楼）屋顶防水工程所需的全部费用。

如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意按竞争性发包文件所约定的条件承包上述项目内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派人员及时完成任务。除非另外达成协议并生效，竞争性发包文件及本竞争文件将构成约束我们双方的合同。

2．我方承诺在承包该项目后在规定的期限内与你方签订合同。

竞争人：           （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

附件二

确认文书

：

我单位参加                          项目的竞争性比选，对贵单位发出的该项目竞争性比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞争文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担违约责任或违约金。

竞 争 单 位：               （盖单位公章）

法定代表人：                （签字）

年     月     日

### 附件三

### 参与投标单位的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件四

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人，

联系电话：           	。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人  （姓名）系  （竞争单位名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

竞争单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  	月 	日

注：法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

附件五

参与投标单位的营业执照、资质证书

附件六

参与投标单位的开户许可证复印件

附件七

竞争报价低于最高限价的85%情况说明