迎春里拆迁房屋（整体拆除）

竞争性比选公告

一、比选项目概况

迎春里拆迁房屋（整体拆除）工程发包单位为:  重庆东鸿城市运营管理有限责任公司，建设资金为:自筹资金。

（一）项目概况

项目名称： 迎春里拆迁房屋（整体拆除）  。

建设地址： 重庆市垫江县。

建设内容： 整体拆除一栋6层建筑、一栋4层建筑、一栋3层建筑等（具体详见工程施工清单内全部内容以及本项目的预算疑似问题回复、答疑、补遗、澄清中补充的全部内容）。

（二）发包内容

该项目建设内容包括：本项目的工程施工清单内全部内容以及本项目的预算疑似问题回复、答疑、补遗、澄清中补充的全部内容。

（三）建设工期：  10  日历天。因不可抗力等原因或经审批同意致工期顺延外（延长工期须提供真实、有效的相关证明材料，否则不予认可），工期每延误一天扣承包商工程款 300元整，累计不超过合同价的5%。

二、投标报价

（一）本工程投标总报价最高限价：￥86312.57元（预算价下浮后），大写人民币捌万陆仟叁佰壹拾贰元伍角柒分（其中含：安全文明施工费暂定价￥2538.37元，大写人民币贰仟伍佰叁拾捌元叁角柒分）。

（二）投标报价包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费等。

（三）发包人不组织现场踏勘，由竞标人自行踏勘，所产生的一切费用由竞标人自行承担，成交后承包商不得以任何理由要求增加工程费用。

三、竞标资格

（一）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质。（提供有效的资质证书）

（二）具备有效的营业执照。（提供有效带二维码的营业执照）

（三）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证）

四、工程款结算、支付方式、其它要求

（一）结算原则：

总价包干。

（二）支付方式：

建（构）筑物拆除完毕，无安全事故，验收合格后，中选人向比选人提供增值税专用发票，比选人一次性支付。

（三）其它要求：

中选人应遵守建设安全文明施工的有关规定，在施工过程中所造成的一切安全事故或其他经济损失，由中选人自行负责。

五、人员要求

项目组建班子成员按照行业行政主管部门规定的要求组建。

六、竞争性比选程序

1、凡有意参加本次竞价的参选人，请于2025年12月31日起，在垫江县人民政府网下载本项目的公告文件、答疑、补遗等相关资料。无论参选人下载与否，比选人都视为参选人收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

2、响应文件份数及要求

（1）投标文件正本1份、副本1份，电子版形式（光盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）在响应文件中，按规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（3）若参选人对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（参选人为自然人）签署确认。

3、递交说明

（1）响应文件递交时间地点及截止时间

现场递交：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司（地址：重庆市垫江县桂溪街道南内街中心广场512室（原县委））

递交时间：2026年1月6日14时30分至15时00分；

截止时间：2026年1月6日15时00分

递交说明：除本时间段外的时间递交响应文件为无效响应文件，比选人将拒绝认可该响应文件的有效性。

（2）响应文件中报价超过最高限价、填写模糊不清、填写错误、未加盖公章，均视为无效文件。

### 七、比选要求

（一）比选程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。

2. 宣布开标纪律。

3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

4. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

5. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。

6. 公布最高限价。

7. 逐单位随机开启投标文件。开启投标文件大袋及投标函部分袋、技术部分袋（如有）、资格审查部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。

8. 投标人对开标有异议的，应当场提出，由招标人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。

9. 投标人代表、招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。

10. 开标结束。

11.评审小组评审。

12.评审结束。

（二）评审小组组成

比选人自行组织，由 3 人或3人以上单数组成。

（三）定选方式

1.本次比选采用最低报价中选的方式确定中选人，即所有合格参选人的报价中总价最低价者即为中选价，该参选人为第一中选候选人；报价第二低的参选人作为第二中选候选人，报价第三低的参选人作为第三中选候选人。

2.若同时出现两个或两个以上报价相同的，则由现场抽签确定。

（四）发放成交通知书

结果在垫江县人民政府网公示。公示期满，未收到质疑、投诉的，发包单位发放成交通知书。比选结果一经公示，即视为成交承包商知晓成交结果。

（五）合同签订

发包单位与成交承包商应当在发放成交通知书后7个工作日内按竞争性比选信息公告中约定的主要条款、合同模本签订合同。

（六）成交承包商未按规定时间领取成交通知书或签订合同，将被视为放弃成交资格，发包人有权组织重新发包。发包人对成交承包商履约情况(包含是否借用或挂靠资质、是否转包)进行诚信评价，并报行业行政主管部门纳入诚信管理或依法处理。

八、无效投标情形

（一）未在规定时间内提交资料或提交资料模糊不清的；

（二）所提交资料不完整或未按规定格式或重复或多次提交的；

（三）所提交资料未按发包文件要求签署或盖章的；

（四）签署时间不在有效期范围内的；

（五）报价超过发包文件中规定的最高限价的；

（六）安全文明施工费暂定价或暂列金或工期改动的；

（七）竞标报价手工填写或大小写不一致或信息填写错误或不完善的；

（八）所提交资料中含有发包人不能接受的附加条件的;

（九）法律、法规和发包文件规定的其他无效情形。

九、履约保证金

（一）在签订合同前由成交承包商将履约保证金（按成交价的10%计算）转账至指定账户：开户行： 重庆银行垫江支行 ，户名：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司，账号： 820102029010538334，摘要注明：拆除工程履约保证金。

（二）签订合同时发包人须核实履约保证金进账情况。工程验收合格并完善全部资料后10个工作日内发包人一次性全额无息退还。

（三）承包商未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金不予退还。

十、安全要求

在施工过程中，承包商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识。施工过程中因安全问题产生的一切费用概由承包商自行负责。

十一、质量要求

工程质量符合《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程，达到国家有关施工质量验收规范要求，并符合设计要求。

十二、发布公告媒介

本公告在垫江县人民政府网上发布。

十三、比选代理服务费：5000元包干，由中选人承担，各竞标人在报价时应将此费用考虑进项目成本，但不单列；中选后不得以任何理由要求比选人分担或承担此部分费用。比选代理服务费缴纳方式与支付：中选人在领取中选通知书前以一次性将比选代理服务费交纳至比选代理机构。

十四、联系方式：

比选人：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

地  址：重庆市垫江县桂溪街道南内街中心广场（原县委）

联系人：代老师

电  话：023-81869626

比选代理机构：重庆立生实业有限公司

地址：重庆市垫江县桂西大道财富大厦十四楼

联系人：朱老师

电话：023-74686886

迎春里拆迁房屋（整体拆除）

施 工 合 同

发包人（甲方）：  重庆东鸿城市运营管理有限责任公司

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及相关事项协商一致，共同订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  迎春里拆迁房屋（整体拆除）    。

资金来源：  自筹资金                        。

工程地点：  重庆市垫江县。

承包范围：本项目的工程施工清单内、施工方案全部内容以及本项目的预算疑似问题回复、答疑、补遗、澄清中补充的全部内容。

二、承包商式

（一）本工程采用总价包干合同。

（二）实行双包，即包工包料，使用的材料必须是合格产品，同时出示检验合格报告并妥善保管。

三、合同价款

合同金额（成交价）为￥         元，大写人民币        整（其中含：①安全文明施工费暂定价￥       元，大写人民币      ；②      暂列金￥     元，大写人民币       ）。

合同金额包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费、加班费、二次转运费、措施费、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费等。

四、结算原则、付款方式

（一）结算原则

1.本工程采用总价包干合同。

2.结算总价=中标价

（二）付款方式

建（构）筑物拆除完毕，无安全事故，验收合格后，中选人向比选人提供增值税专用发票，比选人一次性支付。

五、履约保证金、低价风险担保金

（一）在签订合同前由成交承包人将履约保证金（按成交价的10%计算）转账至指定账户：开户行： 重庆银行垫江支行 ，户名：重庆东鸿城市运营管理有限责任公司，账号： 820102029010538334，摘要注明：拆除工程履约保证金。

（二）签订合同时发包人须核实履约保证金进账情况。工程验收合格并完善全部资料后10个工作日内发包人一次性全额无息退还。

（三）承包人未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金不予退还。

六、工期

（一）本工程合同工期为  10  日历天。开工时间  年  月  日，竣工时间  年  月  日前。在本工期时间范围内，承包人全面完成本承包工程，且完成工程中的任何缺陷修补并完成清场。

（二）因不可抗力等原因或经审批同意致工期顺延外（延长工期须提供真实、有效的相关证明材料，否则不予认可），工期每延误一天扣承包人工程款 300 元整，累计不超过合同价的5%。发包方不承担经发包方同意的工期顺延期间发生的任何费用。

（三）工期顺延的情况：经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延。

七、项目相关负责人

承包人项目经理：     （联系电话：），技术负责人：    （联系电话：）。

发包人施工现场负责人：   （联系电话：    ）。

八、安全施工与检查

（一）发包人在签订施工合同后至工程开工前，发包人应督促承包商落实安全生产、文明施工措施。

（二）工程施工过程中，承包人项目经理、技术负责人、施工员、安全员必须随时在施工现场，确保工程质量及施工安全。

（三）承包人必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力，造成责任事故和因此发生的经济及法律责任，均由承包人承担。

九、质量与验收要求

（一）工程质量达到国家现行质量评定标准。工程质量达不到质量标准，由承包人承担违约责任。

工程质量按国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并一次性验收合格。

（二）工程检查和返工

承包人必须严格按照本工程施工图及图说（施工方案）及比选公告的要求进行施工，做到施工过程规范，施工流程合理。

承包人在施工过程中应随时接受    （发包人）    的检查检验，为检查检验提供便利条件。

若未按要求施工，工程质量达不到约定标准，承包人必须无条件按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准，返工工期不顺延，由此造成的一切损失由承包商负责。

（三）施工过程中每一道工序完工后，必须经发包人、承包人和质量监管等相关人员现场验收合格，签字同意进入下一道工序后方能进行下一道工序施工，并同时留存相关文字及图片资料，否则，由此造成的损失由承包商全部承担。

隐蔽工程和中间过程的验收：工程具备隐蔽条件或中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间部位验收前24小时内书面通知发包人验收；验收合格，在验收记录上签字后，承包人进行隐蔽处继续施工，验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。

（四）施工过程中使用的所有原材料必须提供产品合格证并由发包人、监理（如有）现场验收合格签字后方可使用。

（五）综合竣工验收由发包人组织施工、设计、监理、行政主管单位联合进行。

十、工程变更及合同价调整

本工程不作变更，由承包人施工完成发包人发布的设计图及图说范围、工程施工清单内、施工方案全部内容以及本项目的预算疑似问题回复、答疑、补遗、澄清中补充的全部内容。合同价按成交价执行，不作调整。

十一、本合同与下列附件一起构成合同文件

（一）本工程竞争性发包公告；

（二）成交通知书；

（三）施工图及图说（或施工方案）；

（四）预算疑似问题回复、答疑、补遗、澄清中补充的全部内容；

（五）其他

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，须经合同当事人签字并盖章，均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；补充和修改均不得背离发包文件的实质性条款。

十二、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人严格按比选公告履行承诺，严格按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人签订本合同后，双方理解并承诺不再就本工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

十三、违约责任及处罚制度

（一）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人许可擅自更换项目经理，处承包人1000元/人•次的违约金。

（二）承包人项目经理、技术负责人现场管理工作时间每月不得少于10日，缺勤一天处300元/人的违约金。

（三）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人许可擅自更换主要施工管理人员的，处承包人500元/人·次的违约金。

（四）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权抽查承包人主要施工管理人员到岗情况，若抽查不到岗，处罚违约金200元/人·次。

以上款项发包人有权在应支付的工程款中直接扣除，承包人应立即纠正，否则发包人有权解除合同。

十四、双方其他约定

本合同与比选公告表述不一致的，以比选公告为准。

十五、争议解决

本合同在履行过程中，双方应共同遵守。若发生争议双方当事人协商解决，协商不成，提交项目所在地劳动仲裁委员会仲裁或上述项目所在地人民法院裁决。

十六、合同份数及效力

本合同一式捌份，发包人肆份，承包人肆份，自双方签字盖章之日起生效，均具同等法律效力。

合同订立时间：   年   月   日

甲方单位名称（章）：             乙方单位名称（章）：

法定代表人:                     	法定代表人：

经  办  人：               		经  办  人：

开户银行：                      开户银行：

账号：	                        账号：

附件1：

响应文件

（封面）

项目名称：

比选人：

参选单位（盖章）：

### 时    间：

目   录

### 报价函

### 资格审查文件

- 法定代表人身份证明及授权委托书法定代表人身份证明

### 授权委托书

### 营业执照

### 资质证明文件

- 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

一、报 价 函

重庆东鸿城市运营管理有限责任公司：

我方已仔细研究了迎春里拆迁房屋（整体拆除）比选公告的全部内容，按       元（大写人民币：        ）的报价进行实施本项目。在合同约定时间内按比选文件及合同约定实施和完成该项目所有内容，不在另行支付其它费用。

1、我方承诺在比选有效期内不修改、撤销参选文件。

2、如我方中选：

（1）我方承诺在中选后三个工作日内缴清相关费用并在五个工作日内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

3、我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、 	（其他补充说明）。

参选人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

地  址：

电  话：

电子邮箱：

年  月  日

二、资格审查文件

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （参选单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

参选单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人   （姓名）系 	（参选单位名称）的法定代表人，现委托		  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

参选单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：法定代表人参加办必选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

### （三）营业执照

### 资质证明文件

### 近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明