# 竞争性比选文件

# 比   选  人： 垫江县水利管理站（盖单位公章）

比选代理机构：大视野建设项目管理有限公司（盖单位公章）

二〇二六年三月

目　录

第一章 比选公告	2

第二章 竞选人须知	4

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	24

第四章 合同条款及格式	29

第五章 竞选文件格式	61

第六章 技术标准和要求	79

第一章 比选公告

垫江县 15 座水库日常养护项目竞争性比选公告

1.比选条件

本比选项目垫江县 15 座水库日常养护项目已由垫江县水利局批准实施，项目业主为垫江县水利管理站，建设资金来自上级资金，项目出资比例为100%，比选人为垫江县水利管理站。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开比选。

2.项目概况与比选范围

2.1实施地点：垫江县。

2.2比选范围：对垫江县15座直管水库进行日常养护，水库名称及具体工作内容详见《垫江县水利管理站直管水库日常养护工作实施方案》。

2.3服务周期：一年。

3.竞选人资格要求

3.1  本次招标要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求竞选人须具备的资质条件：具备有效的营业执照，经营范围包含：建筑物清洁服务或者打捞服务。

3.1.2竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2本次比选不接受联合体竞选。

3.3本次比选实行资格后审。

4.比选文件的获取

4.1凡有意参加竞选者，从本项目比选公告发布之日起（2026年3月27日），在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，所有提交竞选文件的竞选人均被视为是已完整知晓并认可本项目比选人发出的比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。

4.2比选文件工本费每套售价500元，递交竞选文件时一并递交，递交不退。

5.竞选截止和开标时间及地点

5.1竞选文件递交的时间为 2026年 4 月 2 日 09 时 30 分至 10 时 00 分，竞选截止及开标时间为 2026 年 4 月 2 日 10 时 00 分，地点为:垫江县水利局2楼会议室。

5.2逾期送达以及不按照比选文件要求密封的竞选文件拒收。

6.发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）发布。

7.联系方式

比选人：垫江县水利管理站

地址：垫江县桂溪街道南内街91号

联系人：唐老师

电话：18315151441

比选代理机构：大视野建设项目管理有限公司

地址：成都市青羊区光华西三路577号26栋1单元14楼1413号

联系人：李老师

电话：13389653993

第二章 竞选人须知

竞选人须知前附表

正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：垫江县水利管理站 地址：垫江县桂溪街道南内街91号 联系人：唐老师 电话：18315151441 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名称：大视野建设项目管理有限公司 地址：成都市青羊区光华西三路577号26栋1单元14楼1413号 联系人：李老师 电话：13389653993 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 垫江县 15 座水库日常养护项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 垫江县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 对垫江县 15座水库进行日常养护，水库名称及具体工作内容详见附件。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 工期：一年。 |
| 1.3.3 | 服务质量 | 符合国家和重庆市现行有关验收规范要求，并达到合格标准 。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1.营业执照 （1）具备有效的营业执照，经营范围包含：建筑物清洁服务或者打捞服务。 须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件，并加盖鲜章。 2.财务要求 无。 3.竞选截止日投标资格情况 竞选人自行承诺（格式见第五章竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内； （3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一。 4.其他要求 （1）人员要求：项目管理机构包括项目负责人1名，3名专职水库运行管理人员（学历要求：大专及以上文凭，年龄要求在55岁以下），其他人员不低于14名:水手不低于1名，打捞人员不低于1名，清洁等其他人员不低于12名（含5~10月东风、油坊沟等7座水库须落实照管人员制止水库钓鱼游泳等工作，7名人员年龄要求在55岁以下） 竞选人提供项目负责人身份证复印件；提供的3名专职水库运行管理人员需同时提供大专学历证书复件件及学信网（https://www.chsi.com.cn/）出具的对应学历《教育部学历证书电子注册备案表》截图、身份证复印件。 竞选人人员配备不得低于上述要求并做出承诺（格式自拟），否则按无效投标处理。 承诺拟派项目负责人和3名专职水库运行管理人员中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目负责人和3名专职水库运行管理人员必须与竞选文件中的人员一致。不能按承诺到岗履职的，比选人有权解除合同，给比选人造成损失的，由竞选人依法承担。拟派项目负责人和3名专职水库运行管理人员中选后不得随意更换。 （2）投标机具要求：①垃圾车1台，清漂船1只。 自有车辆需提供购车发票、行驶证、车辆登记证明及车辆照片（照片至少包含正面、背面以及侧面照，正面照车牌必须清晰可见）；租用车辆需提供租车合同、购车发票、行驶证、车辆登记证明及车辆照片（照片至少包含正面、背面以及侧面照，正面照车牌必须清晰可见），租赁时间必须覆盖整个项目服务期。船只应提供自有或租赁相关证明材料，租赁时间必须覆盖整个项目服务期。船员需提供中华人民共和国内河船舶船员适任证书。 竞选人对本项目不得重复使用已在其他项目使用的设备，并且所附设备必须专项专用，一经查实，按弄虚作假处理，取消中标资格。（提供承诺函，格式自拟） 上述设备配置为本项目最低要求，竞选人投标机具配备不得低于上述要求并做出承诺（格式自拟），否则按无效投标处理。 （3）委托代理人： 本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 注： 1、项目负责人、委托代理人（如有）需提供竞选人为其缴纳的 2025 年 9 月 至 2026 年 2 月的连续养老保险。上述人员提供的养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评标委员会作否决投标处理。为确保对所有竞选人的公开、公平、公正，竞选人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证，可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～4条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。上述1～4条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的上述相关证明材料进行核实，若发现资料存在弄虚作假，按照相关法律法规处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织（自行踏勘） |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止 时间 | 竞选人在自行下载收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2026年 3 月 30 日 12 时 00 分 （北京时间）前通过电话或邮箱提出495887716@qq.com。 联系人：李老师 联系电话：13389653993 |
| 1.10.3 | 比选人书面澄清的时间 | 2026年 3 月 30 日 17 时00分前（北京时间）在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布澄清。无论竞选人下载与否均被视为是已完全知晓并认可本次澄清。 |
| 1.11 | 分包、转包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 比选人要求澄清比选文件的截止时间 | 比选人应当于2026 年 3 月 30 日 17 时00 分前（北京时间）在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布澄清。修改内容可能影响竞标文件编制的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 详见比选公告 |
| 2.2.3 | 竞选人确认收到比选文件澄清的时间 | 不采用，所有提交竞选文件的竞选人均被视为是已完整知晓并认可本项目比选人发出的比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件修改的时间 | 不采用，所有提交竞选文件的竞选人均被视为是已完整知晓并认可本项目比选人发出的比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑及补遗书，竞选人在开标前随时关注垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）关于本工程答疑、补遗等相关资料，所有提交竞选文件的竞选人均被视为是已完整知晓并认可本项目比选人发出的比选文件、图纸、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 3.2.1 | 竞选报价 | 1.本项目的投标报价为人民币报价，竞选人根据自身的实力和对比选文件、技术条件的国家技术规范标准的理解，结合市场行情进行自主报价。 特别提示： 本比选项目采用固定总价包干方式进行计算。 2.竞选人应按照比选文件规定的报价格式，以自身能力报价为计价方式，要求如下： （1）包括完成本项目所需的全部费用（即所有费用包干），完成本项目全部工作的附加工作费用、额外工作费用、风险费用等，包含但不限于完成本合同约定全部服务工作对应的工作人员工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、设备(巡查车辆、照明设备、安防装备)等全部费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 （2）潜在竞选人需考虑供货地理位置、清淤运输等多种因素。 3、本项目将设置投标报价最高限价，投标总报价最高限价为：661950.00元（大写：陆拾陆万壹仟玖佰伍拾元整），各竞选人的投标总报价不得高于比选人公布的最高限价，否则由评标委员会做否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天（从提交竞选文件截止日起计算） |
| 3.4 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金缴纳 竞选人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由竞选人从其账户将保证金汇至以下指定账户。保证金的到账截止时间为 2026 年 4 月 1 日北京时间15:00。 户 名： 垫江县财政局-水利局 开户行： 农商行-垫江支行 账 号： 2501010120010007754-403001 1.各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求；请竞选人使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于竞选人未按以上约定方式缴纳保证金导致响应无效和无法退还保证金等后果由竞选人自行承担。 2.为了方便保证金的核查，请各竞选人把开户许可证复印件及转账凭证原件带至开标现场备查。 3.保证金必须按竞选文件规定的时间和金额缴纳。 二、竞选保证金的金额 竞选保证金人民币：10000元（大写：壹万元整），竞选人必须在付款凭证备注栏中注明:垫江县15座水库日常养护项目竞选保证金； 三、保证金退还方式 1.比选人人应在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书后在2个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的其他竞选人，退还竞选保证金(不计息)。 2.比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起5日内，根据比选文件和中标人的竞选文件订立书面合同，签订合同后2个工作日内，退还中标人及其他中标候选人的竞选保证金(不计息)。 |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.6.1 | 签字盖章要求 | 竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.7.1 | 竞选文件的份数 | 1.竞选函部分：一式叁份（其中：正本壹份，副本贰份）； 2.资格审查资料：一式叁份（其中：正本壹份，副本贰份）； 3.技术部分：一式叁份（其中：正本壹份，副本贰份） 4.电子U盘：1份（包含竞选文件全部内容）。 注：U盘内容应当加写保护，标注项目名称和公司名称。 |
| 3.7.2 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选函部分、资格审查部分、技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （3）技术部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 |
| 4.1.1 | 竞选文件 的密封 | 1.竞选文件袋使用 “竞选函部分”袋、 “资格审查资料”袋、“技术部分”以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分及“U盘”一并装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位鲜章。 3.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选人单位公章 5.“竞选函部分”、“资格审查部分”、“技术部分”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位鲜章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容及竞选人名称、地址。 6.如果竞选文件没有按上述规定密封，该竞选文件将被拒绝接收。 注：如因竞选资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件大袋”袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： (项目名称) 竞选文件 竞选文件在 年 月 日 时 分（规定的开标时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 地址：垫江县水利局2楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见比选公告 开标地点：垫江县水利局2楼会议室。 |
| 5.2 | 比选会程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的竞选人法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明书（原件），如为委托代理人参加开标会议的还需核验授权委托书（原件），检验法定代表人或委托代理人 2025 年 9 月至 2026 年 2 月的连续缴纳证明材料； （竞选人未提供上述资料供监督部门进行身份核验，或者核验结果不合格的，该授权代表将被要求离开现场，且无条件接受开评标结果；） 5.核验竞选保证金缴款情况，未在规定时间内将竞选保证金打入指定账户的，当场退还其竞选文件； 6.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认； 7.设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 8.开启竞选文件顺序：随机开启； 9.逐单位随机开启竞选文件。开启资格审查部分袋、竞选文件大袋及竞选函部分袋；公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 10.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 6.1.2 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 否，推荐经评审竞选报价由低到高依次排名前三名为中标候选人。 |
| 7.1 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上进行公示，公示期为3日。为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发改委令第10号）的要求，公示内容包括中标候选人名称、排序、中标金额；否决投标情况及理由；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 8.1.1 | 履约保证金 | 1.担保形式：银行转账（须从基本账户转出）、现金。 2.担保金额：合同价10%； 3.提交时间：签订合同前提交，否则，比选人将取消其中标资格； 4.退还时间：服务完成后一次性退还（不计息）。 5.中标人采取银行转账或现金方式时，将履约保证金汇至以下指定账户。 户 名： 垫江县财政局-垫江县水利管理站 开户行：农商行-垫江支行 账 号： 2501010120010007754-403004 |
| 9.1.1 | 重新比选 | 1.竞选截止时间止，竞选人少于3个的。 2.经评标委员会评审后否决所有投标的。 3.经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的商报价、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 9.1.2 | 二次比选和不再比选 | 重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 比选代理 服务费 | 比选代理服务费按包干价3000元计取，由中标人在领取中标通知书时一并支付给比选代理机构。 |
| 10.2 | 支付方式 | 服务经费按考核结果，按季（每3个月）拨付给服务单位。 |
| 10.3 | 真实性要求 | 竞选人须按比选文件要求提交与资格审查有关的资料，且提交的资格审查资料应真实、可靠。比选人可通过多种方式予以核查，在比选过程中，发现提供虚假资料的，竞选无效；已经确定中选候选人的，中选无效，比选人应重新评标；给比选人造成经济损失的，依法承担赔偿责任，并对该竞选单位依法作出相应惩处。 |
| 10.4 | 监督部门 | 垫江县水利局 |
| 10.5 | 异议、投诉处理 | 1. 竞选人或者其他利害关系人就本项目的竞争性比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 提出异议或投诉时应当包括下列内容： （1）异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； （2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； （3）异议或投诉事项的基本事实； （4）请求及主张； （5）涉及事项的证据、证明材料。 异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位公章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 2. 行政监督部门依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《关于印发<重庆市招标投标活动投诉处理实施细则（修订）>的通知》（渝公管发〔2021〕54号）等法律法规文件处理投诉。 3. 根据《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》的规定，竞选人捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行质疑或者投诉的，将被列入黑名单管理；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 4. 异议受理单位：垫江县水利管理站 联系电话：023-74601033 投诉受理部门：垫江县水利局 联系电话：023-74616563 |
| 10.6 | 其他 | 1.竞选人在中标后，在服务期限内应在垫江县城区设有办公驻点。 2.特别提示：为了更好服务项目，应对突发情况，竞选人应承诺“突发情况，2小时到达”，积极配合比选人委派任务（含临时委派），如逾期不能按时到达造成不良影响，应采取处罚措施，扣除当期10%服务费用，逾期两次以上，直接终止合同，没收履约保证金，并追究相关责任。 3.验收方式：严格按垫江县水利管理站《水库日常养护工作考核办法》执行。水库日常养护工作实行季度考核，季度考核主要通过查看日常巡查检查、季度抽查和其他单位检查资料方式进行考核。考核实行百分制，由水利管理站依据考核标准进行考核赋分。季度考核将综合日常巡查检查（占比50%）、季度抽查（占比40%）、其他单位检查（占比10%）的结果进行综合评价。具体办法见实施方案中评分细则。 |

注：如本前附表与竞选人须知及竞争性比选文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有澄清说明的，均以本前附表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目服务进行公开比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3 本项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见竞选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3 比选范围

1.3.1 本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2 本比选项目工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。

见竞选人须知前附表。

1.4.2 竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选；

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本项目的代建人；

（3）为本项目提供比选代理服务的；

（4）与本项目比选代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本项目的代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（6）与本项目的代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消竞选资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时竞选。

1.5 费用承担

1.5.1 竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6 保密

1.6.1 参与比选竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 除专用术语外，与比选竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 竞选人自行踏勘现场。

1.9.2 竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10竞选预备会

1.10.1 不召开

1.11偏离

1.11.1 竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

2. 比选文件

2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）竞选文件格式；

（6）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第第2.2.3款和第2.3.2款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。2.2 比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前按照竞选人须知规定的方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的竞选截止时间2天前发布在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞选截止时间不足2天，相应延长竞选截止时间。

2.3比选文件的修改

2.3.1 在竞选截止时间3天前，比选人可以书面形式修改比选文件，并在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，各竞选人自行查阅。如果修改比选文件的时间距竞选截止时间不足3天，相应延长竞选截止时间。

2.3.2 凡有意参加竞选者，从本项目比选公告发布之日起，请随时关注重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）本比选项目的比选修改内容等开标前资料，不论竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到该比选修改内容。

3. 竞选文件

3.1 竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件由竞选函部分、资格审查部分、技术部分组成。

3.1.2 竞选函部分：

（1）竞选函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）竞选保证金

3.1.3 资格审查资料：

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）投标截止日投标资格情况

（五）履约承诺

（六）其他资料

3.1.4技术部分

3.1.5 竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第3.1.2（4）目所指的联合体协议书。

3.1.6 竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第3.1.2（4）目所指的联合体协议书。

3.2 竞选报价

3.2.1 竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 竞选有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4 竞选保证金

3.4.1 竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第五章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2 竞选人不按本章第3.4.1项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作废标处理。

3.4.3 竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）存在围标串标行为的；

（4）提供虚假资料的。

（5）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

详见竞选人须知表

3.6 备选竞选方案

不接受备选方案

3.7 竞选文件的编制

3.7.1 竞选文件应按第五章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。竞选人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评标委员会认定，凡竞选人未按“竞选文件格式”进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其竞选文件将被视为不合格。其中，竞选函在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2 竞选文件应当对比选文件有关服务期限、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 竞选文件应由竞选人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4. 竞选

4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1 竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2 竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3竞选文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2 竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开标时间和地点

比选人在本章第2.2.2项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

详见竞选人须知前附表

- 评标

6.1评标委员会

6.1.1 评标由法律法规及相关规定依法组建评标委员会负责。评标委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

- 合同授予

7.1定标方式

除竞选人须知前附表规定评标委员会直接确定中选人外，比选人依据评标委员会推荐的中选候选人确定中选人，评标委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2中选通知

在本章第3.3款规定的竞选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书人。

7.3履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保，并应符合竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 公示结束后3天内，无异议或异议不成立，比选人和中选人按竞争性比选文件的要求及时签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新比选和不再比选

8.1重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有竞选的。

8.2二次比选和不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

- 9. 纪律和监督

9.1对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人;

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。

9.2对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：

（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；

（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的项目负责人或者主要人员简历、劳动关系证明；

（三）其他弄虚作假的行为。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

附表一：开标记录表

开标记录表

开标时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 竞选人 | 密封 情况 | 竞选 保证金 | 竞选报价（元） | 质量 目标 | 服务 期限 | 项目负责人 | 竞选人代表签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选人代表：	记录人：	监标人：

年    月    日

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和竞选人须知前附表中的对应内容一致，若竞选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会推荐中标候选人名次。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5（不足5家全部进入排序）进行符合性审查。符合性审查内容：技术审查、资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 技术评审标准 | 评标委员会对竞选标人递交的技术方案进行综合性评审，综合评判是否满足本比选项目需求:满足/不满足。综合评判不满足本比选需求的，给与否定竞标处理。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 竞选截止日竞选资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 竞选函签字盖章 | 竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 竞选文件格式 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 竞选文件份数 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 竞选文件的签署 | 第五章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 竞选总报价 | 竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 |
|  |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 服务质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人自行承诺） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第六章“技术标准和要求”规定。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第五章竞选文件格式。） |
|  |  | 竞选报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
| 3.2.3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人竞选报价相同的，由评标委员会推荐中标候选人名次。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 评标委员会按经评审的最低投标价法由低到高依次排名推荐中标候选人。 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人竞选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

- 2.评审标准

2.1 报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2 符合性审查标准

按评标办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：符合性技术审查、技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1 技术方案评审标准：见评标办法前附表。（如有）

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2 符合性审查

3.2.1 评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2  竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决竞选条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术评审 | A-1竞标人的技术方案综合性评审不合格。技术方案的形式不符合第五章技术部分的要求。 |
|  | 资格评审 | A-2竞选人的营业执照须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-4竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-5竞选人名称必须与营业执照一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-7 竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选文件时不得对第五章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8 竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.1项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10 第五章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | A-11 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-12 竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13 竞选总报价低于最高限价85%的，竞选人应在编制竞选文件时，在竞选函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式自拟，否则由评标委员会作否决投标处理。（如有） |
|  |  | A-14 竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15 服务期限符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16服务质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由竞选人自行承诺。） |
|  |  | A-20竞选报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-22竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  | A-23其他要求须满足竞选人须知前附表第10.6项规定。 |

第四章 合同条款及格式

垫江县 15 座水库日常养护项目合同

项目名称：

发包人：

承包人：

签订时间：

依据《中华人民共和国民法典》，   (以下简称发包人)与    ( 以下简称承包人)就垫江县 15座水库日常养护项目工作的有关事项，经双方协商一致订立本合同。

一、项目概况：为进一步加强水库运行维护管理，切实保障水库安全，避免大坝、溢洪道、放水设施等杂草丛生，从而影响工程巡查检查，不能及时发现安全隐患，工程外观形象较差等问题，确保双河、红旗等15座水库的日常养护工作顺利推进，已制定《垫江县水利管站直管水库日常养护工作实施方案》。

二、服务范围、工作内容及要求

各水库具体工作内容详见下表。

水库日常养护具体工作内容

| 1 | 新民片区管理科 | 新民镇 | 双河水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运,平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少清捡一次，垃圾池每年至少转运一次。 3.对大坝、放水塔、管理房四周、上库人行道、防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 5.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 红旗水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上库人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 3 | 新民片区管理科 | 桂溪街道 | 西山水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上校核洪水线以下）垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝（包含内外坝坡）、管理房四周、防汛公路、溢洪道等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。 4.对大坝内外坝坡、排水体、排水沟、溢洪道每年至少进行四次清理淤泥、清除杂树、杂草、清剪草皮。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（5~10月，人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 4 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 岩屋咀水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上管理房人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、上库人行道、防汛公路及排水沟两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 3.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 4.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 5 | 澄溪片区管理科 | 五洞镇 | 长兴水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 6 | 澄溪片区管理科 | 高峰镇 | 东风水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 7 | 澄溪片区管理科 | 澄溪街道 | 河堰口水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 8 | 鹤游片区管理科 | 鹤游镇 | 广家沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 9 | 鹤游片区管理科 | 白家镇 | 官仓水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 10 | 坪山片区管理科 | 坪山镇 | 清平水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪上下游坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证排水畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 11 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 跳石水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.高安片区管理科院内绿化日常管理。要求对树枝剪枝，绿化区域除草、浇水、杀虫、施肥，剪枝、除草每季度不少于一次，浇水、杀虫、施肥应听从管理员安排。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 12 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 龙洞沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 13 | 高安片区管理科 | 大石乡 | 油坊沟水库 | 1.清除大坝、闸门、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理闸门及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物等，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、闸门、放水设施、管理房外、防汛公路等进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.管理范围内绿化面积的日常管理，绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、杀虫、浇水应服从管理员安排。 6.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 8.随时清理正常蓄水位以下枯树杂树；清理浮萍等水生植物，保持水库水面清洁。 |
| 14 | 桂溪片区管理科 | 桂东街道 | 朝阳水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 15 | 普顺片区管理科 | 普顺镇 | 迎风水库 | 1.清除主副坝、溢洪道、放水设施等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对水库管理范围内区域（含大坝、溢洪道、放水设施、水面以上校核洪水位以下库区等）、防汛公路、管理房外进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 6.片区管理科办公楼外每天保洁，院内绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、浇水应服从管理员安排。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 9..水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 10巡逻船进行清洗时听从水库管理员安排。 |

三、工作目标

我县水库大坝以土石坝为主，多为草皮护坡，易生灌木、杂草。通过日常管理维护，着重塑造坝区面貌，通过集中组织清除水库中的漂浮物以及水库大坝、溢洪道、放水设施及附属工程等区域内的杂草、高杆植物、弃物等整饬大坝，全面提升大坝工程形象，达到便于巡查检查的目的，同时为周边群众提供优美的生活休闲场所。

四、工作要求

加强水库垃圾清理打捞，实现水岸无垃圾堆、水面无漂浮、废弃物，大坝、溢洪道、放水设施等干净整洁、彻底改善库容库貌。

（一）水库大坝坝顶、坝端养护。水库大坝是水库管理的重要内容，在日常维护中，定期及时的清理，确保坝顶无杂草，无弃物；坝顶的杂草、弃物应及时清除。

（二）坝坡、坝区养护。要及时清除混凝土或浆砌块石护坡及伸缩缝内杂物、杂草。草皮护坡要经常修整、清除杂草、洒水养护，应及时还原坝坡，补植草皮。无护坡土坝发现有凹凸不平，应进行填补整平。

（三）排水沟、排水棱体是否清洁、是否存在杂草、淤积。排水沟应及时清理确保排水畅通；排水体需清理干净，以便日常巡查检查。

（四）溢洪道内是否清洁平整，是否存在杂草、垃圾、淤积、损毁等；进口内是否有阻碍行洪的障碍物等。

（五）维护放水设施。检查卧管进口是否有障碍物，涵管出口是否有淤积等。

（六）水库漂浮物及垃圾清理。水库飘浮物会影响水质，一些漂浮物浸泡在水中会慢慢腐烂变质产生有毒物质和气体，对水体和周围环境产生污染，影响水库整体的美观。根据水面面积和内容配备足够的人员、船只及必要的打捞工具，对养护范围内的水面漂浮物进行常态化打捞，及时清运至垃圾场，保持水库库面无漂浮物。

（七）管理房及周边区域。维护清洁卫生，清除杂草、垃圾等。

（八）防汛公路和其他公共区域。是否干净整洁，是否有杂草、杂树和垃圾，公路排水沟是否堵塞，边坡塌方是否及时清除等。

（九）维护标识标牌、水位标尺、观测设施干净整洁，大坝除草是否用除草剂等不符合水库运行管理要求的行为。

（十）清理油坊沟水库正常蓄水位以下枯树杂树；清理浮萍等水生植物，保持水库水面清洁。

五、人员要求

（一）落实3名专职水库运行管理人员（学历要求：大专及以上文凭，年龄要求在55岁以下），由业主单位统筹安排，负责对水库进行日常巡查、设施看护、汛期防汛值班值守、制止钓鱼游泳等工作；落实东风、油坊沟等7座水库照管人员（年龄要求在55岁以下），负责汛期（5-10月份）制止水库钓鱼游泳等工作，由所属片区科统筹安排其他工作。

（二）工作人员采取必要的防护措施，确保人员安全。遇重大活动或节假日，要加强保洁，确保库区环境整洁。工作人员须穿着醒目服装，挂牌上岗，进行船上作业时须穿戴救生设备。

（三）工作人员需对水库日常养护及日常巡查检查等工作做好记录。

（四）专职水库运行管理人员工作时间根据局、站及片区科工作需要进行安排或调整，并由所属片区科负责考勤，遵守单位纪律。

（五）项目负责人或3名专职水库运行管理人员不按承诺到岗的；未经批准，擅自变更项目负责人或3名专职水库运行管理人员的，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，由承包人依法承担。

（六）因不可抗力因素需要更换项目负责人或3名专职水库运行管理人员时，承包人按规定向发包人提交申请，经发包人同意后予以批准；发包人同意变更后承包人将新任命的项目负责人或3名专职水库运行管理人员的身份证、学历证书及学信网（https://www.chsi.com.cn/）出具的对应学历《教育部学历证书电子注册备案表》截图等资料书面报送发包人审核，并扣除违约金5000元/次。若更换人员后发包人发现实际到岗人员与更换人员不一致时，发包人有权解除合同，给发包人造成损失的，由承包人依法承担。

六、双方主要义务和责任

6.1 发包人主要义务和责任: 按约定向承包人按时支付日常养护工作款;负责现场协调工作，为承包人创造有利施工条件。

6.2 承包人的主要义务和责任

6.2.1 在签订合同后及时进入工作现场，完成日常养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成日常养护工作。

6.2.2 保证按国家规定文明施工。遵守环境保护的法律、法规，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。

6.2.3 按合同约定完成全部工程打捞水面漂浮物、除杂、排障、片区管理科院内卫生及绿化等工作，为合同工作提供所需的材料、设备和其他物料。如用水、用电、通信等。

6.2.4 负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。日常养护时做好工作现场地下管线和临近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。

6.2.5 在日常养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除工作区和生活区及其施工废弃物。

6.2.6 做好记录，完工后按发包人要求提供带有水印的日常养护工作资料（彩色照片）和文件。

七、服务期限

服务期限自   年  月   日起至  年  月   日。

八、质量与检验

8.1 质量管理:承包人应建立和健全质量保证体系。

8.2 检查和返工: 承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人在履行合同时，发包人有权随时检查因承包人履职不到位，按《垫江县水利管站直管水库日常养护工作实施方案》执行。承包人应按发包人的要求对于不合格的日常养护项目进行返工，承担由自身原因导致返工的费用。

九、合同价格与支付

9.1 合同价格: 本项目采用总价包干，服务费合同总金额为人民币(大写 ) (小写: ￥  元)，服务费按季（每3个月）支付，即每季（每3个月）合同金额为人民币(大写) (小写:￥  元)。发包人不再另行支付其他费用。

9.2 支付

支付方式:服务经费按考核结果，按季（每3个月）拨付给服务单位。

十、履约保证金

承包人在签订合同前，按合同总价金额的10%向发包人缴纳履约保证金，共计：  元，大写  。承包期满发包人验收合格后，减除应扣减项（如有）一次性无息退还履约保证金。

十一、合同验收

严格按垫江县水利管理站《水库日常养护工作考核办法》执行，水库日常养护工作实行季度考核，季度考核主要通过查看日常巡查检查、季度抽查和其他单位检查资料方式进行考核。水库日常养护工作考核实行百分制，由水利管理站依据考核标准进行考核赋分。季度考核将综合日常巡查检查（占比50%）、季度抽查（占比40%）、其他单位检查（占比10%）的结果进行综合评价。

十二、违约责任

12.1承包人不能按发包人批准的进度计划实施、日常养护服务标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人可对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付工程款，直至解除合同，承包人应承担采取改正措施所增加的费用。

12.2.所有水库需保持清洁，水面无漂浮物、浮萍等；油坊沟水库需清理正常蓄水位一下的枯树杂树；随时清理水面漂浮物及浮萍等垃圾。未及时清理，造成后果，按违约处理，并处罚金5000元/次。

十三、其它

13.1 安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作并按合同规定支付违约金，赔偿因违约给发包人造成的损失。发包人应按有关法律、法规、规章、和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担自身安全事故、其他第三方损害的一切责任和因此发生的一切费用。

13.2发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门，同时按国家有关规定处理。

13.3承包人必须承担合同期内全部安全责任，并为作业人员购买意外伤害险和作业时所必须的防护设备，费用由承包人自行承担。

13.4合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，经水利管理站验收合格后日常养护服务工作终止。

13.5本合同未尽事宜，由双方协商达成补充协议，补充协议是合同的组成部分。

13.6本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

13.7签订本合同前，发包人已将《水库日常养护工作考核办法》发送给承包人，且承包人已收到并熟知、理解考核办法的全部内容。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

委托代理人：                      委托代理人：

联系人：                          联系人：

联系电话：                        联系电话：

年    月    日

垫江县水利管理站

直管水库日常养护工作

实施方案

垫江县水利管理站

2026年2月

目 录

一、基本情况	45

二、工作目标	45

三、工作要求	45

四、人员要求	38

五、具体工作内容	47

附件1水库日常养护工作监督检查计划	53

附件2水库日常养护工作考核办法	56

一、基本情况

为进一步加强直管水库运行维护管理，切实保障水库安全，避免大坝、溢洪道、放水设施等杂草丛生，从而影响工程巡查检查，不能及时发现安全隐患，工程外观形象较差等问题，确保双河、红旗等15座直管水库的日常养护工作顺利推进，特制定本实施方案。

二、工作目标

我县水库大坝以土石坝为主，多为草皮护坡，易生灌木、杂草。通过日常管理维护，着重塑造坝区面貌，通过集中组织清除水库中的漂浮物以及水库大坝、溢洪道、放水设施及附属工程等区域内的杂草、高杆植物、弃物等整饬大坝，全面提升大坝工程形象，达到便于巡查检查的目的，同时为周边群众提供优美的生活休闲场所。

三、工作要求

加强水库垃圾清理打捞，实现水岸无垃圾堆、水面无漂浮、废弃物，大坝、溢洪道、放水设施等干净整洁、彻底改善库容库貌。

（一）水库大坝坝顶、坝端养护。水库大坝是水库管理的重要内容，在日常维护中，定期及时的清理，确保坝顶无杂草，无弃物；坝顶的杂草、弃物应及时清除。

（二）坝坡、坝区养护。要及时清除混凝土或浆砌块石护坡及伸缩缝内杂物、杂草。草皮护坡要经常修整、清除杂草、洒水养护，应及时还原坝坡，补植草皮。无护坡土坝发现有凹凸不平，应进行填补整平。

（三）排水沟、排水棱体是否清洁、是否存在杂草、淤积。排水沟应及时清理确保排水畅通；排水体需清理干净，以便日常巡查检查。

（四）溢洪道内是否清洁平整，是否存在杂草、垃圾、淤积、损毁等；进口内是否有阻碍行洪的障碍物等。

（五） 维护放水设施。检查卧管进口是否有障碍物，涵管出口是否有淤积等。

（六）水库漂浮物及垃圾清理。水库飘浮物会影响水质，一些漂浮物浸泡在水中会慢慢腐烂变质产生有毒物质和气体，对水体和周围环境产生污染，影响水库整体的美观。根据水面面积和内容配备足够的人员、船只及必要的打捞工具，对养护范围内的水面漂浮物进行常态化打捞，及时清运至垃圾场，保持水库库面无漂浮物。

（七）管理房及周边区域。维护清洁卫生，清除杂草、垃圾等。

（八）防汛公路和其他公共区域。是否干净整洁，是否有杂草、杂树和垃圾，公路排水沟是否堵塞，边坡塌方是否及时清除等。

（九）维护标识标牌、水位标尺、观测设施干净整洁，大坝除草是否用除草剂等不符合水库运行管理要求的行为。

（十）清理油坊沟水库正常蓄水位以下枯树杂树；清理浮萍等水生植物，保持水库水面清洁。

四、人员要求

（一）落实3名专职水库运行管理人员（学历要求：大专及以上文凭，年龄要求在55岁以下），由业主单位统筹安排，负责对水库进行日常巡查、设施看护、汛期防汛值班值守、制止钓鱼游泳等工作；落实东风、油坊沟等7座水库照管人员（年龄要求在55岁以下），负责汛期（5-10月份）制止水库钓鱼游泳等工作，由所属片区科统筹安排。

（二）工作人员采取必要的防护措施，确保人员安全。遇重大活动或节假日，要加强保洁，确保库区环境整洁。工作人员须穿着醒目服装，挂牌上岗，进行船上作业时须穿戴救生设备。

（三）工作人员需对水库日常养护及日常巡查检查等工作做好记录。

（四）专职水库运行管理人员工作时间根据局、站及片区科工作需要进行安排或调整，并由所属片区科负责考勤。

五、具体工作内容

15座直管水库具体工作内容详见附表：水库日常养护具体工作内容统计表。

附表

水库日常养护具体工作内容统计表

| 1 | 新民片区管理科 | 新民镇 | 双河水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运,平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少清捡一次，垃圾池每年至少转运一次。 3.对大坝、放水塔、管理房四周、上库人行道、防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 5.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 红旗水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上库人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 3 | 新民片区管理科 | 桂溪街道 | 西山水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上校核洪水线以下）垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝（包含内外坝坡）、管理房四周、防汛公路、溢洪道等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。 4.对大坝内外坝坡、排水体、排水沟、溢洪道每年至少进行四次清理淤泥、清除杂树、杂草、清剪草皮。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（5~10月，人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 4 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 岩屋咀水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上管理房人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、上库人行道、防汛公路及排水沟两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 3.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 4.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 5 | 澄溪片区管理科 | 五洞镇 | 长兴水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 6 | 澄溪片区管理科 | 高峰镇 | 东风水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 7 | 澄溪片区管理科 | 澄溪街道 | 河堰口水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 8 | 鹤游片区管理科 | 鹤游镇 | 广家沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 9 | 鹤游片区管理科 | 白家镇 | 官仓水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 10 | 坪山片区管理科 | 坪山镇 | 清平水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪上下游坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证排水畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 11 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 跳石水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.高安片区管理科院内绿化日常管理。要求对树枝剪枝，绿化区域除草、浇水、杀虫、施肥，剪枝、除草每季度不少于一次，浇水、杀虫、施肥应听从管理员安排。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 12 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 龙洞沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 13 | 高安片区管理科 | 大石乡 | 油坊沟水库 | 1.清除大坝、闸门、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理闸门及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物等，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、闸门、放水设施、管理房外、防汛公路等进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.管理范围内绿化面积的日常管理，绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、杀虫、浇水应服从管理员安排。 6.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 8.随时清理正常蓄水位以下枯树杂树；清理浮萍等水生植物，保持水库水面清洁。 |
| 14 | 桂溪片区管理科 | 桂东街道 | 朝阳水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 15 | 普顺片区管理科 | 普顺镇 | 迎风水库 | 1.清除主副坝、溢洪道、放水设施等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对水库管理范围内区域（含大坝、溢洪道、放水设施、水面以上校核洪水位以下库区等）、防汛公路、管理房外进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 6.片区管理科办公楼外每天保洁，院内绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、浇水应服从管理员安排。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 9..水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 10巡逻船进行清洗时听从水库管理员安排。 |

附件1

水库日常养护工作监督检查计划

为进一步加强水库运行维护管理，切实保障水库安全，及时发现安全隐患，全面提升大坝工程形象，达到便于巡查检查的目的，同时为周边群众提供优美的生活休闲场所。特制定如下监督检查计划。

一、检查方式和频次

水库日常养护工作监督检查包括日常巡查检查、季度抽查。

（一）日常巡查检查。由片区水利管理科、水库管理员（巡查责任人）开展的水库日常养护检查工作，汛期每日至少一次，非汛期每周至少二次。重点检查内容：库内水面漂浮物，库区管理范围内（水面以上、校核洪水位以下）库岸白色垃圾，大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路、管理房及附属工程等区域内的杂草杂树、高杆植物、弃物，水库游泳、钓鱼等。

（二）季度抽查。由站领导、办公室、财务科、工程管理科、片区水利管理科共同组成检查组，对水库日常养护工作进行抽查，每季度1次，每年4次，抽查水库数量不少于10座。重点检查内容：日常巡查检查发现问题整改落实情况，大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路、管理房及附属工程区域内杂草、高杆植物、弃物，库内水面漂浮物、库区管理范围内（水面以上、校核洪水位以下）库岸白色垃圾，水库游泳、钓鱼等。

二、检查内容

（一）水库水面及库岸。检查水库水面是否有明显漂浮物，水面以上、校核洪水位以下管理范围内库岸是否有白色垃圾。

（二）大坝内、外坡。检查内坝坡和坝顶是否有杂草、灌木，外坝坡草皮（或杂草）是否高于5cm、是否有灌木（含灌木根系）、堆积物和垃圾等，外坝坡排水棱体是否有杂草杂树和垃圾，排水沟是否有杂草、淤堵等。

（三）溢洪道。检查溢洪道进口有无拦鱼网、溢洪道内是否有阻碍行洪的障碍物，是否有杂草杂树、淤泥和垃圾等。

（四）放水设施。检查卧管进口是否有障碍物，涵管出口是否有淤泥等。

（五）管理房区域。检查管理房及周边区域是否有杂草、垃圾等，办公区域绿化植物是否存活。

（六）防汛公路和其他公共区域。检查是否干净整洁，是否有杂草、杂树和垃圾，公路排水沟是否堵塞，边坡塌方是否及时清除等。

（七）其他。检查标识标牌、水位标尺、观测设施是否干净整洁，大坝除草是否用除草剂等不符合水库运行管理要求的行为，水库是否有游泳、钓鱼等。

三、检查记录

日常巡查检查、季度抽查应填写检查记录表（见附件1、2）。每次检查应做好详细的现场记录，建立问题台账，并及时销号。检查记录和整改资料将作为考核物业公司的主要依据。

四、整改时限要求

一般问题应立行立改，整改时限为二天，如遇到特殊情况，经检查组同意，可延长整改时限，整改时限最长不得超过5天。

五、本制度自2026年3月1日起施行。

水库日常养护工作巡查检查记录表

| 检查时间 |  |  | 水库名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查 发现的问题 |  |  |  |  |
| 问题现场处理 意见和整改时限 |  |  |  |  |
| 问题整改 跟踪检查情况 （跟踪时再填） |  |  |  |  |
| 检查组 负责人签字 |  |  | 检查组 成员签字 |  |
| 被检查单位 负责人签字 |  |  | 被检查 单位名称 |  |
| 记录人： |  | 记录时间： 年 月 日 |  |  |

水库日常养护工作季度抽查记录表

| 抽查时间 |  |  | 水库名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查检查 问题整改情况 |  |  |  |  |  |
| 抽查 发现的问题 |  |  |  |  |  |
| 问题现场处理 意见和整改时限 |  |  |  |  |  |
| 问题整改 跟踪检查情况 （跟踪时再填） |  |  |  |  |  |
| 抽查组 负责人签字 |  |  |  | 抽查组 成员签字 |  |
| 被检查单位 负责人签字 |  |  |  | 被检查 单位名称 |  |
| 记录人： |  | 记录时间： 年 月 日 |  |  |  |

附件2

水库日常养护工作考核办法

一、考核目的

为保证水库日常养护工作落到实处、做出实效，保持干净、整洁的水库环境，特制定本考核办法。

二、考核依据

本考核办法与《水库日常养护工作监督检查计划》《垫江县直管水库日常养护工作实施方案》和水库日常养护服务合同配套使用，以水库日常养护工作监督检查记录备案资料作为考核依据。

水库日常养护工作实行季度考核，季度考核主要通过查看日常巡查检查、季度抽查和其他单位检查资料方式进行考核。日常巡查检查主要由片区管理科负责；季度抽查由站领导、办公室、财务科、工程管理科、片区水利管理科组成检查组进行抽查；其他单位检查包括水利局系统内其他科室检查，市水利局和水利部暗访、督查，其他部门检查等。

三、考核赋分

水库日常养护工作考核实行百分制，由水利管理站依据考核标准进行考核赋分。季度考核将综合日常巡查检查（占比50%）、季度抽查（占比40%）、其他单位检查（占比10%）的结果进行综合评价。水库日常养护工作季度考核评分表详见附件。

水库日常养护工作考核分优秀（90分及以上）、合格（80分及以上、低于90分）、不合格（低于80分）3个档次。

由于履职不到位原因，出现以下情况之一的，水库日常养护考核档次不合格：

1.发生较大及以上安全生产事故。

2.水库水面出现大量影响水质的漂浮物或大坝管理范围内出现堆积状垃圾情况。

3.发生因日常养护不到位而产生的重大舆情事件。

4.发生其他造成社会不良影响的重大事件。

5.市级及以上环保等部门督查、检查发现问题责令整改的。

四、奖惩措施

在各级检查中，根据日常养护服务被表扬、批评及通报的不同层次给予奖惩。

（一）奖励办法

1.以出通报为依据，市级部门表彰一次奖励1000元，水利部表彰一次奖励2000元。

2.对4个季度考核均为优秀的物业公司在下一轮招标时给予适当加分，同等条件优先考虑。

（二）惩处办法

1.以出通报为依据，对各级单位检查水库过程中确实存在的问题给予相应惩罚：县级检查发生一次扣服务费1000元，市级检查发生一次扣服务费2000元，水利部检查发生一次扣服务费3000元。

2.季度考核1次不合格，扣减当季度服务费的20%；季度考核第2次（不连续）不合格，扣减当季度服务费的50%；连续2季度考核不合格，不予支付当季度服务费，立即终止合同，相应损失由物业公司自行承担，并将此结果计入不良行为记录，纳入诚信评价体系。季度考核不合格的物业公司在下一轮招标中不予考虑。

（三）其他

以检查记录为依据，水库管理员检查发生问题（详见附件1）一次扣服务费100元/分，发生问题限期内未整改一次扣服务费500元。

五、本办法自2026年3月1日起施行。

水库日常养护工作季度考核评分表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 赋分原则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查检查 | 发现问题数量 | 40 | 发现问题0.5分/次，再次检查未整改的扣1分/次，三次及之后检查仍然未整改的扣5分/次，直至扣完为止。 |  |  |
|  |  | 问题整改情况 | 10 | 发现问题限期内（2天）整改完成不扣分，每超过整改期限1天，扣1分，直至扣完为止。 |  |  |
| 2 | 季度 抽查 | 发现问题数量 | 30 | 发现问题1分/次，再次检查未整改的扣2分/次，直至扣完为止。 |  |  |
|  |  | 问题整改情况 | 10 | 发现问题限期内（2天）整改完成不扣分，每超过整改期限1天，扣2分，直至扣完为止。 |  |  |
| 3 | 其他单位检查 | 发现问题数量 | 10 | 发现问题扣1分/次。限期内（2天）整改完成不扣分，每超过整改期限1天，扣2分，直至扣完为止。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

单位：垫江县水利管理站                      统计人：                                                                                     时间：      年   月    日

第五章 竞选文件格式

目    录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选保证金

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）竞选截止日投标资格情况

（五）履约承诺

（六）其他资料

三、技术部分

一、竞选函部分

（项目名称）

竞选文件

竞选函部分

竞选人：　　　　                　  　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　      　（签字）

年   月    日

目录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选保证金

（一）竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                                      （项目名称）比选文件的全部内容，针对本项目愿意以人民币（大写）	  （小写¥	    ）的竞选总报价，委托代理人为：        ，身份证号码为              。服务期限   日历天，服务质量达到		。

2．我方项目负责人为：        ，并承诺在项目实施期间项目负责人不做更换。

3．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

4．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	     ）。

5．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部服务合同。

6．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知-总则”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．               （其他补充说明）。

竞选人：　　　　                                          　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	              日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位章）

年 	 月	日

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

授权委托书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人：	                   （盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月     日

附：法定代表人身份证扫描件（双面）   授权委托人身份证扫描件（双面）

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（三）竞选保证金

附：银行进账回单及基本账户开户许可证复印件。

二、资格审查资料

（项目名称）

竞选文件

资格审查资料

竞选人：　　　　　　                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　         　（签字）

年   月   日

目录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）竞选人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）竞选截止日投标资格情况

（五）履约承诺

（六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月              日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：	（盖单位章）

年	月	日

附：法定代表人身份证扫描件（双面）

授权委托书

本人	（姓名）系	（竞选人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞选人：	                       （盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	      日

附：法定代表人身份证扫描件（双面）        授权委托人身份证扫描件（双面）

（二）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 （如有） |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表（格式自拟）

（四）投标截止日投标资格情况

(五)履约承诺

承诺书

（比选人名称）：

我公司（竞选人名称）参加了贵单位（竞选项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；

（3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一。

2、我司承诺中标后在签订合同之前，按照本项目竞争性比选文件“竞选人须知”前附表1.4.1的要求组建项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选单位。

3.承诺拟派项目负责人和3名专职水库运行管理人员中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目负责人和3名专职水库运行管理人员必须与竞选文件中的人员一致。不能按承诺到岗履职的，比选人有权解除合同，给比选人造成损失的，由竞选人依法承担。拟派项目负责人和3名专职水库运行管理人员中选后不得随意更换。

4、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。

5、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

8、我公司的竞选文件符合第六章 技术标准和要求（如有）。

特此承诺。

竞选人：                     （盖单位法人章）

法定代表人：                  （签名或盖章）

年    月    日

（六）其他资料

三、技术部分

（注：竞选人应根据比选文件“第六章技术标准和要求”的要求编制技术方案。）

（项目名称）

竞选文件

技术部分

竞选人：　　　　                　  　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　      　（签字）

年   月    日

目 录

（注：目录由竞选人自行编制）

- 技术标准和要求

注：竞选人结合各水库实际情况应达到本章服务要求，包括但不限于：水库库内飘浮物打捞；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾清扫；对大坝、放水塔、管理房四周、上库人行道、防汛公路等每天清扫保洁；库区绿化管护；制止水库钓鱼、游泳等。

| 1 | 新民片区管理科 | 新民镇 | 双河水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运,平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少清捡一次，垃圾池每年至少转运一次。 3.对大坝、放水塔、管理房四周、上库人行道、防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 5.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 红旗水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）垃圾的清捡每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上库人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、防汛公路及排水沟、上库人行道两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 4.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 3 | 新民片区管理科 | 桂溪街道 | 西山水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上校核洪水线以下）垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝（包含内外坝坡）、管理房四周、防汛公路、溢洪道等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。 4.对大坝内外坝坡、排水体、排水沟、溢洪道每年至少进行四次清理淤泥、清除杂树、杂草、清剪草皮。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（5~10月，人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 4 | 新民片区管理科 | 沙坪镇 | 岩屋咀水库 | 1.水库库内飘浮物打捞清理、转运，平常有就清理，涨水后5天内必须打捞清理干净。 2.水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡，每月至少一次。 3.对大坝、管理房四周、上管理房人行道、部分防汛公路等每天上午进行保洁，随时保持干净整洁。每年至少清理两次管理房、大坝外坝坡、上库人行道、防汛公路及排水沟两边杂树、杂草、垃圾、淤泥等。 3.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 4.及时对输电线路范围内杂草、杂树等进行清理。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 5 | 澄溪片区管理科 | 五洞镇 | 长兴水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 6 | 澄溪片区管理科 | 高峰镇 | 东风水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 7 | 澄溪片区管理科 | 澄溪街道 | 河堰口水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 8 | 鹤游片区管理科 | 鹤游镇 | 广家沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 9 | 鹤游片区管理科 | 白家镇 | 官仓水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次 |
| 10 | 坪山片区管理科 | 坪山镇 | 清平水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪上下游坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证排水畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 11 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 跳石水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.高安片区管理科院内绿化日常管理。要求对树枝剪枝，绿化区域除草、浇水、杀虫、施肥，剪枝、除草每季度不少于一次，浇水、杀虫、施肥应听从管理员安排。 6.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 12 | 高安片区管理科 | 高安镇 | 龙洞沟水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 13 | 高安片区管理科 | 大石乡 | 油坊沟水库 | 1.清除大坝、闸门、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理闸门及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物等，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.及时对大坝、闸门、放水设施、管理房外、防汛公路等进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.管理范围内绿化面积的日常管理，绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、杀虫、浇水应服从管理员安排。 6.水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 7.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 8.随时清理正常蓄水位以下枯树杂树；清理浮萍等水生植物，保持水库水面清洁。 |
| 14 | 桂溪片区管理科 | 桂东街道 | 朝阳水库 | 1.清除大坝、溢洪道、放水设施及附属工程（管理房、防汛公路）等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等；水库四周（水面以上、校核洪水线以下）白色垃圾的清捡、清理。 4.对大坝、溢洪道、放水设施、管理房外、防汛公路进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 |
| 15 | 普顺片区管理科 | 普顺镇 | 迎风水库 | 1.清除主副坝、溢洪道、放水设施等区域杂草杂树，修剪坝面草皮，保证大坝长期干净整洁。 2.及时清理溢洪道及坝面排水沟，保证水流畅通。 3.随时打捞水库水面杂草和飘浮物，保证库岸无垃圾堆、水面无漂浮物等。 4.对水库管理范围内区域（含大坝、溢洪道、放水设施、水面以上校核洪水位以下库区等）、防汛公路、管理房外进行保洁。清理管理房、防汛公路排水沟。 5.库区绿化带剪枝、扯草、浇水、施肥，每季度至少一次。 6.片区管理科办公楼外每天保洁，院内绿化带剪枝、扯草，每季度至少一次，施肥、浇水应服从管理员安排。 7.迎接上级检查时随时听从安排务必到位保洁、清漂等。 8.及时清洗标示标牌、水位标尺等，每季度至少一次。 9..水库照管人员制止水库钓鱼、游泳（人员要求年龄55岁以下），必要时联系属地政府、生态环境局及公安联合执法制止钓鱼、游泳。 10巡逻船进行清洗时听从水库管理员安排。 |