2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标文件

招 标 人：垫江县包家镇小山村股份经济组织合作联社

2026年5月

第一章：公开竞争性发包公告

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标公告

1．招标条件

本招标项目是限额以下的工程，根据市县有关文件精神实行公开竞争性发包，项目业主为垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社，建设资金来自财政补助。招标人为垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开竞争性发包。

2．项目概况与招标范围

2.1项目名称：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目

2.2建设地点：包家镇小山村

2.3建设规模：总造价约88万元

2.4招标内容及结算：新建提灌站1座，新建100m3蓄水池（100立方米圆形）1座，新建PE管道（1.25MPaΦ110）700m，新建PE管道（1.0MPaΦ90）2200m，新建闸室井6个，新建排污阀4个，新建给水桩41个，管道过道路11处，新建道路2000m，维修山坪塘1座，新建大棚10亩。实行比选中标价（含安全生产费、税费等一切费用），本合同价款采用固定总价合同，最终结算以审计单位审定金额为准。（项目具体内容详见工程量清单附件，具体按该工程的项目清单和施工图为准）

2.5计划工期：90日历天，缺陷责任期12个月。因发包方原因、经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延外，工期每延误一天扣承包方工程款伍佰元整，累计递减工程款。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的独立法人单位。

3.2资格审查方式：资格后审。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4．投标截止时间及招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年 5月 11日起，在垫江县人民政府官网包家镇网站（http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/jz/bjz_73609/）上直接下载本项目的比选文件、最高限价等相关资料。不管投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2投标报名时间：2026年5 月 11日14 时 30 分至2026年 5 月  14日17时 0分止（北京时间），竞标人报名时需提交竞标保证金壹万陆仟元。由竞标人基本账户转入招标单位指定的银行账号（账号：108872315228 ，开户行：中国银行重庆垫江桂溪支行，开户名：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社 ，备注：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目竞标保证金）。

4.3本招标公告开始发布至投标报名截止时间止，各投标人应随时在垫江县人民政府官网包家镇网站（http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/jz/bjz_73609/）关注本招标项目相关修改或补充内容。

5．投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间同招标时间（详见招标文件），地点为包家镇人民政府一楼会议室 。

5.2 逾期报名送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.  联系方式

联系人：朱老师          电话：13272988616

招    标    人：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社

2026年 5 月11 日

第二章：投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 包家镇小山村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100/100 |
| 1.2.3 | 资金情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 工程规模 及招标范围 | 工程规模：小山村新建提灌站1座，新建100m3蓄水池（100立方米圆形）1座，新建PE管道（1.25MPaΦ110）700m，新建PE管道（1.0MPaΦ90）2200m，新建闸室井6个，新建排污阀4个，新建给水桩41个，管道过道路11处，新建道路2000m，维修山坪塘1座，新建大棚10亩。建设规模：总造价约 88 万元。招标范围：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目范围内的内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期90日历天。（投标函中必须填报投标工期，且投标工期必须满足此要求，否则视为对招标文件不响应，其投标文件按废标处理） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量符合《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程，达到国家有关施工质量验收规范要求，并符合设计要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程招标实行资格后审，要求投标人须具有独立法人资格，具备以下资格条件： - 1.资质条件： - 具备有效的营业执照（原件和复印件）； - (2)具有建筑工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质（原件和复印件）； - 具备有效的安全生产许可证（原件和复印件）； - 市外企业需提交市外企业在本市施工分支机构登记备案证明。 2.人员要求：拟派项目经理应具有建筑或市政二级及以上注册建造师证(必须已在投标企业注册)并提供有效的安全生产考核合格证；拟派项目技术负责人应具有建筑或市政中级及以上技术职称；持有效证件的施工员、安全员、质检员、材料员均不少于一人，安全员同时具有省级及以上行政主管部门颁发的有效的C类安全生产考核合格证。项目管理人员实行押证（复印件）施工,投标人中标后不得更换。以上人员还须提供由社保部门出具的投标人为其缴纳的包含2026年1月至2026年3月（最近三个月的社保）养老保险证明原件和个人养老保险账户信息在社保部门的网上查询截图。 3.信誉要求：(1)最近3年未受到建设行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止处罚但不在其行政处罚期内的；(2)最近3年至今无拖欠民工工资和无重大安全责任事故。投标人须提供书面承诺书（如果投标人有上述行为，将被取消投标或中标资格）；(3)最近3年至今没有无故弃标的不良记录。投标人如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，并没收投标保证金。 注： (1)投标申请人必须全部满足以上所有资格条件时才被视为资格审查合格。(2)投标人不允许更换中标人，否则将取消其中标资格并没收投标保证金。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.6.2 | 资料获取 | 凡有意参加比选者，请在重庆市垫江县人民政府官网包家镇网站（http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/jz/bjz_73609/）下载本项目的竞争性比选公告和相关资料、答疑、补遗等，无论下载与否，都视为其已收到全部资料并知晓全部内容。各有意参加竞争性比选者应随时关注重庆市垫江县人民政府官网包家镇网站（http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/jz/bjz_73609/）关于本项目相关修改、补充答疑、补遗内容。 |
| 1.6.3 | 分包 | 不允许。 |
| 1.6.4 | 投标截止时间 | 2026年 5月 15 日 10时 0分。 |
| 1.6．5 | 投标报价 | 1.投标函中的投标报价为此项目单价的综合报价。投标报价必须为机打报价，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 2.本工程招标最高限价为 88万元， 投标报价不得高于本工程最高限价（第三章“评标办法”2.2.1），否则，将被认定为废标。 |
| 1.7 | 竞标保证金 | 竞标人在递交竞标文件前应按本发包公告规定足额递交竞标保证金；（必须在2026年5 月 14日17 点之前存入）竞标人未按本发包公告规定足额递交竞标保证金，其递交的竞标文件无效。 1.竞标保证金￥16000元，大写人民币 壹万陆仟元整。 2.递交方式： 竞标保证金 壹万陆仟元，由竞标人基本账户转入招标单位指定的银行账号（账号：108872315228 ，开户行：中国银行重庆垫江桂溪支行，开户名：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社，备注：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目竞标保证金 16000 元）。竞标人报名时需提交保证金存入票据。开标结束后，竞标保证金由发包人在七个工作日内退还。 3.发生下列情况之一，竞标保证金不予退还： （1）在竞标文件递交截止时间后，或竞标文件有效期内竞标人撤回其竞标文件。 （2）竞标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的。 （3）中标候选人经公示结束，被确定为承包人而放弃中标权益的。 （4）其他违法违规行为的。 |
| 1.8 | 资格审查资料 | 本工程所有资格审查资料需同时提供原件和复印件，否则视为无效。 |
| 1.9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 1.10 | 签字盖章要求 | 按投标文件格式的要求签字或盖章。 |
| 1.11 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本一份。 |
| 1.12 | 装订要求 | 1.投标人应将投标函商务部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2.装订：(1)投标函商务部分的装订要求：应按照第四章规定格式装订成册。(2)资格审查资料的装订要求：应按照第四章规定格式装订成册。 |
| 1.13 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋统一使用牛皮纸信封袋。 2.投标函“商务部分”装入“商务部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第四章投标文件格式中的封面格式贴在“商务部分”并按要求签字或盖章。 3.投标函“资格审查资料”装入“资格审查资料部分”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章。封面按第四章投标文件格式中的封面格式贴在“资格审查资料”并按要求签字或盖章。 4.若投标人未按招标文件规定使用投标文件袋或密封、标识、签字和盖章不符合招标文件规定的，其投标文件将被按废标处理。 |
| 1.14 | 封套上写明 | 应在投标函“商务部分”袋和“资格审查资料部分”袋封套上写明的内容：“按第四章投标文件格式中的封面格式”填写。 |
| 1.15 | 递交投标文件地点时间 | 地址：垫江县包家镇人民政府一楼会议室 时间：2026年 5 月15 日 9:30 时至10：00时（北京时间） |
| 1.16 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 1.17 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同1.15递交投标文件截止时间。 开标地点：垫江县包家镇人民政府一楼会议室 |
| 1.18 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律； 2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3.监督部门核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、法定代表人身份证明原件、核验被授权代理人的授权委托书（原件）及递交投标保证金的情况，以确认其身份合法有效，参会人未响应本项要求的，投标保证金未按规定递交的，均当众退还其投标文件； 4.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等人员姓名； 5.由所有投标人或其推选的代表上前检查投标文件的密封情况，并签字确认；如发现投标文件没按本表1.13的规定密封，则当众原封退还； 6.开标顺序：随机开启； 7.首先开启资格审查资料袋，在监标人的监督下送评标委员会评审； 8.待资格审查完毕后当众宣布资格审查合格名单； 9.开启资格审查合格的投标人的投标文件大袋及投标函部分袋、商务部分袋，并当众公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 10. 由评标委员会对投标人的投标函部分和商务部分进行评审。 评标委员会对投标人的投标函部分和商务部分的评审包括形式评审和响应性评审等，如果投标人在资格审查、投标函部分、商务部分的评审中有一项不合格，则按废标处理； 11.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 12.主持人宣布开标会结束。 |
| 1.19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：三人组成。 |
| 1.20 | 履约担保 | 1.担保形式：通过投标人银行账户转账或电汇。 2.担保金额：中标总工程款的10%。 3.缴纳时间：领取中标通知书5日内。否则招标人有权取消其中标资格，其竞标保证金不予退还。 4.账户信息：（开户行：中国银行重庆垫江桂溪支行，开户名：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社；开户账号：108872315228 ），打款时必须备注：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目履约保证金，留打款依据。 5.若有下列情形之一的，履约保证金将不予退还：（1）缴纳履约保证金之日起三日内未签订合同的；（2）签订合同之日起十日内未开工的。 6.退还要求及方式：工程全面完工且在甲方组织的初步验收合格后全额无息退还。退还时中标人应提供单位名称、金额、开户银行证明依据。 |
| 1.21 | 农民工工资保障 | 1.落实农民工工资“一金三制”，设立该工程农民工工资专户。 2.保证金金额：中标金额的2%（取百元整）缴入甲方指定账户，缴纳方式同履约担保金缴纳方式。打款时必须备注：2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目农民工工资保证金，留打款依据。 3.退还：工程全面完工后无息退还。退还时中标人应提供单位名称、金额、开户银行和兑现农民工工资的证明依据。 |
| 1.22 | 重新招标 | 如合格的投标人少于三个，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人可以重新组织招标。当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而后续中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织招标。 |
| 1.23 | 中标通知书领取 | 招标结果经3个工作日公示无异议后的第1个工作日内向招标代理机构领取中标通知书。 |
| 1.24 | 签订合同 | 1.中标人应在领取中标通知书后，在足额缴纳履约保证金的基础上，5个工作日内与招标人签订合同。 2.招标人、中标人均应对所签的每份合同加盖骑缝章；中标人签订合同时必须加盖清晰的合同专用章。 3.第一中标候选人未书面向招标人提出因不可抗力不能履行竞标承诺，未按规定时间领取中标通知书及签订合同，将被视为放弃中标权益。 4.第一中标候选人放弃中标权益，其提交的竞标保证金将不予退还，视情况将中标公司列入不诚信企业予以通报；若给招标人造成较大损失，将承担由此引起的经济及法律责任。 |
| 1.25 | 通知 | 招标人或招标代理机构采用投标人签字确认的送达方式，送达相关文书，经过3日，不论投标人是否收到，均视为送达。 |
| 需要特别说明的内容：中标人不按招标文件规定的时间领取中标通知书、足额缴纳履约保证金、签订合同、进场施工的，将如实记录，根据情况纳入包家镇失信企业，同时将征信情况上报县级有关主管部门。 |  |  |
| 投标人质疑 |  | 联系电话：13272988616 联系人： 朱先生 |
| 参加开标会议的 投标人代表要求 |  | 投标企业的法定代表人或委托代理人必须按时参加本项目的开标会议。投标人的法定代表人参加开标会议的，应当随身携带本人身份证（原件）、法定代表人身份证明书（原件）；委托代理人必须是投标人的在职职工、项目经理、技术负责人、主要管理成员，参加开标会时，委托代理人除随身携带法定代表人身份证明书（原件）、本人身份证（原件）、法定代表人的授权委托书(原件)外，还须提供由社保部门出具的投标人为其缴纳的包含2026年1月至2026年3月（最近三个月的社保http://cd.preview.ftn.qq.com/ftn_doc_abstract/82a51d6e7890c7c17df557bb4cfcdea16d313002/javascript:void(0);）养老保险证明原件和个人养老保险账户信息在社保部门的网上查询截图，否则不予参加开标会，其递交的投标文件将被原封退还给投标人。每个投标人最多派1人参加开标会。[注：《法定代表人身份证明》及《法定代表人授权委托书》原件须按要求装入投标文件，复印件要随身携带壹份以供监督人员核实身份]招标结束后，由招标人对前三名拟中标候选人的人员社保真实性进行核实。若未按照规定要求缴纳社保，招标人取消中标资格，其投标保证金不予退还，并视为提供虚假资料行为移交有关行政主管部门依法处理，并作不良行为挂网公示，然后由招标人依法依次递补确定中标人。 |

第三章   评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件的 签字或盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章、加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1. 投标函及投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的装订符合第二章1.12项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效单价综合报价，报价保留两位小数，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字和盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人 或委托代理人 | 投标人法定代表人有法定代表人身份证明，且其身份证明书符合招标文件规定的格式；投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产条件 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 税务登记条件 | 具备有效的税务登记证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第1.7项规定，并符合下列要求： 投标保证金为无条件担保； 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 中标人的投标保证金有效期为投标有效期30天。 |
|  |  | 权利义务 | 符合 “合同条款”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价 | 投标人的投标单价报价不得超过招标人公布的最高限价，否则为废标。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  | 本工程最高限价 | 88万元（大写捌拾捌万元整） |
| 2.2.2 |  | 采用最低投标价法确定中标候选人 | 评标办法为最低投标价法：①最低报价为中标价。若中标价低于工程最高限价85%的，中标人须作出书面合理性说明，并提供必要的证明材料，若不能作出合理性证明，由评标委员会有权作出否决投标处理。中标人中标价低于最高限价85%的，须缴纳低价风险担保金（低价风险担保金额为：最高限价与中标价之差的3倍）（签订合同前缴纳）。若中标候选人放弃中标资格，招标人对其投标保证金不予退还，招标人同时报行业监督部门依法给予行政处罚。②如遇投标报价数值相同的有效报价，则由主持人现场公开组织相同报价投标人抓阄确定最终中标单位。③中标价(含税费)为项目建设合同价格，最后结算价以项目竣工验收工程量为准。④依据投标报价将投标单位最接近排列选三名中标候选人，二三名中标候选人并列的也按照抓阄产生。递选中标人的中标价确定原则:递选中标人的中标价以第一中标候选人的投标报价作为中标价。 |
| 2.2.3 |  | 中标人确定 | 第一中标候选人履行本招标办法全部要求的情况下为中标人；（如第一中标候选人为2名或者以上，且都愿意履行本招标办法全部要求的情况下，采用现场抓阄办法确定中标人）；否则，以中标候选人依次递补。 |
| 2.2.4 |  | 中标价 | 中标价只能为第一中标候选人的投标报价。 |

第四章：投标文件格式

一、投标文件商务部分袋封面格式：

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地

配套设施建设项目招标

投  标  文  件

（商务部分）

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标投标文件

招标人名称：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社

招标人地址：垫江县包家镇小山村

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标投标文件在2026年 5月 15 日 10:00  时前不得开启

投  标  人： 　   　　　　　　　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　　　　　　　　　　　　　　 　（签字或盖章）

年    月    日

目    录

- 投标函

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（三）招标文件确认书（样本）

（四）低价报价说明书

（五）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件

(一）投标函

垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社：

我方已仔细研究了2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标文件的全部内容，愿意以人民币   元（保留两位小数点）（大写人民币       ）进行投标总价报价，工期为90日历天，竣工前7天向招标人书面申报全面竣工（全面完成承包工程，修补工程中的任何缺陷）并清场完毕，工程质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并一次性验收合格。

1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2．如我方中标，承诺：

（1）在收到中标通知书后的规定期限内与你方签订合同。

（2）按照投标公告和招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）在招标公告及文件规定的期限内完成并移交全部合同工程。

3．我方声明，递交的招标文件及有关资料内容完整、真实、准确。

4．     （其他补充说明，有的填具体内容，没有填无）。

投  标  人：                　　　    　  　  （盖单位公章）

法定代表人：                                  （签字和盖章）

年       月       日

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：        年    月   日

经 营 期 限：

姓名：         性别：      年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证         （该处粘贴法定代表人身份证

复印件正面）                         复印件背面）

投标人：                                  （盖单位公章）

年       月       日

授权委托书

本人             （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托                 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             　  （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        　 。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证复印件正面） 　　 （该处粘贴代理人身份证复印件反面）

投  标  人：                            　　   （盖单位公章）

法定代表人：                              　　  （签字或盖章）

身份证号码：

手     机 ：

委托代理人：                                 　（签　　　字）

身份证号码：

手     机 ：

年      月     日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还需提供授权委托书。

（三）招标文件确认书（样本）

致：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社

我单位参加2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目的投标，对贵单位发出的该工程招标文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交投标文件。我公司保证本工程中标后绝不转包给挂靠公司，一旦建设单位发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司甘愿承担违约责任或违约金。

投  标  人：                　　　　　    （盖单位公章）

法定代表人：                　　　　　    （签字和盖章）

年  　月     日

（四）低价报价说明书及证明材料

（五）基本存款账户开户许可证及投标保证金缴纳的银行回单复印件

二、投标文件资格审查资料袋封面格式：

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标

投  标  文  件

（资格审查资料部分）

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标投标文件

招标人名称：垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社

招标人地址：垫江县包家镇小山村

2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目招标投标文件在2026年 5月 15 日 10:00  时前不得开启

投  标  人： 　   　　　　　　　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　　　　　　　　　　　　　　 　（签字或盖章）

年    月    日

目    录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）信誉声明

（三）资质条件复印件

（1）有效的营业执照；

（2）建筑工程或市政工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）有效的安全生产许可证。

（四）项目投标单位资质自审表

（五）其他资料

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：     　　　　 年    月   日

经 营 期 限：

姓名：         　性别：         年龄：         职务：

系                       　　　　 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件正反面，加盖单位公章）

投标人：                　　　　　　　　   （盖单位公章）

年    月   日

授权委托书

本人   　　　　  （姓名）系            　　           （投标人名称）的法定代表人，现委托    　　   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“           ”（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：                         。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴委托人身份证复印件正面）  　　　　　　　（该处粘贴代理人身份证复印件正面）

加盖单位公章                      　　　　　　　 加盖单位公章

（该处粘贴委托人身份证复印件反面）                （该处粘贴代理人身份证复印件反面）

投  标  人：          　　　                 （盖单位公章）

法定代表人：                     　　　      （签字和盖章）

身份证号码：

手　　　机：

委托代理人：              　　　　　  　　     （签　　字）

身份证号码：

手　　　机：

年  　月    日

（二）信誉声明

垫江县包家镇小山村股份经济合作联合社 :

我单位参加2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目                                    （项目名称）竞标活动 ，对以下内容作出承诺：

(1)检察机关查询无不良记录；

(2)最近3年未受到建设行政主管部门停止招标投标的处罚，或受到停止处罚但不在其行政处罚期内的；

(3)最近3年无拖欠民工工资和无重大安全责任事故；

(4)最近3年没有无故弃标的不良记录。

我单位如提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格。我公司自愿承受可能被取消中标资格或解除合同并追究违约责任的后果。

投　标　人：           　　　　　 　        （盖单位公章）

法定代表人：               　　　　　　    （签字和盖章）

年    月    日

注：  投标人须提供书面承诺书（如投标人无本招标文件第二章第1.4.1条规定的不良行为则由投标人书面承诺）。投标人的承诺与实际不符或提供虚假材料，招标人有权取消其投标资格或中标资格，其投标保证金不予退还。

（三）资质条件复印件

| - （四）2026年垫江县包家镇小山村蔬菜基地配套设施建设项目投标单位资质自审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  | 法定代表人姓名 |  |  |
| 营业执照登记号 |  |  |  |  |
| 企业资质及等级 |  | 安全生产许可证号 |  |  |
| 项目经理 | 姓 名 |  |  |  |
|  | 专业证书编号及等级 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 技术职称 |  |  |  |
| 四大员 | 施工员姓名及证号 |  |  |  |
|  | 安全员姓名及证号 |  |  |  |
|  | 质检员姓名及证号 |  |  |  |
|  | 材料员姓名及证号 |  |  |  |
| 入渝登记备案证证号： |  |  |  |  |
| 法定代表人签字： 委托投标人签字： 时间： |  |  |  |  |
| 注：此表填写除签字外，其余内容要求打印，没有的填“无”。 |  |  |  |  |

（

（五）其他资料

投标人认为应该提供的其他资料。