2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目

竞争性比选文件

比选人：垫江县大石乡人民政府

比选代理机构：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司

2026年5月19日

目  录

第一章  比选公告	4

1．比选条件	4

2．项目概况与比选范围	4

3．竞选人资格要求	4

4．比选文件的获取	4

5．竞选文件的递交	5

6．发布公告的媒介	5

7．联系方式	5

第二章  竞选人须知	7

竞选人须知前附表	7

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）	28

第四章   合同条款及格式	37

第一部分 合同协议书	38

第二部分 通用合同条款	41

第三部分 专用合同条款	42

第六章  图纸	59

第七章  技术标准和要求	60

第八章   竞选文件格式	61

一、竞选函部分	62

（一）竞选函	65

（二）竞选函附录	66

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	67

（四）投标报价合理性说明（如有）	69

二、经济部分	70

三、资格审查资料	73

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	76

（二）承诺	78

（三）其他资料	80

# 第一章  比选公告

2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目比选公告

## 1．比选条件

2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目已批准建设，建设资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金。比选人为 垫江县大石乡人民政府 。现对该项目施工进行竞争性比选，欢迎有兴趣的潜在竞选人参与竞选。

## 2．项目概况与比选范围

2.1 建设地点：垫江县大石乡花寨村。

2.2 项目规模：在大石乡花寨村建设蚕房两座共约1260平方米、消毒池2个共6平方米，配套切桑机2台、消毒机2台、风机4台等相关设施设备。

2.3 本次比选项目合同估算金额：833000.00元。

2.4 比选范围：1.新建蚕房2座约1260㎡，场地平整、新建挡墙、并配套湿帘、放风膜、厚岩棉、PE黑白膜及水电等设施；2采购切桑机2台、消毒机2台、风机4台；3.修建6㎡砖混主体消毒池2个；具体详见图纸及工程量清单内容。

2.5 计划工期： 90 日历天，缺陷责任期24个月。

## 3．竞选人资格要求

3.1 本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

3.1.2 竞选人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2 本次比选不接受联合体竞选。

## 4．比选文件的获取

4.1 凡有意参加竞争性比选的竞选人，请在“垫江县人民政府网”（http://www.cqsdj.gov.cn/）比选公告发布之日起至竞选文件的递交截止时间之前自行下载本项目竞争性比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

4.2 竞争性比选文件资料费每套售价500元/套。

竞选人在竞争性比选文件发售期时间内将竞争性比选文件由竞选人基本户转入比选人对公账户（开户行：重庆市农村商业银行垫江支行，户名：垫江县财政局-大石乡人民政府，账号：2501010120010007754-713001，在备注栏写明“2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目资料费”），资料费一经缴纳，概不退还。

4.3竞争性比选文件发售期：2026年5月19日-2026年5月21日。

4.4 报名方式：在规定的报名和竞争性比选文件发售期内，竞选人将本项目竞争性比选文件发售登记表（格式详见附件）填写完整加盖供应商公章和资料费转账凭证扫描后发送至指定邮箱15730307896@163.com，按要求发送邮箱后方才报名成功。

## 5．竞选文件的递交

5.1 竞选截止时间和开标时间：2026年5月25日10时00分，各竞选人须于2026年5月25日09时30分至10时00分递交竞选文件。

5.2 竞选地点：垫江县大石乡人民政府会议室。

## 6．发布公告的媒介

本次比选公告在“垫江县人民政府网”（ http://www.cqsdj.gov.cn/）网站上发布。

## 7．联系方式

比选人：垫江县大石乡人民政府

地  址：重庆市垫江县大石乡洋河街

联系人：黄老师

电  话：02374550830

比选代理机构：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司

地    址：垫江县南阳内转盘富源巷与滨西一巷交叉口

联 系 人：周老师

联系电话：02360362129

2026年5月19日

竞争性比选文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞选人名称 | （竞选人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 日期：2026年 5 月 日（若填写日期与邮箱到达日期或现场递交日期不一致报名无效） |  |  |  |
| 竞争性比选文件售价：人民币500元/份 |  |  |  |

# 第二章  竞选人须知

## 竞选人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 比选人：垫江县大石乡人民政府 地 址：重庆市垫江县大石乡洋河街 联系人：黄老师 电 话：02374550830 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 比选代理机构：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司 地址：垫江县南阳内转盘富源巷与滨西一巷交叉口 联系人：周老师 联系电话：02360362129 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 垫江县大石乡花寨村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 1.新建蚕房2座约1260㎡，场地平整、新建挡墙、并配套湿帘、放风膜、厚岩棉、PE黑白膜及水电等设施； 2采购切桑机2台、消毒机2台、风机4台； 3.修建6㎡砖混主体消毒池2个； 具体详见图纸及工程量清单内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 90 日历天，缺陷责任期24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合强制性质量标准，符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照及安全生产条件等 （1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.竞选截止日竞选资格情况 竞选人自行承诺（格式见第八章竞选文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 3.项目经理资格要求 项目经理应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且在竞选单位注册，为本单位人员。 竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞选人为其缴纳的养老保险（2026年1月-2026年4月）证明材料复印件。 4.其他要求 （1）主要管理人员： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知业主单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，中标后不能满足该要求的，比选人可取消其中标资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。 （3）委托代理人： 本项目委托代理人必须为竞选人本单位人员。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供竞选人本单位为该委托代理人的授权委托书和缴纳的养老保险（（2026年1月-2026年4月））证明复印件。否则，将作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～4条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖竞选单位法人章并装入竞选文件资格审查部分中。 （2）以上1～4条，有一条不满足，则竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 （3）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，如有需要，自行踏勘。如发生任何问题，自行负责。 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的图纸资料、工程量清单、答疑、补遗、限价等。 |
| 2.2.1 | 竞选人对比选文件提出疑问的截止时间 | 比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应当在2026年5月22日12时00分前（北京时间）通过纸质件提交。否则，比选人则认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解，由此引起的损失由比选申请人自己承担。 |
| 2.2.2 | 比选人对比选文件答疑的截止时间 | 2026年5月22日17:00时前（北京时间）比选文件澄清将通过网上发布形式通知各竞选人。 |
|  | 投标截止时间 | 投标截止时间：2026年5月25日10时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选人对比选文件进行补遗的时间 | 补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在投标截止时间1日前发布，发布时间至投标截止时间不足1日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 竞选人对比选文件及答疑补遗提出异议的截止时间 | 竞选人对比选文件和答疑补遗有异议的，应当在竞选截止时间1日前，以书面形式通知比选人或比选代理机构。比选人应当自收到异议之日起1日内做出答复，并将最终答复内容通过书面形式通知各竞选人。补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在投标截止时间1日前发布，发布时间至投标截止时间不足1日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 3.1.1 | 构成竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1、工程计价方式：本工程采用工程量清单计价方式。 2、报价范围：采购工程由供应商以竞采文件、合同条件、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）等定额及相关配套文件及国家、地方行业规范标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。 3、竞选人的报价应是完成本工程比选范围内的全部工程的报价，并以比选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。竞选报价应包括但不限于人工费、机械费、设备及材料费、利润、规费、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、管理费、检验试验费、调试、通电运行费、二次或多次转运费、协调市政等手续办理及其相关的一切工作内容及费用，含国家电力行业及供电局有关部门标准和运行要求验收合格并交付比选人通电使用的所有费用。 4、竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的工程子目，比选人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。竞选人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按无效竞选处理。 5、如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知比选人核查，除非比选人以补遗书的形式予以更正，否则，应以本工程量清单中列出的数量为准。 6、比选人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），竞选人不得修改。否则，将被认定为无效竞选。 7.安全文明施工费： 7.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2024〕38号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 7.2本工程安全文明施工费由比选人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费暂定金额为 29238.43 元。《竞选函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理。 8、本工程所需材料（含设备）价格由竞选人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用第5期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 9、本项目税金按照渝建发〔2019〕143号《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》文件规定执行。 10、本工程设置竞选总报价最高限价，竞选总报价最高限价为人民币833000.00元（大写：捌拾叁万叁仟元整，其中含安全文明施工费29238.43元。竞选人的总报价不得超过最高限价，否则按否决投标处理。 本工程比选将设置全部工程量清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价随比选文件一同发布，详见工程量清单的综合单价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 比选人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时比选人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。竞选人须在竞选文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容： （1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 （2）比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 （3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。 |
| 3.2.1 | 异常低价警戒线 | 异常低价警戒线要求：最高限价的85%。 竞选人竞选总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。 竞选人竞选总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 90日历天。 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 1.投标保证金交款形式及要求：竞选人从企业的基本账户（开户行）在2026年5月22日17时00分前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至指定的投标保证金账户。不满足上述要求的投标保证金视为无效。 竞选人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2. 投标保证金的金额：1万元整（人民币）。 3. 投标保证金账户及账号： 户名：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司重庆垫江支行 银行账号：3100 0141 0920 0125 916 4. 竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目投标保证金”。项目名称可简写成：花寨村蚕桑产业基地项目投标保证金。 5. 投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 比选人应当在法定时间内确定中标人。比选人应当在中标通知书发出后5日内，向除中标人以外的竞选人，退还投标保证金。 比选人应当在法定时间内和中标人签订合同。比选人应当在比选人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.7.4 | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式（光盘或U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。技术部分不分正副本。否则由评标委员会作否决投标处理。 电子版形式（光盘或U盘）：应包含所有竞选文件（正本盖章后的PDF扫描件），电子版经济部分应包含经济部分全部excel格式预算表格。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将竞选函部分、经济部分、技术部分、资格审查部分各自分别装订成册。 （1）竞选函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1.竞选文件袋用 “竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查资料”袋以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋上加盖竞选单位法人章。 3.“竞选函部分”袋、“经济部分”袋、“资格审查资料”等小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖竞选人单位章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 4.如果“竞选文件”大袋未按上述规定封装，比选人或比选代理机构应当拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 在“竞选文件”袋封套上写明： 比选人名称： （项目名称）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 竞选人： （竞选单位法人章） |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 同比选公告的递交地点 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞选截止时间。 开标地点：同递交竞选文件地点。 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3.公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的竞选人法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明书（原件），如为委托代理人参加开标会议的还需核验授权委托书（原件）；身份核验不通过的视为默认开标结果； 5.核验竞选保证金缴款情况，未按规定递交的，当场退还其竞选文件。 6.密封情况检查：竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况并确认。 7.公布最高限价； 8.开启竞选文件顺序：随机开启； 9.按照宣布的开标顺序当众开标，开启竞选文件大袋及竞选函部分袋、经济部分袋、资格审查袋，公布竞选人名称、项目名称、竞选报价、质量目标、工期并记录在案； 10.竞选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。 （2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，中标人应提供该纸质保函在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。 （3）履约担保的金额： 中标合同金额的10% 。 （4）履约担保的提交时间：合同签订前。 （5）履约担保的期限：90日历天。 （6）履约担保的退还时间：至工程竣工完成并验收合格。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行。 3.按竞选人须知第8.1（3）执行； 4.按竞选人须知第8.1（4）执行。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程款的支付 | 本工程不支付预付款，在施工中可按实际完成合格工程量进度30%、50%、80%三次支付进度款，每次支付合格工程量的80%的进度款;余下工程款在项目工程完工后相关部门验收合格并取得合格报告(验收费用由中标方负责)后，经三方公司结算审计后支付。审计后结算总额的3%作为工程质量保证金，在支付工程款之前，承包人一次性缴纳并转入发包人提供的指定账户中，缺陷责任期2年满后经比选人组织现场检查验收后若无质量问题一个月内无息退付。 |
| 10.2 | 结算方式 | 结算总价=（∑实际完成分部分项工程量×中标分部分项工程量清单综合单价+中标措施费）+安全文明施工费用（按照渝建发〔2014〕25号、渝建发（2016）35号、渝建（2018）195号、渝建（2019）143号和2018年《重庆市建设工程费用定额》）+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含清单范围以外的项目）价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用。 |
| 10.3 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）及国家和重庆市现行有关农民工工资支付规定，明确农民工工资保证金、实名制、专用账户、银行代发等保障农民工工资支付内容以及违约责任，填报相应的网络管理系统。 竞选人中标后，在与比选人签订的合同中，必须明确在重庆市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。 |
| 10.4 | 代理服务费 | 招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件中标价的0.46%收取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理支付招标代理服务费。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3  本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.1.6  本标段建设规模：见竞选人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4  竞选人资格要求（适用于资格后审）

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见竞选人须知前附表；

（2）业绩要求：见竞选人须知前附表；

（3）投标截止日投标资格情况要求：见竞选人须知前附表；

（4）项目经理资格：见竞选人须知前附表；

（5）其他要求：见竞选人须知前附表。

1.4.2 竞选人不得存在下列情形之一：

（1）与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被国家、重庆市（含市和区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

竞选人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、 地点组织竞选人踏勘项目现场。

1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  竞选人须知前附表规定召开投标预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞选人提出的问题。

1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表2.2.4规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人澄清。

1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清。该澄清内容为比选文件的组成部分。

1.11  分包

不允许

1.12  偏离

竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

2.  比选文件

2.1  比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（如有）；

（6）图纸（如有）；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2  比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人、比选代理机构提出书面质疑，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前向比选人、比选代理机构提出书面质疑提出，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清不论是比选人根据需要主动对比选文件进行必要的澄清或是根据竞选单位的书面质疑对比选文件做出澄清，比选人都将按本竞选单位须知所明确的时间和方式以书面形式予以答复。比选人有关澄清比选文件的任何形式的书面文件都将作为比选文件的合法组成部分，对竞选单位起约束作用。

2.3  比选文件的修改

按照本章2.2比选文件的澄清相关内容及方式执行。

3.  竞选文件

3.1  竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函及竞选函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单（如有）；

（5）技术方案；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表（如有）；

（8）资格审查资料；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

3.2  竞选总报价

3.2.1  竞选人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2  竞选人在投标截止时间前修改竞选函中的比选总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3  竞选有效期

3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于投标保证金采用竞选保函形式的）

出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其投标失效，但竞选人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4  投标保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞选文件格式”规定的投标保证金缴纳形式递交投标保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其竞选文件作否决投标处理。

3.4.3  投标保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；

（2）中选人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）违反本章9.2条对竞选人的纪律要求的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为比选人。

3.5  资格审查资料

竞选人须在开标会结束之前将将竞选人须知前附表1.4.1中要求的原件一次性提交，评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则竞选文件作否决投标处理。

3.6  备选投标方案

除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选投标方案。允许竞选人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中选人的备选投标方案优于其按照比选文件要求编制的投标方案的，比选人可以接受该备选投标方案。

3.7  竞选文件的编制

3.7.1  竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  按本章竞选人须知3.7.3款执行。

3.7.4  竞选文件的份数见竞选人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章，否则作否决投标处理。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.2  竞选文件的递交

4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交竞选文件。

4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4  比选人收到竞选文件后，向竞选人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详见竞选人须知前附表5.2开标程序。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞选人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，比选人应当确定排名第一的中标候选人为中选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数见竞选人须知前附表。

7.2  中标公示及中标通知

比选人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中标通知书。

7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向比选人提交履约担保。

7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4  签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还投标保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，比选人将重新招标：

（1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通投标。

有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通投标：

（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；

（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选总报价；

（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；

（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中标提供方便；

（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通投标：

（1）竞选人之间协商竞选总报价等竞选文件的实质性内容；

（2）竞选人之间约定中选人；

（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同投标；

（5）竞选人之间为谋取中标或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为竞选人相互串通投标：

（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选总报价呈规律性差异；

（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；

（6）不同竞选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。

# 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人竞选报价相同的，以“竞选人在红名单中优先”的原则排序；竞选人均在红名单中或均不在红名单中的，由评标委员会按照竞选人资质等级较高等级优先原则选取；如资质等级相同，按拟派项目负责人建造师证书等级较高优先原则选取；如建造师等级证书等级相同，按举手表决，少数服从多数原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5名（若实际竞选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及报价部分评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 独立法人资格 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目技术负责人资格要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.3 | 形式评审标准 | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第八章 竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章。 第八章 竞选文件格式要求加盖单位法人章的，应加盖竞选人的单位公章。 |
|  |  | 委托代理人 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 2.2.4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标函附录 | 竞选函附录的所有数据均符合竞争性比选文件规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4款规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书自理。） |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定。（（由竞选人承诺，承诺书自理。）） |
|  |  | 实质性要求 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。 本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。 按评标委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.5 | 投标函部分及报价部分评审标准 | 投标函部分的签名盖章 | 竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，应加盖竞选人的单位公章。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标总报价 | 1.竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 2.竞选人竞选总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 竞选人承诺满足以下内容： 1.按照第五章“工程量清单”的规定进行报价。 2.竞争性比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 3.竞选总报价不高于比选人公布的竞选总报价最高限价。 4.各清单子目单价不高于比选人公布的各清单子目单价最高限价的。 |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章“评标办法”第3.2.3项规定。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有竞选文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当对有效竞选人是否仍具有竞争性进行论证。评标委员会认为有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足竞争性比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现竞选人投标报价相同的，以“竞选人在红名单中优先”的原则排序，须竞选人所属红名单类别包含在招标范围内；竞选人是否属于红名单，以开标环节信用状况查询结果为准；竞选人均在红名单中或均不在红名单中的，由评标委员会按照 竞选人资质等级较高等级优先原则选取；如资质等级相同，按拟派项目负责人建造师证书等级较高优先原则选取；如建造师等级证书等级相同，按举手表决，少数服从多数原则排序。 |  |
| 3.4 | 评标结果 | 3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。 3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。 |  |

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人。若出现竞选人竞选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及报价部分评审。

2.2.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.5  竞选函部分及报价部分评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。

3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性、投标函部分及报价部分评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次竞选有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 竞选报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

竞选文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-2竞选人的资质条件、独立法人资格及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-5竞选人的投标截止日投标资格情况须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6竞选人的项目经理和项目技术负责人资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-11竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-12竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制竞选人文件时不得对第八章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14第八章 竞选文件格式 要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，否则由评标委员会作否决投标处理。 第八章 竞选文件格式要求加盖单位法人章的，应加盖竞选人的单位公章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-15竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-16竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17竞选函附录的所有数据均符合竞争性比选文件规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评标委员会作否决投标处理： 1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的； 2.本次竞选有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  | 投标函部分及报价部分评审 | A-22竞选函部分的格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章均可，要求加盖单位法人章的，应加盖竞选人的单位公章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-25竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-26竞选函中的总报价不得高于比选人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-27竞选人竞选总报价或者部分单项报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-28只能有一个有效报价。在竞争性比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-29竞选人对已标价工程量清单的承诺必须满足第二章“竞选人须知前附表”第3.2.9项要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-30投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 其他 |  | 无 |

# 第四章   合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                 。

2.工程地点：                                 。

3.工程批准文件：                             。

4.资金来源：                                 。

5.工程内容：                                 。

6.工程承包范围：                     。

二、合同工期

承包人竞选函中承诺的工期：日历天。

计划开工日期：年月日，实际开工日期以发包人签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

计划完工日期：年月日，实际完工日期以工程验收合格之日为准。

工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范和标准要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人竞选函中承诺的中标价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                  （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                  （¥            元）；

3.合同价格形式： 固定单价合同  。

五、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中选通知书；

（3）竞选函及竞选函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）竞选文件（竞选函及竞选函附录除外）；

（7）比选文件及补遗文件；

（8）技术标准和要求；

（9）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

合同于    年    月    日签订

九、签订地点

合同在        签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章；

2.        。

十二、合同份数

合同一式     份，其中正本    份，双方各持    份，副本    份，双方各执    份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签字盖章页）。

发包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

地    址：

电    话：

承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

开户银行：

账    号：

签约时间：     年     月     日

第二部分 通用合同条款

参照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

发包人派驻的现场代表：

姓名：           职务：          。

1.1.2.3  承包人：

承包人派驻的联系人

姓名：           职务：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.3  临时工程：施工用水、用电接口由发包人指定地点，承包人自行接通并负责维护和营运，由承包人承担由此发生的费用，且此费用均包括在合同包干价中。其他临时设施由承包人自行负责解决并承担其费用，且此费用均包括在合同包干价中。

1.1.3.4  单位工程：工程量清单及比选文件范围内的全部内容。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：24个月，从工程验收合格后次日计起计算。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书；（2）中选通知书；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如有）；（7）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；（8）报价函及报价函附录；（9）已标价工程量清单；（10）其他合同文件。

1.5合同协议书

合同生效的条件：承包人按中选通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件

承包人提供文件的期限、数量：工程验收前提供全套工程技术档案资料3套。

1.7联络

1.7.2  联络送达的期限：按通用条款执行。

1.8转让

不允许。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害双方权益。因贿赂造成双方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

2发包人义务

2.3提供施工场地

（1）发包人提供施工场地和有关资料的时间：有关资料在合同签订后三天内提供,施工场地由发包人根据实际情况,以实际提供时间为准 ，不因此增加任何费用。

（2）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：正式开工前完成，并满足施工要求 。

（3）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人指定现场施工用水、用电接管接线位置，由承包人根据施工现场情况安表并接通，承包人按表计量缴纳水电费。

（4）双方约定发包人应做的其他工作:无，若有发生，双方另行签补充协议书。

2.8其他义务

发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间：   无   。

3监理人：

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：对于可能存在同步进行或交叉作业情况的其他专业工程，承包人应为其他专业工程作业提供作业面、施工道路等条件并作好衔接配合工作。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为他人提供条件可能发生的费用均包含在合同价中，不再单独计取。

4.1.10  其他义务

施工场地清洁卫生的要求：施工期间做到安全生产，文明施工；保持施工场地清洁，材料堆放有序，工程交付使用前应将施工场地内的环境卫生清理、打扫干净。

4.2履约担保

4.2.1中选人是否提供履约担保：中标金额的10%。

4.3分包

4.3.2  分包的内容

不允许分包。

4.11  不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：承包人在竞选申请报价时已充分考虑，施工中不再单独计取任何费用。

5材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程承包范围内所用的全部材料、设备原则上均由承包人按施工图纸和比选文件要求负责采购、运输、保管，但承包人必须提供材料、设备的产地、生产企业、数量、规格、技术经济参数、质量等级、色彩、价格等报发包人书面认可后才能采购，否则一切后果由承包人承担。

6.施工设备和临时设施：无

7.交通运输

临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人

临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担，发包人不另行支付。

8测量放线

8.1施工控制网：无

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人还应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责并承担相关费用。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人负责。

9.4环境保护

9.4.1承包人还应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

10进度计划

10.1合同进度计划

施工方案的内容：按国家相关规定执行。

11开工和竣工

工期确定：从发包人向承包人下达的开工通知标明开工日期起至工程竣工验收合格后交付发包人之日止为工程建设工期。

11.3发包人的工期延误

因发包人及不可抗力原因造成的工期延误，顺延工期由双方协商确定，经发包方现场代表签字后确认。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：无

11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：逾期竣工违约金按500元/天计算。

逾期竣工违约金的限额：最高不超过签约合同价款的3％

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：按通用条款执行

13 工程质量

13.1工程质量要求

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

13.2承包人的质量检查

工程质量达不到约定标准的部分，工程师要求拆除和重新施工的，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

施工中，发包人发现质量及问题的，发包人可责令承包人整改或停工，直至达到合格要求，所费工料及损失由承包人承担。

15  变更

15.1.1 变更估价原则

当发生工程变更时，工程量按        规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

15.1.2已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

15.1.3已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

15.1.4已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、跟审单位、发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/最高限价）×100%。

（1）人工单价：按第5期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。

（2）材料单价：

①按开标当期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；

②开标当期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③开标当期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、监理人会同跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

15.1.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人会同监理人、跟审单位、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、材料、机械基价执行2018年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），按照第10.4.1.3目约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按承包人、监理人、跟审单位、发包人共同询价确认的价格执行。

本款补充15.1.4项：

15.1.4工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按照第15.1.1项〔变更估价原则〕约定执行；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目费按承包人报价浮动率下浮后的金额计算；

（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：无

15.8暂估价：无

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整:不采用。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：不采用

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：不采用

17.2预付款：无

17.3工程进度付款

本工程不支付预付款，在施工中可按实际完成合格工程量进度30%、50%、80%三次支付进度款，每次支付合格工程量的80%的进度款;余下工程款在项目工程完工后相关部门验收合格并取得合格报告(验收费用由中标方负责)后，经三方公司结算审计后支付。

17.4质量保证金

17.4.1 质量保证金的金额或比例：合同总价的3%作为质量保证金

质量保证金的提交方法：合同签订后交至发包人指定账户，质保期满28天内，无息退还。

工程质量保修范围、期限和责任：本工程的质量保修范围和责任及保修期限按《建设工程质量管理条例》规定执行。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复；若承包人不履行义务和责任，则应承担由于违约造成的法律后果。

17.5竣工结算

17.2.1.1计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。

17.2.1.2计价原则

结算总价=（∑实际完成分部分项工程量×中标分部分项工程量清单综合单价+中标措施费）+安全文明施工费用（按照渝建发〔2014〕25号、渝建发（2016）35号、渝建（2018）195号、渝建（2019）143号和2018年《重庆市建设工程费用定额》）+规费+税金±设计变更及调整施工过程中出现新增项目（含清单范围以外的项目）价款结算价±暂定价部分的结算价+合同约定其它费用。

具体结算办法如下：

（1）分部分项工程：

①已标价工程量清单子目综合单价按合同约定无需调整的，以按照竣工图和第  项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的已标价工程量清单子目综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

②已标价工程量清单子目综合单价按第11.3款〔严重不平衡报价引起的调整〕约定需要修正综合单价的，结算工程量超过已标价工程量15%的，超出部分工程量乘以按第  款〔严重不平衡报价引起的调整〕约定修正综合单价确定该部分分部分项工程结算价；

③需要对没有填入综合单价或总额价的子目项目进行扣减的，第   项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以按照15.1.1〔变更估价原则〕（3）目约定的综合单价进行扣减；

④合同、已标价工程量清单和招标文件另有约定的，按照其约定执行。

（2）措施项目：

①已标价工程量清单范围内以项为计量单位的措施项目费（安全文明施工费除外）包干使用；不以项为计量单位的措施项目费按第15.1.1项〔竣工结算办理办法〕分部分项约定执行。

②工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化的，经监理人、发包人确定后执行。

③安全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进行结算。

（3）其他项目：

①材料（工程设备）暂估价：按照第12.3.1项〔计量原则〕约定及对应定额消耗量确定的数量乘以监理人、跟审单位、发包人根据市场行情认质核价确定的价格进行结算。

②专业工程暂估价：

1）对于不属于依法必须招标的暂估价项目：按发包人审定的价格进行结算。

2）对于依法必须招标的暂估价项目：达到招标规模标准的暂估价内容，包括专业工程暂估价和材料设备暂估价均应招标确定，并按暂估价招标文件约定结算。

3）总承包服务费：总承包服务费包干使用，结算时不作调整。

（4）价格调整：按照第11条〔价格调整〕约定约定执行。

（5）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照第15.1.1项〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的竣工结算资料和第12.3.1项〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照第15.1.1项〔变更估价原则〕约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照第16.1.1项〔变更估价原则〕和第14.2.1项〔竣工结算办法〕约定执行。

3）现场签证：按照第15.1.1项〔变更估价原则〕和第14.2.1项〔竣工结算办法〕约定执行。

（6）奖励、罚金、违约金及其他费用：按实进行结算。

（7）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）执行。

（8）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定执行，环境保护税按实结算。

14.2.1.3竣工结算价

以发包人会同跟审单位、监理人、承包人根据有效资料共同确定竣工结算金额作为合同竣工结算价。

14.2.2 竣工结算审核期限

监理人审核竣工付款申请单的期限：不超过  日。

发包人审核竣工付款申请单的期限：不超过  日。

发包人完成竣工付款的期限：完成竣工付款申请单审核后  天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第20条〔争议解决〕约定处理。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后14天内提交3份最终结清申请单。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：完整竣工资料

竣工资料份数：一式贰套

18.3验收：由比选人自行组织验收。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场：由承包人负责。此价款已包含在合同总价中，发包人不再单独支付。如果承包人不履行职责，则由发包人另行委托承包人以外的第三人组织竣工清场，相关费用从承包人的竣工结算款中扣除。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：完工后，承包人全部撤离施工人员、施工设备。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：执行国家相关规定

20保险：由承包人自行购买所有保险。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围：执行通用条款

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：执行通用条款

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：向项目所在地人民法院起诉。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定如下：

1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

5.其他项目保修期限：2年；[提示：如有不同，根据具体情况修改]

建设工程的保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

六、本文件生效

本工程质量保修书经发包人与承包人盖章后生效。

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

附件2、廉洁从业协议

廉洁从业协议

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

附件3、施工安全责任书

施工安全责任书

发包人（全称）：                  

承包人（全称）：                  

根据《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》及其相关规定，为确保各项施工任务圆满完成，有效预防安全事故的发生，依照国家合同法的有关原则，发包人与承包人双方签定安全文明施工责任书，其安全职责如下：

一、发包人安全职责

1、应对承包人事先提交的营业执照、施工资质证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。

2、督促承包人制定相应的安全文明施工责任制。并负责定期对施工作业现场进行安全检查。

3、施工期间发包人有权对施工现场进行安全监督，发现违规作业及危及人身、设备安全时应及时制止、纠正，必要时有权停止其施工作业，并向承包人提出整改要求。

二、承包人安全职责

1、施工单位在施工期间及后期管理维护期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及重庆市各相关管理部门的各项法令、法规。

2、施工期间各种交通工具、设备和工具器具等均由承包人自备，并做好管理工作。

3、若有高空作业时，必须按相关规定搭好固定安全架，作业人员必须系好安全带等安全技术措施。

4、制定好科学合理的工人排班制度，不得疲劳操作。

5、做好施工作业现场的保洁工作，材料、机械、器具应堆放有序。施工车辆、机械不得带泥上路，对施工过程中产生的垃圾要及时清运。

6、施工过程中损毁的道路、构筑物等要及时恢复，对被污染的场地要及时冲洗清理。

7、承包人必须接受发包人监督和指导，如发生施工安全情况，应及时报告相关部门和发包人，并立即采取处理措施。承包人应按照相关安全管理规定、技术措施要求或发包人提出的合理建议和意见及时进行整改。

8、施工单位在施工过程中和后期管理维护期间所产生的任何直接或间接的安全事故均与发包人无关，由承包人自行负责解决。

本施工安全责任书一式贰份，发包人执壹份，承包人执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

承包人：                                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签名）

签约时间：     年     月     日

第五章  工程量清单

随竞争性文件一同发出，由竞选人在比选人或比选代理机构处领取。

# 第六章  图纸

随竞争性文件一同发出，由竞选人在比选人或比选代理机构处领取。

# 第七章  技术标准和要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章   竞选文件格式

## 一、竞选函部分

2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目

竞 选 文 件

竞选函部分

竞选人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（四）投标报价合理性说明（如有）

### （一）竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （￥     ）的竞选总报价，其中安全文明施工费为人民币      ，该工程项目经理为        ，工期     日历天，缺陷责任期    个月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量             。

2、我方承诺响应竞争性比选文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本竞选函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥    ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本竞争性比选文件的相关规定，投标保证金的受益人为比选人。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、                  （其他补充说明）。

竞选人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：        电话：    传真：

日    期：       年      月      日

### （二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |
| 2 | 分包 |  |  |
| 3 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 4 | 工程质量 |  |  |

竞  选  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

### （三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：       职务：

系                     （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：                     （盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人       （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附委托代理人身份证复印件（双面）

竞  选  人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年   月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（四）投标报价合理性说明（如有）

（注：投标报价低于异常低价警戒线时提供，格式自拟，并提供必要的佐证材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。）

二、经济部分

2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目

竞 选 文 件

经济部分

竞选人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

已标价工程量清单

## 三、资格审查资料

2026年垫江县大石乡花寨村蚕桑产业基地建设项目

竞 选 文 件

资格审查资料

竞选人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年  月  日

目  录

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料

### （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：       职务：

系                     （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（双面）

竞选人：                     （盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人       （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附委托代理人身份证复印件（双面）

竞  选  人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

年   月  日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### （二）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位             （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，比选文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过比选时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，比选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。

7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。

8、我公司的竞选文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（三）其他资料

1. 投标保证金

（1）企业基本账户开户证明文件和转账凭证。

2.按照竞争性比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项、第3.4款要求提供的资料。