
竞争性比选文件
项目名称：2026年垫江县新民镇七桥村现代魔芋产业园区建设项目——设备采购及安装
采购人：重庆渝东首场商贸有限责任公司
代理机构：重庆立生实业有限公司
二〇二六年六月
目   录

- 3 -第一篇  竞争性比选公告


- 3 -一、 比选内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、比选有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 5 -六、其它有关规定


- 5 -七、联系方式


- 6 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 7 -一、比选范围及内容


- 11 -二、项目技术要求


- 11 -四、现场踏勘


- 12 -六、其他要求


- 14 -第三篇  项目服务需求


- 14 -一、工期、地点及验收方式


- 14 -（一）工期：40日历天。


- 14 -二、报价要求


- 15 -三、结算


- 15 -四、 付款方式及履约保证金


- 15 -（一）履约保证金


- 16 -（二）付款方式及违约金


- 16 -五、质量保修期


- 17 -六、其他


- 18 -第四篇  比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止


- 18 -一、比选程序


- 20 -二、评定成交的标准


- 20 -三、无效报价


- 20 -四、比选终止


- 21 -五、重新比选和不再比选


- 22 -第五篇  供应商须知


- 22 -一、比选费用


- 22 -二、竞争性比选文件


- 22 -三、报价要求


- 23 -四、成交供应商的确定和变更


- 24 -五、成交通知


- 24 -六、关于质疑


- 25 -七、签订合同


- 25 -八、项目验收


- 25 -九、代理服务费


- 26 -第六篇  合同草案条款


- 27 -第七篇  响应文件格式要求


- 28 -一、经济部分


- 36 -二、技术（质量）部分


- 38 -三、服务部分


- 40 -四、资格条件及其他


- 45 -五、其他资料





第一篇  竞争性比选公告
重庆立生实业有限公司接受重庆渝东首场商贸有限责任公司的委托，对2026年垫江县新民镇七桥村现代魔芋产业园区建设项目——设备采购及安装进行竞争性比选采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

比选内容

	名称
	最高限价（元）
	成交供应商数量（名）

	2026年垫江县新民镇七桥村现代魔芋产业园区建设项目——设备采购及安装
	1399726.96
	1


二、资金来源

财政资金，预算1399726.96元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在垫江县人民政府官网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载本项目竞争性比选文件以及澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）比选公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性比选文件期限：

1.竞争性比选文件提供期限：同比选公告期限。

2.报名方式：无需报名

3.竞争性比选文件售价：人民币0元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆渝东首场商贸有限责任公司会议室（新民镇更新路2号）
（五）提交响应文件时间：2026年6月 9 日北京时间10:00—10:30。

（六）评审开始时间：2026年6月  9 日北京时间10:30。

五、投标保证金
（一）投标保证金金额：20000.00元（大写：贰万元整）
（二）投标保证金账户：

	户名：重庆渝东首场商贸有限责任公司
账号：31630301040006595
开户行：中国农业银行股份有限公司重庆垫江新民支行

	


（三）缴纳方式

1.网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行（基本存款账户）支付方式缴纳投标保证金。

2.银行转账：未开通网上银行的供应商，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。

（四）投标保证金到账截止时间为2026年6月  9 日北京时间10:00。
注意事项：

1.投标保证金必须从供应商基本存款账户转出（供应商按第七篇格式要求提供基本存款账户开户许可证（或开户许可证明）复印件、投标保证金回单复印件等资料，评审委员会据此认定其投标保证金是否从供应商基本存款账户转出）。

2.供应商自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求，到账时间以银行到账时间为准。

3.缴纳或转账时备注：2026年垫江县新民镇七桥村现代魔芋产业园区建设项目——设备采购及安装投标保证金。项目名称可简写为：七桥村现代魔芋产业园设备采购及安装。
4.供应商应仔细阅读比选中有关投标保证金的内容，并按竞争性比选文件要求的时限、金额和指定的账户账号等信息缴纳投标保证金。未按要求缴纳投标保证金而影响对其投标保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

（五）投标保证金退还

所有进入“投标保证金指定收取账户”的资金，包括响应文件递交开始时间延期、供应商未按要求缴纳、缴入账户错误、缴纳金额错误、多次缴入的投标保证金（或其它资金）等，在本项目确定成交供应商前均不予退还，确定成交供应商后按下列情况进行退还或处理（特殊退还除外）：

应退还的投标保证金，无息退还至原进账账户。

1.非成交供应商的投标保证金，在成交通知书发出之日起5个工作日内退还。

2.成交供应商的投标保证金在成交后转为履约担保，工程通过竣工验收并达到合格标准后一次性无息退还。 

3.有质疑、投诉、举报等情况的投标保证金，根据受理的部门出具的处理意见进行处理。

4.若供应商发生相关法律法规或竞争性比选文件规定的不予退还投标保证金的情形，其投标保证金不予退还。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效报价。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他比选活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在垫江县人民政府网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆渝东首场商贸有限责任公司
联系人：高老师

电  话：13896618958
（二）代理机构：重庆立生实业有限公司
联系人：朱老师 

电  话：15215147947
 项目技术（质量）需求

一、比选范围及内容
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	第一部分 智能水肥一体灌溉系统

	一
	主机

	1
	变频控制柜（三相）
	恒压变频柜75KW施肥机触摸屏调压，远程调压，含远传压力表（含辅材及配套设备）
	1
	台

	2
	全自动反冲洗砂石过滤器
	公称管径DN160；2组；80罐体手动砂石反冲洗过滤器（含辅材及配套设备）
	1
	套

	3
	全自动反冲洗叠片过滤器
	公称管径DN160；4组；3手动叠片反冲洗过滤器（含辅材及配套设备）
	1
	套

	4
	全自动反冲洗网式过滤器
	公称管径DN160；离心+双网（含辅材及配套设备）
	1
	套

	5
	智慧施肥机
	1、三通道施肥
2、1.5KW不锈钢施肥泵
3、进肥量隔膜阀调节
4、自动混肥搅拌功能
5、水源水泵首部控制
6、灌溉模式：定时控制 。
7、可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量、实时监测工作电压 , 各类故障实时监测和报警功能.
	1
	套

	6
	配肥桶搅拌套装
	1.化工桶1000L
2.不锈钢搅拌杆
3.开孔连接件及接线
	3
	套

	二
	控制系统

	1
	太阳能无限阀门控制器
	1、1.5w太阳能板+5500mah锂电池，一控二，带阀门状态反馈采集，最大控制2个阀门。
2、2根2.5m防水对接线。
3、2m立杆含地笼、基础开挖浇筑回填。
	27
	套

	2
	4寸电磁减压阀
	带有手动开关功能，带排气功能，带调压功能，二级过滤，带内置止回阀,工作压力0.3-10bar，最大流量150m³/h,法兰接口
	27
	套

	3
	灌溉网关
	无线网关
	1
	台

	4
	智能水肥一体化灌溉系统平台
	1.系统管理：对用户、角色、权限分级管理
2.阀门管理：对单个/分组/分区远程开关控制阀门状态实时监测（开/关/故障/离线）联动灌溉计划、定时任务自动执行、操作记录追溯。
3.种子环流熏蒸脱毒脱水装置温度管理：实时采集湿度、压力等环境数据。
4.远程操作：移动端查看数据、控制阀门。
5.其他：包含一年云服务器租用及数据存储、一年免费运维（不含新功能开发）
	1
	套

	三
	视频监控

	1
	球机
	1.7寸400万全彩智能球机
2.焦距与变倍：5.9-135.7mm，23倍光学变倍
3.补光参数：红外150m，白光30m；支持防过曝，红外波长850nm
	2
	台

	2
	球机
	200万4寸23倍全彩智能球机
	5
	台

	3
	枪机
	枪机400万筒型网络摄像机
	2
	台

	4
	5口工业交换机
	5口工业级交换机，耐高温
工作温度：–40°C~75°C
	7
	台

	5
	8口工业交换机
	8口工业级交换机，耐高温
工作温度：–40°C~75°C
	2
	台

	6
	无线网桥
	传输范围1KM
	7
	对

	7
	32路硬盘录像机（含8T硬盘）
	1. 规格：1U机架式，3盘位，短机箱设计，搭载高性能电源
2. 硬件接口：3个SATA接口（可满配20TB硬盘）；1×HDMI+1×VGA视频接口；2×RJ45千兆自适应以太网口；4路报警输入、1路报警输出；1×USB2.0+1×USB3.0
3. 性能：输入/存储带宽320Mbps，输出/转发带宽256Mbps；32路H.264/H.265码流接入；最大32×1080P解码；8K+1080P异源显示
4. 核心功能：切片回放、视频手动打标签检索、单窗口轮巡；网络广播绑定对讲、网络端口扫描预警及IP封禁
	1
	台

	8
	设备箱
	300*400
	9
	个

	9
	电源插线板
	7孔插线板
	9
	个

	10
	配件
	含抱箍、卡扣、扎带、水晶头等辅材
	1
	批

	11
	防雷接地
	含防雷器、防雷接地
	9
	套

	12
	8米镀锌杆
	含监控支臂、基础浇筑、避雷针、含地笼
	1
	根

	13
	3米镀锌杆
	含监控支臂、基础浇筑、地笼
	8
	根

	14
	网线
	超五类网线
	200
	米

	15
	电源线
	RVV3×1.5
	500
	米

	16
	线管
	PVC20
	700
	米

	四
	机房

	1
	土地平整
	工作内容：含机械进退场、挖除硬土夹石/淤泥土、装车、运输、卸车、空回、基底清理、人工精细找平；
	300
	㎡

	2
	混凝土垫层
	1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	30
	m³

	3
	树脂瓦
	1.材质：合成树脂瓦；
2.厚度：≥0.3mm；
	300
	㎡

	五
	田间管网

	1
	滴灌主管
	1.材质：全新高密度聚乙烯（HDPE）（含辅材）
2.规格：公称外径de160mm，公称压力PN10
	220
	米

	2
	滴灌主管
	1.材质：全新高密度聚乙烯（HDPE）（含辅材）
2.规格：公称外径de110mm，公称压力PN10
	5880
	米

	3
	滴灌带支管
	1.规格：φ90mm；（含辅材）
2.材质：全新HDPE原料
	1111
	米

	4
	滴灌带支管带旁通
	1.规格：φ90mm；（含辅材）
2.材质：全新HDPE原料
	5523
	米

	5
	DN90PE球阀
	公称压力：PN1.0MPa（含辅材）
	55
	个

	6
	滴灌带毛管
	规格：φ16mm，壁厚≥3.0mm，22孔贴片式；（含辅材）
	235143
	米

	7
	滴灌带旁通
	规格：适配φ16mm滴灌毛管；（含辅材）
	6271
	个

	8
	DN110PE闸阀
	公称压力：≥1.0MPa（PN10）。（含辅材）
	73
	个

	9
	DN160PE闸阀
	1、法兰式闸阀（配钢塑法兰）；（含辅材）
2、公称压力：≥1.0MPa（PN10）。
	2
	个

	10
	地上式阀门井1
	1.尺寸：1200×1200×500mm，砖砌筑，四周设20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1400×1400×50mm，C15素混凝土垫层
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	27
	座

	11
	地上式阀门井2
	1.尺寸：1500mm×1200×600mm，砖砌筑，四周设 20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1700mm×1600mm×50mm，C15素混凝土垫层；
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	1
	座

	12
	地上式阀门井3
	1.尺寸：1000mm×1000×500mm，砖砌筑，四周设 20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1400×1400×50mm，C15素混凝土垫层；
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	2
	座


	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	第二部分 光照强度调节系统

	1
	遮阳网
	1.材质：高密度聚乙烯（HDPE），；
2.工艺：45克/平方；
3.性能：遮阳率≥75%；
4.颜色：黑色/深绿色；
	227300 
	㎡

	2
	支撑柱
	1.材质：热镀锌钢管；
2.规格：外径Φ42mm，壁厚3.0mm,长度3m；
3.结构：柱身带安装孔，配套固定卡具；
	7839 
	根

	3
	地锚
	1.材质：热镀锌钢材；
2.规格：锚体长度≥50cm，带3爪锚片，锚片角度≥45°；
3.结构：顶部带吊环。
	1000 
	个

	4
	尼龙绳
	
1.规格：直径Φ6mm；
	2500 
	公斤

	5
	钢丝绳
	
1.规格：直径Φ4mm，
	6750 
	公斤

	6
	拉紧器
	1.规格：120mm（主体）
	1600 
	个

	7
	竹签
	1.规格：直径Φ4mm，长度200mm，两端削尖；
	1300 
	公斤


注：（1）以上所有设备若须安装、组装、调试的均由成交供应商负责并承担一切费用。
（2）若在设备安装前需进行相关预埋件预埋的，成交供应商需自行与采购人确定的施工单位自行沟通进行预埋；否则，由此造成的所有补救措施与费用由成交供应商负责并承担。
（3）成交供应商最终交付验收的经安装（需固定安装的货物须安装牢固）、组装、调试的后的货物应是采购人能投产运营的设备；否则，由此造成的所有整改措施与费用由成交供应商负责并承担。
二、项目技术要求

1.质量标准: 成交供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。符合相关行业管理规定。需固定安装的货物须安装牢固。

四、现场踏勘
本工程采购人不组织各供应商进行现场踏勘，由各供应商自行现场踏勘。由于现场施工条件及工作内容较为复杂，为保证工程进度的顺利实施，确保其按期完成，供应商踏勘现场时，必须充分考虑噪声、扬尘、交通运输、管线、装卸限制、场内材料的转运、堆码、施工通道、安全等因素，并收集有关工程地点、工作内容等相关情况及成品保护所要求的措施、气象条件、交通运输条件（包括采购人指定进入的出入口，及从出入口到施工地点的内部运输线路）、施工工期要求、可提供的施工临时用地范围、施工中可能出现的对周边居民以及办公人员产生的影响（包含但不限于如施工扬尘、噪声的影响等）、建筑垃圾和材料二次、多次或场内外转运等影响，以上各项可能导致费用增加的因素均应包含在综合单价中，供应商一旦成交，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。踏勘现场所发生的一切费用由供应商承担，踏勘现场过程中供应商须负责自身及其他人员安全，承担一切安全责任。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场并对现场环境和地质条件已充分了解。

踏勘时间阶段：工作日9:30-11:30，14:30-16:30。

五、安全及施工环境要求

（一）供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于供应商管理或安全措施不力造成内部设施或周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

（三）供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由供应商承担赔偿责任。

（四）成交供应商自行负责项目实施期间的食宿。

（五）成交供应商自行负责施工期间的所有安全。自主落实消防、治安、环境安全方面的各项安全规定及要求，对消防、治安、环境安全等方面的工作负责，检查督促施工人员自觉做好各方面工作。

（六）由成交供应商造成的一切人身伤亡、财产损害或导致采购人、第三方人员人身伤亡、财产损害的，由成交供应商自行负责。

（七）成交供应商应自觉做好安全文明施工、环境保护以及成品保护措施。

（八）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。

（九）供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等。

（十）成交人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。
六、其他要求

1.施工所需设施、设备、用具等全部由成交供应商自行负责；

2.施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由成交供应商自行负责；

3.施工过程中的用水、用电和临时占地由成交供应商自行协调解决，并承担相应费用。
4.成交人不得将合同的任何部分或采购人的任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，采购人如有上述行为，采购人有权立即终止合同，成交人应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

5.加强施工期间安全管理，发生的安全事故由成交人自行负责。

6.在竞争性比选文件中未明确的要求全部必须满足相应规范要求。

7.本项目为以工代赈项目，项目实施过程中须有效带动群众及周边低收入人群就近务工；供应商须承诺：本项目在实施过程中除技术要求较高的工种外，其余工种均雇佣当地群众，劳务报酬比例不低于中标价的20%。
8.成交供应商须承诺：为采购人培训不少于2名能正常操作智能水肥一体灌溉系统及光照强度调节系统的技术人员。
第三篇  项目服务需求

一、工期、地点及验收方式

（一）工期：40日历天。

（二）项目地点：垫江县新民镇七桥村一、三、八社。

（三）验收方式：
1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试，安装调试后，成交供应商应书面向采购人提交验收申请，采购人收到申请后，按国家和采购人相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货、安装、调试，并经采购人确认所有设备运行正常且能直接投产运营。

4.供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

1.本项目执行固定全费用综合单价包干，均以人民币为货币单位，供应商报价包含但不限于按竞争性比选文件相关规定及要求完成全部比选范围及内容全部设施设备的供货安装及组装并保证采购人验收后能直接投产运营所需的设备费、安装费、招标代理服务费、运输费、多次转运费、全部人工费、仓储费用、调试运行费、企业管理费、各种措施费（含安全文明措施及环保措施）、规费、各种税金、风险费、检测【包含一般检测及特殊检测（如有），提供相应检测报告】及验收费、项目归档资料费、各种保险费以及质量保修期内的维修、维护、保养及更换零件费用等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2. 本工程将设置最高限价，总价最高限价为1399726.96元（大写：壹佰叁拾玖万玖仟柒佰贰拾陆元玖角陆分），单价最高限价详见随竞争性比选文件发布的报价明细表（综合单价栏已填写的价格即为该项最高限价，供应商投标时自行调整为自身报价），供应商的报价不得超过最高限价，否则由评审小组作无效响应处理。

三、结算

本项目采用固定单价包干，结算价= ∑（各项合同价×实际实施并验收合格的数量）。最终以结算审核审定的金额为准。
付款方式及履约保证金

（一）履约保证金

（一）成交供应商是否提供履约担保：提供，成交供应商的投标保证金转为履约担保后，与规定履约担保的金额（成交合同金额的10%）的差额部分在合同签订前中标人向采购人提供。    

（二）成交供应商提供履约担保差额部分的形式、金额及期限：

1、履约担保的形式：（1）由金融机构、担保机构出具的保函；（2）由成交供应商基本账户转账形式。

2、具体要求：（1）履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性磋商文件约定要求。成交人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。成交人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责；

     （2）由成交供应商基本账户转账形式：由成交供应商银行基本账户转账至重庆渝东首场商贸有限责任公司财政专户（户名：重庆渝东首场商贸有限责任公司，账号：31630301040006595，开户行：中国农业银行股份有限公司重庆垫江新民支行；款项用途：明月村果蔬采摘基地设备采购及安装履约保证金），签约时提供银行回单；注：账号和户名中间的“-”是数字键盘的减号，如打错会导致无法进账。

3、履约担保的金额：成交合同金额的10%。

4、履约担保的提交时间：在合同签订之前，成交供应商按担保金额向采购人提交履约担保。

5、履约担保的期限：提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

注：因工程延期等，导致履约担保期限不满足要求的，需要在截止时间7个工作日前延续提供履约担保。

履约担保的退还时间：工程通过竣工验收并达到合格标准后一次性无息退还。

若成交供应商未按要求递交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格。

（二）付款方式及工期违约处罚措施

1.合同签订后支付合同金额的20%为预付款；项目竣工验收合格，结算审核完成后支付至审定金额的97%（含已支付的预付款），剩余的3%为本工程质量保证金，质量保修期满后无息退还（自通过竣工验收之日起计算）；每次支付工程款时，承包人必须提供增值税发票。否则发包人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

2.工期违约处罚措施：因成交供应商原因造成工期延误，每延期一天,支付违约金1000元，逾期竣工违约金的上限为签约合同价的20%。

五、质量保修期

1、质量保修期：所有设施设备质保期不少于2年（注：若国家对某些设施设备有强制质保期规定的，质保期不应低于其规定的强制质保期），自通过竣工验收之日起计算。

2、售后服务内容

成交供应商在质量保修期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

2.1质量保证期内服务要求

2.1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.1.4在设备质量保修期内发生质量问题的,成交供应商应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。
2.2质保期外服务要求

2.2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

六、其他

（一）成交供应商必须按照国家相关规定和采购人的要求进行施工，否则视为成交供应商违约；采购人有权取消本工程施工内容，并按成交供应商报价明细表中的报价扣减未实施部分的费用，成交供应商不得因施工内容的取消向采购人进行索赔。

（二）其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四篇  比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止

一、比选程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	投标保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳所投包的投标保证金


注：

eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对响应文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的供应商进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的响应文件按无效处理，评审小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。

	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）评审小组将依照本竞争性比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过预算或最高限价的；

（六）供应商不接受评审小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、比选终止

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（二）在比选过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算的供应商不足3家的。

五、重新比选和不再比选

重新比选的投标人仍然少于三个的，按照竞争性比选文件规定的比选程序评审和评定成交。重新比选经评审有效投标人的，应当依法确定成交候选人。
第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选公告、项目技术（质量）需求、项目服务需求、比选程序、评定成交的标准、无效报价及比选终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

不允许
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、投标保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的事项签订合同的）。

保证金的有效期限在比选有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展比选活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的比选活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向相关职能部门报告，相关职能部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，代理机构将在垫江县人民政府网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

 供应商认为竞争性比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为竞争性比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一比选程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）成交供应商应在成交通知书发出之日起两个工作日内和采购人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据竞争性比选文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、代理服务费

成交供应商在领取成交通知书前须向重庆立生实业有限公司缴纳代理服务费，代理服务费12000元。

第六篇  合同草案条款

以采购人和成交人双方签订的合同为准

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）报价明细表
二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目总报价为人民币大写：      元整，人民币小写：    元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日
报价明细表

	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	第一部分 智能水肥一体灌溉系统

	一
	主机

	1
	变频控制柜（三相）
	恒压变频柜75KW施肥机触摸屏调压，远程调压，含远传压力表（含辅材及配套设备）
	1
	台
	14500
	

	2
	全自动反冲洗砂石过滤器
	公称管径DN160；2组；80罐体手动砂石反冲洗过滤器（含辅材及配套设备）
	1
	套
	14000
	

	3
	全自动反冲洗叠片过滤器
	公称管径DN160；4组；3手动叠片反冲洗过滤器（含辅材及配套设备）
	1
	套
	15225
	

	4
	全自动反冲洗网式过滤器
	公称管径DN160；离心+双网（含辅材及配套设备）
	1
	套
	4000
	

	5
	智慧施肥机
	1、三通道施肥
2、1.5KW不锈钢施肥泵
3、进肥量隔膜阀调节
4、自动混肥搅拌功能
5、水源水泵首部控制
6、灌溉模式：定时控制 。
7、可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量、实时监测工作电压 , 各类故障实时监测和报警功能.
	1
	套
	15000.00 
	

	6
	配肥桶搅拌套装
	1.化工桶1000L
2.不锈钢搅拌杆
3.开孔连接件及接线
	3
	套
	2760.00 
	

	小计
	

	二
	控制系统

	1
	太阳能无限阀门控制器
	1、1.5w太阳能板+5500mah锂电池，一控二，带阀门状态反馈采集，最大控制2个阀门。
2、2根2.5m防水对接线。
3、2m立杆含地笼、基础开挖浇筑回填。
	27
	套
	750.00 
	

	2
	4寸电磁减压阀
	带有手动开关功能，带排气功能，带调压功能，二级过滤，带内置止回阀,工作压力0.3-10bar，最大流量150m³/h,法兰接口
	27
	套
	690.00 
	

	3
	灌溉网关
	无线网关
	1
	台
	490.00 
	

	4
	智能水肥一体化灌溉系统平台
	1.系统管理：对用户、角色、权限分级管理
2.阀门管理：对单个/分组/分区远程开关控制阀门状态实时监测（开/关/故障/离线）联动灌溉计划、定时任务自动执行、操作记录追溯。
3.种子环流熏蒸脱毒脱水装置温度管理：实时采集湿度、压力等环境数据。
4.远程操作：移动端查看数据、控制阀门。
5.其他：包含一年云服务器租用及数据存储、一年免费运维（不含新功能开发）
	1
	套
	5000.00 
	

	小计
	

	三
	视频监控

	1
	球机
	1.7寸400万全彩智能球机
2.焦距与变倍：5.9-135.7mm，23倍光学变倍
3.补光参数：红外150m，白光30m；支持防过曝，红外波长850nm
	2
	台
	2000.00 
	

	2
	球机
	200万4寸23倍全彩智能球机
	5
	台
	1600.00 
	

	3
	枪机
	枪机400万筒型网络摄像机
	2
	台
	350.00 
	

	4
	5口工业交换机
	5口工业级交换机，耐高温
工作温度：–40°C~75°C
	7
	台
	308.00 
	

	5
	8口工业交换机
	8口工业级交换机，耐高温
工作温度：–40°C~75°C
	2
	台
	346.00 
	

	6
	无线网桥
	传输范围1KM
	7
	对
	420.00 
	

	7
	32路硬盘录像机（含8T硬盘）
	1. 规格：1U机架式，3盘位，短机箱设计，搭载高性能电源
2. 硬件接口：3个SATA接口（可满配20TB硬盘）；1×HDMI+1×VGA视频接口；2×RJ45千兆自适应以太网口；4路报警输入、1路报警输出；1×USB2.0+1×USB3.0
3. 性能：输入/存储带宽320Mbps，输出/转发带宽256Mbps；32路H.264/H.265码流接入；最大32×1080P解码；8K+1080P异源显示
4. 核心功能：切片回放、视频手动打标签检索、单窗口轮巡；网络广播绑定对讲、网络端口扫描预警及IP封禁
	1
	台
	5000.00 
	

	8
	设备箱
	300*400
	9
	个
	120.00 
	

	9
	电源插线板
	7孔插线板
	9
	个
	30.00 
	

	10
	配件
	含抱箍、卡扣、扎带、水晶头等辅材
	1
	批
	400.00 
	

	11
	防雷接地
	含防雷器、防雷接地
	9
	套
	240.00 
	

	12
	8米镀锌杆
	含监控支臂、基础浇筑、避雷针、含地笼
	1
	根
	1400.00 
	

	13
	3米镀锌杆
	含监控支臂、基础浇筑、地笼
	8
	根
	600.00 
	

	14
	网线
	超五类网线
	200
	米
	3.00 
	

	15
	电源线
	RVV3×1.5
	500
	米
	4.00 
	

	16
	线管
	PVC20
	700
	米
	1.50 
	

	小计
	

	四
	机房

	1
	土地平整
	工作内容：含机械进退场、挖除硬土夹石/淤泥土、装车、运输、卸车、空回、基底清理、人工精细找平；
	300
	㎡
	12
	

	2
	混凝土垫层
	1.混凝土种类:自拌混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	30
	m³
	325
	

	3
	树脂瓦
	1.材质：合成树脂瓦；
2.厚度：≥0.3mm；
	300
	㎡
	70
	

	本项小计
	

	五
	田间管网

	1
	滴灌主管
	1.材质：全新高密度聚乙烯（HDPE）（含辅材）
2.规格：公称外径de160mm，公称压力PN10
	220
	米
	53
	

	2
	滴灌主管
	1.材质：全新高密度聚乙烯（HDPE）（含辅材）
2.规格：公称外径de110mm，公称压力PN10
	5880
	米
	29
	

	3
	滴灌带支管
	1.规格：φ90mm；（含辅材）
2.材质：全新HDPE原料
	1111
	米
	5
	

	4
	滴灌带支管带旁通
	1.规格：φ90mm；（含辅材）
2.材质：全新HDPE原料
	5523
	米
	4
	

	5
	DN90PE球阀
	公称压力：PN1.0MPa（含辅材）
	55
	个
	110
	

	6
	滴灌带毛管
	规格：φ16mm，壁厚≥3.0mm，22孔贴片式；（含辅材）
	235143
	米
	0.22
	

	7
	滴灌带旁通
	规格：适配φ16mm滴灌毛管；（含辅材）
	6271
	个
	0.5
	

	8
	DN110PE闸阀
	公称压力：≥1.0MPa（PN10）。（含辅材）
	73
	个
	95
	

	9
	DN160PE闸阀
	1、法兰式闸阀（配钢塑法兰）；（含辅材）
2、公称压力：≥1.0MPa（PN10）。
	2
	个
	180
	

	10
	地上式阀门井1
	1.尺寸：1200×1200×500mm，砖砌筑，四周设20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1400×1400×50mm，C15素混凝土垫层
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	27
	座
	500
	

	11
	地上式阀门井2
	1.尺寸：1500mm×1200×600mm，砖砌筑，四周设 20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1700mm×1600mm×50mm，C15素混凝土垫层；
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	1
	座
	650
	

	12
	地上式阀门井3
	1.尺寸：1000mm×1000×500mm，砖砌筑，四周设 20mm企口，与井壁配合；
2.基础：1400×1400×50mm，C15素混凝土垫层；
3.抹面：内外10mm厚水泥砂浆抹平
4.盖板：预制混凝土盖板，配套对应阀门井井口尺寸，板厚60mm，C25混凝土，配置单层Φ6@250mm
	2
	座
	480
	

	本项合计
	

	总计
	


	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	第二部分 光照强度调节系统

	1
	遮阳网
	1.材质：高密度聚乙烯（HDPE），；
2.工艺：45克/平方；
3.性能：遮阳率≥75%；
4.颜色：黑色/深绿色；
	227300 
	㎡
	0.90 
	

	2
	支撑柱
	1.材质：热镀锌钢管；
2.规格：外径Φ42mm，壁厚3.0mm,长度3m；
3.结构：柱身带安装孔，配套固定卡具；
	7839 
	根
	65.00 
	

	3
	地锚
	1.材质：热镀锌钢材；
2.规格：锚体长度≥50cm，带3爪锚片，锚片角度≥45°；
3.结构：顶部带吊环。
	1000 
	个
	5.00 
	

	4
	尼龙绳
	
1.规格：直径Φ6mm；
	2500 
	公斤
	43.00 
	

	5
	钢丝绳
	
1.规格：直径Φ4mm，
	6750 
	公斤
	10.00 
	

	6
	拉紧器
	1.规格：120mm（主体）
	1600 
	个
	7.00 
	

	7
	竹签
	1.规格：直径Φ4mm，长度200mm，两端削尖；
	1300 
	公斤
	11.00 
	

	总计
	


注：（1）以上所有设备若须安装、组装、调试的均由成交供应商负责并承担一切费用。
（2）若在设备安装前需进行相关预埋件预埋的，成交供应商需自行与采购人确定的施工单位自行沟通进行预埋；否则，由此造成的所有补救措施与费用由成交供应商负责并承担。
（3）成交供应商最终交付验收的经安装（需固定安装的货物须安装牢固）、组装、调试的后的货物应是采购人能投产运营的设备；否则，由此造成的所有整改措施与费用由成交供应商负责并承担。
供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

	序号
	项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

	序号
	项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
 
- 17 -

