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第一篇  比选邀请书

凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受垫江县普顺镇卫生院（以下简称：采购人）的委托，对垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯安装工程进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、比选内容

	项目名称
	最高限价（元）
	投标保证金（元）
	备注

	垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯安装工程
	250000.00
	3000.00
	


二、资金来源

业主自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

（1）供应商为生产制造商的，须满足下列条件:

制造商须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯A级及以上资质或具有2019年6月1日后新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。需提供相关证明复印件，加盖供应商鲜章。

供应商为代理商的，代理商须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质或具有2019年6月1日后新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。同时所代理比选产品的制造商须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯A级及以上资质或具有2019年6月1日后新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》。如果代理商参加比选，代理商须具有电梯制造厂家针对本项目出具的唯一授权书，电梯制造厂家与其代理商不能同时参与本项目比选。需提供相关证明复印件，加盖供应商鲜章。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请自行在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载本项目竞争性比选文件及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）报名及竞争性比选文件的获取方式

1、竞争性比选文件获取期限：2026年7月 9 日-2026年7月 13 日 17:00（工作日上午09:00-17:00）。

2、工本费：500.00元/份（竞争性比选文件售后不退,资格不能转让）。

3、获取方式：在竞争性比选文件获取期限内，比选人向采购代理机构缴纳工本费，并将《比选文件发售登记表》（加盖供应商公章）、缴费凭证扫描后发送至邮箱15730307896@163.com（注：以邮箱收到时间为准，超过时间的视为报名不成功）。

4、在竞争性比选文件获取期限内缴纳了工本费和发送《比选文件发售登记表》到邮箱的比选人，其比选申请文件才能被接收。

（三）递交比选文件开始时间：2026年7月 15 日14时00分（北京时间）。

（四）递交比选文件截止时间：2026年7月 15 日14时30分（北京时间）。

（五）开标时间：2026年7月 15 日14时30分（北京时间）。

（六）递交比选文件地点：重庆市垫江县普顺镇卫生院会议室。

（七）开标地点：同递交比选文件地点。

（八）比选保证金

1.比选保证金的形式及要求：对公转账。

2.比选保证金的金额：3000.00元。

3.比选保证金缴纳方式及时间：

比选保证金采用对公转账的方式，

户  名：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆垫江支行

账  号：3100014109200125916

供应商转账必须注明是“垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯安装工程比选保证金”。项目名称可简写，保证金的缴纳截止时间:2026年7月 15 日14时30分（北京时间）。

4.比选保证金的退还

成交通知书发出3个工作日内，向成交供应商以外的供应商退还保证金；合同签订后5个工作日内，向成交供应商退还保证金。

注：缴纳了比选保证金、并递交了比选文件的供应商才具备比选资格。
五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的竞争性比选活动，否则均为无效比选。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他竞争性比选活动。

（三）供应商应仔细阅读竞争性比选文件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2026年7月 14 日12:00前以书面形式提出。

（四）竞争性比选文件答疑及补遗时间在2026年7月 14 日17:00前在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）发布或发送至供应商预留的邮箱。

（五）超过比选截止时间递交的比选文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与比选，否则按无效比选处理。

（八）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。

六、现场踏勘

（一）为便于供应商更加了解项目实施地点、实施内容，提高报价准确性，建议供应商派遣相关人员自行进行踏勘活动。

（二）供应商可自竞争性比选公告发布之日起三日内自行前往重庆市垫江县普顺镇卫生院了解项目实施的相关情况。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交比选文件前已经充分了解本项目整体情况。供应商将按竞争性比选文件要求完成本项目实施，并自愿承担本项目的所有风险。供应商在踏勘过程中自身安全及财务支出均由其自行负责。

七、联系方式

（一）采购人：垫江县普顺镇卫生院

联系人：纪老师
电  话：13996811405
地  址：重庆市垫江县普顺镇迎凤街1号
（二）采购代理机构：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司

联系人：周老师

电  话：18696625789
地  址：垫江县南阳内转盘富源巷与滨西一巷交叉口

2026年7月9日

第二篇  项目技术（质量）需求

一、比选内容

1.项目名称：垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯安装工程。

2.建设地点：重庆市垫江县普顺镇迎凤街1号。

3.工程概况：本项目主要包含电梯安装工程等相关工作内容，具体详见采购人发布的工程量清单。

4.招标范围：垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯安装工程相关资料所包括的建设内容，具体内容详见采购人发布的工程量清单,以及采购人提供的采购文件、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等包含的其他相关内容。

二、项目要求

1、工程质量达到国家有关施工质量验收规范和本工程设计文件的要求；

2、材料及人工不因市场价格波动而调整：中标后材料及人工费用均不调差。

3、投标报价应包括完成比选范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、其他项目费、规费、安全文明施工费、税金等费用。招标人除此以外不再支付其它费用。

4、技术措施费由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工经验，按清单自行报价，包干使用，结算时不再调整。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整。（包括但不限于漏项、缺项，中标后不再调整技术措施费）

5、采购人给出的施工组织措施项目清单，供应商在投标报价时必须按采购人给出的施工组织措施项目清单进行报价。如果漏项或不报价或报价为零，视为已包含在其他项目清单综合单价内，中标后必须按采购人的指令及施工设计图完成该子项工作内容，否则采购人不对该子项进行结算与支付。

6、因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人向发包人支付违约金1000元/日。

7、供应商必须根据采购人的指示履行与本工程现场内其它施工单位之间配合的义务，履行与建设行政主管部门等单位之间配合协调的义务。其费用已含在竞标报价中，不再另行计取

8、供应商拒不执行采购人的书面指令，每发生一次处以1000元的违约金，累计达到二次，将视为供应商严重违约，采购人有权终止合同，勒令退场，并由供应商赔偿由此造成的损失。

9、由于供应商原因，造成工程连续停工超过10天，采购人有权终止施工合同。采购人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。

10、属供应商的工作，供应商未在指定时间内完成，采购人有权另请队伍完善，费用在履约保证金中或工程进度款中直接扣除。

11、因施工内容与原设施设备冲突，需对原设施设备进行调整的，应合理调整，需现场验收，按清单计价：（1）中标工程量清单中已有相同的子项或类似子项，则按中标相同子项或类似子项的综合单价执行（类似项目参照其耗量和综合单价确定）；（2）中标价工程量清单中没有适用或类似的工程项目，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和重庆市建设委员会渝建发[2013]85号文颁发的《重庆市建设工程工程量清单计价规则》的规定执行，组价按2018年《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018、《重庆市通用安装工程计价定额》。

12、本项目需现场自行踏勘。

13、签订合同后，开工及竣工工时间以合同签订的时间为准。

14、因施工对采购人的房屋、场地、设施设备等造成损坏，供应商应进行复原或照价赔偿。

15、凡供应商在施工过程中运输易撒漏物质车辆必须保持密闭运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。必须设置车辆冲洗设施，以防车辆带泥出场，保持周边环境清洁。严禁使用未密闭的车辆运输易撒漏物质。否则采购人有权对承包商进行责任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。情况严重的，采购人有权单方面终止合同，勒令退场，并由供应商赔偿由此造成的损失。

16、供应商自行解决必须的临时设施场地和施工所需的材料堆放及加工场地。

三、电梯技术指标

1、整机及系统主要配置要求

	l
	拖动方式
	交流变频变压（VVVF)

	2
	曳引主机
	原厂原品牌产，永磁同步无齿轮曳引机

	3
	控制柜
	原厂原品牌生产

	4
	控制方式
	全自动微电脑控制

	5
	限速器
	原厂原品牌

	6
	安全钳
	原厂原品牌

	7
	缓冲器
	原厂原品牌

	8
	层门门锁、轿门门锁
	原厂原品牌

	9
	上行超速保护装置
	原厂原品牌

	10
	轿厢意外移动保护装置
	原厂原品牌

	12
	电源电压
	动力电源380V±7%50HZ 照明电源220V±7%50HZ


2、功能配置

	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	全集选控制
	对于已经登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依照层站到达顺序，依次相应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。

	2
	满载不停梯
	当轿厢达到满载负载时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的楼层，以提高电梯运行效率。

	3
	防捣乱操作
	如果轿厢内重量小于10%的额定载重但是轿内呼梯数量大于设定数值，所有轿厢内呼梯被取消。此功能用于防止恶意呼梯行为，提高电梯运行效率。

	4
	强迫关门
	如果电梯门保持开门的时间超过预设时间，蜂鸣器响起，电梯门以缓慢的速度强制关闭。

	5
	超载不启动
	当轿厢内负载超过额定值时，轿厢内蜂鸣器发出声音。

	6
	轿厢警铃
	当乘客按轿厢操纵盘的警铃按钮时，轿厢顶部的警铃响起。

	7
	轿厢紧急照明
	在停电的情况下，自动切换至应急电源照明，保轿厢最低照明需求。

	8
	电源缺相故障检测
	自动检测电源情况，出现电源缺相时，主机停止运转以保护主机。

	9
	光幕保护
	红外线光幕保护装置，探测进出轿厢乘客和物体，以防止夹持。

	10
	电动机过热保护
	当电动机过热时暂停运转保护电动机。延长使用寿命。

	11
	紧急电动运行
	通过机房控制装置按钮和开关实现紧急电动运行操作。

	12
	延时驱动保护
	曳引机持续运转时间超过国标限定时，系统自动进入保护装置。

	13
	再平层功能
	通过再次平层运行提高轿厢平层精度。

	14
	独立开关门时间设置
	通过调整相应外呼和内选时的不同相应时间，提高电梯的运行效率。
	

	15
	自动返回基站
	当轿厢在设定的时间内无轿厢厅门外呼信号时，电梯将自动返回设定楼层。

	16
	轿厢呼叫取消
	通过快速双击轿厢呼梯按钮取消误操作轿内呼梯。

	17
	照明及风扇开关自动控制
	如果在设定的时间内无呼梯信号，轿厢通风及其照明自动关闭以节省能源。

	18
	对讲系统
	轿厢，机房，底坑和控制中心之间实现对讲通话。

	19
	运行次数显示功能
	控制柜即时显示电梯已经运行的次数。

	20
	故障自动检测功能
	控制柜自动监测电梯运行状态，当发生故障时，自动监测并判断故障原因，大大减少维修时间。

	21
	电磁干扰滤波
	防止由于电梯运行对建筑物内其他设备的干扰。

	22
	轿内数字式位置限速器
	在轿厢内提供位置，消防，超载等显示信息。

	23
	大厅位置指示器
	将电梯轿厢的位置告知于层门外等待电梯服务的人员，一般位于大厅层。

	24
	轿顶检修
	这指轿顶检修装置，通过控制此装置实现电梯检修运行，方便安装，调试和检修。

	25
	能量反馈
	具备能量回馈功能，电梯发电工况再生电能逆变回馈电网，回收势能动能，节能降温，取消能耗制动电阻。

	26
	双击取消轿厢呼叫
	轿内双击楼层键，取消已登记呼叫（减速后不可取消）

	27
	语音安抚播报
	困梯 / 电梯异常自动语音安抚，安抚乘客并提示安全注意事项

	28
	智能云端管理
	智能云端管理，远程实时监控、故障告警、线上维保管理、运行数据云存储

	29
	空调
	轿内空调，静音安全，联动电梯主机启停


技术规格（电梯）

	一般规格
	电梯数量
	1

	
	机房
	无

	
	额定载重量
	1600公斤

	
	额定速度
	1.0米/秒

	
	行程
	13.2米

	
	总楼层/服务楼层/门
	5 / 5 / 5

	
	轿厢类型    
	单开门

	操作系统
	控制系统
	电脑智能控制，串行传输系统

	
	控制方式
	集选

	建筑尺寸
	井道尺寸
	2600毫米(宽)*2900毫米(深)

	
	顶层高度
	5100毫米

	
	地坑深度
	1800毫米

	入口尺寸
	类型
	2扇中分自动门

	
	尺寸
	1200毫米(宽) X 2100毫米(高)

	候梯厅门
	厅门、门框装修
	发纹不锈钢材质厅门5个

	
	门框
	发纹不锈钢材质门框5个

	
	厅外显示
	一体式层站召唤，段码液晶，不锈钢面板

	轿厢
	轿厢尺寸
	1400毫米(宽) X 2400毫米(深) X 2500毫米(高)

	
	轿门材质
	发纹不锈钢

	
	轿壁装潢
	前壁：发纹不锈钢，侧壁：发纹不锈钢，后壁：发纹不锈钢

	
	轿顶类型
	发纹不锈钢型+LED照明

	
	轿厢操作面板
	7英寸TFT液晶显示器，不锈钢

	
	地板类型
	PVC

	
	扶手
	后壁不锈钢扶手


四、安全要求

1、彻落实安全生产“十五条硬措施”，设置安全专员负责安全生产工作，安全专员需有相应资质证件。加强日常安全学习培训，增强作业人员自身安全防护意识。

2、配合及落实《加强委外作业安全管理“十要十禁”》文件要求事项。

3、供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

4、在施工过程中由于供应商管理或安全措施不利造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。

5、供应商在响应文件中自行承诺（格式自拟）遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在施工过程中由于供应商管理或安全措施不利造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由供应商承担。供应商负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，供应商自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由成交供应商承担相关的赔偿责任。

五、现场踏勘

（一）采购人不组织现场踏勘，由各供应商在比选开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况，根据实际踏勘情况做服务方案。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

（二）无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。

第三篇  比选项目服务需求

一、服务期限

90日历天。

二、服务地点

重庆市垫江县普顺镇。

三、报价要求

1、比选报价须为人民币报价，包含完成该项目的全部工作内容，亦包含建设工程一般风险费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工专项费）、规费、税金等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、本项目采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

3、供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、2018年《重庆市建筑装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018 年《重庆市建设工程费用定额》、重庆市住房城乡建委《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等及其他相关配套文件，供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

4、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

5、报价函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评审小组作无效报价处理。

6、采购人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价、安全文明施工费，供应商不得修改。否则由评审小组作无效报价处理。

7、本工程投标总报价最高限价为：250000.00元（大写：贰拾伍万元整）,供应商的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，供应商的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评审小组作否决投标处理。

8、安全文明施工费：

8.1 本工程安全文明施工费：按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（渝建发〔2014〕25号）、重庆市住房和城乡建设委员会《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件的规定标准执行。

8.2 本工程安全文明施工费为人民币：2500.00元（大写：贰仟伍佰元整）（其中：建筑工程安全文明施工费¥2300.00元、电梯工程安全文明施工费¥200.00元。工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对采购文件不作实质性响应，其响应文件按否决投标处理。

四、付款方式和条件

本工程付款方式：电梯及所有配件到场后支付合同总价的50%，工程完工监督检验合格后支付合同总价的45%，剩余5%为质保金，质保期满（监督检验合格之日起）后3日内一次性支付剩余部分（合同总价的5%）。注：供应商应在采购人支付款项前，向采购人提供与支付金额等额的合法有效增值税发票。
五、履约保证金
1、成交供应商是否提供履约担保：提供。

2、成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金

（3）履约担保的金额：成交合同金额的10%。

（4）履约担保的提交时间：合同签订前。

（5）履约担保的期限：90日历天。

（6）履约担保的退还时间：至工程竣工完成并验收合格。
六、结算原则

1、结算总价=中标单价。

2、增减（变更）工程结算：

（1）工程内容与已标价工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项及综合单价由发包审定）；

（2）工程内容如有与已标价工程量清单不同的子项（既无相同子项，又无类似子项），按编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、2018 年《重庆市建筑装饰工程计价定额》、2018 年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018 年《重庆市建设工程费用定额》、重庆市住房城乡建委《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）等及其他相关配套文件计算后，再按承包人报价浮动率【承包人报价浮动率=（1-中标价/投标总报价最高限价）×100%】进行下浮后结算。下浮基数不含安全文明施工费、认质核价的材料费、规费、税金】。

七、验收标准和方法

（一）安装验收规范和标准(现行最新版本)

1、满足国家现行最新验收标准。

（二）安装后，供应商委托当地特种设备检验检测研究院进行监督检验，并出具检验报告，合格的，颁发特种设备使用标志。

采购人有权根据竞争性比选文件、比选文件及采购合同对电梯的规格、技术参数及功能自行组织验收。

1、产品保护

电梯安装工程完成后，成交供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常投入运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。

2、验收合格条件

1）运行结果须符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2）设备在交付采购人使用之前，成交供应商应提供国家认可的检测机构出具的电梯验收检验合格证书和电梯安全使用许可证，检测费用计入比选报价中。

3）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受确认。

4）提供电梯成品保护的相关材料并负责安装到位。

八、安装、调试和试运行
1、安装调试和验收测试

1）提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单；电梯轿厢及电梯安装(含井道)的各项尺寸、设备重量等。

2）安装调试：供应商必须具有直属的安装队伍，具备采购所需的安装维修许可证，要求安装一次达标，安装不得采取任何转包形式。

3）电梯设备的验收，在设备运转测试时，供货商应无条件完成调试服务，直至技术监督部门验收合格发证，才视为正式验收合格，方能交付使用。

GB∕T7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范》；

GB/T10058《电梯技术条件》；

GB/T10059《电梯试验方法》；

GB10060《电梯安装验收规范》；

GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》； GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收规范》；

GB/T7025.12008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》等规范，如有最新的行业标准，将按照最新标准执行。

(采购人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。)

九、质量保证期内服务要求

1、质量保证期：项目经监督检验检测合格之日起进入质保期，电梯整机质保1年，免费维保1年。

2、电话咨询：供应商或厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3、现场响应

中标供应商所提供的设备发生故障后，采购人应立即通知供应商。供应商应在接到故障通知后的60分钟内派技术人员到现场排除故障，无法及时解决的，应在48小时内修复产品，使用户能够正常使用（需要更换部件故障除外）。
十、维修使用的配件

1、质保期内供应商或厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

2、附件及零配件(包括专用工具)、备品备件的要求

2.1、装箱单、产品出厂合格证、安装手册、电气原理图及接线规格表； 

2.2、随机资料，包括：门锁装置、安全钳及缓冲器的试验证书复印件；

2.3、厂家验收报告、技术监督局验收检验合格证书、电梯安全使用许可证； 

2.4、土建布置图；

2.5、成交供应商在质保期内应承担易损件和耗材的更换，包括但不限于：电梯专用照明灯管、呼叫按钮、靴衬、门滑块、门机皮带、相序继电器、空气开关、减速开关、温度保险、缓冲器开关、门挂轮、厅门减震垫、行程开关等。

十一、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

十二、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

十三、其他

（一）供应商必须在比选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、资格审查及符合性审查

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由评审小组对比选文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”（如果有）。

	（三）
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”（如果有）。

	（四）
	比选保证金
	按照竞争性比选文件要求足额交纳比选保证金。


注：供应商应对所提供的全部资料的真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，将取消竞争性比选资格或成交资格，并且其比选保证金不予退还，并按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定进行处理。

（二）符合性审查

评审小组应当对符合资格的供应商的比选文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	比选文件签署
	比选文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。

	
	
	比选方案
	每个包只能有一个方案比选。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	比选文件份数
	比选文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。

	2
	技术部分
	比选文件内容
	本竞争性比选文件第二篇中规定的内容进行实质性响应。

	3
	商务部分
	比选文件内容
	本竞争性比选文件第三篇中规定的内容进行实质性响应。

	4
	比选有效期
	比选文件内容
	比选有效期为比选截止日期起90天。


二、评审方法

（一）本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指比选文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审小组的组建：按法律法规及相关规定依法组建评审小组。

（三）澄清有关问题。对比选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞争性比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容。

（四）比较与评价。按竞争性比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件分别进行技术、商务、价格评分。

评审小组各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的比选文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（五）确定成交供应商原则

评审小组按照综合得分由高到低排序，公示无异议后排名第一为中标供应商。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列；报价相同按技术得分高低排序；全部相同由评审小组抽签决定排序。

三、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	证明材料

	1
	投标报价

（70%）
	70
	供应商有效投标报价先得满分70分，在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，不足1%的按1%计算。

评标基准价为有效投标报价中的平均数（保留小数点后两位）。
	备注：投标报价得分四舍五入，并取小数点后二位。

	2
	技术部分

（20%）
	电梯曳引机制动安全性（5分）
	（1）、曳引机制动器可靠性试验寿命次数（5分）

制造商曳引机制动器在轿厢内加载至不低于额定载荷230%的试验工况下,（主机制动器各部件完好，曳引轮不转动、轿厢未发生明显位移，制动器可保持良好的静态制动性能），对电梯驱动主机制动器总成（包括电磁铁、制动弹性元件、机械制动部件、被制动部件、基体部件、电源及控制板、状态检测装置等）试验次数进行横向比较，所投产品提供报告中试验次数由高至低进行排名：

1、排名1-2名得5分；

2、排名3-4名得3分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供具有CNAS或CMA标识认证的第三方试验报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	电梯按钮耐久性(5分）
	依据各投标人所投品牌的电梯制造商相关试验报告，对电梯按钮寿命次数进行横向比较，并按寿命次数由高至低排序，作为按钮耐久性优劣的评判依据：

1、排名1-2名得5分；

2、排名3-4名得3分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供所投电梯制造商委托的具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识认证的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章

	
	
	质量安装方案（5分)
	投标人应提交针对本项目的《质量保障方案》，方案内容应涵盖但不限于以下方面：

安全施工保障措施、赶工与进度保障措施、关键材料与设备的质量保证措施、质量管理体系与过程控制措施、项目风险识别及应对策略、针对本项目的专门性、适用性与可操作性说明。

评审将从方案的完整性、全面性、科学性、合理性、针对性、可操作性及经济性等维度进行综合评价。

方案内容不存在瑕疵的，得5分；

方案内容存在1处瑕疵的，得4分；

方案内容存在2处瑕疵的，得3分；

方案内容存在3处瑕疵的，得2分

方案内容存在4处瑕疵的，得1分，

方案内容存在5处瑕疵以上或未提供方案不得分。
	格式自拟

	
	
	售后服务方案（5分）
	供应商提交的“技术服务、质保期售后服务方案及配套保障措施”进行综合评价。评价内容应涵盖但不限于以下维度：

获得重庆市特种设备安全管理协会星级维保单位、维保力量规模与组织结构、售后服务响应时间、技术支持响应时间、零配件供应时效及供应保障能力、本地区服务站点布局情况、维保人员数量、稳定性与专业技能情况、维保方案完整性与可行性、人员培训方案的充分性、配件仓库布局、储备规模及物流保障能力。

评审委员会将依据上述内容对应的完善程度、合理性、可行性、针对性以及与本项目的适配度进行横向比较，对方案的综合优劣程度做出评价。

方案内容不存在瑕疵的，得5分；

方案内容存在1处瑕疵的，得4分；

方案内容存在2处瑕疵的，得3分；

方案内容存在3处瑕疵的，得2分

方案内容存在4处瑕疵的，得1分，

方案内容存在5处瑕疵以上或未提供方案不得分。
	格式自拟

	3
	商务部分

（10%）
	制造商能力（6分）
	产品保障能力（2分）

依据各投标品牌提供的产品责任险保单文件，对其产品责任险保额（人民币）进行横向比较，并按照保额数值由高至低进行排名，作为评估投标品牌产品保障能力与风险承担能力的重要依据：

1、排名1-3名得2分；

2、排名4-6名得1.5分；

3、排名7-9名得1分；

4、其余不得分。
	提供加盖制造商证明材料的复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	
	门机系统耐久性（2分）

对投标制造商所提供的电梯产品，根据其提交的型式试验报告或寿命试验报告中，门机系统（包括门电动机、门机控制器、轿门、门锁、层门等）在模拟正常开关门工况下所完成的累计开关门运行试验次数进行横向比较，在不低于2000万次的疲劳实验标准前提下，由高至低进行排名：

1、排名1-2名得2分；

2、排名2-4名1.5分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供具有CNAS或 CMA 标识认证的第三方试验检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	
	层门抗冲击能力（2分）

制造商电梯层门撞击试验后层门未丧失完整性，保持在原有位置，冲击能量（单位:J）进行横向比较，所投产品提供报告中冲击能量由高至低进行排名：

1、排名1-2名得2分；

2、排名3-4名得1.5分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供具有CNAS或CMA标识认证的第三方试验检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章。

	
	
	节能环保（4分）
	（1）、在投标产品具备能量反馈功能且能效等级达到A级的前提下，对制造商报告中的能量反馈率（%）进行横向对比，并按反馈率由高至低排序作为节能能力的评分依据：

1、排名1-2名得2分；

2、排名3-4名得1.5分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供：具有CNAS认证CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。

	
	
	
	（2）、在投标制造商取得绿色电梯四星级认证的前提下，对评估报告中五大类指标（资源属性、能源属性、环境属性、产品属性、提高与创新属性）的总得分开展横向对比，并按总得分从高到低排序，作为绿色电梯综合性能优劣的评判依据：

1、排名1-2名得2分；

2、排名3-4名得1.5分；

3、排名5-6名得1分；

4、其余不得分。
	提供具有CNAS认证或CMA认证的第三方检测机构出具的相关证书加盖投标人公章。


说明：

评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

四、无效比选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效比选：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）供应商未按照竞争性比选文件的要求缴纳比选保证金；

（四）供应商所提交的比选文件不按“第七篇  比选文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）所提供的产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）供应商的服务时间、服务质保期及竞争性比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（十）供应商比选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商以联合体形式参与比选的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性比选采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制比选文件与递交比选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件


（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目技术（质量）需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、比选文件编制要求七部分组成。

（二）采购人或采购代理机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式向采购人或采购代理机构要求澄清，采购人或采购代理机构可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞争性比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性比选文件中，评审小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性比选文件和比选文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断比选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）比选文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制比选文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选文件原则上采用软面订本。

1.比选文件组成

比选文件由“第七篇 比选文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 比选文件编制要求”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞争性比选。

3.比选有效期：比选文件及有关承诺文件有效期为提交比选文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交比选保证金金额和方式详见“第一篇  四、比选有关说明  （十）比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，比选保证金不予退还：

2.1供应商在提交比选文件截止时间后撤回比选文件的；

2.2供应商在比选文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.比选保证金的有效期限在比选有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的比选文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效比选。

（四）提交比选文件的份数和签署

1.比选文件一式三份、电子档一份（为正本盖章后扫描的PDF文档），其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在比选文件正本中，竞争性比选文件第七篇  比选文件编制要求中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对比选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的比选文件概不接受。

（五）比选文件的递交

比选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）比选文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后15个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照竞争性比选文件规定确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门（或相关管理部门）报告，财政部门（或相关管理部门）将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等事项签订采购合同。

（二）竞争性比选文件、成交供应商的比选文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃中标项目或在签订合同时擅自改变中标状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性比选确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

七、招标代理服务费

招标代理费由采购人按有关规定缴纳。

采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：凡宇（重庆）工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆垫江支行

账  号：3100014109200125916

第六篇  合同草案条款

采购合同

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：

	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：


签约时间：2026年   月   日      签约地点：

注：按采购人实际拟定合同为准。

第七篇  比选文件编制要求

项目名称：
比选文件
供应商（公章）：
地址：
法定代表人或授权代表（签字）： 

联系电话：
二〇二六年 月 日
目  录

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表（本表可自行设计格式）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、服务地点、优惠承诺等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

（三）商务评分需提供的资料

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞争比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：       ；人民币小写：    元。

2.我方现提交的比选文件为：比选文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为提交比选文件截止时间起 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）已标价工程量清单
二、技术（质量）部分

（一）技术方案（格式自定）

（二）技术响应偏离表（本表可自行设计格式）

项目编号：

竞争性比选项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第二篇”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；响应情况应为实质性响应，完全复制粘贴采购需求的视为未实质性响应采购文件。
4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分
（一）商务要求响应情况：服务时间、服务地点、优惠承诺等（格式自定）

（二）商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

商务响应偏离表

对于竞争性比选文件的第三篇项目商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	比选项目服务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1、本表即为对本项目“第三篇”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。
（三）商务评分需提供的资料

根据“第四篇 评审标准 ”提供相关材料（格式自定）

四、资格条件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书
竞争性比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书
比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署比选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

              （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：竞选人总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

竞争性比选文件发售登记表
	项目名称
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	邮箱
	

	单位地址
	

	日期：     年   月  日（若填写日期与邮箱到达日期或现场递交日期不一致报名无效）

	竞争性比选文件售价：人民币500元/份
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