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第一篇  竞争性比选公告
重庆立生实业有限公司接受垫江县水利管理站的委托，对垫江县重点水库安全监测设施建设项目进行竞争性比选。欢迎有资格的竞选人前来参加报价。

比选内容

	名称
	最高限价（元）
	中选人数量（名）

	垫江县重点水库安全监测设施建设项目
	170492.76
	1


二、资金来源

财政资金，项目预算 170492.76元。

三、竞选人资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.具有建设行政主管部门颁发有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。（须提供有效的资质证书电子件并加盖竞选人公章）
2.具备建设行政主管部门颁发的有效的“安全生产许可证”。（须提供有效的安全生产许可证书电子件并加盖竞选人公章）
四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的竞选人，请于2026年7月24日起在垫江县人民政府网下载本项目竞争性比选文件以及图纸、工程量清单等所有项目资料。

（二）竞选文件递交：本项目无需递交纸质竞选文件，在2026年7月30日12:00—14:30（以比选人邮箱显示的收件时间为准，在此时间段外收到的邮件一律不予认可）将签署、盖章完整的竞选文件扫描件（PDF格式）添加为加密压缩文件发送至邮箱djslglzztb@163.com。
（特别说明：1.竞选人须将竞选文件扫描件（PDF格式）添加为压缩文件并加密，否则因未加密导致的报价泄露由竞选人自行承担，压缩件文件名统一命名为：竞选人名称+项目名称。2.各竞选人只能发送一次竞选文件，竞选人多次发送的竞选文件，以比选人邮箱收到的竞选人第一次发送的竞选文件为准。3.邮箱将自动发送收件回执，请竞选人据此确定竞选文件是否成功发送至比选人邮箱。4.竞选人发送的邮件标题请写明比选项目名称及竞选人单位名称。5.邮件正文内容须注明知晓压缩文件密码的联系人的联系电话，用于开启邮件后解压文件的联系，若因未注明联系方式导致不能打开或解压压缩文件进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。）
（三）邮件开启时间：竞选文件提交截止时间2026年7月30日北京时间14:30在垫江县水利局二楼会议室，经比选人现场代表、比选代理机构工作人员共同确定没有邮件被提前开启，截图留证并签字确认后，统一下载本项目所有竞选文件邮件，并逐一根据邮件正文的联系方式联系解压，随后公布各竞选人报价、项目经理等信息。竞选人自行决定是否派人持《法定代表人授权委托书》（格式详见第七篇  竞选文件格式要求，没有手持《法定代表人授权委托书》的将不允许进入会议室）到场参加邮件开启流程，无论是否派人到场，均视为对邮件开启流程无异议。
五、比选保证金

（一）比选保证金金额：3400.00元（大写：叁仟肆佰元整）

（二）比选保证金账户：

	户  名： 垫江县财政局-水利局

开户行： 重庆农村商业银行-垫江支行

账  号： 2501010120010007754-403001

	


（三）缴纳方式

1.网银缴纳：开通网上银行（基本存款账户）支付功能的，直接通过网上银行（基本存款账户）支付方式缴纳比选保证金。

2.银行转账：未开通网上银行的竞选人，通过从企业基本存款账户转账的方式缴纳。

（四）比选保证金到账截止时间为2026年7月30日北京时间14:30。

注意事项：

1.比选保证金必须从竞选人基本存款账户转出（竞选人按第七篇格式要求附基本存款账户开户许可证（或开户许可证明）扫描件、比选保证金回单电子件等资料，评审委员会据此认定其比选保证金是否从竞选人基本存款账户转出）。

2.竞选人自行考虑汇入时间风险，如异地汇入、跨行汇入的时间要求，到账时间以银行到账时间为准。

3.缴纳或转账时备注：垫江县重点水库安全监测设施建设项目比选保证金。项目名称可简写为：重点水库安全监测设施项目。

4.竞选人应仔细阅读比选中有关比选保证金的内容，并按竞争性比选文件要求的时限、金额和指定的账户账号等信息缴纳比选保证金。未按要求缴纳比选保证金而影响对其比选保证金到账认定和退还的，由竞选人自行承担。

（五）比选保证金退还

所有进入“比选保证金指定收取账户”的资金，包括竞选文件递交开始时间延期、竞选人未按要求缴纳、缴入账户错误、缴纳金额错误、多次缴入的比选保证金（或其他资金）等，在本项目确定中选人前均不予退还，确定中选人后按下列情况进行退还或处理（特殊退还除外）：

应退还的比选保证金，无息退还至原进账账户。

1.非中选人的比选保证金，在中选通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

2.中选人的比选保证金在合同签订后一次性无息退还。 

3.有质疑、投诉、举报等情况的比选保证金，根据受理的部门出具的处理意见进行处理。

4.若竞选人发生相关法律法规或竞争性比选文件规定的不予退还比选保证金的情形，其比选保证金不予退还。
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效报价。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该比选项目的其他比选活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律通过电子邮件发布，请各竞选人注意下载或到比选代理机构处领取。

（五）超过竞选文件截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，竞选人参与本项目比选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）竞选人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、被相关行政主管部门暂停投标资格且在有效期内，以及其他不符合一般资质条件要求条件的竞选人，将拒绝其参与比选活动。

七、联系方式

（一）比选人：垫江县水利管理站

联系人：石老师

电  话：15730727812
（二）比选代理机构：重庆立生实业有限公司

联系人：朱老师 

电  话：15215147947
 比选项目技术（质量）需求

一、比选范围及内容

垫江县重点水库安全监测设施建设项目主要包括建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程等工程内容；具体内容以比选人提供的实施方案、施工图、工程量清单为准（实施方案、施工图、工程量清单详见本项目公告附件）。

二、人员要求

1.项目经理
投标供应商拟派的项目经理须已在本单位注册并具有水利水电工程或机电工程贰级及以上注册建造师执业资格，且未在其它项目任职；具备相应的由水行政或建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。
须提供项目经理有效期内的安全生产考核合格证书（B证）、建造师注册证书扫描件、未在其它项目任职承诺（格式自拟）、身份证扫描件及竞选人为其缴纳的2026年1至6月社保证明材料扫描件并加盖竞选人公章。
2.项目技术负责人
竞选人拟派的项目技术负责人应具有水利工程类或机电工程类中级及以上技术职称，且未在其它项目任职。
须提供技术负责人职称证扫描件、身份证扫描件、未在其它项目任职承诺（格式自拟）、竞选人为其缴纳的2026年1至6月社保证明材料扫描件并加盖竞选人公章。
3.其他主要管理人员
竞选人自行承诺中选后在签订合同之前须按照相关行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。 任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知比选人。主要管理人员应持有相关行政主管部门要求的岗位证书（其中安全员必须具备安全生产考核合格证书）或注册证书或职称证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格；签订合同后不满足该要求的，按合同相关条款要求处罚并上报行政主管部门；给比选人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任或违约责任。（须提供承诺，承诺格式自拟，未按要求提供承诺的按无效响应处理。）

4.资料真实性承诺（格式自拟）：竞选人须承诺以上资料均真实有效，若比选人在标后发现资料虚假或承诺虚假，比选人有权取消其中选资格，比选保证金不予退还，并暂停其在一定期限内参与比选人发包项目的竞选（投标）资格。
三、项目技术要求

1.质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2. 缺陷责任期（工程质量保修期）：按照完工证书确定的完工日期起开始计算24个月。

在缺陷责任期内发生质量问题的，中选人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

3.将本项目包含的所有自动化监测数据接入垫江县智慧水利管理平台和市级相关平台。

4.野外弱信号传输刚性兜底要求。本项目所有GNSS监测站部署点位均位于垫江县重点水库野外无人值守区域，采购人已完成全点位现场实地勘测，明确部分点位公网4G信号覆盖弱、信号波动大，属于项目公开的已知实施条件。为保障大坝位移监测数据100%稳定回传至垫江县智慧水利管理平台，投标人须在投标前充分评估弱信号场景的实施难度，本次投标所报总价须全额包含所有弱信号适配改造的相关设备、施工、运维成本。采购人不再就弱信号优化相关内容支付任何额外新增费用。项目验收环节设置专项传输性能核验：所有监测点位须连续72小时保持监测数据上传成功率≥99.9%，未达该标准的由成交人免费完成优化整改，直至完全满足验收要求，相关整改产生的所有成本均由成交人自行承担。
四、现场踏勘
本工程比选人不组织各竞选人进行现场踏勘，由各竞选人自行现场踏勘。由于现场施工条件及工作内容较为复杂，为保证工程进度的顺利实施，确保其按期完成，竞选人踏勘现场时，必须充分考虑噪声、扬尘、交通运输、管线、装卸限制、场内材料的转运、堆码、施工通道、安全等因素，并收集有关工程地点、工作内容等相关情况及成品保护所要求的措施、气象条件、交通运输条件（包括比选人指定进入的出入口，及从出入口到施工地点的内部运输线路）、每天可施工时间段、施工工期要求、可提供的施工临时用地范围、施工中可能出现的对周边居民以及办公人员产生的影响（包含但不限于如施工扬尘、噪声的影响等）、建筑垃圾和材料二次、多次或场内外转运等影响，以上各项可能导致费用增加的因素均应包含在综合单价中，竞选人一旦中选，不得再以不完全了解施工现场情况或不了解现场为由提出额外赔偿或增加费用、延长工期的要求。踏勘现场所发生的一切费用由竞选人承担，踏勘现场过程中竞选人须负责自身及其他人员安全，承担一切安全责任。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

无论竞选人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞选文件之前已经踏勘现场并对现场环境和地质条件已充分了解。

五、安全及施工环境要求

（一）竞选人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。

（二）在施工过程中由于竞选人管理或安全措施不力造成内部设施或周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由竞选人承担。

（三）竞选人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与比选人无关，竞选人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因施工导致第三人人身、财产损失由竞选人承担赔偿责任。

（四）中选人自行负责项目实施期间的食宿。

（五）中选人自行负责施工期间的所有安全。自主落实消防、治安、环境安全方面的各项安全规定及要求，对消防、治安、环境安全等方面的工作负责，检查督促施工人员自觉做好各方面工作。

（六）由中选人造成的一切人身伤亡、财产损害或导致比选人、第三方人员人身伤亡、财产损害的，由中选人自行负责。

（七）中选人应自觉做好安全文明施工、环境保护以及成品保护措施。

（八）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。

（九）竞选人须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等。

（十）中选人应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

（十一）签订施工合同前，中选人应按规定购买水利工程建设安全生产责任保险，发挥安责险风险防控和事故预防功能。

六、质量要求和技术标准

质量管理：中选人应建立和健全质量管理体系。

检查和返工：中选人应严格按照《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》《重庆市中小型机电设备安装工程预算定额》等技术规范和甲方的指示，对该维修养护工程使用的材料和工程设备以及施工工艺进行全过程的质量检查，详细做好记录，定期提交甲方审查。中选人应随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。中选人应按甲方的要求对不合格的工程进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。

质量要求：隐蔽工程必须提前通知甲方验收，验收合格才能进入下一道工序施工，否则不给予计量；质量应达到水利行业的质量检验评定合格标准，若水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。因乙方原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，甲方可要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定质量标准和要求，由乙方承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量和要求，乙方应按甲方要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工由乙方承担违约责任。监测数据需要接入垫江县和重庆市水利工程监测平台数据库，实测数据准确。

验收标准及质量等级：质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并验收合格。

七、其他要求

1.施工所需设施、设备、用具等全部由中选人自行负责；

2.施工过程中不能阻断交通，以及施工过程中的一切安全责任由中选人自行负责；

3.施工过程中的用水、用电和临时占地由中选人自行协调解决，并承担相应费用，费用包含在清单报价中。
4.竞选人在中选后派驻现场的项目经理必须是竞选文件中明确的项目经理，未经比选人同意不得随意更换，否则比选人有权终止合同。

5.中选人不得将合同的任何部分或任何权利、利益或责任转让、委派、许诺、安排给其他人；不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程，中选人如有上述行为，比选人有权立即终止合同，中选人应承担由此引起的违约责任及相关法律法规责任。

6.加强施工期间安全管理，发生的安全事故由中选人自行负责。

7.在竞争性比选文件中未明确的要求全部必须满足相应规范要求。

8.施工现场项目经理和施工人员必须按照业主的指令施工，不得以任何理由拒绝，否则按有关款处理。
第三篇  比选项目服务需求

一、工期、地点及验收

（一）工期：60日历天，自合同签订之日起算；因乙方自身原因造成的工期延误由乙方负责，并支付逾期完工违约金200元/天。

（二）项目地点：重庆市垫江县岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库、三百步水库、迎风水库。
（三）验收方式

合同工程完工后30天内乙方提交验收报告（附验收资料），甲方在收到乙方提交的验收报告后7天内通知乙方组织验收，验收合格后签署验收鉴定书。

二、报价要求

1.竞选人应按附件“工程量清单”结合自身实际报价情况填写相应清单表格。竞选人的报价应是本项目比选范围内的全部工程的报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。工程量清单中的工程或费用名称、单位、数量、技术参数要求、名称及规格均不允许修改，也不得调整先后顺序，否则由评审小组对其竞选文件作否决处理。竞选人填报“已标价工程量清单”时，应仔细查看比选人提供的《项目预算书》的所有表格，《项目预算书》涉及的所有费用均由竞选人综合考虑进“已标价工程量清单”报价中；项目实施过程中或项目结算时，中选人不得以任何理由要求比选人再另行支付项目预算书中已包含的费用。
2.竞选人报价包含但不限于按竞争性比选文件相关规定及要求完成全部比选范围及内容所需的建设费用、设备费、安装费、坝体及建筑物恢复费用、招标代理服务费、运输费、多次转运费、仓储费用、措施费、管理费、临时占地费、青苗赔偿费、公路材料运输费（若因施工损坏村级公路赔偿费）、有关协调费、安全生产费、规费、各种税金、风险费、检测【包含一般检测及特殊检测（如有），提供相应检测报告】及验收费、工程资料费、各种保险费以及缺陷责任期的维修、维护、保养等全部费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。 

3.本工程将设置最高限价，总价最高限价为170492.76元（其中含安全生产费），安全生产费按照建筑安装工程总造价（不含设备费）的2.5%计算，《竞选函》及工程量清单报价中的安全生产费按照竞选人建筑安装工程报价（不含设备费）自行计算填报，不作为竞争性报价，也不作评审要求；各项单价最高限价以随竞争性比选文件发布的工程量清单“单价”栏已填写的金额为准，竞选人的报价不得超过最高限价，否则由评审小组作无效响应处理。

4.异常低价警戒线要求

项目总报价异常低价警戒线：136394.21元（最高限价的80%）。

竞选人项目总报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。

竞选人项目总报价低于竞争性比选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审小组对其竞选文件作否决处理。
三、变更及结算

1.若有变更，按《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》《重庆市中小型机电设备安装工程预算定额》等和垫江县现行相关规定执行。
2.本项目采用固定单价包干，结算价= ∑（各项合同价×实际实施并验收合格的数量）+按建筑安装工程总造价（不含设备费）的2.5%标准计提安全生产费用。最终以结算审定的金额为准。

3.若合同外增加的工程量，合同清单中有或类似单价的参照执行，没有单价的按本次编制的编规编制后按中标金额与招标限价的比例下浮执行。

4.未经甲方批准擅自变更部分的工程量，一律不纳入工程结算范围，所产生的一切费用由乙方自行承担。

付款方式及履约保证金

（一）付款方式

1.工程完工验收合格，乙方提交施工成果资料2套（包括施工资料、竣工图、验收资料等）并完成完工结算，完成资料审核交档，且完成相应的资金审签程序后原则上在30日内付至合同金额的97％；留3％作质保金待质量缺陷期满后结清无息退还。中标人提交付款申请时须提交相应等额合规的项目所在地的增值税发票（支付结算款项时需提供至结算金额的全额增值税发票）。注：缺陷责任期（工程质量保修期）按照完工证书确定的完工日期起开始计算24个月。
（二）履约保证金

1.中选人是否提供履约担保：是。

2.中选人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：由中选人基本账户转账形式或履约保函的形式。

（2）具体要求：①履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。

     ②由中选人基本账户转账形式：由中选人银行基本账户转账至垫江县水利管理站指定账户。

（3）履约担保的金额：中选合同金额的10%。

（4）履约担保的提交时间：在合同签订之前，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。

（5）履约担保的退还：合同完工验收后，减除应扣减项（若有）一次性无息退还履约保证金。

注：若中选人未按要求递交履约保证金的，比选人有权取消其中选人资格。
五、其他

（一）文件中的施工合同即中选后签订的合同，中选人在签订合同时不得向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，比选人也不得作出对中选人有利的调整。

（二）中选人必须按照国家相关规定和比选人的要求进行施工，否则视为中选人违约；比选人有权取消或增加本工程施工内容，中选人不得因施工内容的取消或增加向比选人进行索赔。

（三）中选人在合同签订前将发送邮箱的竞选文件扫描件（PDF格式）打印一式三份，并逐页加盖其单位公章后送至比选人处留存；若在后期发现打印加盖公章的竞选文件纸质件与原发送的邮件内容不一致，以项目评审当天发送至“第一篇  竞争性比选公告”指定邮箱的竞选文件扫描件（PDF格式）为准。

（四）其他未尽事宜由供需双方在施工合同中详细约定。

第四篇  比选程序、评定中选的标准、无效报价及比选终止

一、比选程序

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）由本项目评审小组对各竞选人的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书（提供电子件）。 

2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、竞选人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	比选保证金
	已按照竞争性比选文件要求递交比选保证金。


注：

eq \o\ac(○,1) “参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。竞选人可于竞选文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。评审小组应当对竞选文件进行评审，并根据竞争性比选文件规定的比选程序、评定中选的标准等事项与实质性响应竞争性比选文件要求的竞选人进行评审。未实质性响应竞争性比选文件的竞选文件按无效处理，评审小组应当告知有关竞选人。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	竞选文件签署或盖章
	按“第七篇竞选文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	项目报价
	1.报价函中的项目总报价应与已标价工程量清单总报价一致，工程量清单总报价应与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果一致（如有）。

2.项目总报价不得高于比选人公布的项目总报价最高限价，各项单价报价不得高于对应单项最高限价
3.竞选人项目总报价低于招标文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料，以说明其报价的合理性。

	
	暂定金额
	暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照竞争性比选文件给定的金额填报。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	电子竞选文件份数
	电子竞选文件数量符合询价文件要求。

	3
	竞选文件内容
	对竞争性比选文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。

	
	比选有效期
	竞选文件及有关承诺文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。


（三）评审小组在对竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

评审小组要求竞选人澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和竞选文件（含有效的补充文件）。评审小组判断竞选文件对竞争性比选文件的响应，仅基于竞选文件本身而不靠外部证据。

二、评定中选的标准

（一）评审小组将依照本竞争性比选文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的竞选人所提交的项目总报价按照由低到高的顺序提出3名以上中选候选人，并编写评审报告。

（二）若竞选人的项目总报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）中选价格=中选人的项目总报价。

三、无效报价

竞选人发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）竞选人不符合规定的资格条件的；

（二）竞选人未通过实质性响应审查的；

（三）竞选人未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）竞选人所提交的竞选文件未按“第七篇竞选文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）竞选人的报价超过比选预算或最高限价的；

（六）竞选人不接受评审小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人再参加该比选项目的其他比选活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）竞选人竞选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、比选终止

出现下列情形之一的，比选人或者比选代理机构应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（二）在比选过程中符合竞争要求的竞选人或者报价未超过比选预算的竞选人不足3家的。

五、重新比选和不再比选

重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照竞争性比选文件规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效竞选人的，应当依法确定中标候选人。
第五篇  竞选人须知

一、比选费用

参与报价的竞选人应承担其编制竞选文件与递交竞选文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人和比选代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选公告、比选项目技术（质量）需求、比选项目服务需求、比选程序、评定中选的标准、无效报价及比选终止、竞选人须知、合同草案条款、竞选文件格式要求七部分组成。

（二）比选人（或比选代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

三、报价要求

（一）竞选文件

竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制竞选文件，并按“第七篇竞选文件格式要求”要求签署或盖章后扫描成PDF格式。并在“第一篇  竞争性比选公告”规定的时间内将签署、盖章完整的竞选文件扫描件（PDF格式）发送至“第一篇  竞争性比选公告”指定邮箱。

（特别说明：1.竞选人须将竞选文件扫描件（PDF格式）添加为压缩文件并加密，否则因未加密导致的报价泄露由竞选人自行承担，压缩件文件名统一命名为：竞选人名称+项目名称。2.各竞选人只能发送一次竞选文件，竞选人多次发送的竞选文件，以比选人邮箱收到的竞选人第一次发送的竞选文件为准。3.邮箱将自动发送收件回执，请竞选人据此确定竞选文件是否成功发送至比选人邮箱。4.竞选人发送的邮件标题请写明比选项目名称及竞选人单位名称。5.邮件正文内容须注明知晓压缩文件密码的联系人的联系电话，用于开启邮件后解压文件的联系，若因未注明联系方式导致不能打开或解压压缩文件进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。）
2.联合体

不允许
3.报价有效期：竞选文件及有关承诺文件有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

（二）比选保证金：

1.竞选人提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、比选保证金”；

2.发生以下情况之一者，比选保证金不予退还：

2.1竞选人在提交竞选文件截止时间后撤回竞选文件的；

2.2竞选人在竞选文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性比选文件认可的情形以外，中选人不与比选人签订合同的；

2.4竞选人与比选人、其他竞选人或者比选代理机构恶意串通的；

2.5中选人不按规定的时间或拒绝按中选状态签订合同（即不按照竞争性比选文件确定的合同文本以及比选标的、规格型号、比选金额、比选数量、技术（质量）和服务要求等事项签订合同的）。
（三）修正错误

无。

（四）提交竞选文件的份数和签署

1.签署、盖章完整的竞选文件扫描件（PDF格式）1份，中选人在合同签订前将发送邮箱的竞选文件扫描件（PDF格式）打印一式三份，并逐页加盖其单位公章后送至比选人处留存；若在后期发现打印加盖公章的竞选文件纸质件与原发送的邮件内容不一致，以项目评审当天发送至“第一篇  竞争性比选公告”指定邮箱的竞选文件扫描件（PDF格式）为准。
2.竞争性比选文件第七篇竞选文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）竞选文件的递交

本项目无需递交纸质竞选文件，在“第一篇  竞争性比选公告”规定的时间内将签署、盖章完整的竞选文件扫描件（PDF格式）发送至“第一篇  竞争性比选公告”指定邮箱。

（特别说明：1.竞选人须将竞选文件扫描件（PDF格式）添加为压缩文件并加密，否则因未加密导致的报价泄露由竞选人自行承担，压缩件文件名统一命名为：竞选人名称+项目名称。2.各竞选人只能发送一次竞选文件，竞选人多次发送的竞选文件，以比选人邮箱收到的竞选人第一次发送的竞选文件为准。3.邮箱将自动发送收件回执，请竞选人据此确定竞选文件是否成功发送至比选人邮箱。4.竞选人发送的邮件标题请写明比选项目名称及竞选人单位名称。5.邮件正文内容须注明知晓压缩文件密码的联系人的联系电话，用于开启邮件后解压文件的联系，若因未注明联系方式导致不能打开或解压压缩文件进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。）
（六）竞选文件语言：简体中文

四、中选人的确定和变更

（一）比选代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送比选人确认。比选人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中选候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选人，也可以书面授权评审小组直接确定中选人。比选人逾期未确定中选人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的竞选人为中选人。

（二）中选人的变更

1.中选人拒绝签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。拒绝签订合同的中选人不得参加对该项目重新开展的比选活动。

2.中选人无充分理由放弃中选资格的，其比选保证金不予退还；比选人将向相关职能部门报告，相关职能部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、中选结果公告及中选通知书
（一）中选人确定后，比选代理机构将在垫江县人民政府网发布中选结果公告（公告期限不少于3天）。

（二）中选结果公告期限结束，未收到任何异议或投诉，比选代理机构将以书面形式发出《中选通知书》。《中选通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

 竞选人认为竞争性比选文件、比选过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向比选人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的竞选人。 

1.质疑时限、内容

1.1竞选人认为竞争性比选文件、比选过程、中选结果使自己的权益受到损害的，可以在发布之日起3日内，以书面形式向比选人、比选代理机构提出质疑。

1.2竞选人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1竞选人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书）电子件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证电子件和其授权代表的身份证电子件（竞选人为自然人的提供自然人身份证电子件）；

1.3竞选人为自然人的，质疑函应当由本人签字；竞选人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、比选代理机构应当在收到竞选人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞选人和其他有关竞选人。

3.其他

3.1竞选人应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一比选程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）中选人应在中选通知书发出之日起5个工作日内和比选人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的竞选文件作实质性修改。其他未尽事宜由比选人和中选人在维修养护合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、竞选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订维修养护合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）比选人要求中选人提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，比选人根据竞争性比选文件规定无息退还其履约保证金。

八、比选代理服务费

竞选人在领取中选通知书前须向重庆立生实业有限公司缴纳比选代理服务费，比选代理服务费4000元。

第六篇  合同草案条款

水利工程维修养护合同

     工程名称：                          
     甲    方：                          

     乙    方：                           

     签订时间：                          

甲方（以下简称甲方）：                 
乙方（以下简称乙方）：                  
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合工程具体情况，经甲、乙双方本着平等、自愿的原则，就           项目达成一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：                             
2.工程地点：重庆市垫江县岩屋咀水库、跳石水库、长兴水库、三百步水库、迎风水库。

二、工程承包范围
以比选人发包时提供的实施方案、施工图、工程量清单为准。
 三、质量要求和技术标准
质量管理：乙方应建立和健全质量管理体系。
检查和返工：乙方应严格按照《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》《重庆市中小型机电设备安装工程预算定额》等技术规范和甲方的指示，对该维修养护工程使用的材料和工程设备以及施工工艺进行全过程的质量检查，详细做好记录，填制工程质量评定表，定期提交甲方审查。乙方应随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。乙方应按甲方的要求对不合格的工程进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。

质量要求：隐蔽工程必须提前通知项目法人验收，验收合格才能进入下一道工序施工，否则不给予计量；质量应达到水利行业的质量检验评定合格标准，若水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。因乙方原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，甲方可要求乙方返工，乙方应按照甲方要求的时间返工，直到符合约定质量标准和要求，由乙方承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量和要求，乙方应按甲方要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工由乙方承担违约责任。监测数据需要接入垫江县和重庆市水利工程监测平台数据库，实测数据准确。
验收标准及质量等级：质量达到国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定，并验收合格。 

四、验收
合同工程完工后30天内乙方提交验收报告（附验收资料），甲方在收到乙方提交的验收报告后7天内通知乙方组织验收，验收合格后签署验收鉴定书。
 五、合同工期
合同工期 60 日历天，自合同签订之日起算。乙方应根据实际情况和甲方要求合理调配人员，确保工程按时完成。因乙方自身原因造成的工期延误由乙方负责，并支付逾期完工违约金200元/天。
 六、合同价款、结算及付款方式
1.合同价款
本合同采用固定单价合同，合同总价为乙方的中选项目总报价，合同中选项目总报价为人民币（大写）      （小写：￥      元）。合同价包含建设费用、设备费、安装费、坝体及建筑物恢复费用、招标代理服务费、运输费、多次转运费、仓储费用、措施费、管理费、临时占地费、青苗赔偿费、公路材料运输费（若因施工损坏村级公路赔偿费）、有关协调费、安全生产费、规费、各种税金、风险费、检测【包含一般检测及特殊检测（如有），提供相应检测报告】及验收费、工程资料费、各种保险费以及缺陷责任期的维修、维护、保养等全部费用。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。
2.变更及结算

（1）若有变更，按《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》《重庆市中小型机电设备安装工程预算定额》等和垫江县现行相关规定执行。

（2）本项目采用固定单价包干，结算价= ∑（各项合同价×实际实施并验收合格的数量）+按建筑安装工程总造价（不含设备费）的2.5%标准计提安全生产费用。最终以结算审核审定的金额为准。

（3）若合同外增加的工程量，合同清单中有或类似单价的参照执行，没有单价的按本次编制的编规编制后按中标金额与招标限价的比例下浮执行。

（4）未经甲方批准擅自变更部分的工程量，一律不纳入工程结算范围，所产生的一切费用由乙方自行承担。

3.付款方式

工程完工验收合格，乙方提交施工成果资料2套（包括施工资料、竣工图、验收资料等）并完成完工结算，完成资料审核交档，且完成相应的资金审签程序后原则上在30日内付至合同金额的97％；留3％作质保金待质量缺陷期满后结清无息退还。中标人提交付款申请时须提交相应等额合规的项目所在地的增值税发票（支付结算款项时需提供至结算金额的全额增值税发票）。注：缺陷责任期（工程质量保修期）按照完工证书确定的完工日期起开始计算24个月。

七、履约保证金
1.履约担保的形式：由中选人基本账户转账形式或履约保函的形式。

2.具体要求：①履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足竞争性比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的银行金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函为不可撤销、不可转让的见索即付保函。

     ②由中选人基本账户转账形式：由中选人银行基本账户转账至垫江县水利管理站指定账户。

3.履约担保的金额：中选合同金额的10%，共计    万元，大写       。

4.履约担保的提交时间：在合同签订之前，中选人按担保金额向比选人提交履约担保。

5.履约担保的退还：合同完工验收后，减除应扣减项（若有）一次性无息退还履约保证金。

八、双方权利义务
（一）甲方权利义务
1.按照约定向乙方提供与工程整治相关的档案资料。

2.甲方根据合同约定向乙方支付款项。
3.甲方有权对乙方工作进度和工作质量进行监督和检查。
4.本合同约定的其他权利义务。
（二）乙方权利义务
1.乙方接受甲方委托开展项目工作。
2.在签订合同后及时进入工程现场，完成准备工作，并认真执行甲方发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成整治工作。

3.乙方有义务按照合同规定，保证项目工作进度、工作质量，接受甲方监督检查，及时向甲方提交验收成果。

4.保证按国家规定文明施工，遵守环境保护的法律、法规，防止因对噪声、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清楚而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
5.乙方自行解决整治工作中的用电、用水、排水、照明等，并承担一切费用。
6.乙方应加强安全监管，负责对施工人员进行安全教育和监督，采取安全措施，做到安全文明施工；在合同履行过程中发生任何安全事故概由乙方承担全部责任，造成人身、设施设备、第三者损害的由乙方承担赔偿责任，甲方不承担任何责任。

7.在施工过程中，乙方有义务做好施工记录，完工后按甲方要求提供有关整治资料和文件。

8.乙方应对与项目有关的文件资料、信息等应遵守保密规定，未经甲方书面同意，不得以任何方式向第三人泄露或转让甲方提供的信息、文件资料、修编成果及有关资料，否则，甲方有权提出索赔。

    9.乙方在施工过程中做好与当地村民的协调，因阻工造成的一切损失由乙方承担。
10.本合同约定的其他权利义务。
九、违约责任
（一）甲方违约责任
甲方应按本合同约定向乙方支付合同价款，每逾期一天，应支付合同价款千分之二/天的逾期违约金。
（二）乙方违约责任
1.合同生效后，乙方无故要求终止或解除合同的，乙方应向甲方支付相当于合同总金额 20 %的赔偿。
2.由于乙方施工过程中的遗漏或错误造成安全事故、质量事故、甲方或第三方损失，乙方除承担由此产生的法律责任并负责采取补救措施外，还应免收合同价款。
3.乙方如果未按合同约定时间提交验收成果，发生延误，每延误一日，乙方应向甲方支付本项目合同价款的千分之二/天的违约金，甲方有权从应支付给乙方的合同费用中直接扣除；若采取以上措施后，仍不能满足甲方提出的要求，甲方有权拒付合同价款并行使单方解除权，由此造成的一切损失概由乙方承担。甲方解除合同自解除合同通知书到达乙方时生效。
4.乙方提供的成果不符合相关法律法规、不符合合同约定质量要求和技术标准，甲方有权解除本合同，解除通知书自送达乙方时生效；甲方据此解除合同的，乙方不但不能获得任何报酬，还应向甲方支付合同总金额 20 %的违约金。
5.其他违约行为，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。
十、其他约定事项
1.竞争性比选文件及其补遗书、竞选文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.本合同自双方签字并盖章后即生效。一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，具有同等法律效力。

	甲方： （公章）
	乙方： （公章）

	法定代表人（签字）：
	
	法定代表人（签字）：

	或授权代表（签字）：
	
	或授权代表（签字）：

	地址：垫江县桂溪街道南内街91号
	
	地址：

	联系人： 
	
	联系人：

	联系电话： 
	联系电话：

	签约时间：                       签约地点：     


第七篇  竞选文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价的工程量清单

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（比选代理机构名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，完成比选范围及内容所明确的全部工作内容，项目总报价为人民币大写：         元整，人民币小写：       元（其中含安全生产费      元），项目经理为        ，技术负责人为   。
2.我方现提交的竞选文件为：签署、盖章完整的竞选文件扫描件（PDF格式）1份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交竞选文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为中选人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为中选人，保证在接到中选通知书后，向比选代理机构缴纳竞争性比选文件规定的比选代理服务费。

8.我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
竞选人（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）已标价的工程量清单

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表
对于竞争性比选文件的比选项目技术（质量）需求，如有任何偏离请如实填写下表，如未填写下表视为完全响应竞争性比选文件内容。
比选项目名称：

	序号
	比选需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及竞选文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应； 

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表
对于竞争性比选文件的比选项目服务需求，如有任何偏离请如实填写下表，如未填写下表视为完全响应竞争性比选文件内容。
比选项目名称：

	序号
	比选需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或社会团体法人登记证书电子件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （比选代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署竞选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面电子件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （比选代理机构名称）：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面电子件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署竞选文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （比选代理机构名称）：

                  （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞争性比选文件规定的竞选人基本资格条件。
4. 我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被相关行政主管部门暂停投标资格且在有效期内。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

包含但不限于基本存款账户开户许可证（或开户许可证明）电子件、比选保证金回单电子件等资料。
（结束）
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