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[bookmark: _Toc509218691][bookmark: _Toc224103298][bookmark: _Toc12204][bookmark: _Toc20163][bookmark: _Toc430530415][bookmark: _Toc277082535][bookmark: _Toc287607727][bookmark: _Toc57905811][bookmark: _Toc12819][bookmark: _Toc287620666][bookmark: _Toc4183]第一章  比选公告
垫江县脱硫厂有限责任公司钢构材料库房建设项目（项目名称）比选公告
[bookmark: _Toc200359238][bookmark: _Toc287620667][bookmark: _Toc430530416][bookmark: _Toc224103299][bookmark: _Toc27491][bookmark: _Toc200359427][bookmark: _Toc287607728][bookmark: _Toc509218692][bookmark: _Toc277082536][bookmark: _Toc57905812]1. 比选条件
本比选项目垫江县脱硫厂有限责任公司钢构材料库房建设项目（项目名称）经垫江县脱硫厂有限责任公司（比选人名称）研究决定实施，项目业主为垫江县脱硫厂有限责任公司，建设资金为业主自筹（资金来源），项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行比选，欢迎潜在竞选人参加竞选。
[bookmark: _Toc287620668][bookmark: _Toc16344][bookmark: _Toc287607729][bookmark: _Toc224103300][bookmark: _Toc509218693][bookmark: _Toc200359428][bookmark: _Toc430530417][bookmark: _Toc57905813][bookmark: _Toc200359239][bookmark: _Toc277082537]2. 项目概况与比选范围
2.1 建设地点：垫江县脱硫厂有限责任公司。
2.2 建设规模：本项目建筑面积为563.3平方米，为垫江县脱硫厂有限责任公司钢构材料库房。
2.3 本次招标项目合同估算金额：995000.00元。
2.4 比选范围：重庆博鼎建筑设计有限公司设计的《垫江县脱硫厂有限责任公司材料库房施工设计图》除四面铝质墙瓦、窗、行吊及吊车梁外的全部内容；
2.5 工期要求：30日历天，合同执行期内根据比选人提供的工作面及工程量在合理的时间内完成对应工作内容。
缺陷责任期要求：12个月，从竣工验收合格之日起计算。
2.6 标段划分（如有）：/
2.7 其他：/
[bookmark: _Toc287607730][bookmark: _Toc509218694][bookmark: _Toc19513][bookmark: _Toc224103301][bookmark: _Toc430530418][bookmark: _Toc277082538][bookmark: _Toc57905814][bookmark: _Toc200359240][bookmark: _Toc200359429][bookmark: _Toc287620669]3. 竞选人资格要求
3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：
3.1.1 本次比选要求竞选人具备的资质条件：竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包二级及以上资质。
3.1.2 还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第二章竞选人须知前附表第1.4.1项内容。
[bookmark: _Toc200359241][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc287607731][bookmark: _Toc200359430][bookmark: _Toc224103302][bookmark: _Toc57905815][bookmark: _Toc509218695][bookmark: _Toc277082539][bookmark: _Toc287620670][bookmark: _Toc430530419]3.2  本次比选不接受联合体竞选。
4. 比选文件的获取
4.1获取时间：从2026年7月30日至2026年 8月3日
4.2获取方式：本项目比选文件发布在“垫江县人民政府”官网。
[bookmark: _GoBack]4.3竞选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2026年8月3日17:00：前以书面形式（须加盖竞选人单位公章）要求比选人或比选代理机构澄清，文件发送至邮箱地址：241672187@qq.com。
4.4比选人应于2026年8月4日17时00分（北京时间）前通过公告的形式将澄清或者补遗通知发布在“垫江县人民政府”官网。
[bookmark: _Toc430530420][bookmark: _Toc57905816][bookmark: _Toc277082540][bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc224103303][bookmark: _Toc200359242][bookmark: _Toc287607732][bookmark: _Toc200359431][bookmark: _Toc287620671][bookmark: _Toc509218696]5. 竞选文件的递交
5.1  竞选文件递交起止时间： 2026 年8 月6日09：30起至10：00止（北京时间）。
5.2  竞选文件递交地点：垫江县脱硫厂有限责任公司综合办公楼三楼会议室（重庆市垫江县澄溪镇胜利村五社）。
5.3. 竞选开标时间：2026年8月6日10:00（北京时间）。
5.4  竞选开标地点：垫江县脱硫厂有限责任公司综合办公楼三楼会议室。
5.5.  逾期送达，或未送达指定地点或未按照比选文件要求密封的竞选文件，比选人、比选代理机构应当拒绝接收竞选文件。
[bookmark: _Toc14240][bookmark: _Toc31352][bookmark: _Toc287620673][bookmark: _Toc287607734][bookmark: _Toc277082542][bookmark: _Toc509218698][bookmark: _Toc224103305][bookmark: _Toc430530422][bookmark: _Toc10758][bookmark: _Toc589]6. 联系方式
比 选 人 ：垫江县脱硫厂有限责任公司
联 系 人： 秦老师
电    话：18602321160
地    址：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社 


比选代理公司：重庆市工程管理有限公司
联 系 人：吴老师
电    话：17774999291
地址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A栋
2026年7月30日
[bookmark: _Toc287607735][bookmark: _Toc287620674][bookmark: _Toc430530423][bookmark: _Toc224103306]

[bookmark: _Toc287607744][bookmark: _Toc13608][bookmark: _Toc22543][bookmark: _Toc287620683][bookmark: _Toc430530432][bookmark: _Toc32148][bookmark: _Toc57905828][bookmark: _Toc30003][bookmark: _Toc224103315][bookmark: _Toc287620684][bookmark: _Toc430530433][bookmark: _Toc277082551][bookmark: _Toc287607745][bookmark: _Toc224103316]第二章  竞选人须知
[bookmark: _Toc57905829][bookmark: _Toc509218708][bookmark: _Toc8005]竞选人须知前附表
正文内容不允许修改。若竞选人须知前附表与正文不一致的地方，以竞选人须知前附表为准。
	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	比选人名称：垫江县脱硫厂有限责任公司
地  址：重庆市垫江县澄溪镇胜利五社
联系人：秦老师 
电  话：18602321160

	1.1.3
	比选代理机构
	比选代理机构名称：重庆市工程管理有限公司
地  址：重庆市两江新区五简路2号重庆咨询大厦A栋
联系人：吴老师
电  话：17774999291

	1.1.4
	项目名称
	垫江县脱硫厂有限责任公司钢构材料库房建设项目

	1.1.5
	建设地点
	垫江县脱硫厂有限责任公司

	1.1.6
	建设规模
	详见第一章比选公告

	1.2.1
	资金来源
	业主自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	比选范围
	详见第一章比选公告

	1.3.2
	计划工期
缺陷责任期
	详见第一章比选公告

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，施工应符合国家相关行业规范要求，并达到合同约定的验收标准。

	
















1.4.1
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竞选人资质条件、能力和信誉






























竞选人资质条件、能力和信誉































竞选人资质条件、能力和信誉














	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: 一是]本工程施工比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包二级及以上资质。
竞选人须在竞选文件中提供有效的资质证书复印件并加盖竞选人单位公章。
（2）具备独立法人资格。
竞选人须在竞选文件中提供有效的营业执照复印件并加盖竞选人单位公章。
注：不得将竞选人营业执照记载的经营范围作为评审因素。
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟派项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
竞选人须在竞选文件中提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件并加盖竞选人单位公章。
2.竞选截止日竞选资格情况
竞选人不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；
（3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一。
提供：承诺（格式见第七章竞选文件格式）。
3.项目经理资格要求
3.1竞选人拟派的项目经理须是竞选单位人员，应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格并在竞选单位注册。[提示：按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。]
3.2项目经理要求：竞选人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞选。
3.2.1到岗履职要求：承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，招标人按合同相关条款要求竞选人承担责任并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任或违约责任。拟派项目经理中标后不得随意更换。
3.2.2未被禁止参与竞选要求：承诺拟派项目经理未被有关部门暂停其在渝承揽的新业务中任职。若其被暂停在渝承揽的新业务中任职但仍参加竞选，将被否决竞选；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消竞选人的中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，竞选人依法承担赔偿责任或违约责任。
3.2.3为保证竞选人拟派的项目经理到本项目到岗履职，竞选人还需承诺：
若竞选人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日[提示：7～30日]内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），招标人在合同签订前有权对竞选人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与竞选人承诺内容不符或竞选人未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为竞选人放弃中标资格，招标人不退还其竞选保证金。在合同签订时，竞选人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为竞选人放弃中标资格，招标人不退还其竞选保证金。
放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。
放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。
提供：拟派项目经理有效的身份证、建造师注册证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料、承诺（格式见第八章竞选文件格式）。
□联合体竞选的，由联合体牵头人提供。
注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。
（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。
（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决竞选的情形。
4.其他要求
（1）项目技术负责人：
竞选人拟派的技术负责人须是竞选单位人员，具备工程类中级及以上职称。
竞选人须在竞选文件中提供拟派技术负责人身份证、职称证及竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明材料复印件并加盖竞选人单位公章。
（2）主要管理人员：
竞选人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供竞选人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，比选人可取消其中选资格，给比选人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。
提供：承诺（格式见第七章竞选文件格式）。
（3）法定代表人或委托代理人：
法定代表人或委托代理人代表竞选人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本项目竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由竞选人承担。委托代理人须是竞选单位人员。
提供：法定代表人身份证明（格式见第七章竞选文件格式）。法定代表人委托代理人竞选的，还须提供授权委托书（格式见第七章竞选文件格式）、竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。
（4）竞选人需提交无拖欠农民工工资等款项的承诺书（承诺格式见第七章竞选文件格式）。
（5）竞选文件真实性：
竞选文件中的所有内容须真实有效，不存在弄虚作假情形。
提供：承诺（格式见第七章竞选文件格式）。
特别说明：
（1）上述要求须提交的相关证明材料复印件须清晰可辨且均应加盖竞选人单位公章。
（2）比选人有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报比选人监督部门，其竞选保证金以现金形式交纳的不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：
①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。
②项目经理、项目技术负责人和委托代理人的连续养老保险证明期限包含2026年1月至2026年6月。提供的养老保险参保证明（单位或个人均可）须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

	1.4.2
	是否接受联合体竞选
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	竞选预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的澄清及修改

	2.2.1
	竞选人对比选文件提出疑问的截止时间
	详见比选公告规定

	2.2.2
	比选人对比选文件澄清的截止时间
	详见比选公告规定

	
	竞选截止时间
	详见比选公告规定的竞选截止时间。

	2.2.3
	比选人对比选文件进行修改的时间
	详见比选公告规定

	3.1.1
	构成竞选文件的其他材料
	竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）

	3.2
	竞选报价
	（一）报价范围
同比选范围，竞选人的报价应是本章竞选人须知附表1.3.1项中所述的本项目比选范围内的全部工作内容的报价。
（二）本项目为固定总价报价，竞选总报价最高限价为人民币995000.00元（含安全文明措施费）。
竞选人的竞选总报价不得超过竞选总报价最高限价，否则由评审委员会作否决竞选处理。
（三）竞选总报价异常低价警戒线人民币：700000.00元（大写：柒拾万元整）。
竞选人竞选总报价低于竞选文件规定的对应的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不得降低或者改变原设计方案、技术工艺、施工标准，不得影响项目的质量、安全、工期、结算等正常履约。
竞选人竞选总报价低于竞选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决竞选处理。

	3.3.1
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	3.4
	竞选保证金
	1.竞选保证金金额均为：10000.00元人民币（大写：壹万元整）
竞选保证金账户信息
单位全称：垫江县脱硫厂有限责任公司
 纳税人识别号：91500231208650029Q
 地址及电话：垫江县澄溪镇胜利五社023-74532517
开户行及账号：建行垫江支行50001273600050005465
注：竞选保证金必须从竞选人公司账户直接转（汇）入。转（汇）款到账截止时间（到账时间）为2026年8月6日10时00分（若本比选文件规定的竞选文件递交截止时间顺延，则竞选保证金到账截止时间相应顺延），以垫江县脱硫厂有限责任公司财务到账信息为准，否则竞选无效。
竞选人须在付款凭证备注栏中注明是“垫江县脱硫厂有限责任公司钢构材料库房建设项目”保证金。
各竞选人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。2.竞选保证金退还方式
比选人应当在规定的时间内确定中选人。比选人应当在成交通知书发出后5日内退还除中选人以外竞选人的竞选保证金到其银行账户。
比选人应当在法定时间内和中选人签订合同。比选人应当在合同签订后5日内退还中选人的竞选保证金到其银行账户。


	3.6
	是否允许递交
备选竞选方案
	不允许

	3.7.1
	竞选文件格式要求
	编制竞选文件时不得对第七章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	3.7.3
	签名盖章要求
	竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签名或盖章、盖单位公章。委托代理人签名的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。
未按上述规定执行的，交由评审委员会作否决竞选处理。

	3.7.4
	竞选文件的份数
	竞选文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份(含全部竞选文件word版本及带盖章版本的彩色扫描PDF版本的U盘一个)。每套纸质竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本与正本不一致时以正本为准。

	3.7.5
	装订要求
	竞选文件按以下要求装订：
1. 竞选文件内容按比选文件第七章“竞选文件格式”装订。
2. 竞选文件须装订成一册，并应编制目录，逐页标注页码；当竞选文件资料较多时，也可分册装订。
比选文件中已提供了竞选文件格式的部分，须按其格式填写和提供。

	4.1.1
	竞选文件的密封
	竞选文件的正本、副本以及电子文档均应装入文件袋中密封，并在文件袋上加盖竞选人单位公章。
注：竞选文件资料较多可分袋密封。

	4.1.2
	封套上写明
	文件袋上应写明如下内容：
比选人名称：        
竞选人名称：       
项目名称：         
ΧΧΧΧ年ΧΧ月ΧΧ日ΧΧ时ΧΧ分前不得开启。

	4.2.2
	递交竞选文件地点
	详见比选公告规定

	4.2.3
	是否退还竞选文件
	否

	5.1.1
	开标时间和
地点
	开标时间：同竞选截止时间
开标地点：详见比选公告规定

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
1. 核验参加开标会议的竞选人的法定代表人或委托代理人本人身份证，核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加开标会，不参加开标会的视为默认开标结果。
2.宣布开标纪律。
3. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。
4. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场。
5. 竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。
6. 展示竞选保证金交纳情况。
7. 公布最高限价。
8.逐单位随机开启竞选文件；公布竞选人名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。
9. 竞选人对开标有异议的，应当场提出，由比选人或代理机构当场答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总开标情况，打印开标记录表。
10. 竞选人代表、比选人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签名确认。因其他原因未能签名的，视为默认开标结果。
开标记录表一并交由评审委员会评审。
11. 开标结束。

	6.1.1
	评审委员会的组建
	由比选人依法自行组建。

	7.1
	是否授权评审委员会确定中选人
	由评审委员会推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中选候选人。

	7.2
	中选公示
	比选人在收到评审报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。
在公示期内未收到竞选人的书面质疑或经比选人复核完全满足比选文件要求的，比选人在公示期结束后5个工作日内以书面形式向中选人发出成交通知书。成交通知书将作为签订合同的依据。

	7.3.1
	履约担保
	1、 中选人是否提供履约担保：提供。
2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限：
（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。
（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，满足比选文件约定要求。中选人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。中选人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。
（3）履约担保的金额：中选合同金额的10%。
（4）履约担保的提交时间：成交通知书发出7日内，合同签订前。中选人不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格。若中选人因不可抗力等特殊原因未按规定时间提交履约保证金的，需向比选人提交延期提交履约保证金申请，经比选人同意后，方可延期，同时比选人有权要求中选人支付合同总价1%的惩罚性违约金，中选人提交惩罚性违约金后，不免除提交履约保证金的义务，中选人应按照比选人同意的延期时间提交履约保证金和惩罚性违约金。若中选人未按比选人同意的延期时间提交履约保证金和惩罚性违约金，比选人有权取消其中选资格。
（5）履约担保的期限：自中选人提交履约担保之日起至比选人竣工验收合格之日止，若履约担保到期时项目尚未竣工验收合格，中选人须重新提交履约担保，相关费用由中选人自行承担
（6）履约担保的退还时间：履约保证金在竣工验收合格之日满后30日内一次性无息退还，若此时合同存在争议且未能得到解决，履约保证金的有效期自动延长至上述争议解决且所有赔付完毕。
（7）如果中选人未能履行合同并给比选人造成损失，履约保证金将作为对损失的补偿之一而支付给比选人。中选人须在 30 日内补足履约保证金扣除部分，逾期则比选人可在应支付的合同费用中进行计提。

	7.4.1
	签订合同
	（一）竞选人中选后与比选人签订合同、办理支付及结算。
（二）比选文件、中选人的竞选文件，均为签订采购合同的依据。
（三）当中选人出现下列情形时，取消中选人与比选人签订合同的资格，并且比选人保留追究中选人缔约过失责任的权利
a.中选人在竞选有效期内撤销竞选文件。
b.中选人在收到成交通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金。
c.在提交竞选文件截止时间后主动对竞选文件提出实质性修改的。
d.中选人串通竞选或有其他违法行为的。
e.国家法律法规及比选文件规定的其他情形。

	8.1
	重新比选的情形
	（1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有竞选的；
（3）经评审委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评审委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足竞争性比选文件要求的，评审委员会可以继续评标并确定中选候选人；
（4）法律法规规定的其他情形。
注：本款只适用于首次比选。

	8.2
	重新比选和不再招标
	重新比选的竞选人仍然少于三个的，按照招标竞选法律法规规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效竞选人的，应当依法确定中选候选人；无有效竞选人的，可以不再进行比选。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	异议、投诉处理
	1.竞选人或者其他利害关系人就本项目的比选文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意，可向比选人监督部门投诉。
提出异议或投诉时应当包括下列内容：
（1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式；
（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
（3）异议或投诉事项的基本事实；
（4）请求及主张；
（5）涉及事项的证据、证明材料。
异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。
2.比选人监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。
3. 竞选人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
4.异议受理单位：
联系电话：
投诉受理部门：
联系电话：

	10.2
	比选代理服务费
	本次比选代理服务费包干价3000元。由中选人在领取中选通知书前，向比选代理机构一次性缴纳代理服务费。

	10.3
	其他
	（一）竞选人有下列情形之一的，比选人或者比选代理机构可以不退还竞选保证金：
1. 竞选人在竞选有效期撤销竞选文件的；
2. 中选人未按规定提交履约保证金的；
3. 竞选人在竞选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
4. 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；
5. 其他严重扰乱比选程序的。
6. 比选人有权进一步核查竞选人所提供的竞选资料，若发现中选人、中选候选人、竞选人存在提供虚假资料、无效资料、承诺与实际不符的行为，视为弄虚作假，比选人有权取消其中选资格或中选候选人资格，其竞选保证金不予退还，同时列入比选人的招标项目供应商负面清单，限制其参与比选人的招标竞选及相关活动。
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[bookmark: _Toc840][bookmark: _Toc57905830][bookmark: _Toc509218710]1.  总则
[bookmark: _Toc509218711][bookmark: _Toc277082553][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc200513127][bookmark: _Toc287607747][bookmark: _Toc224103318][bookmark: _Toc287620686][bookmark: _Toc430530436][bookmark: _Toc57905831]1.1  项目概况
1.1.1  参考《中华人民共和国招标竞选法》等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。
1.1.2  本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。
1.1.3  本比选项目比选代理机构：见竞选人须知前附表。
1.1.4  本比选项目名称：见竞选人须知前附表。
1.1.5  本比选项目建设地点：见竞选人须知前附表。
1.1.6  本比选项目建设规模：见竞选人须知前附表。
[bookmark: _Toc287607748][bookmark: _Toc224103319][bookmark: _Toc277082554][bookmark: _Toc509218712][bookmark: _Toc21567][bookmark: _Toc57905832][bookmark: _Toc430530437][bookmark: _Toc200513128][bookmark: _Toc287620687]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。
1.2.2  本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。
1.2.3  本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。
[bookmark: _Toc277082555][bookmark: _Toc287607749][bookmark: _Toc200513129][bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc430530438][bookmark: _Toc57905833][bookmark: _Toc224103320][bookmark: _Toc287620688][bookmark: _Toc509218713]1.3  比选范围、计划工期和质量要求
1.3.1  比选范围：见竞选人须知前附表。
1.3.2  计划工期：见竞选人须知前附表。
1.3.3  质量要求：见竞选人须知前附表。
[bookmark: _Toc430530440][bookmark: _Toc277082557][bookmark: _Toc287607751][bookmark: _Toc1894][bookmark: _Toc224103322][bookmark: _Toc57905835][bookmark: _Toc200513131][bookmark: _Toc287620690][bookmark: _Toc509218715]1.4  竞选人资格要求
1.4.1 竞选人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见竞选人须知前附表；
1.4.2  竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，除应符合本章第1.4.1项和竞选人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选。
1.4.3  竞选人不得存在下列情形之一：
（1）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供比选代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚，且在处罚期限内的；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时竞选。
[bookmark: _Toc20662][bookmark: _Toc287620691][bookmark: _Toc200513132][bookmark: _Toc287607752][bookmark: _Toc224103323][bookmark: _Toc57905836][bookmark: _Toc509218716][bookmark: _Toc430530441][bookmark: _Toc277082558]1.5  费用承担
竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。
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参与竞选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc200513134][bookmark: _Toc287607754][bookmark: _Toc430530443][bookmark: _Toc57905838][bookmark: _Toc1222][bookmark: _Toc277082560][bookmark: _Toc224103325][bookmark: _Toc287620693][bookmark: _Toc509218718]1.7  语言文字
除专用术语外，与竞选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc287620695][bookmark: _Toc509218720][bookmark: _Toc224103327][bookmark: _Toc287607756][bookmark: _Toc57905840][bookmark: _Toc277082562][bookmark: _Toc19275][bookmark: _Toc430530445][bookmark: _Toc200513136]1.9  踏勘现场
1.9.1  竞选人须知前附表规定组织踏勘现场的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间、地点组织竞选人踏勘项目现场。
1.9.2  竞选人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞选人在编制竞选文件时参考，比选人不对竞选人据此做出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc287620696][bookmark: _Toc277082563][bookmark: _Toc509218721][bookmark: _Toc287607757][bookmark: _Toc200513137][bookmark: _Toc32057][bookmark: _Toc57905841][bookmark: _Toc430530446][bookmark: _Toc224103328]1.10  竞选预备会
1.10.1  竞选人须知前附表规定召开竞选预备会的，比选人按竞选人须知前附表规定的时间和地点召开竞选预备会，澄清竞选人提出的问题。
1.10.2  竞选人应在竞选人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达比选人，以便比选人在会议期间澄清。
1.10.3  比选人在竞选人须知前附表规定的时间内，将对竞选人所提的问题进行澄清，以书面方式通知所有购买比选文件的竞选人。该澄清内容为比选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc287607758][bookmark: _Toc287620697][bookmark: _Toc224103329][bookmark: _Toc3036][bookmark: _Toc57905842][bookmark: _Toc430530447][bookmark: _Toc509218722][bookmark: _Toc277082564][bookmark: _Toc200513138]1.11  分包
竞选人拟在中选后将中选项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合竞选人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc277082565][bookmark: _Toc200513139][bookmark: _Toc509218723][bookmark: _Toc287620698][bookmark: _Toc224103330][bookmark: _Toc5536][bookmark: _Toc430530448][bookmark: _Toc57905843][bookmark: _Toc287607759]1.12  偏离
竞选人须知前附表允许竞选文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc287607760][bookmark: _Toc509218724][bookmark: _Toc224103331][bookmark: _Toc430530449][bookmark: _Toc57905844][bookmark: _Toc277082566][bookmark: _Toc287620699][bookmark: _Toc200513140][bookmark: _Toc11902]2.  比选文件
[bookmark: _Toc200513141][bookmark: _Toc287607761][bookmark: _Toc31696][bookmark: _Toc57905845][bookmark: _Toc287620700][bookmark: _Toc277082567][bookmark: _Toc224103332][bookmark: _Toc509218725][bookmark: _Toc430530450]2.1  比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告（或竞选邀请书）；
（2）竞选人须知；
（3）评审办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术标准和要求；
（6）竞选文件格式；
（7）竞选人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc57905846][bookmark: _Toc23750][bookmark: _Toc430530451][bookmark: _Toc509218726]2.2  比选文件的澄清
2.2.1  竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前提问，要求比选人对比选文件予以澄清。
2.2.2  比选文件的澄清将在竞选人须知前附表规定的时间前澄清。
2.2.3  比选人对比选文件进行修改的时间在竞选人须知前附表规定的时间前完成。
[bookmark: _Toc57905847][bookmark: _Toc287607763][bookmark: _Toc430530452][bookmark: _Toc200513143][bookmark: _Toc287620702][bookmark: _Toc509218727][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc277082569][bookmark: _Toc224103334]2.3  比选文件的修改
[bookmark: _Toc277082570][bookmark: _Toc224103335][bookmark: _Toc287607764][bookmark: _Toc200513144][bookmark: _Toc287620703]按照本章第2.2款比选文件的澄清相关内容及方式执行。
[bookmark: _Toc509218728][bookmark: _Toc14543][bookmark: _Toc57905848][bookmark: _Toc430530453]3.  竞选文件
[bookmark: _Toc224103336][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc200513145][bookmark: _Toc287607765][bookmark: _Toc57905849][bookmark: _Toc430530454][bookmark: _Toc287620704][bookmark: _Toc277082571][bookmark: _Toc509218729]3.1  竞选文件的组成
3.1.1 竞选文件应包括下列内容：详见“竞选文件格式”中的内容。
3.1.2  竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选的，或竞选人没有组成联合体的，竞选文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc277082572][bookmark: _Toc430530455][bookmark: _Toc224103337][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc200513146][bookmark: _Toc287620705][bookmark: _Toc509218730][bookmark: _Toc57905850][bookmark: _Toc287607766]3.2  竞选报价
3.2.1竞选人在竞选截止时间前修改竞选函中的竞选总报价。
[bookmark: _Toc200513147][bookmark: _Toc430530456][bookmark: _Toc277082573][bookmark: _Toc57905851][bookmark: _Toc509218731][bookmark: _Toc287620706][bookmark: _Toc287607767][bookmark: _Toc224103338][bookmark: _Toc4304]3.3  竞选有效期
3.3.1  在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保函。（适用于竞选保证金采用竞选保函形式的）
出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。（适用于竞选保证金采用银行转账形式的）
[bookmark: _Toc200513148][bookmark: _Toc277082574][bookmark: _Toc509218732][bookmark: _Toc287620707][bookmark: _Toc430530457][bookmark: _Toc287607768][bookmark: _Toc1366][bookmark: _Toc224103339][bookmark: _Toc57905852]3.4  竞选保证金
3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。联合体竞选的，其竞选保证金由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表的规定。
3.4.2  竞选人不按本章第 3.4.1 项要求提交竞选保证金的，其竞选文件作否决竞选处理。
3.4.3  竞选保证金（竞选保函）退还：见竞选人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：
（1）竞选人在规定的竞选有效期内撤销或修改其竞选文件；
（2）中选人在收到成交通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金；
（3）违反本章第9.2款对竞选人的纪律要求的；
（4）法律法规规定的其他情形。
3.4.5（1）竞选保证金为无条件担保；
（2）竞选保证金的受益人为比选人。
[bookmark: _Toc287607770][bookmark: _Toc430530459][bookmark: _Toc287620709][bookmark: _Toc224103341][bookmark: _Toc200513150][bookmark: _Toc16639][bookmark: _Toc509218734][bookmark: _Toc277082576][bookmark: _Toc57905854]3.5  资格审查资料
竞选人应附竞选人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。
竞选人须知前附表规定接受联合体竞选的，详见竞选人须知前附表联合体竞选相关内容。
[bookmark: _Toc287607771][bookmark: _Toc277082577][bookmark: _Toc509218735][bookmark: _Toc430530460][bookmark: _Toc200513151][bookmark: _Toc57905855][bookmark: _Toc224103342][bookmark: _Toc24446][bookmark: _Toc287620710]3.6  备选竞选方案
除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人不得递交备选竞选方案。允许竞选人递交备选竞选方案的，只有中选人所递交的备选竞选方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的备选竞选方案优于其按照比选文件要求编制的竞选方案的，比选人可以接受该备选竞选方案。
[bookmark: _Toc277082578][bookmark: _Toc57905856][bookmark: _Toc200513152][bookmark: _Toc287607772][bookmark: _Toc224103343][bookmark: _Toc430530461][bookmark: _Toc16951][bookmark: _Toc509218736][bookmark: _Toc287620711]3.7  竞选文件的编制
3.7.1  竞选文件应按第七章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。其中，竞选函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2  竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  竞选文件的签名盖章要求：按本章竞选人须知前附表第3.7.3项执行。
3.7.4  竞选文件的份数：见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc224103344][bookmark: _Toc57905857][bookmark: _Toc287607773][bookmark: _Toc509218737][bookmark: _Toc287620712][bookmark: _Toc9499][bookmark: _Toc277082579][bookmark: _Toc200513153][bookmark: _Toc430530462]4.  竞选
[bookmark: _Toc200513154][bookmark: _Toc430530463][bookmark: _Toc509218738][bookmark: _Toc18995][bookmark: _Toc287620713][bookmark: _Toc224103345][bookmark: _Toc287607774][bookmark: _Toc57905858][bookmark: _Toc277082580]4.1  竞选文件的密封和标记
[bookmark: _Toc200513155]4.1.1  竞选文件的正本与副本密封：见竞选人须知前附表。
4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容：见竞选人须知前附表。
[bookmark: _Toc224103346][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc430530464][bookmark: _Toc57905859][bookmark: _Toc287620714][bookmark: _Toc287607775][bookmark: _Toc277082581][bookmark: _Toc509218739]4.2  竞选文件的递交
4.2.1  竞选人应在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。
4.2.2  竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。
4.2.3  除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。
4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。
[bookmark: _Toc224103347][bookmark: _Toc509218740][bookmark: _Toc200513156][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc430530465][bookmark: _Toc287607776][bookmark: _Toc287620715][bookmark: _Toc57905860][bookmark: _Toc277082582]4.3  竞选文件的修改与撤回
4.3.1  在竞选人须知前附表第2.2.2项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc224103348][bookmark: _Toc287607777][bookmark: _Toc509218741][bookmark: _Toc57905861][bookmark: _Toc9614][bookmark: _Toc430530466][bookmark: _Toc200513157][bookmark: _Toc277082583][bookmark: _Toc287620716]5.  开标
[bookmark: _Toc287607778][bookmark: _Toc57905862][bookmark: _Toc287620717][bookmark: _Toc224103349][bookmark: _Toc430530467][bookmark: _Toc509218742][bookmark: _Toc200513158][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc277082584]5.1  开标时间和地点
比选人在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间（开标时间）和竞选人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc430530468][bookmark: _Toc57905863][bookmark: _Toc277082585][bookmark: _Toc287620718][bookmark: _Toc509218743][bookmark: _Toc200513159][bookmark: _Toc14994][bookmark: _Toc287607779][bookmark: _Toc224103350]5.2  开标程序
[bookmark: _Toc200513160][bookmark: _Toc277082586][bookmark: _Toc224103351][bookmark: _Toc287620719][bookmark: _Toc287607780]详见竞选人须知前附表第5.2款开标程序。
[bookmark: _Toc57820594][bookmark: _Toc57905864]5.3开标异议
竞选人对开标有异议的，应在开标现场提出，同时应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。比选人当场作出答复，并制作记录，有异议的竞选人代表、比选人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。
[bookmark: _Toc509218744][bookmark: _Toc57905865][bookmark: _Toc9533][bookmark: _Toc430530469]6.  评审
[bookmark: _Toc287620720][bookmark: _Toc430530470][bookmark: _Toc224103352][bookmark: _Toc57905866][bookmark: _Toc277082587][bookmark: _Toc509218745][bookmark: _Toc287607781][bookmark: _Toc200513161][bookmark: _Toc28100]6.1  评审委员会
6.1.1  评审由比选人依据法律法规和相关规范性文件组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人或其委托的比选代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。
6.1.2  评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）竞选人或竞选人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；
（3）与竞选人有利害关系，可能影响对竞选公正评审的；
（4）曾因在比选、评审以及其他与比选竞选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）法律法规规定的其他情形。
6.1.3  评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc430530471][bookmark: _Toc287607782][bookmark: _Toc277082588][bookmark: _Toc200513162][bookmark: _Toc57905867][bookmark: _Toc224103353][bookmark: _Toc287620721][bookmark: _Toc509218746][bookmark: _Toc12166]6.2  评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc224103354][bookmark: _Toc277082589][bookmark: _Toc287607783][bookmark: _Toc509218747][bookmark: _Toc200513163][bookmark: _Toc287620722][bookmark: _Toc57905868][bookmark: _Toc430530472][bookmark: _Toc14701]6.3  评审
评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。
[bookmark: _Toc2723][bookmark: _Toc287607784][bookmark: _Toc277082590][bookmark: _Toc430530473][bookmark: _Toc287620723][bookmark: _Toc57905869][bookmark: _Toc509218748][bookmark: _Toc224103355][bookmark: _Toc200513164]7.  合同授予
[bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc200513165][bookmark: _Toc509218749][bookmark: _Toc430530474][bookmark: _Toc277082591][bookmark: _Toc287620724][bookmark: _Toc287607785][bookmark: _Toc224103356][bookmark: _Toc57905870]7.1  定标方式
除竞选人须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人。
评审委员会推荐中选候选人的人数：见竞选人须知前附表。
[bookmark: _Toc430530475][bookmark: _Toc57905871][bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc509218750]7.2  中选公示及成交通知
比选人在收到评审报告之日起3日内公示中选候选人，公示期不得少于3日。
在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出成交通知书。
[bookmark: _Toc277082593][bookmark: _Toc57905872][bookmark: _Toc200513167][bookmark: _Toc287607787][bookmark: _Toc224103358][bookmark: _Toc13383][bookmark: _Toc287620726][bookmark: _Toc509218751][bookmark: _Toc430530476]7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。联合体中选的，其履约担保由牵头人递交，并应符合竞选人须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约担保格式要求。
7.3.2  中选人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc224103359][bookmark: _Toc287607788][bookmark: _Toc200513168][bookmark: _Toc287620727][bookmark: _Toc509218752][bookmark: _Toc277082594][bookmark: _Toc57905873][bookmark: _Toc16900][bookmark: _Toc430530477]7.4  签订合同
7.4.1 比选人和中选人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人放弃中选项目，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2  发出成交通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc287607789][bookmark: _Toc200513169][bookmark: _Toc509218753][bookmark: _Toc277082595][bookmark: _Toc224103360][bookmark: _Toc57905874][bookmark: _Toc430530478][bookmark: _Toc287620728][bookmark: _Toc22591]8. 重新比选
有下列情形之一的，比选人将重新比选：
（1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；
（2）经评审委员会评审后否决所有竞选的；
（3）经评审后，如有效竞选人不足 3 个的，且使得比选明显缺乏竞争的，评审委员会应当否决全部竞选，比选人将重新组织比选。
（4）中选候选人放弃或不满足中选资格，推荐本项目剩余有效竞选人中评审总分排名第一的为中选候选人或者重新比选。
[bookmark: _Toc277082598][bookmark: _Toc224103363][bookmark: _Toc287620731][bookmark: _Toc509218756][bookmark: _Toc200513172][bookmark: _Toc287607792][bookmark: _Toc430530481][bookmark: _Toc57905877][bookmark: _Toc285]9.  纪律和监督
[bookmark: _Toc430530482][bookmark: _Toc287607793][bookmark: _Toc57905878][bookmark: _Toc277082599][bookmark: _Toc200513173][bookmark: _Toc11532][bookmark: _Toc287620732][bookmark: _Toc224103364][bookmark: _Toc509218757]9.1  对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏比选、竞选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止比选人与竞选人串通竞选。
有下列情形之一的，属于比选人与竞选人串通竞选：
（1）比选人在开标前开启竞选文件并将有关信息泄露给其他竞选人；
（2）比选人直接或者间接向竞选人泄露标底、评审委员会成员等信息；
（3）比选人明示或者暗示竞选人压低或者抬高竞选报价；
（4）比选人授意竞选人撤换、修改竞选文件；
（5）比选人明示或者暗示竞选人为特定竞选人中选提供方便；
（6）比选人与竞选人为谋求特定竞选人中选而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc224103365][bookmark: _Toc287620733][bookmark: _Toc509218758][bookmark: _Toc430530483][bookmark: _Toc200513174][bookmark: _Toc277082600][bookmark: _Toc287607794][bookmark: _Toc11710][bookmark: _Toc57905879]9.2  对竞选人的纪律要求
竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.2.1  有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选：
（1）竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容；
（2）竞选人之间约定中选人；
（3）竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选；
（5）竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。
9.2.2  有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选：
（1）不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜；
（3）不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异；
（5）不同竞选人的竞选文件相互混装；
（6）不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。
9.2.4  竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc430530484][bookmark: _Toc277082601][bookmark: _Toc287607795][bookmark: _Toc224103366][bookmark: _Toc200513175][bookmark: _Toc27742][bookmark: _Toc509218759][bookmark: _Toc57905880][bookmark: _Toc287620734]9.3  对评审委员会成员的纪律要求
评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审，不得对比选文件中《否决竞选情况一览表》以外的内容予以否决竞选。
[bookmark: _Toc277082602][bookmark: _Toc17353][bookmark: _Toc430530485][bookmark: _Toc200513176][bookmark: _Toc287620735][bookmark: _Toc224103367][bookmark: _Toc287607796][bookmark: _Toc57905881][bookmark: _Toc509218760]9.4  对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc200513177][bookmark: _Toc277082603][bookmark: _Toc57905882][bookmark: _Toc224103368][bookmark: _Toc509218761][bookmark: _Toc287620736][bookmark: _Toc287607797][bookmark: _Toc430530486]9.5  投诉
竞选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc430530487][bookmark: _Toc224103369][bookmark: _Toc509218762][bookmark: _Toc287620737][bookmark: _Toc200513178][bookmark: _Toc277082604][bookmark: _Toc57905883][bookmark: _Toc13382][bookmark: _Toc287607798]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见竞选人须知前附表。
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[bookmark: _Toc20466][bookmark: _Toc30624][bookmark: _Toc23498][bookmark: _Toc57905884][bookmark: _Toc9388]第三章 评审办法（经评审的比选最低价法）
[bookmark: _Toc57905885][bookmark: _Toc14792]评审办法前附表
[bookmark: _Toc13210726]评审办法中的评审内容必须和竞选人须知中的对应内容一致，若竞选人须知中未作要求的内容，不得列入评审办法作为评定依据。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评审办法
	本次评审采用经评审的比选最低价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现竞选人竞选报价相同的，以资格业绩合同金额累计后高的优先（如有）。以上都相同的，由评审委员会按简单多数（投票表决）原则确定。

	2.1
	报价排序
	对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排列。

	2.2
	符合性审查
	取报价排序前5名（若实际竞选人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。

	2.2.1
	技术方案评审标准
	对工程施工重点、技术关键点的理解和认识
	评审委员会对递交的技术方案进行综合性审查，综合评判是否满足本工程需求：满足/不满足

	
	
	施工方案与技术措施
	

	
	
	质量管理体系与措施
	

	
	
	安全管理体系与措施
	

	
	
	环境保护管理体系措施
	

	
	
	工程进度计划与措施
	

	
	
	资源配备计划
	

	2.2.2
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	独立法人资格
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	竞选截止日竞选资格情况
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定

	2.2.3
	形式评审标准
	竞选人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	竞选函签名盖章
	竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章。

	
	
	竞选文件格式
	符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求。

	
	
	竞选文件份数
	符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	竞选文件的签署
	第七章竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章的须齐全。

	
	
	委托代理人
	竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险。

	2.2.4
	响应性评审标准
	竞选总报价
	竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价。

	
	
	竞选内容
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定

	
	
	竞选有效期
	符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定

	
	
	竞选保证金
	符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4项规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第七章竞选文件格式。）

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第七章竞选文件格式。）

	
	
	已标价工程量清单
	竞选人应当按比选文件第六章 工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当与比选文件第六章 工程量清单一致。


	
	
	实质性要求
	符合第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定。
本次竞选不得有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为。
按评审委员会要求澄清、说明或补正。

	3
	评审程序
	1.对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。
2.根据本章第2.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的竞选人中，报价最低的成为第一中选候选人，报价次低的成为第二中选候选人，依次类推。
3.若上述程序未能评出三名中选候选人，则评审委员会对剩余竞选文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中选候选人，或者评审完所有竞选文件。
4.因评审委员会作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三个的，评审委员会应当否决所有竞选。

	3.4
	评审结果
	3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的比选最低价法推荐中选候选人。
3.4.2评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。


[bookmark: _Toc27750][bookmark: _Toc57905886]
1.  评审方法
本次评审采用经评审的比选最低价法，评审委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的竞选人中按报价由低到高推荐中选候选人。若出现竞选人竞选报价相同的，以评审办法前附表约定的原则确定排序。
[bookmark: _Toc20502][bookmark: _Toc57905887]2.  评审标准
[bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc57905888]2.1报价排序标准
见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc16832][bookmark: _Toc57905889]2.2符合性审查标准
按评审办法前附表约定的竞选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性评审。
2.2.1  技术方案评审标准：见评审办法前附表。
2.2.2  资格评审标准：见评审办法前附表。
2.2.3  形式评审标准：见评审办法前附表。
2.2.4  响应性评审标准：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc57905890]3.  评审程序
[bookmark: _Toc57905891][bookmark: _Toc17317]3.1报价排序
对报价不高于最高限价的所有竞选人的竞选文件，按照报价由低到高的顺序排序。
[bookmark: _Toc57905892][bookmark: _Toc23300]3.2符合性审查
3.2.1评审委员会依据本章第2.2款规定的标准对竞选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性评审。
勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞选处理。
3.2.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选文件将被否决：
（1）第二章“竞选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）本次竞选有串通竞选、弄虚作假等其他违反招竞选相关法律、法规行为的；
（3）拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。
3.2.3 竞选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _Toc57905893][bookmark: _Toc5505]3.3竞选文件的澄清和补正
3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞选人对所提交竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的书面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。
3.3.3 评审委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。
[bookmark: _Toc57905894][bookmark: _Toc484465184][bookmark: _Toc479262406][bookmark: _Toc26860]3.4评审结果
3.4.1除第二章“竞选人须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按经评审的比选最低价法推荐中选候选人。
3.4.2评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。

附件A：经评审的比选最低价法否决竞选情况一览表
竞选文件存在本一览表下列情形之一的，竞选文件视为重大偏差并作否决竞选处理，否则，评审委员会不得视为重大偏差而否决竞选人的竞选文件。
	章节号
	条款名称
	否决竞选条件

	
	资格评审
	A-1竞选人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-2竞选人的财务须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	
	A-3竞选人的业绩须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	
	A-4竞选人的竞选截止日竞选资格情况须满足竞选人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-5竞选人的项目经理资格须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-6竞选人的其他要求须满足竞选人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-7若有联合体竞选人（如有），则：
（1）联合体各方应按照比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方均应当具备承担比选项目的相应能力，联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞选。
否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	形式评审
	A-8竞选人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-9竞选函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖竞选人单位公章，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-10竞选文件格式符合第二章“竞选人须知”第3.7款的要求，否则由评审委员会作否决竞选处理。
编制竞选文件时不得对第七章“竞选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-11竞选文件份数符合第二章“竞选人须知”第3.7.4项的规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-12只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-13第七章竞选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位公章的须齐全。否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-14竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和竞选人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	响应性评审
	A-15竞选总报价不得高于比选人公布的竞选总报价最高限价，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-16竞选内容符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-17工期符合第二章“竞选人须知”第1.3.2项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-18工程质量符合第二章“竞选人须知”第1.3.3项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-19竞选有效期符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-20竞选人应按竞选人须知前附表第3.4款的规定递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分，否则由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-21符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由评审委员会作否决竞选处理。（由竞选人承诺，承诺书格式详见第七章竞选文件格式。）

	
	
	A-22符合第五章“技术标准和要求”规定。否则由评审委员会作否决竞选处理（如有）。

	
	
	A-23竞选人有以下情形之一的，其竞选文件由评审委员会作否决竞选处理：
1.第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
2.本次竞选有串通竞选、弄虚作假等违反招竞选相关法律、法规的行为的；3.拒绝按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

	
	
	A-24竞选人必须按比选文件第六章 工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与比选文件第六章 工程量清单一致。否则交由评审委员会作否决竞选处理。

	
	
	A-25投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果不一致，由评标委员会作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-26竞选人竞选总报价低于竞选文件规定的对应的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会作否决竞选处理。

	其他
	
	A-27比选文件要求的其他否决竞选情况。


[bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法][bookmark: 招标文件04章合同条款及格式][bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法00][bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法02附件02]
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国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc18039][bookmark: _Toc50988545][bookmark: _Toc47012042]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：         
承包人（全称）：     
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   （工程名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：业主自筹。
5.工程内容：
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准:符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到比选文件及比选人要求。
本工程项目空气质量要求：民用建筑工程室内环境污染控制标准GB50325-2020 或室内空气质量标准GB/T18883-2002   具有检测资质的检测机构出具室内空气质量检测报告。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：工程量清单综合单价包干的形式。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）比选文件（如果有）；
（2）中选通知书（如果有）；
（3）竞选文件（如果有）； 
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招竞选形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于年月日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
[bookmark: _Toc351203492]合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是
十二、合同生效
本合同自生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

	甲方名称:
	乙方名称:

	（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）
	（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字）

	
	

	公司地址：
电  话：
	公司地址：
电  话：

	传  真：
	传  真：

	邮  编：
	邮  编：

	经办人：
	经办人：

	
	开户银行：

	：
	银行账号：

	签订日期：     年   月   日
	签订日期：     年    月   日


[bookmark: _Toc50988546][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc47012043][bookmark: _Toc351203494]
第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）示范文本《通用合同条款》。
[bookmark: _Toc351203632][bookmark: _Toc50988547][bookmark: _Toc47012044][bookmark: _Toc19800]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296503156]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：      
补充：1.1.1.11本合同《通用合同条款》中涉及的招标竞选相关描述及招标人、竞选人是指本项目比选活动及对应的比选人和竞选人。招标活动指本项目的竞争性比选活动。 
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9 永久占地包括：                        。
1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：      。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：          。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    ；
发包人向承包人提供图纸的数量：    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：    。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：   ；
承包人提供的文件的期限为：       ；
承包人提供的文件的数量为：          ；
承包人提供的文件的形式为：       ；
发包人审批承包人文件的期限：       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：          。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：            ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：         。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：        。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。
1.13工程量清单的修正
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围： 不采用   。
[bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：          。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：               。
发包人是否提供支付担保：                     。
发包人提供支付担保的形式：                     。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：。
承包人需要提交的竣工资料套数：。
承包人提交的竣工资料的费用承担：。
承包人提交的竣工资料移交时间：。
承包人提交的竣工资料形式要求：。
（10）承包人应履行的其他义务：    。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场施工管理、协调。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在现场的时间不少于22天。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权收取10000元/次的违约金，总赔偿金额不超过本合同签约合同价的3%，同时不免除承包人的合同义务。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后5个工作日内。
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禁止分包的工程包括：不允许分包。
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允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：        /               。
3.4.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /               。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  从进场至工程移交   。
3.6履约保证金
3.7.1提交形式：银行转账或电汇；
3.7.2担保金额：中选金额的10%；
3.7.3提交时间：中选人收到中选成交通知书后7日内，且签订合同前提交；若未按时提交，发包人有权取消其中选资格，并依法另行确定承包人；
3.7.4当承包人不能按合同约定及时履行义务时，发包人可按合同约定要求承包人承担违约责任，如承包人不履行的发包人有权直接扣划保证金；
3.7.5退还时间：整体工程竣工验收后扣除违约金一次性无息退还。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）；
（2）；
（3）。
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5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 不采用 。
关于工程奖项的约定：  不采用 。
5.2 隐蔽工程检查
5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人及发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
5.3.2监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
5.3.3关于延期最长不得超过：  72 小时。
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6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求 。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责与辖区派出所联系，负责治安保卫。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人编制，发包人审核 。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费的支付按照市建委相关文件执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
1.发包人未按合同约定支付相应款项。
2.发包人应确认的所有图纸和资料若超过规定期限的。
3.发包人在接到承包人提交的变更洽商单、预算后超过14日未确认或接到后多次修改或确认后再次修改导致承包人无法进行施工。
4.现场发生设计变更且对工期造成影响的或非承包人的责任造成工期延误的。
因上述原因导致的工期延误，工期顺延的同时，发包人不因此承担违约责任。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工期未按合同期完成，延误在10天以内的，每延迟一天发包人按1000元/天处以承包人违约金，违约金按工期延误天数累计计算；工期延误超过30天，发包人除按前述约定收取违约金外还有权解除合同，承包人承担由此给发包人造成的所有损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总合同的5%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件，但不包括气候条件。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。
[bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208]8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 承包人自行承担  。
8.1.2发包人提供的材料：
8.2 样品
8.2.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求执行。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担,费用已包含在比选报价中。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 不采用  。 
施工现场需要配备的试验设备： 不采用  。
施工现场需要具备的其他试验条件：不采用 。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
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10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 设计变更经发包人、全过程咨询单位和设计单位书面确认后方可实施。工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的、工程施工中出现新增项目，由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向全过程咨询单位提出，经发包人、全过程咨询单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：
详见本合同专用条款14.2中结算原则。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到后7天内  。
项目管理单位审批承包人合理化建议的期限：   收到后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到后7天内     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不采用  。
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10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
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11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否  。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：
12.2综合单价包含的风险范围：
一个月内临时停水、停电在工作时间的停工、窝工在累计8小时内的损失；
发包人供应材料设备不及时，造成的停、窝工每月在累计8小时以内的损失；
材料的理论重量与实际重量的差；
材料代用，但不包括建筑材料中钢材的代用；
本合同条款内约定的应由承包人承担的人工、材料、机械价格及工程量变化导致的价格风险
风险范围以外合同价格的调整方法：  按10.2.1条执行  。
12.2 付款方式
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    本项目结算发票为增值税专用发票。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
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关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：。
（1）单机无负荷试车费用由承担；
（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
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14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人在工程交工验收完成后14天内将工程结算资料（含工程结算）报送发包人审核。如因承包人原因未能按时提交结算资料的，自工程完工初验完成后第31天起，每延误一天发包人按1000元/天处以承包人违约金，由承包人承担由此造成的一切后果。竣工付款申请单应包括的内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：不采用。
发包人完成竣工付款的期限：工程审计完成后一个月内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按通用条款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
工程竣工结算原则：详见竞选人须知前附表10.2，签订合同时按该条款内容填写。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 12个月，竣工验收合格之日起算，承包人无条件重新建设、修建。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：结算总金额的3%。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：/   ； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:  /  。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详附件工程质量保修书  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详附件工程质量保修书 。
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16.1 发包人违约
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的每延期一天向承包人支付应付款项的1‰的违约金。
16.2 承包人违约
1）承包人未按时提交详细施工组织设计的，承包人按签约合同总价的3%向发包人支付违约金外，还需继续履行合同义务。
2）承包人未按时补足劳动力的，承包人按签约合同总价的5%向发包人支付违约金外，还需继续履行合同义务。
3）承包人须按时、足额发放本项目员工（含临时工）工资，若未能按时、足额发放发的，承包人应承担安全事故人员伤亡责任，承包人按签约合同总价的5%向发包人支付违约金外，还需继续履行合同义务。
16.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  发包人发出整改通知14天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知，且履约担保不予退还。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。 但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。发包人将仅对已完合格工程量的50%支付工程清算价款。 
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不采用。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203651]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是  。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
19.通知与送达
19.1联系人权利范围：负责提供本合同需要的所有相关资料，在整个执行过程中与乙方的沟通工作，其权利范围仅限于甲乙双方为履行本合同而进行具体的联络、协调工作。
19.2除本合同另有约定外，根据本合同发出的或与本合同有关的通知应以专人送达、电子邮件、传真或邮寄方式发送至以下地址：
甲方指定的联系方式包括：
通讯地址：                   .
联系人：                   .
邮政编码：                   .
电话：                   .
传真：                   .
乙方指定的联系方式包括：                   .
通讯地址：                   .
联系人：                   .
邮政编码：                   .
电话：                   .
传真：                   .
19.3以专人送达方式发出的任何通知，在有关一方的地址面交时视为已送达；以邮寄方式发出的任何通知，在寄出后2日视为已送达，；以电子邮件的方式发出的任何通知，在正确填写邮箱地址并发出后视为送达；以传真方式发出的任何通知，发出方收到传真发出确认回执时，视为已送达。
19.4本合同项下司法文书的送达地址亦为上述地址，该地址可以用于收取各类诉讼、仲裁等司法文书，按照上述地址送达的，视为签收，受送达人拒收的，不影响送达效力。
19.5本合同任何一方可通知另一方变更其在本条款中的地址，变更生效时间为通知中指明的变更日期，如通知中没有指明变更日期或指明的日期早于通知送达日，则变更生效时间为通知送达日。如一方变更地址未通知另一方的，原约定地址仍为有效送达地址。
20. 争议解决
本合同履行期间发生争议，由双方协商解决，协商不成的，一方有权向承包人住所地人民法院起诉。
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附件5：承包人已标价工程量清单

附件1：安全生产合同

安全生产合同
为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。
一、发包人职责
    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。
    4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
二、承包人职责
    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
    4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、其他
本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：                                  承包人：
项目负责人：                             项目负责人：
   日      期：                    
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附件2 廉政协议书
廉政协议书
甲方单位（委托人）：
乙方单位（代理人）：
工程项目名称：
工程项目地址：
工程类别: 
招标方式: 
为了加强建设工程招标竞选活动的管理和廉政建设，保证招标竞选活动公开、公平、公正，保护国家、集体和当事人的合法利益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关建设工程招标竞选的法律法规和廉政建设责任制的规定，经双方协议，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）双方业务活动必须坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体利益和对方利益，不得违反建设工程招标竞选管理的规章制度。
（二）建立健全内部管理规章制度，加强廉政教育，严格规范招标竞选程序和监督管理。
（三）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程招标竞选的工作人员，在招标竞选过程中，应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。
（四）不得以任何理由向乙方推荐相关单位或分包单位等。
第三条 乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关建设工程招标竞选的方针、政策，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准向甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。
（三）不准参加有可能影响公正执行公务的甲方和相关单位的宴请或健身、娱乐等活动。
（四）不得以任何理由向甲方推荐相关单位或分包单位等。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本责任书与建设工程合同同时签订，作为建设工程合同的附件，与建设工程合同具有同等法律效力。


甲方代表（签字）：                乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                    单位（盖章）：


年   月    日                        年  月  日
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工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括主体结构工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
质量保修范围为工程承包范围，按国家规范及设计要求完成招标范围内的所有工作。
二、质量保修期限
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
（1）有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（2）装修工程为2年；
（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（4）管道防腐按质量管理条例执行；
（5）其他项目保修期限约定如下：2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项
双方约定的其它工程质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工结算价的3%计留。保修期满，无息返还全部保修金。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)： 
地  址：     地  址： 
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：  
电  话：   电  话：
传  真：   传  真：   
开户银行：   开户银行：   
账  号：       账 号：
邮政编码：     邮政编码：  

 年   月    日                        年      月     日


附件4 《发包人要求》
无
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一、技术部分内容包含不限于以下部分
1.对工程施工重点、技术关键点的理解和认识
2.施工方案与技术措施
3.质量管理体系与措施
4.安全管理体系与措施
5.环境保护管理体系措施
6.工程进度计划与措施
7.资源配备计划
  二、质量要求
根据目前国家现行工程建设施工的法律、法规、验收标准及相关检验验收办法、标准等，要求中选人其施工质量应符合本比选工程的施工设计图的质量要求和国家及重庆市的强制性技术规范、标准。
中选人须对其使用在本项目中的原材料提供出厂合格证、试验、试压资料等符合建设工程强制性技术规范、标准的过程资料。
中选人须对本项目使用构件刚性、柔性连接质量进行检测、确保达到设计要求。
三、人员、设备、材料到场时间要求
中选人在接到任务通知后，设立针对本项目的组织机构，编制本工程的施工组织设计、安全管理方案、安全应急预案、超高超大工程专项施工方案等，并报送招标人相关部门备案。自行组织设备、人员、材料到达现场进行施工，技术人员在5小时内到达现场，设备、材料在24小时内到场，如未到达每次按2000一次进行处罚。
四、安全文明施工要求
1.中选人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产组织机构和责任制度和安全生产教育培训制度。
2. 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，中选人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。
3. 中选人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，制定施工安全措施计划。
4.中选人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。
五、其他要求
1.中选人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责。
2. 中选人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。
3.中选人需配合比选人正常生产作业安排，合理安排调整施工作业时间，必要时需根据比选人要求进行停工及间歇性施工。


[bookmark: 招标文件08章投标文件格式][bookmark: _Toc9680][bookmark: _Toc534185829][bookmark: _Toc23843][bookmark: _Toc74][bookmark: _Toc430530528][bookmark: _Toc287620812][bookmark: _Toc509218852][bookmark: _Toc57905916][bookmark: _Toc287607865][bookmark: _Toc20700]第六章工程量清单

详见附件

[bookmark: _Toc4754]第七章  竞选文件格式

[bookmark: _Toc224103493]
目  录

一、竞选函部分
（一）竞选函
（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
二、技术部分
技术方案（格式自拟）
三、资格审查部分
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）承诺
（三）其他资料
[bookmark: _Toc277082642][bookmark: _Toc287620813][bookmark: _Toc287607866][bookmark: _Toc224103494][bookmark: _Toc430530529]

[bookmark: _Toc57905918][bookmark: _Toc19476]一、竞选函部分



（项目名称）





竞 选 文 件

竞选函部分











竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　　 （签名或盖章）
年月日

目  录

（一）竞选函
（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

[bookmark: _Toc277082643][bookmark: _Toc534185831][bookmark: _Toc224103495][bookmark: _Toc430530530][bookmark: _Toc287620814][bookmark: _Toc509218854][bookmark: _Toc287607867][bookmark: _Toc57905919][bookmark: _Toc26071]
（一）竞选函
	（比选人名称）：
1. 我方已仔细研究了		（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的竞选总报价进行报价，该工程项目经理为，身份证号码为；委托代理人为：，身份证号码为。工期达到比选文件的要求，缺陷责任期达到比选文件的要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到比选文件的要求。
2. 我方承诺响应比选文件规定的竞选有效期，在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥）。竞选保证金有效期与竞选有效期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。
4. 如我方中选：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（4）我方承诺以不低于比选文件第五章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。
6. 	（其他补充说明）。
竞  选人：                　　　　　 （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：（签名或盖章）
地址：
网址：
单位电话（座机）：
委托代理人电话（手机）：
传真：
邮政编码：


年月日
[bookmark: _Toc57905921][bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc287620816][bookmark: _Toc277082645][bookmark: _Toc430530532][bookmark: _Toc287607869][bookmark: _Toc8650]
（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明

竞选人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系 （竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（双面）






竞选人：	（盖单位公章）

年月日


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


授权委托书
本人（姓名）系（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：。 
代理人无转委托权。

竞  选  人：（盖单位公章）
法定代表人：（签名或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签名）
身份证号码：
单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）







年月日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。
3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


[bookmark: _Toc430530534][bookmark: _Toc287607872][bookmark: _Toc287620819][bookmark: _Toc224103500]
[bookmark: _Toc430530536][bookmark: _Toc29644][bookmark: _Toc224103502][bookmark: _Toc57905926][bookmark: _Toc287620821][bookmark: _Toc287607874]二、技术部分


目  录

[提示：目录由竞选人自行编制]

[bookmark: _Toc57905927][bookmark: _Toc299]
（一）技术方案
格式自拟
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[bookmark: _Toc287607882][bookmark: _Toc430530545][bookmark: _Toc277082656][bookmark: _Toc224103510][bookmark: _Toc287620829][bookmark: _Toc57905928][bookmark: _Toc27141]三、资格审查部分



（项目名称）



竞 选 文 件

资格审查部分















竞选人： 　　 　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： 　 　（签名或盖章）
年月日


目  录
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（二）承诺
（三）其他资料


[bookmark: _Toc57905929][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc287607883][bookmark: _Toc287620830][bookmark: _Toc224103511][bookmark: _Toc430530546][bookmark: _Toc277082657]
（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明

竞选人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系 （竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（双面）






竞选人：	（盖单位公章）

年月日


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人（姓名）系（竞选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：。 
代理人无转委托权。

竞  选  人：（盖单位公章）
法定代表人：（签名或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签名）
身份证号码：
单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）






年月日

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入竞选文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。
3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
[bookmark: _Toc57905930][bookmark: _Toc224103512][bookmark: _Toc287607884][bookmark: _Toc277082658][bookmark: _Toc430530547][bookmark: _Toc287620831]

[bookmark: _Toc277082663][bookmark: _Toc224103520][bookmark: _Toc430530552][bookmark: _Toc287620839][bookmark: _Toc287607893][bookmark: _Toc57905935][bookmark: _Toc534185843][bookmark: _Toc509218866]（二）承诺
        （比选人名称）：
我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：
1、我公司竞选截止日竞选资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停竞选资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；
（3）第二章“竞选人须知”第1.4.3项规定的情形之一；第二章“竞选人须知”第9.2款规定的情形之一；
2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与竞选。
2.1拟派的项目经理中选后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与竞选文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中选后不得随意更换。
2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加竞选的竞选将被否决；已取得中选候选人资格或中选资格的，贵单位有权取消我公司中选候选人资格或中选资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。
2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：
若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中选或拟中选的情形的），应在收到成交通知书后 14 日[提示：7～30日]内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中选或拟中选的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中选或拟中选情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照比选文件规定递交放弃在其他项目任职、中选或拟中选的相关资料，我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的竞选保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中选资格，贵单位不退还我公司的竞选保证金。
若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。
若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中选或拟中选的将提供：①经中选或拟中选的其他项目建设单位同意的放弃中选函。
3、我公司若中选，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消我公司中选资格，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。
4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中选资格，并按相关法律法规报比选监督部门，竞选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
5、我公司不存在第二章 竞选人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6、我公司的竞选文件符合第二章 竞选人须知第 1.3.1 项的规定。
7、我公司的竞选文件符合第四章 合同条款及格式规定，竞选文件中没有贵单位不能接受的条件。
8、我公司的竞选文件符合第五章 技术标准和要求（如有）。
9、我公司承诺不拖欠农民工工资等款项。

竞  选 人：（盖单位公章）
法定代表人：（签名或盖章）

年月    日


[bookmark: _Toc57905936]（三）其他资料
1. 竞选保证金
（1）保证金转账截图。


2. 其他
[提示：竞选人附认为与项目相关的其他资料]

四、报价部分
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